Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 10 от 21.05.2010 г.

Требование

на выполнение работ по текущему ремонту и восстановлению ограждений на перекрестке улиц Белинского – Н.Островского – Чернышевского на территории Свердловского района города Перми.

1. Состав работ:

- Копание ям вручную (глубина до 0,7 м).

- Установка стоек (127 штук, диаметр 50 мм).

- Бетонирование стоек (бетон тяжелый, класс В 15 марка М200 или эквивалент).

- Обратная засыпка ям грунтом.

- Монтаж ограждений.

- Восстановление благоустройства по окончании работ.

2. Объем выполняемых работ: 251 погонный метр ограждения.

3. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 12 июня 2010 года.

4. Стоимость работ: 249 783 рубля 21 копейка.

5. Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район, перекресток улиц Белинского-Островского-Чернышевского.

6. Вид ограждения: согласно рисунку.

7. Размер ограждения:

Стойки – диаметр 50 мм, высота 1300 мм.

Ограждение – длина 2000 мм, высота 500 мм у стойки, 650 мм по центру ограждения.

Сечение – труба стальная, квадратная 20*20 мм.

8. Условия выполнения работ:

Высота нижней части ограждения над поверхностью земли – 20 см.

Высота стойки над поверхностью земли – 80 см.

9. Гарантийный срок:

Гарантийный срок на выполненные работы –  12 месяцев