Приложение №1

К Извещению о проведении запроса котировок

№25 от 01.06.2010 г.

Техническое задание

- На осуществление функций технического надзора за выполнением работ по реконструкции сада им. Миндовского в Индустриальном районе г. Перми

Место оказания услуг: сад им. Миндовского

Виды услуг:

- Осуществление технического сопровождения хода работ по реконструкции сада им. Миндовского (Индустриальный район), выполняемых подрядными организациями в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- Предоставление заказчику еженедельных отчетов с перечнем необходимых мероприятий для устранения выявленных нарушений на основании проведенных проверок.

- Участие в  еженедельных совещаниях по вопросам, касающихся реконструкции сада им. Миндовского.

- Осуществление контроля стоимости строительных работ.

- Проверка фактически выполненных объемов работ на соответствие проектно-сметной документации.

- Осуществление промежуточной приемки этапов выполненных работ.

- Осуществление окончательной приемки выполненных работ.

Сроки оказания услуг:

С момента заключения муниципального контракта по  30.11.2010 г. включительно.