Приложение  № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 11  от  «01» июня  2010 г.

Проект

Муниципальный контракт № __

г. Пермь                                                                                   				    «__» ________  2010  г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пивнева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт, о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. В соответствии с распоряжением директора МБУ «Благоустройство Ленинского района» от «__» ____ 2010г. № __ «О проведении запроса котировок» и  решения котировочной комиссии (протокол № __ от  «__» _________ 2010г.),  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по текущему ремонту лестниц на территории Ленинского района г. Перми, в сроки установленные настоящим контрактом и графиком производства работ.

Перечень работ выполняемых на условиях настоящего контракта их объемы и местонахождение отражены в техническом задании (приложение № 2), которое являются составной и неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта за счет собственных сил и средств. Производит работы в соответствии с графиком производства работ, требованиями ГОСТ, СНиП и иных нормативных актов регламентирующих ремонт и содержание лестничных переходов и спусков, а также в соответствии с  приложениями к настоящему контракту, в состав которых  входят:

Приложение № 1 – локально сметный расчет выполняемых работ (оформляется

Подрядчиком и согласовывается Заказчиком);

Приложение № 2 -  техническое задание;

Приложение № 3 -  образец акта о приемки выполненных работ (формы КС-2);

Приложение № 4 -  образец справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3);

Приложение № 5 - образец бланка предписаний Заказчика.

Приложение № 6 - образец приказа о назначении  уполномоченного представителя

Подрядчика с правом подписи актов приемки выполненных работ.

Приложение № 7 - график производства работ (оформляется Подрядчиком и

согласовывается Заказчиком)

1.3. Работы выполняются силами Подрядчика с использованием его  материалов, инструментов и технических средств, стоимость которых заложена в стоимость работ по настоящему контракту.

1.4. Риск случайного повреждения или гибели  объекта работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ с момента заключения контракта

2.2. Окончание: « 15 » июля 2010г.

2.3. Приемка и оплата работ выполненных Подрядчиком осуществляется в сроки, установленные графиком производства работ и разделом  3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению на условиях настоящего муниципального контракта составляет:   _________________________________________________________________________________ и  соответствует цене определенной  и установленной  Подрядчиком в процессе запроса котировок.

Установленная настоящим контрактом  стоимость работ не подлежит дальнейшей индексации.

3.2. В стоимость работ  включены: стоимость расходных материалов, стоимость затрат на услуги техники, а также  подлежащие выплате налоги, сборы и др. обязательные платежи.

Общая стоимость выполненных по контракту работ может быть изменена в случаях:

- уменьшения размеров  оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, или применением к Подрядчику штрафных санкций.

3.3. Приемка выполненных объемов работ производится приемочной комиссией в день и час назначенный Заказчиком, после получения от Подрядчика информации о готовности выполненной работы к сдаче-приемке.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта (некачественно выполненной работы), Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков или предписание с указанием сроков исправления недостатков  и направляет его Подрядчику.

3.4. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (формы КС-2).

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ,  выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета-фактуры и справки, либо талоны на вывезенные объемы строительного мусора к местам его складирования или утилизации, которые предоставляются  Заказчику ежемесячно  в срок до 25 числа отчетного месяца.  При нарушении срока предоставления вышеуказанных документов, срок оплаты работ смещается на отчетный период следующего месяца.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов  работ осуществляется Заказчиком  в течение 10 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанного в п. 3.5. настоящего контракта, и производится в объеме их стоимости,  за исключением случаев,  когда с Подрядчика были  взысканы экономические санкции (штрафы или удержания) за несвоевременно выполненную работу или  не устранение недостатков.

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются за счет средств городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения,  и несет материальную ответственность за последствия связанные с не качественно выполненной работой и (или) нарушением санитарно-экологических требований по уборке  строительного мусора.

Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта, требованиям нормативной документации, ГОСТ, СНиП, методических рекомендаций и инструкций по качеству выполняемых видов работ и по технологии их производства.

4.2. Подрядчик устанавливает на выполненные им работы гарантийный срок в 24 (двадцать четыре) календарных месяца, отсчет которого начинается с момента приемки Заказчиком полного объема работ обозначенных содержанием настоящего муниципального контракта.

4.3. Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам работ, выявленным в процессе их приемки, фиксируются в предписаниях Заказчика, при этом  устранение недостатков в срок установленный Заказчиком является обязательным условием для Подрядчика. В данном случае гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

4.4. Не выполнение предписания Заказчика в установленный им срок, дает последнему право наложить на Подрядчика штраф за невыполнение предписания, и не производить приемку и оплату некачественно выполненной работы до полного устранения всех выявленных дефектов или недостатков.

4.5. Если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков  на объекте производства работ, а именно:

- по требованию Заказчика (при уведомлении Подрядчика, в т.ч. по факсимильной связи не менее чем за 12 часов), не принимает в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по требованию Заказчика (при уведомлении Подрядчика, в т.ч. по факсимильной связи не менее за чем 12 часов),  необоснованно отказывается от подписания предписания на устранение дефектов или недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействиями саботирует процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние;

Заказчик вправе подписать предписание на устранение дефектов и недостатков на объекте производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков и направить указанный документ Подрядчику заказным письмом с уведомлением и или по факсимильной связи.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет, в установленные Заказчиком сроки, устранить указанные в предписании дефекты и недостатки, выявленные на объекте производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление данных дефектов и недостатков силами другой подрядной организации.

5. Права и обязанности Подрядчика.

Подрядчик обязан

5.1. В соответствии с условиями контракта, при соблюдении требований технической документации, санитарных норм и правил обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный графиком и контрактом срок.

5.2. Вести журнал производства работ с момента их начала до завершения.

5.4. Обеспечить на объекте работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений и иных объектов городской  собственности.

Выполнение работ по настоящему контракту производить  работниками, одетыми в спецодежду с надписью (наименованием) предприятия Подрядчика.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда третьим лицам и нести перед ними прямую материальную ответственность за причиненный вред.

5.6. В течение всего срока действия настоящего контракта, обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченному представителю Заказчика к месту производства работ, предоставлять к осмотру по его требованию журнал и график производства работ, сертификаты на расходные материалы, а также  иные документы  необходимые последнему для контроля за ходом и качеством выполняемых  работ.

5.7. Своевременно, к моменту сдачи-приемки выполненных работ, вывозить строительные отходы (мусор) с места производства работ, к местам его легального складирования или утилизации.

5.8. Письменно, посредством факсимильной связи, извещать Заказчика о готовности к сдаче-приемке выполненных объемов работ.

5.9. Принимать непосредственное участие в сдаче-приемке выполненных работ, а также в контрольных проверках проводимых Заказчиком на объектах работы, подписывать акты приемки  выполненных работ, акты контрольных проверок и предписания Заказчика.

5.10. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток уведомить об этом Заказчика. Своевременно информировать Заказчика о наступлении  иных событий, которые могут воспрепятствовать своевременному  исполнению обязательств по контракту.

5.11. В сроки,  установленные п. 3.5. настоящего контракта, предъявлять Заказчику для оплаты счета-фактуры, акты сдачи-приемки, справки о стоимости  выполненных работ и талоны по вывозке мусора.

5.12. Своевременно  и за свой счет устранять все недостатки, указанные в предписаниях Заказчика

5.13. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика по качеству выполненной работы, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование не принятых Заказчиком объемов работ (вторичную приемку),  с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях  и с привлечением представителя администрации Ленинского района г. Перми.

6.  Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, имеющего право:

- во всякое время проверять ход и качество работы выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

- присутствовать на объектах производства работ;

- проводить контрольные проверки и иные мероприятия, обеспечивающие надзор за качеством производства работ и сроками их выполнения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или  полной приостановке производства работ с указанием причин приостановки работ, распоряжения о запрещении применения технических средств и механизмов, не обеспечивающих надлежащий  уровень качества работ на объекте;

-принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания на устранение выявленных дефектов и (или) недостатков в проделанной работе, устанавливать сроки на их устранение;

-производить проверку соблюдения графика производства работ, качество и  учет расхода материалов используемых Подрядчиком при производстве работ по настоящему контракту.

Заказчик  обязан:

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты приемки выполненных работ при отсутствии замечаний по их объему и качеству, и отказываться от приемки работ выполненных с дефектами или недостатками до их устранения.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ выполняемых Подрядчиком, посредством периодических контрольных  проверок.

6.5. Отражать в актах контрольных проверок и предписаниях дефекты и недостатки выявленные в работе Подрядчика, устанавливать сроки на их устранение.

6.6. Акты контрольных проверок и предписаний подписываются представителями обеих сторон контракта, при отказе Подрядчика от подписания данных документов,  в документах делается отметка об отказе, акт либо предписание подписывается Заказчиком единолично,  и в течение суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи. Замечания, отмеченные Заказчиком в одностороннем акте контрольной проверки или предписании, подлежит обязательному исполнению Подрядчиком,  и могут быть оспорены  (признаны недействительными) только в судебном порядке.

6.7.  Наличие не устраненных недостатков отмеченных в актах контрольных проверок  и предписаниях Заказчика, служат основанием для отказа в подписании Акта приемки выполненных работ и их оплаты.

6.8. Заказчик, в целях документального закрепления обнаруженных недостатков или дефектов в работе Подрядчика, вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фото и видео фиксацию  выявленных недостатков.

- Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного исполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если ущерб возник вследствие недостатков выявленных после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (ГОСТ, СНиП и др.).

При возникновении неблагоприятных последствий в связи с виновными действиями Подрядчика, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим  издержки и затраты Заказчика, выплатить компенсации и возместить причиненные убытки.

7.3. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.3.1.  За просрочку сроков  выполнения работ, предусмотренных графиком производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1%  от стоимости не выполненного в срок  этапа (вида) работ за каждый день просрочки.

7.3.2. За просрочку конечного срока сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, за каждый день просрочки

7.3.3. За несвоевременное устранение недостатков работ отмеченных в актах контрольных проверок или  предписаниях Заказчика, с Подрядчика может быть взыскан (удержан) штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.

7.4. Заказчик за нарушение своих обязательств по муниципальному контракту уплачивает Подрядчику неустойку. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России начисляемой за каждый день просрочки.

7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

7.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. Удержание штрафов и (или) пени производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.7. настоящего контракта.

7.8. Уплата штрафных санкций или вычеты из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по контракту обязательств.

7.9. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается лишь по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Срок действия  контракта  и его прекращение.

8.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых:

- первый экземпляр  передается  Подрядчику;

- второй экземпляр остается у Заказчика;

8.2. Контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие контракта может быть прекращено досрочно.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда при вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременно неустойку в размере 25% от общей цены, указанной в п.п. 3.1. настоящего контракта.

- Разрешение споров между сторонами.

9.1. Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего контракта, стороны руководствуются ГК РФ и иными действующими законами Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту разрешаются Сторонами  путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается  на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10.   Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения

обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик Подрядчик Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д. 61 Тел. 233-55-62 ИНН 5902293629/590201001 ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | ____________________ Юрид.адрес:_____________________ Почтовый адрес: ________________________ тел. ________________ р/с __________________________________________ к/с ___________________________________ ИНН/КПП ______________________________ БИК __________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ С.В. Пивнев м.п. | Директор_____________ (_________________) м.п. |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№___ от ______________ 2010г.

Техническое задание

Текущий ремонт лестниц на территории Ленинского района.

Лестничный спуск по ул.Петропавловская,77 (справа)

- Разборка бетонных конструкций лестницы: ступени – 2,2 куб.м., ограждение – 0,4 куб.м.

- Демонтаж металлических конструкций: обрамление ступеней из мет.уголка - 57,1 п.м., ограждение из мет.труб  д=32мм  – 17,9 п.м.

- Вывоз  мусора – 132,2 т

- Устройство подстилающего слоя из песчанно-гравийной смеси толщиной 10 см в плотном теле – 2,06 куб.м.

- Устройство бетонных ступеней с армированием из бетона В15 (М 200) высота ступени 12см – 20,6 кв.м.

- Устройство армированного бетонного ограждения  шир.0,2 м, высота 0,3 м. – 11,5 п.м.

- Монтаж металлических конструкций: установка мет. столбов д=40 мм, 8 шт. - 9,6 п.м.,  бетонирование столбов 8 шт., устройство ограждения их труб д=40 мм - 11,5 п.м., обрамление бетонных ступеней мет.уголком  40*40мм – 58,8 п.м.

- Масляная окраска металлических конструкций ограждения  за 2 раза – 21,1 п.м.

- Окраска бетонных конструкций по подготовленной поверхности (грунтовка, шпатлевка) ограждения фасадными красками за 2 раза – 8,0 кв.м.

Лестничный спуск по ул.Петропавловская,93 (справа)

- Разборка бетонных конструкций лестницы: ступени – 2,3 куб.м., ограждение – 0,4 куб.м.

- Демонтаж металлических конструкций: обрамление ступеней из мет.уголка - 59,3 п.м., ограждение из мет.труб д=32 мм  – 19,9 п.м.

- Вывоз  мусора – 146,84 т

- Устройство подстилающего слоя из песчанно-гравийной смеси толщиной 10 см в плотном теле – 2,16 куб.м.

- Устройство бетонных ступеней с армированием из бетона В15 (М 200) высота ступени 12см – 21,5 кв.м.

- Устройство армированного бетонного ограждения – 12,5 п.м.

- Монтаж металлических конструкций: установка мет. столбов 8 шт. д=40 мм - 9,6 п.м.,  бетонирование столбов 8 шт., устройство ограждения их труб д=40 мм - 12,5 п.м., обрамление бетонных ступеней мет.уголком  40*40мм – 59,8 п.м.

- Масляная окраска металлических конструкций ограждения  за 2 раза – 22,1 п.м.

- Окраска бетонных конструкций по подготовленной поверхности ограждения фасадными красками за 2 раза – 8,0 кв.м.

Лестничный спуск по ул.Петропавловская,81 (справа)

- Разборка бетонных конструкций лестницы: ступени – 2,46 куб.м, ограждение – 0,48 куб.м

- Демонтаж металлических конструкций: обрамление ступеней из мет.уголка – 60,7 п.м., ограждения – 18,6 п.м

- Вывоз  мусора – 145,8 т

- Устройство подстилающего слоя из песчанно-гравийной смеси толщиной 10 см в плотном теле – 2,4 куб.м.(ступени),

- Устройство бетонных ступеней армированных из бетона В15 (М 200) высота ступени 12 см – 24,7 кв.м.

- Устройство армированного бетонного ограждения  (высота 20 см, ширина 30 см) – 12,2 п.м.

- Монтаж металлических конструкций: установка мет. столбов д=40 мм - 9,6 п.м.,  бетонирование столбов 8 шт., устройство ограждения их труб д=40 мм - 12,5 п.м., обрамление бетонных ступеней мет.уголком  40*40мм – 60,7 п.м.,

- Масляная окраска металлических конструкций ограждения  за 2 раза – 22,1 п.м.

- Окраска бетонных конструкций по подготовленной поверхности ограждения фасадными красками за 2 раза – 9,8 кв.м.

Заказчик:                                                                                          Подрядчик:

Директор МБУ «Благоустройство

Ленинского района»

____________________   С.В.Пивнев                                          __________________ (

КС-2									Приложение №3								                          к  Муниципальному контракту  №__

от «___»____________2010г.

┌────────┐

Заказчик ______________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)              │        │

├────────┤

Подрядчик _____________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)                    │        │

├────────┤

Объект работ___________________________________________ │        │

(наименование, адрес)                        ├────────┤

_______________________________________________________ │        │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

АКТ └─────────┴───────────┘└───────┴───────┘

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором (контрактом)  подряда   ________________________________________________ руб.

| Номер |  | Наименование работ | Номер единич- ной расцен- ки | Единица измере- ния |  | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по поряд- ку | пози- ции по смете |  |  |  |  | коли- чест- во | цена за еди- ницу, руб. | стои- мость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | Итого |  | X |  |

Всего по акту

Сдал   ________________   ________________     _____________________

(должность)                                          (подпись)                                      (расшифровка подписи)

М.П.

Принял ________________   ________________     _____________________

(должность)                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

М.П.

КС-3									Приложение №4								                          к  Муниципальному контракту  №__

от «___»____________2010г.

┌────────┐

Заказчик ______________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)             │        │

├────────┤

Подрядчик _____________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)                    │        │

├────────┤

Объект работ___________________________________________ │        │

(наименование, адрес)                        ├────────┤

_______________________________________________________ │        │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

СПРАВКА      ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────┐

│Номер│   Наименование пусковых   │Код│   Стоимость выполненных  │

│по   │    комплексов, этапов,    │   │    работ и затрат, руб.  │

│по-  │объектов, видов выполненных│   ├────────┬────────┬────────┤

│рядку│работ, оборудования, затрат│   │с начала│с начала│ в том  │

│     │                           │   │проведе-│  года  │числе за│

│     │                           │   │ния     │        │отчетный│

│     │                           │   │работ   │        │ период │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│  1  │             2             │ 3 │   4    │   5    │   6    │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │Всего работ и затрат,      │   │        │        │        │

│     │включаемых в стоимость     │   │        │        │        │

│     │работ                      │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │в том числе:               │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │                               │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

└─────┴───────────────────────────┴───┴────────┴────────┼────────┤

Итого │        │

├────────┤

Сумма НДС │        │

├────────┤

Всего с учетом НДС │        │

Заказчик        __________________ ____________ _____________________

(должность)                                        (подпись)                    (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик     _______________________     _______________        ____________________________

(должность)                             (подпись)                          (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 5

к  Муниципальному контракту  №__

от «___»____________2010г.

## ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение дефектов или недостатков в работе Подрядчика

г. Пермь								«___» _________________ 20___г.

Заказчик:   МБУ «Благоустройство Ленинского района_, тел. 210-97-21;

233-55-61

Подрядчик:   ____________________________________________________________________

(организация, адрес, телефон, факс)

_____________________________________________________________________________________________

Объект работ: __________________________________________________________

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № __________  ,      дата заключения  _____________________

Проверкой установлено:

| № п/п | Наименование (вид) некачественно выполненных работ (что именно) | Позиция по смете | Стоимость ед.измерения | Выполнено с нарушением (кол-во) | Срок на устранение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель Заказчика                        __________________     (__________________)

(подпись, печать)	                            (Ф.И.О)

Представитель Подрядчика                    __________________     (__________________)

(подпись, печать)		           (Ф.И.О)

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ ____от __________2010г.

_________________________________________

( Логотип предприятия, фирмы)

ПРИКАЗ № ________

г. Пермь 								      «___» _____________ 2010г.

«О назначении уполномоченного представителя

Подрядчика для проведения мероприятий

по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению

необходимых документов»

В связи с заключением Муниципального контракта № _____ на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов общественного транспорта (замена урн) и  в целях надлежащей и качественной реализации обязательств принятых по этому контракту

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика _________________ ________________________________________и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ, с правом подписания нижеследующих документов:

- актов контрольных проверок;

- актов приемки выполненных работ (КС-2);

- справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);

- актов выявленных недостатков;

- предписаний Заказчика  на устранение дефектов или недостатков;

Директор                                  ____________________                      (___________________)

М.П.

« С содержанием приказа ознакомлен (на)

и согласен (на) _____________________ ( __________________ )

«___» ______________ 2010г.