Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса

котировок  № 03/06/10  от  02.06.2010

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                                                         ____ ______ 2010 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ______________________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  котировочной комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по устройству водопровода в местах массового отдыха у воды Кировского района г. Перми  в соответствии с локальным сметным расчётом заказчика, являющемся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (приложение № 1).

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного  извещения осуществить  приёмку выполненных работ, подписать акт о приёмке выполненных работ.

2.1.2. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять  контроль  за ходом и качеством выполненных Подрядчиком работ посредством  периодических проверок.

2.2.2. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2. 3. Обязанности Подрядчика:

2.3.1. Выполнить  работы, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать их результат Заказчику.

2.3.2. Выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим  контрактом.

2.3.3. Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды,  сохранности объектов городской собственности.

2.3.4. Извещать Заказчика  в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

2.3.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.8. По требованию Заказчика за свой счет  и своевременно  устранять недостатки, выявленные  в  ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.9. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего  контракта.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. В случае несогласия  с претензиями Заказчика, организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Кировского района.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

3.1.  Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего контракта устанавливается на основании итогов запроса котировок    и составляет ______________________________________.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта, подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, предусмотренных локальным сметным расчётом  заказчика  (приложение № 1  к настоящему муниципальному контракту).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты,  выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки  выполненных работ по форме КС-2  (приложение  № 2);

- справка стоимости  выполненных работ  по форме  КС-3 (приложение № 3);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

Сроки оплаты - в течение 10 банковских дней со дня предоставления заказчику документов, являющихся основанием для оплаты выполненных работ (п. 3.3 контракта), исполнения подрядчиком  всех обязательств, предусмотренных  настоящим муниципальным контрактом.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с локальным сметным расчётом  заказчика (приложение № 1) с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую локальному сметному расчёту  Заказчика,  составляет _______.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

4.1.  Срок выполнения работ:

4.2. Начало выполнения работ:

4.3.  Окончание выполнения  работ:

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.

5.1.2. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии  производства работ в соответствии с  действующими СНИП и ГОСТ, техническим нормам и правилам.

Используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества, заверенные копии которых предоставляются Заказчику до подписания акта выполненных работ.

5.2.  Устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе контрольных проверок и приемки  выполненных объёмов работ, производится Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

5.3. Срок гарантии на выполненные работы – 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), Стороны несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных объёмов работ уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ).

6.4.  За нарушение сроков, качества  выполненных работ Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1,0 % , за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                                       Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 4 т. 250-15-60, ф. 250-15-61 ИНН 5908041586 КПП 590801001 р/с № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к МК от_______№ ________

Кировский район г.Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на устройство водопровода

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:

Сметная стоимость 249836,04 руб.

- Средства  на оплату труда 53691,57 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2010 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-111-01, прим. | Корчевка вручную кустарника и мелколесья | 100 пней | 0,06 | 36,56 | 36,56 |  |  | 2,19 | 2,19 |  |  | 3,3 0,2 |  |
| 2 | ТЕР47-01-061-01 | Срезка вручную дерна | 10 м2 дерна | 3 | 57,45 | 57,45 |  |  | 172,35 | 172,35 |  |  | 5,44 16,32 |  |
| 3 | ТЕР47-01-061-01 | Одерновка | 10 м2 дерна | 3 | 57,45 | 57,45 |  |  | 172,35 | 172,35 |  |  | 5,44 16,32 |  |
| 4 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и приямок под бетонирование будки и фонтанчики, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 1,83 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 3122,57 | 3122,57 |  |  | 154 281,82 |  |
| 5 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания песчаного | 10 м3 основания | 1 | 928,44 | 118,42 | 33,97 4,79 | 776,05 | 928,44 | 118,42 | 33,97 4,79 | 776,05 | 10,2 10,2 | 0,35 0,35 |
| 6 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,1 | 501,30 | 152,24 | 349,06 41,59 |  | 50,13 | 15,22 | 34,91 4,16 |  | 12,53 1,25 | 3,04 0,3 |
| 7 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,1 | 941,64 | 941,64 |  |  | 94,16 | 94,16 |  |  | 88,5 8,85 |  |
| 8 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 10 | 70,55 |  |  | 70,55 | 705,50 |  |  | 705,50 |  |  |
| 9 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1,53 | 1034,21 | 1034,21 |  |  | 1582,34 | 1582,34 |  |  | 97,2 148,72 |  |
| 10 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2: в месте прохождения грунтовой дороги | 100 м3 уплотненного грунта | 0,4 | 501,30 | 152,24 | 349,06 41,59 |  | 200,52 | 60,90 | 139,62 16,64 |  | 12,53 5,01 | 3,04 1,22 |
| 11 | ТЕР22-01-021-01 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 40 мм | 1 км трубопровода | 0,342 | 29423,45 | 2652,99 | 2340,50 337,31 | 24429,96 | 10062,82 | 907,32 | 800,45 115,36 | 8355,05 | 200,68 68,63 | 21,41 7,32 |
| 12 | СЦМ-530-0043 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 40 мм | 10 м | 34,54 | 164,20 |  |  | 164,20 | 5671,47 |  |  | 5671,47 |  |  |
| 13 | ТЕР22-06-005-03 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм | 1 врезка | 1 | 146,97 | 33,70 | 84,08 11,95 | 29,19 | 146,97 | 33,70 | 84,08 11,95 | 29,19 | 2,23 2,23 | 0,88 0,88 |
| 14 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей на трубопроводах диаметром до 50 мм | 1 шт | 3 | 264,80 | 18,99 | 5,09 | 240,72 | 794,40 | 56,97 | 15,27 | 722,16 | 1,47 4,41 | 0,02 0,06 |
| 15 | ТЕР16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 | 227,77 | 5,49 | 0,77 | 221,51 | 227,77 | 5,49 | 0,77 | 221,51 | 0,41 0,41 | 0,01 0,01 |
| 16 | 17-01-006-01тер | Установка фонтанчиков питьевых для установки на открытой местности с педальным пуском | 10 комплектов | 0,3 | 264,80 | 18,99 | 5,09 | 240,72 | 79,44 | 5,70 | 1,53 | 72,21 | 1,47 0,44 | 0,02 0,01 |
| 17 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,1 | -1058,34 | 62,02 | 266,18 41,03 | -1386,54 | -105,83 | 6,20 | 26,62 4,10 | -138,65 | 4,8 0,48 | 2,62 0,26 |
| 18 | СЦМ-547-0014 | Переход диаметром 40-32 мм | 10 шт | 0,1 | 11,16 |  |  | 11,16 | 1,12 |  |  | 1,12 |  |  |
| 19 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 10 фасонных частей | 0,3 | -5833,97 | 91,60 | 391,98 60,36 | -6317,55 | -1750,19 | 27,48 | 117,59 18,11 | -1895,26 | 7,09 2,13 | 3,86 1,16 |
| 20 | СЦМ-103-9001-421 | Тройники диам.40мм | шт | 3 | 15,15 |  |  | 15,15 | 45,45 |  |  | 45,45 |  |  |
| 21 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий: в колодце для вывода трубы | 100 отверстий | 0,01 | 891,72 | 205,25 | 686,47 59,51 |  | 8,92 | 2,05 | 6,87 0,60 |  | 15,17 0,15 | 4,35 0,04 |
| 24 | ТЕР46-04-003-07 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков: под гильзу для выведения на пляж, длина 8-10 м | 1 м3 | 0,6 | 1897,84 | 261,35 | 1636,49 141,86 |  | 1138,70 | 156,81 | 981,89 85,12 |  | 21,51 12,91 | 10,37 6,22 |
| 25 | ТЕР22-01-011-02 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 75 мм -гильзы с протаскиванием трубы | 1 км трубопровода | 0,01 | 49222,26 | 5071,50 | 2366,66 462,84 | 41784,10 | 492,22 | 50,72 | 23,67 4,63 | 417,83 | 345 3,45 | 23,61 0,24 |
| 27 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,01 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 96,23 | 28,79 | 67,44 5,71 |  | 243,35 2,43 | 41,39 0,41 |
| 28 | тер27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,005 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 18,48 | 1,39 | 16,89 1,78 | 0,20 |  |  |
| 29 | ТЕРр68-10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,01 | 37347,03 | 1172,65 | 3326,22 489,15 | 32848,16 | 373,47 | 11,73 | 33,26 4,89 | 328,48 | 85,72 0,86 | 31,22 0,31 |
| 30 | ТЕР06-01-001-01 | Заделка бетоном гильзы, бетонирование приямка под будку бетоном М150 и фонтанчики | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 | 42570,18 | 1994,40 | 1652,80 282,96 | 38922,98 | 425,70 | 19,94 | 16,53 2,83 | 389,23 | 180 1,8 | 18 0,18 |
| 31 | ТЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,342 | 756,76 | 688,91 |  | 67,85 | 258,81 | 235,61 |  | 23,20 | 56,7 19,39 |  |
| 32 | ТЕРм38-01-003-01 | Изготовление будки из металлоконструкций с навеской двери с установкой в бетон | 1 т конструкций | 0,19 | 8462,22 | 1244,88 | 981,21 121,77 | 6236,13 | 1607,82 | 236,53 | 186,43 23,14 | 1184,86 | 91 17,29 | 7,34 1,39 |
| 33 | СЦМ-101-9410 | Сталь швеллерная | т | -0,1961 | 5637,24 |  |  | 5637,24 | -1105,46 |  |  | -1105,46 |  |  |
| 34 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,19 | 7793,05 |  |  | 7793,05 | 1480,68 |  |  | 1480,68 |  |  |
| 35 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 | 304,42 | 80,23 | 9,86 0,14 | 214,33 | 60,88 | 16,05 | 1,97 0,03 | 42,86 | 5,31 1,06 | 0,02 |
| 36 | СЦМ-101-9411-51 | Замки накладные приварные, для металлических дверей | шт. | 1 | 173,44 |  |  | 173,44 | 173,44 |  |  | 173,44 |  |  |
| 37 | СЦМ-101-0956 | Петли накладные | шт | 2 | 7,70 |  |  | 7,70 | 15,40 |  |  | 15,40 |  |  |
| 38 | СЦМ-101-0957 | Петли врезные | шт | 2 | 3,15 |  |  | 3,15 | 6,30 |  |  | 6,30 |  |  |
| Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | СЦП3-3-3-1 ПЗ*5,15; ОЗП*5,15; ЭМ*5,15; ЗПМ*5,15; МАТ*5,15; ТЗ*5,15; ТЗМ*5,15 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км: класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перевозка ПЗ=5,15; ОЗП=5,15; ЭМ=5,15; ЗПМ=5,15; МАТ=5,15; ТЗ=5,15; ТЗМ=5,15 | 1 т | 28 | 21,12 |  | 21,12 |  | 591,22 |  | 591,22 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 27846,78 | 7142,98 | 3180,98 303,84 | 17522,82 | 626,76 | 20,36 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 139429,73 | 51500,88 | 11354,11 2190,69 | 76574,74 | 626,76 | 20,36 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в ценах 2 кв 2010г. ОЗП=7,21; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,21; МАТ=4,37 (Поз. 1-4, 7-9, 5, 11, 13, 17, 25-26, 31, 12, 18-20, 6, 10, 14-16, 21, 24, 27, 29, 28, 30, 33-34, 36-38, 35, 32) |  |  |  |  |  |  |  |  | 111582,95 | 44357,91 | 8173,13 1886,85 | 59051,90 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45449,91 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 7095,01) (Поз. 1-3, 12, 18-20, 24, 27, 29-30, 35, 32) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6335,83 |  |  |  |  |  |
| 95%*0,94 * 0,94 ФОТ (от 46596,56) (Поз. 4, 7-9, 5, 11, 13, 17, 25-26, 31, 6, 10, 14-16, 21, 28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39114,08 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 26845,82 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 53691,57) (Поз. 1-4, 7-9, 5, 11, 13, 17, 25-26, 31, 12, 18-20, 6, 10, 14-16, 21, 24, 27, 29, 28, 30, 35, 32) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26845,82 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211134,24 |  |  |  | 626,76 | 20,36 |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 591,22 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 211725,46 |  |  |  | 626,76 | 20,36 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 76574,74 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11354,11 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 53691,57 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45449,91 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 26845,82 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 38110,58 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 249836,04 |  |  |  | 626,76 | 20,36 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к МК от_______№ ________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к  МК   от__________№_______

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |