Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку проекта организации движения по ул.Ленина

на участке от Комсомольского проспекта до ул. Парковая в г.Перми с учётом размещения совмещённых посадочных площадок

| 1 | Наименование объекта | Проект организации движения по ул. Ленина на участке от Комсомольского проспекта до ул. Парковая в г. Перми с учётом размещения совмещённых посадочных площадок |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для проектирования | Протокол совещания при главе города Перми от 07.05.2010 |
| 3 | Стадия проектирования | Проект |
| 4 | Заказчик | МУ «Пермблагоустройство» |
| 5 | Место расположения объекта | Ленинский район г. Перми |
| 6 | Исходные данные и согласования: |  |
|  | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Проектная документация на устройство совмещенных остановок общественного транспорта по ул. Ленина на участке от Комсомольского проспекта до ул. 25 Октября в г. Перми и проектная документация на капитальный ремонт ул.Ленина на участке от ул. 25 Октября до ул.Парковая |
|  | Исходные данные и согласования, получаемые исполнителем | При необходимости и без дополнительной оплаты выполнить сбор исходных данных и технических условий. Выполнить согласования с целью учета интересов организаций и физических лиц, чьи интересы могут быть затронуты в ходе разработки и реализации проекта. Отдельно получить технические условия по конструктивным характеристикам остановочных площадок вблизи трамвайного полотна с учетом требований безопасности эксплуатации подвижного состава и удобства пассажиров в МУП «Пермгорэлектротранс». Проект организации движения дополнительно согласовать с отделом ГИБДД по г. Перми и Департаментом дорог и транспорта администрации г. Перми |
| 7 | Основные технико-экономические характеристики участка улицы | Согласно проектной документации на устройство совмещенных остановок общественного транспорта по ул. Ленина на участке от Комсомольского проспекта до ул. 25 Октября в г. Перми и капитальный ремонт ул.Ленина на участке от ул.25 Октября до ул.Парковая |
| 8 | Необходимость выделения пусковых комплексов, этапов, очередей | Не требуется |
| 9 | Особые условия: |  |
|  | содержание и состав выполняемых работ | Разработать проект организации движения по улице с учетом следующих мероприятий, предусмотренных проектной документацией на устройство совмещенных остановок общественного транспорта: - выполнить перенос остановочных площадок по ул.Ленина на участке от ул.Парковой до Комсомольского проспекта к трамвайным путям. Высоту площадки принять 20 см. - индивидуальный бортовой камень переместить к трамвайной плите. Высоту камня принять 5 см от верха покрытия проезжей части. -исключить возможность движения автобусов по трамвайным путям. - рассмотреть возможность размещения велодорожки на проезжей части ул.Ленина на участке от ул.Парковая до Комсомольского проспекта. - запроектировать устройство совмещенной остановки у ЦУМа в направлении главпочтамта по четной стороне ул.Ленина с устройством выделенной трамвайной полосы до ул.Куйбышева, а так же связанные с этим изменения конфигурации перекрестка Комсомольского проспекта - ул.Ленина и бульварной части по Комсомольскому проспекту, выполнить организацию движения на вышеуказанном перекрестке. - минимальную ширину тротуаров принять 2,2 м за счет уменьшения глубины или ликвидации части парковочных карманов. - увеличить ширину тротуара до 2,2 м за счет ликвидации забора вдоль сквера детской поликлиники, расположенной по ул.Ленина, 13. Проанализировать места заезда автотранспорта на тротуар проработать возможность установки пешеходного ограждения, малых архитектурных форм и средств организации движения. Предусмотреть обустройство необходимыми знаками по ГОСТ 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» всех выездов на ул. Ленина с прилегающей территории. Выполнить разработку проектных мероприятий по техническим условиям балансодержателей сетей по согласованию с Заказчиком. |
| 10 | Выдача проектных материалов | Состав выдаваемой проектно – сметной документации согласовать с Заказчиком. Комплект проектно – сметной документации в 1-м экземпляре на бумажном носителе в переплетенном виде передаются заказчику для ознакомления, выдачи замечаний и предварительного утверждения, после предварительного утверждения Заказчику передаются 4 экземпляра проектно – сметной документации. Также проектно – сметная документация передается заказчику в 1-м экземпляре в электронном виде |
| 11 | Определение стоимости строительства | Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН в текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации с использованием информационно-справочной литературы разработанной ФГУ «ФЛЦ» Пермский филиал |
| 12 | Срок сдачи Заказчику проекта | 15 дней с момента заключения муниципального контракта |

Заказчик директор МУ «Пермблагоустройство»  _____________(И.А. Денисов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)