Приложение  № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№  от __ _______________ 2010 г.

Проект

Муниципальный контракт № __

г. Пермь                                                                                   				 «__» _____________ г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пивнева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт, о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. В соответствии с распоряжением директора МБУ «Благоустройство Ленинского района» от «20» мая 2010г. № 4-р «О проведении запроса котировок» и  решения котировочной комиссии (протокол № __ от «__»________2010г.),  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство осуществить капитальный ремонт подъездных путей к контейнерным площадкам на территории Ленинского района г. Перми,  в сроки установленные  настоящим муниципальным контрактом.

Полный перечень ремонтных работ,  их объемы и местонахождение (адреса) контейнерных площадок отражены в техническом задании (приложение №2), которое является составной и неотъемлемой частью настоящего контракта.

Выполняемые по настоящему контракту работы относятся к видам работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, и требуют наличия у Подрядчика определенных квалификационных навыков и допуска  к их производству. (Свидетельства о допуске к данному виду работ выданного саморегулированной организацией).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта за счет собственных сил и средств, без привлечения к работам субподрядных организаций. Производит работы в соответствии с условиями контракта, требованиями ГОСТ, ВСН, СанПИН и иных рекомендаций по текущему ремонту подъездных путей (дорог), а также с условиями  приложений к настоящему контракту, в состав которого  входят:

Приложение №1– расчет стоимости капитального ремонта подъездных путей к

контейнерным площадкам (оформляется подрядчиком, согласовывается заказчиком);

Приложение № 2-  техническое задание;

Приложение № 3 - критерии оценки качества и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 4 - образец акта о приемки выполненных работ (формы КС-2);

Приложение № 5 - образец справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3);

Приложение № 6 и 7 - образцы бланка акта контрольной проверки и оценки работ;

Приложение № 8 - образец бланка предписаний Заказчика;

Приложение № 9 - образец приказа о назначении  уполномоченного представителя

Подрядчика с правом подписи актов приемки выполненных работ.

Приложение №10-график производства работ (оформляется Подрядчиком, согласовывается

Заказчиком).

1.3. Работы выполняются  с использованием материалов,  инструментов и технических средств  Подрядчика стоимость которых заложена в стоимость работ по настоящему контракту.

1.4. Риск случайного повреждения или  гибели выполненных  Подрядчиком работ, до их приемки Заказчиком – лежит на Подрядчике.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта

2.2. Окончание: «01» августа 2010г.

2.3. Приемка и оплата работ выполненных Подрядчиком осуществляется в сроки, установленные разделом  3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению на условиях настоящего муниципального контракта (цена договора) составляет: _____________________________рублей, в соответствии с ценой контракта, определенной в результате запроса котировок, без дальнейшей индексации.

(Общая стоимость работ по настоящему контракту может быть указана с учетом, либо без учета применения НДС, в зависимости от системы налогообложения Подрядчика).

3.2. В стоимость работ включены услуги транспортных средств, стоимость расходных материалов,  подлежащие выплате налоги, сборы и  другие обязательные платежи.

Общая стоимость выполненных работ может быть изменена в случаях:

- уменьшения размеров  оплаты выполненных объемов работ,  в связи с невыполнением в срок  или некачественным выполнением работ и применением к Подрядчику штрафов либо удержаний предусмотренных условиями настоящего  контракта.

3.3. Приемка выполненных объемов работ производится приемочной комиссией в день и час назначенный Заказчиком, после получения от Подрядчика информации о готовности выполненной работы к сдаче-приемке.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта (некачественно выполненной работы), Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков или предписание с указанием сроков исправления недостатков  и направляет его Подрядчику.

3.4. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (формы КС-2).

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты  выполненных Подрядчиком работ, являются заключение дорожной лаборатории по качеству произведенных работ, подписанные сторонами акты сдачи-приемки работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счета-фактуры  предоставляемые Заказчику по окончании  работ.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов  работ осуществляется Заказчиком  в течение 10 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанного в п. 3.5. настоящего контракта, и производится в объеме их стоимости,  за исключением случаев,  когда с Подрядчика были  взысканы экономические санкции (удержания) за несвоевременно выполненную работу или устранение недостатков.

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются за счет средств городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1.При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия связанные с не качественно выполненной работой.

Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта, требованиям ГОСТ, СНиП, ВСН   и методических рекомендаций по качеству данного вида работ, и по технологии их производства.

4.2. Подрядчик устанавливает на выполненные им работы гарантийный срок в 24 (двадцать четыре) календарных месяца, отсчет которого начинается с момента приемки Заказчиком полного объема работ обозначенных содержанием настоящего муниципального контракта.

4.3. Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам работ, выявленным в процессе их приемки, фиксируются в предписаниях Заказчика, при этом  устранение недостатков в срок установленный Заказчиком является обязательным условием для Подрядчика. В данном случае гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

4.4. Не выполнение предписания Заказчика в установленный срок, дает последнему право наложить на Подрядчика штраф (неустойку) за невыполнение предписания, и не производить приемку и оплату некачественно выполненной работы до полного устранения всех выявленных дефектов или недостатков работы.

4.5. Если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, а именно:

- по требованию Заказчика, (при уведомлении Подрядчика, в т.ч. по средством факсимильной связи не менее чем за 12 часов), не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по требованию Заказчика, (при уведомлении Подрядчика, в т.ч. по средством факсимильной связи не менее за чем 12 часов), отказывается от подписания предписания на устранение выявленных дефектов и недостатков, либо соглашения по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействиями саботирует процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние;

Заказчик вправе подписать предписание на устранение выявленных дефектов и недостатков на объекте производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить данный документ

Подрядчику заказным письмом с уведомлением и или по факсимильной связи.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет, в установленные Заказчиком сроки, устранить указанные в предписании дефекты и недостатки выявленные на объекте производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения расходов, затраченных на исправление дефектов и недостатков силами третьих лиц.

5. Права и обязанности Подрядчика.

Подрядчик обязан

5.1. В соответствии с условиями контракта, при соблюдении требований технической документации и нормативов (ГОСТ. СНиП и ВСН) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный контрактом срок.

5.2. Вести журнал производства работ с момента их начала до завершения.

5.4. Обеспечить на объекте  при производстве работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений и иных объектов городской  собственности.

Выполнение работ по настоящему контракту производить  работниками, одетыми в спецодежду с надписью (наименованием) предприятия Подрядчика.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда третьим лицам и нести перед ними прямую материальную ответственность за причиненный вред.

5.6. В течение всего срока действия настоящего контракта, обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченному представителю Заказчика к месту производства работ, предоставлять к осмотру по его требованию журнал и график производства работ, сертификаты на применяемые материалы и  иные документы,  необходимые последнему для контроля за ходом и качеством выполняемых  работ.

5.7. Письменно, посредством факсимильной связи, извещать Заказчика о готовности к сдаче-приемке выполненных объемов работ.

5.8. Принимать непосредственное участие в сдаче-приемке выполненных работ, а также в контрольных проверках проводимых Заказчиком на объектах работы, подписывать акты приемки  выполненных работ, акты контрольных проверок и предписания Заказчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток уведомить об этом Заказчика. Своевременно информировать Заказчика о наступлении  иных событий, которые могут воспрепятствовать ежедневному исполнению обязательств по контракту.

5.10. В сроки, установленные п. 3.5. настоящего контракта, ежемесячно предъявлять Заказчику для оплаты счета-фактуры, акты сдачи-приемки и справки о стоимости  выполненных работ.

5.11. Своевременно  и за свой счет устранять все недостатки, указанные в предписаниях Заказчика

5.12. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика по качеству выполненной работы, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование не принятых Заказчиком объемов работ (вторичную приемку),  с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях  и с привлечением представителя администрации Ленинского района г. Перми.

6.  Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, имеющего право:

- во всякое время проверять ход и качество работы выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

- присутствовать на объекте производства работ;

- проводить контрольные проверки и иные мероприятия, обеспечивающие надзор за качеством производства работ и сроками их выполнения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или  полной приостановке производства работ с указанием причин приостановки работ, распоряжения о запрещении применения технических средств и механизмов не обеспечивающих надлежащий  уровень качества работ на объекте;

-принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания на устранение выявленных дефектов и (или) недостатков в проделанной работе, устанавливать сроки на их устранение;

-производить проверку периодичности  и своевременности производства работ на объекте, учет расхода материалов используемых Подрядчиком при производстве работ.

Заказчик  обязан:

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты приемки выполненных работ при отсутствии замечаний по их качеству, и отказываться от приемки работ выполненных с дефектами или недостатками до их устранения.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ выполняемых Подрядчиком, посредством периодических контрольных  проверок.

6.5. Отражать в актах контрольных проверок и предписаниях дефекты и недостатки выявленные в работе Подрядчика, устанавливать сроки на их устранение.

6.6. Акты контрольных проверок и предписаний подписываются представителями обеих сторон контракта, при отказе Подрядчика от подписания данных документов,  в документах делается отметка об отказе, акт либо предписание подписывается Заказчиком единолично,  и в течение суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи. Замечания, отмеченные Заказчиком в одностороннем акте контрольной проверки или предписании подлежит обязательному исполнению Подрядчиком,  и могут быть оспорены  (признаны недействительными) только в судебном порядке.

6.7.  Наличие не устраненных недостатков отмеченных в актах контрольных проверок  и предписаниях Заказчика, служат основанием для отказа в подписании Акта приемки выполненных работ и их оплаты.

6.8. Заказчик, в целях документального закрепления обнаруженных недостатков или дефектов в работе Подрядчика, вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фото или видеосъемку  выявленных недостатков.

- Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту, иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (ГОСТ, СНиП, ВСН, СанПиН и др.). При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этими издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.3. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.3.1.  При  некачественно выполненных работах  с Подрядчика производятся удержания неустойки  в размерах определенных Критериями оценки качества и условий снижения стоимости работ, см. приложение №3  к настоящему муниципальному контракту.

7.3.2. За несвоевременное устранение недостатков работ отмеченных в актах контрольных проверок или  предписаниях Заказчика, с Подрядчика может быть взыскан (удержан) штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.

7.4.Заказчик за нарушение своих обязательств по муниципальному контракту уплачивает Подрядчику неустойку. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России начисляемой за каждый день просрочки.

7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

7.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. Удержание штрафов и (или) неустойки производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.7. настоящего контракта.

7.8. Уплата штрафных санкций или вычеты из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по контракту обязательств.

7.9. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается лишь по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Срок действия  контракта  и его прекращение.

8.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых:

- первый экземпляр  передается  Подрядчику;

- второй экземпляр остается у Заказчика;

8.2. Контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. Настоящий контракт  может быть  расторгнут по дополнительному соглашению сторон, либо в порядке установленном Российским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременно неустойку в размере 25% от общей цены, указанной в п.п. 3.1. настоящего контракта.

- Разрешение споров между сторонами.

9.1. Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего контракта, стороны руководствуются ГК РФ и иными действующими законами Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту разрешаются Сторонами  путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается  на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10.   Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: Подрядчик Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д. 61 Тел. 233-55-62 ИНН 5902293629/590201001 ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | __________________________________________ Юрид.адрес: _______________________________ Почтовый адрес: ___________________________ тел. ___________________ р/с ___________________ в ______________г. Пермь к/с ____________________ , БИК _____________ ИНН _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ С.В. Пивнев м.п. | Директор ________________ (_____-____) м.п. |

Приложение №  2

к муниципальному контракту №___

от _______________ 2010г.

Техническое задание

На выполнение работ по капитальному ремонту  подъездных путей к контейнерным площадкам, расположенных на территории Ленинского района

Состав и объёмы работ:

- Разборка асфальтового покрытия  на поврежденных участках – 480 м2

очистка основания карт  от пыли и грязи,

розлив вяжущих материалов по дну и стенкам основания.

- Устройство подстилающего, выравнивающего щебеночного основания – 940 м2

Россыпь и разравнивание щебня фракции 20-40 мм марки 800, толщиной не менее 10 см в плотном теле, укатка.

- Устройство асфальтобетонного покрытия – 940 м2

Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси тип В марки 2, толщиной не менее 60 мм.

- Вывоз асфальтового скола, грунта.

- Предоставить  результаты испытания дорожной лаборатории на ремонтируемых  участках.

- Произвести  восстановление асфальтобетонного покрытия после взятия проб.

Места расположения объектов:

- Ул. Пушкина, 1

- Ул. Пушкина, 11

- Ул. Пушкина, 13

- Ул. Попова, 57

- Ул. Сибирская, 4

- Комсомольский проспект, 11а

- Ул. Большевистская, 88

- Ул. Большевистская, 49

Заказчик:                                                          Подрядчик:

Директор МБУ «Благоустройство

Ленинского района»

________________ С.В.Пивнев                                                           ________________

Приложение №  3

к муниципальному контракту №___ от ___________

Оценка качества и условия снижения стоимости работ

| Перечень возможных нарушений при текущем ремонте асфальтобетонных покрытий | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания карт вяжущими материалами | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия, за каждые сутки | - 20 |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке указанным в техническом задании | -100 |
| Отсутствует ровность покрытия (просвет под рейкой длинной 3м) | -100 |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным. | -50 |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания | -100 |
| Коэффициент уплотнения не соответствует требованиям нормативных документов | -100 |
| Не выполнение какой-либо технологической операции, за операцию | -100 |
| Не предоставление исполнительной документации | - 30 |
| Не вывезен строительный мусор в течение периода большего чем одни сутки, за каждые сутки | - 20 |
| Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных), за каждые сутки | - 20 |
| Не соответствие лабораторных испытаний требованием нормативных документов | - 100 |
| Невыполнение графика производства работ (за каждый случай нарушения графика) | - 20 |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Ленинского района» Директор _____________ Пивнев С.В. | Подрядчик: |
| --- | --- |

КС-2									Приложение №4								                          к  Муниципальному контракту  №__

от «___»____________2010г.

┌────────┐

Заказчик ______________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)              │        │

├────────┤

Подрядчик _____________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)                    │        │

├────────┤

Объект работ___________________________________________ │        │

(наименование, адрес)                        ├────────┤

_______________________________________________________ │        │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

АКТ └─────────┴───────────┘└───────┴───────┘

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором (контрактом)  подряда   ________________________________________________ руб.

| Номер |  | Наименование работ | Номер единич- ной расцен- ки | Единица измере- ния |  | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по поряд- ку | пози- ции по смете |  |  |  |  | коли- чест- во | цена за еди- ницу, руб. | стои- мость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | Итого |  | X |  |

Всего по акту

Сдал   ________________   ________________     _____________________

(должность)                                          (подпись)                                      (расшифровка подписи)

М.П.

Принял ________________   ________________     _____________________

(должность)                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

М.П.

КС-3									Приложение №5								                          к  Муниципальному контракту  №__

от «___»____________2010г.

┌────────┐

Заказчик ______________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)             │        │

├────────┤

Подрядчик _____________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)                    │        │

├────────┤

Объект работ___________________________________________ │        │

(наименование, адрес)                        ├────────┤

_______________________________________________________ │        │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

СПРАВКА      ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────┐

│Номер│   Наименование пусковых   │Код│   Стоимость выполненных  │

│по   │    комплексов, этапов,    │   │    работ и затрат, руб.  │

│по-  │объектов, видов выполненных│   ├────────┬────────┬────────┤

│рядку│работ, оборудования, затрат│   │с начала│с начала│ в том  │

│     │                           │   │проведе-│  года  │числе за│

│     │                           │   │ния     │        │отчетный│

│     │                           │   │работ   │        │ период │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│  1  │             2             │ 3 │   4    │   5    │   6    │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │Всего работ и затрат,      │   │        │        │        │

│     │включаемых в стоимость     │   │        │        │        │

│     │работ                      │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │в том числе:               │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │                               │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

└─────┴───────────────────────────┴───┴────────┴────────┼────────┤

Итого │        │

├────────┤

Сумма НДС │        │

├────────┤

Всего с учетом НДС │        │

Заказчик        __________________ ____________ _____________________

(должность)                                        (подпись)                    (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик     _______________________     _______________        ____________________________

(должность)                             (подпись)                          (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение №6								                          к  Муниципальному контракту  №__

от «___»____________2010г.

АКТ

контрольной проверки работ выполненных за (неделю) декаду

_____________ 2010 г.

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2010 г.

( дата )

Проверка произведена  ________________________________________________________________

( должность, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика)

и ______________________________________________________________________________________

( должность, фамилия, имя, отчество представителя Подрядчика  или третьего лица)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:						               Подрядчик:

__________________ (С.В. Пивнев)                                 _________________ (__________________)

Приложение №7

к  Муниципальному контракту  №__

от «___»____________2010г.

# А К Т

оценки работы подрядного предприятия

за ____________________ 2010 г

(месяц )

по ___________________________________________________________

( наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд ________ ( декада) | 2 объезд ________ ( декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: 			                                         Подрядчик:

____________________ (С.В. Пивнев)                        ___________________ (_____________)

Приложение №8

к  Муниципальному контракту  №__

от «___»____________2010г.

## ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение дефектов или недостатков в работе Подрядчика

г. Пермь								«___» _________________ 20___г.

Заказчик:   МБУ «Благоустройство Ленинского района_, тел. 210-97-21;

233-55-61

Подрядчик:   ____________________________________________________________________

(организация, адрес, телефон, факс)

_____________________________________________________________________________________________

Объект работ: __________________________________________________________

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № __________  ,      дата заключения  _____________________

Проверкой установлено:

| № п/п | Наименование (вид) некачественно выполненных работ (что именно) | Позиция по смете | Стоимость ед.измерения | Выполнено с нарушением (кол-во) | Срок на устранение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель Заказчика                        __________________     (__________________)

(подпись, печать)	                            (Ф.И.О)

Представитель Подрядчика                    __________________     (__________________)

(подпись, печать)		           (Ф.И.О)

Приложение № 9

к муниципальному контракту

№ ____от __________2010г.

_________________________________________

( Логотип предприятия, фирмы)

ПРИКАЗ № ________

г. Пермь 								      «___» _____________ 2010г.

«О назначении уполномоченного представителя

Подрядчика для проведения мероприятий

по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению

необходимых документов»

В связи с заключением Муниципального контракта № _____ на выполнение работ по капитальному ремонту подъездных путей к контейнерным площадкам и  в целях надлежащей и качественной реализации обязательств принятых по этому контракту

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика _________________ ________________________________________и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ, с правом подписания нижеследующих документов:

- актов контрольных проверок;

- актов приемки выполненных работ (КС-2);

- справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);

- актов выявленных недостатков;

- предписаний Заказчика  на устранение дефектов или недостатков;

Директор                                  ____________________                      (___________________)

М.П.

« С содержанием приказа ознакомлен (на)

и согласен (на) _____________________ ( __________________ )

«___» ______________ 2010г.