Приложение № 3

к извещению о запросе котировки

от «18» июня 2010г № 14

Техническое задание.			          		                                                       На  выполнение работ по сносу деревьев на придорожных газонах          Ленинского района

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта (подписания договора)               до 01 декабря 2010г.

| № пп | Наименование работ | Ед. измер. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валка деревьев лиственных пород в городских условиях с корчёвкой пней вручную | шт. | 74 |
| 2. | Выравнивание участка (засыпка ямы) после корчевания с засыпкой грунтом | м3 | 110 |
| 3. | Подсыпка растительной земли слоем 10 см | м2 | 96 |
| 4. | Посев с заделкой семян, полив | м2 | 96 |
| 5. | Вывоз спила | м3 | 301 |

Работы выполнять в соответствии с нормативными документами ( СНиП, ГОСТ).