Приложение № 9

к документации об аукционе

/ПРОЕКТ/

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала в здании

МОУ «Гимназия № 2» г.Перми

г. Пермь                                                                                  «____»__________2010 г.

МОУ «Гимназия № 2» г.Перми именуемое в дальнейшем «Заказчик»,                                    в лице директора Сухановой Людмилы Андреевны,  действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили на основании протокола аукционной  комиссии от ___ _______2010 г.  № ____ настоящий муниципальный контракт  о нижеследующем.

### 1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту спортивного зала в здании МОУ «Гимназия № 2» г.Перми, по адресу г. Пермь, ул. Старцева, 1а (далее – Объект)  и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять и оплатить выполненные работы.

1.2. В соответствии с муниципальным контрактом выполнение работ осуществляется Подрядчиком своими силами (или с привлечением субподрядчика) в соответствии с локально-сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1 к настоящему контракту).

### 2.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

- 2.1.Стоимость работ по настоящему контракту (цена контракта) установлена по результатам открытого аукциона и составляет ______________________ (_____________________________________________________________________) рублей.

- 2.2. Понижающий коэффициент по результатам аукциона составляет ___________.

2.3. Цена контракта  включает  все расходы на выполнение всех работ, услуг, поставок по муниципальному контракту, в т.ч. на все виды строительно-монтажных и иных работ согласно локально-сметному расчету (приложение № 1 к настоящему контракту), на закупку и поставку материалов и оборудования, их транспортировку, а также все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, монтаж, пуско-наладочные работы, сдачу  объекта в эксплуатацию.

2.4. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

3.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.При выполнении настоящего Контракта Подрядчик обязан:

3.1.1. в течении 2-х календарных дней представить и согласовать с Заказчиком график производства работ с указанием последовательности выполнения всех предусмотренных настоящим контрактом работ, и продолжительности выполнения каждой работы в календарных днях.

3.1.2. принять объект в течение дня с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объекта в работу;

3.1.3. выполнить своими силами и средствами работы, предусмотренные настоящим контрактом в соответствии с требованими ГОСТов, СНиПов, СанПиНов, иных нормативных документов и сдать их результат Заказчику; выполнить работу в сроки, установленные настоящим контрактом, в том числе графиком производства работ.

3.1.4. при выполнении предусмотренных работ Подрядчик вправе привлечь субподрядчиков

3.1.5. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту. Материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении), должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Документы удостоверяющие качество материалов и оборудования должны быть переданы Подрядчиком Заказчику до начала их применения (использования), в противном случае Заказчик вправе не принимать работы, выполненные с использованием  материалов и оборудования, на которые своевременно не представлены документы, удостоверяющие их качество;

- 3.1.6. обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;

- 3.1.7. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

3.1.8. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта.

3.1.9.извещать Заказчика  в письменном виде в течение 2-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

3.1.10. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приемки  выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

3.1.11. В течение 5 дней устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

3.2.В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

# 4.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

- 4.1.Заказчик обязан:

- 4.1.1.передать объект в работу в течение дня с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи;

- 4.1.2.обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

- 4.1.3. в течение 5 дней принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего контракта;

- 4.1.4. оплатить выполненные Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим контракта;

4.2. Для осуществления контроля над деятельностью Подрядчика Заказчик вправе:

4.2.1. Назначить ответственное за исполнение контракта официальное лицо (лиц), уведомив об этом Подрядчика.

4.2.2. Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов, других нормативных документов;

4.2.3. Выбрать уполномоченную организацию, осуществляющую контроль за выполнением объемов и видов работ по настоящему контракту.

5.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.     Срок выполнения работ: 20 календарных дней с даты заключения настоящего контракта, но не позднее 25 августа 2010 года.

    - Началом выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в работу.

    - Окончанием выполнения работ, считается дата, указанная в акте приемки всех выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом.

  - Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определены в «График производства работ» (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

6.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1.  Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты работ:

6.1.1. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 20 % от цены контракта в течение 10 банковских дней с даты фактического начала выполнения работ.

6.1.2. Окончательная оплата производится после завершения всего объема работ, предусмотренного в Приложение № 1 к настоящему контракту, в течение 10 банковских дней со дня предоставления Заказчику оформленных в установленном порядке документов: акт (акты) о приемке выполненных работ(КС-2), справка (справки) о стоимости выполненных работ (КС-3), счет-фактура (счета-фактуры).

6.1.3. Оплата осуществляется в соответствии с локально-сметным расчетов – Приложение № 1 к настоящему контракту с учетом понижающего коэффициента, указанного в п.2.2. настоящего контракта. Сумма, подлежащая оплате за фактически выполненные работы, рассчитывается следующим образом: СО=ССхПК, где:

СО – сумма, подлежащая оплате за фактически выполненные работы,

СС – стоимость фактически выполненных работ в соответствии с локально-сметным расчетом – Приложение № 1 к настоящему контракту,

ПК – понижающий коэффициент.

6.2. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

7.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Работы по настоящему контракту должны производиться в соответствии с локально-сметным расчетом – Приложение № 1 к настоящему контракту, требованиями СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих  отраслевых стандартов и  других нормативных документов.

7.1.2. Работы должны производиться в соответствии с графиком выполнения работ – Приложение № 2 к настоящему контракту.

7.1.3. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и уполномоченную организацию осуществляющий технический надзор со стороны Заказчика (при наличии)                                          (далее – Технадзор)о необходимости приемки этапа  работ по мере его завершения.

7.1.4. Подрядчик  в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора и иными инстанциями порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

7.1.5. Подрядчик  гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, а также что материалы и оборудование будут иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Используемые при выполнении работ материалы и  оборудование должно быть новое и не бывшее в употреблении.

7.1.6. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и Технадзор о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика.

7.1.7. Обнаруженные дефекты или недостатки в выполненных работах, отражаются в акте. Подрядчик устраняет обнаруженные дефекты и недостатки  за свой счет.  В случае неустранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или недостатков в выполненных работах в установленный срок, Заказчик вправе устранить указанные дефекты или недостатки силами третьих лиц за счет подрядчика.

7.1.8. Подрядчик  осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ.

7.1.9. Заказчик с участием руководителя образовательного учреждения (объекта) и                   Технадзор вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

8. ПРИЕМКА   РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

8.1.1. Приемка результата работ может осуществляться по усмотрению Заказчика  поэтапно или после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.1.2. Приемка выполненных работ осуществляется по актам приемки выполненных работ (КС-2), по справкам о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

8.1.3.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

8.1.4. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Контракта, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. Подрядчик обязуется устранить недостатки в выполненных работах в срок, Установленный Заказчиком.

9.ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с локально-сметным расчетом – Приложение № 1 к настоящему контракту и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, другими нормативными документами;

9.2. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 60 месяцев со дня приемки всех работ по настоящему контракту и распространяется на весь объем работ, на все использованные материалы и оборудование.

- 9.3. Подрядчик обязан в  срок, установленный Заказчиком,  устранять недостатки и дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Подрядчик не вправе уступить третьим лицам вытекающие из настоящего контракта права.

10.2. Исполнение настоящего контракта Подрядчиком обеспечено ___________________. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, подрядчик обязан в течение 3 (Трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере.

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 11.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 11.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости муниципального контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

- Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

- Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

- 11.3.За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

- 11.4. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

14.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (два для Заказчика, один для Подрядчика) и вступает в силу с момента его подписания.

14.4.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту,  решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5.Для решения текущих вопросов по контракту назначается ответственное лицо:

от Заказчика: Рыбина Ольга Владимировна, тел. 261-51-77

от Подрядчика: _____________________________тел. _____________________

14.6.К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1        Локально-сметный расчет

Приложение № 2       График производства работ.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: МОУ «Гимназия № 2» г.Перми | Подрядчик: |
| --- | --- |
| 614051, г. Пермь, ул. Старцева, 1а ИНН 5906031455 КПП 590601001 ОКПО 12022366 ОКВЭД 80.21 ОГРН 1025901372364 ОКАТО 57401375000 Получатель: ИНН / КПП 5902290434 / 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми л/с 02563000380, МОУ «Гимназия № 2» л/счет 02930014036) Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю р/счет № 40204810300000000006 БИК 045773001 Кор/счет нет |  |

___________________/Л.А. Суханова/                    _________________/_________________/

м.п.                                                                                 м.п.