Муниципальный контракт на ремонт перекрытия

над первым этажом здания МУК «Театр «У Моста»

г. Пермь         				                    "    "                   2010год

МУК Театр  «У Моста», в лице художественного руководителя Федотова Сергея Павловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _____________________________________в лице ____________________, действующего на основании________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить ремонт перекрытия над первым этажом адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 11, согласно локальному сметному расчету (приложение 1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта..

1.2.  Настоящий контракт заключен на основании протокола _______________ № ________ от «___»________ 2010 г.

2.  ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет _______ ( _________)  руб. __  коп., в т.ч. НДС_____ руб.

2.2. Предоплата не предусмотрена. Окончательный расчет в течение 10 (десяти) банковских  дней   с момента  подписания акта выполненных работ (форм КС-2, КС-3).

При этом оплата за выполненные согласно смете заказчика работы  осуществляется по смете заказчика с  применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены Контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену Контракта (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметам заказчика на полученный понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

2.3. В стоимость работ включены: транспортные необходимые для выполнения работ, оказания услуг материально-технические ресурсы, командировочные расходы, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, транспортные и прочие расходы, стоимость всех сопутствующих услуг, связанных с выполнением условий настоящего контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по нему.

3.2. Срок выполнения работ: в течение 5 дней с момента заключения контракта.

3.3. Работы выполняются в рабочие и выходные дни, время выполнения работ с 10:00 до 18:00.

3.4. Работы считается выполненными и принятыми Заказчиком с момента подписания акта приемки-сдачи  объекта и акта выполненных работ (КС 2 и КС 3).

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подрядчик:

4.1. Выполняет работы в соответствии с локальным сметным расчетом и условиями настоящего контракта.

4.2. Согласовывает с Заказчиком персонал и автотранспорт, необходимый  Исполнителю для выполнения работ, указанных в п. 1..1 настоящего контракта.

4.3. Ведет журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения, предоставлять его в любое время по требованию Заказчика.

4.4. Подтверждает выполнение скрытых работ актами на скрытые работы. Скрытые работы сдаются  Заказчику по мере их готовности. В случае выполнения указанных работ без приемки Заказчиком, Подрядчик по требованию Заказчика вскрывает любую часть выполненных работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.

4.5. Выполняет своими силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.

4.6. Устанавливает требуемый Заказчиком режим входа на Строительную площадку и выхода с нее.

4.7. Осуществляет охрану строительной площадки.

4.8. Обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике  безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

4.9. Осуществляет уборку и содержание строительной площадки, вывозку строительного мусора с площадки в период выполнения работ и по их окончании.

4.10. Вывозит в трехдневный срок со дня подписания акта выполненных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование и материалы, транспортные средства, изделия, конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.

4.11. В день сдачи объекта в эксплуатацию передать Заказчику один комплект исполнительной документации (схемы, протоколы измерений, акты на скрытые работы и т.п.).

4.12. Обеспечивает полную сохранность существующих конструкций и инженерных сетей. В случае нанесения им ущерба, направляет соответствующее уведомление Заказчику и производит за свой счет восстановительные работы. Срок выполнения работ согласовывается с Заказчиком.

4.13. В случае обнаружения работ, не предусмотренных локальным сметным расчетом, но необходимых для исполнения условий настоящего контракта, письменно уведомить Заказчика. До получения письменного согласия Заказчика, Подрядчик не вправе выполнять дополнительные работы. В противном случае Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты этих работ.

4.14. Своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные в процессе выполнения   работ, при приемке и в период гарантийной эксплуатации. Срок устранения согласовывается с Заказчиком.

4.15. При согласовании с Заказчиком, Подрядчик вправе привлечь к выполнению работ по настоящему контракту субподрядчиков, при этом всю ответственность перед Заказчиком за выполняемые субподрядчиками работы несет Подрядчик. Заказчик вправе потребовать лицензию субподрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.  В случае  просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 20 % от суммы, указанной в п.. 2.1. настоящего контракта.

5.3. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ в установленный срок, Подрядчик обязан до истечения срока выполнения работ в письменной форме уведомить об этом Заказчика. Новый срок выполнения работ определяется Заказчиком в одностороннем порядке, о чем Подрядчик  уведомляется письменно.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, за каждый день просрочки.

6. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим нормам.

6.2. Строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам, иметь технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, и предоставляются заказчику на момент поставки на объект.

6.3.  Гарантийный срок на выполненные работы  составляет 60 месяцев в объеме 100% с даты подписания акта выполненных работ. Срок гарантии продлевается на время, в течение которого эксплуатация результатов работ не производилась по причине выявленных в период эксплуатации недостатков и дефектов, возникших по вине Подрядчика.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

8.  ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в установленном законом порядке по месту нахождения Заказчика.

9. ВСТУПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА В СИЛУ

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по нему.

9.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10..1. В случае причинения материального ущерба третьему лицу во время и в результате выполнения работ Подрядчик  принимает срочные меры по его ликвидации или компенсирует нанесенный ущерб в полном объеме.

11.. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 Расторжение или изменение контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

11.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 30 дней.

Приложение 1: Локальный сметный расчет.

12.. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: МУК Пермский театр «У Моста» 614001, г. Пермь, ул. Куйбышева, 11 УФК по Пермскому краю (Комитет по культуре, л/с 02925018692)рая, УЭАЗ», л/сч 0сч 028120146стваеатра по адресу г.Пермь ул.Куйбышева ,11а,11_______________________________________________ Р/С 40101810700000010003 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 ИНН 5902502400, КПП 590201001 Художественный руководитель ________________ /С.П. Федотов / | Подрядчик: ______________ /___________/ |
| --- | --- |