УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Мотовилихинского района города Перми

_______________ /С.В.Мальцев

«____» _________ 20 ___ года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности в здании администрации Мотовилихинского района (капитальный ремонт здания)

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация Мотовилихинского района города Перми |
| Место нахождения |  | г. Пермь, ул. Уральская, 36 |
| Почтовый адрес |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36 |
| Адрес электронной почты |  | admmotov@permregion.ru |
| Контактный телефон |  | 260-24-16 |
| Контактное лицо |  | Курбанов Илья Рамилевич |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Открытый аукцион на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности в здании администрации Мотовилихинского района (капитальный ремонт здания) |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности в здании администрации Мотовилихинского района (капитальный ремонт здания). |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 4120000 (Четыре миллиона сто двадцать тысяч) рублей |
| Объем выполняемых работ |  | Согласно перечню работ. (Приложение № 1 к документации об аукционе). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе перечнем работ (Приложение №1 к документации об аукционе) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место, условия и сроки выполнения работ. |  | Место выполнения работ – г. Пермь, ул. Уральская, 36 Срок выполнения работ: в течение 40 дней с момента подписания контракта. |
| Срок предоставления гарантий качества работ. |  | На все выполняемые работы подрядчик обязан предоставить гарантию 24 месяца. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Предоплата составляет 12% от стоимости контракта. Предоплата производится на основании счета выставленного подрядчиком в течение 10 дней с момента подписания контракта. Оплата за выполненные работы производится поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ, на основании: -справки стоимости выполненных работ (форма КС-3), согласованной с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством РФ; - акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), согласованного с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством РФ; - счета-фактуры. В течение трех дней со дня получения от подрядчика подписанных им справок стоимости выполненных работ (форма КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) заказчик подписывает их. Заказчик вправе отказаться от подписания справки стоимости выполненных работ (форма КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), если указанные в них объёмы и стоимость работ не соответствуют фактическим. Форма оплаты: безналичная. Оплата за фактически выполненные подрядчиком объемы работ осуществляется после устранения замечаний заказчика и выявленных в процессе работы недостатков, согласно условиям, установленным в документации об аукционе и контракте, в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания сторонами документов (справки стоимости выполненных работ (форма КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)). Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае отсутствия бюджетного финансирования. Оплата осуществляется по сметной стоимости от начальной цены контракта с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в перечне работ заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с перечнем работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с перечнем работ заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта. Цена контракта должна включать все налоги, сборы и другие платежи (расходы), сопутствующие исполнению контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Не применяется |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о качестве работ в соответствии с Приложение № 4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение №216А от 25.06.2010», по которому вносится обеспечение. В случае если аукцион не разделен на лоты, в графе платежного поручения «Назначение платежа» номер лота не указывается. |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона: - Лицензия на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. - Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части работ: - Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей; - Механизированная разработка грунта; - Арматурные работы; - Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; - Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой; - Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций; - Гидроизоляция строительных конструкций; - Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования; - Устройство кровель из штучных и листовых материалов; - Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. Подавать заявку на выполнение части работ не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ. |  | Участник размещения заказа должен представить сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 4. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 %, что составляет 206000 (Двести шесть тысяч) рублей. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «22» июля 2010 года. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Мотовилихинского района города Перми, л/с 04933013746). ИНН; 5906012420. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № 216А от 25.06.2010.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | г. Пермь, ул. Уральская, 36, кабинет 304 |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «26» июня 2010 года |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «16» июля 2010 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 7). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  | - В любое время до «16» июля 2010 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 8) запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «25» июня 2010 года |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - «11» июля 2010 года. |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - г. Пермь, ул. Уральская, 36 |
| День начала рассмотрения |  | - «16» июля 2010 года. |
| Время начала рассмотрения |  | - 10:00 (время местное) |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний. |
| Дата проведения аукциона |  | - «29» июля 2010 года. |
| Время проведения аукциона |  | - 13:00 (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 6 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | - 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. - 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | - Указанный срок должен составлять не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) и не более чем двадцать дней. - В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности в здании администрации Мотовилихинского района

(капитальный ремонт здания)

(предписание №203 от 27 апреля 2009года)

| № |  | Наименование работ |  | Ед. изм |  | Подвал и тамбур |  | 1этаж | 2этаж |  |  | Лестнич. клетки 2 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Демонтаж существующей облицовки стен панелями МДФ и потолков (п.5) |  | М2 |  | 129,75 |  | 203.11 | 101,14 |  |  | 355 |
| 2 |  | Расчистка поверхности панелей от масляной краски |  | М2 |  | 37.34 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Разборка существующих деревянных плинтусов (п.6) |  | МП |  | 20.6 |  | 42,0 | 116,4 |  |  | 122,6 |
| 4 |  | Разборка полов дощатых по лагам |  | М2 |  | 43.43 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Грунтование сущ. основания пола грунтовкой «Церезит»за 2 раза |  | М2 |  | 43.43 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Устройство стяжки цем.песч. р-ром толщ, до 100мм |  | М2 |  | 43.43 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Грунтование «Це-резитом» стяжки за 1 раз |  | М2 |  | 43.43 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Устроийство самовыравнивающ-его слоя из сухих смесей типа «Вето нит» толщ.до 10мм |  | М2 |  | 43.43 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Устройство плитки напольной на клее |  | М2 |  | 43.43 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Устройство цоколя из керамич.плитки |  | М2 |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Разборка |  | М2 |  |  |  | 22,4 | 47.0- линолеум 104.0- ламинат |  |  |  |
|  | существующего покрытия полов из ламината и линолеума (п.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Облицовка стен вновь листами ГКЛ по мет. каркасу (п.5) |  | М2 |  | 131,8 |  |  | 203.11 | 101,14 |  | 355 |  |
| 13 | Оклейка панелей из ГКЛ стекло- обоями под покраску (п.5) |  | М2 |  | 109.0 |  |  |  | 9.8 |  |  |  |
| 14 | Оклейка панелей стеклохолстом |  | М2 |  |  |  |  | 203.11 | 101.4 |  | 355 |  |
| 15 | Сплошное шпаклевание стен выше панели из декоративной штукатурки |  | М2 |  |  |  |  |  | 101.4 |  | 289 |  |
| 16 | Окрашивание стен выше панелей из декор, штукатурки ВЭК улучшенная |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  | 289 |  |
| 17 | Устройство панелей из декоративной штукатурки |  | М2 |  |  |  |  | 203.11 | 148.82 |  | 67 |  |
| 18 | Окрашивание декоративной штукатурки ВЭК с добавлением колера за 2 раза |  | М2 |  |  |  |  | 203.11 | 148.82 |  | 67 |  |
| 19 | Окрашивание панелей по обоям ВЭК за 2раза (п.5) |  | М2 |  | 109.0 |  |  |  | 9.8 |  |  |  |
| 20 | Окрашивание р/окр стен выше панели по обоям ВЭК за 1раз (п.5) |  | М2 |  |  |  |  | 46,8 | 310.68 |  |  |  |
| 21 | Обработка существующего основания пола огнезащитным составом типа «Перилакс-3 000» (п.6) |  | М2 |  |  |  |  | 22,4 | 151.0 |  |  |  |
| 22 | Устройство стяжки вновь из плит ГВЛ в 2 слоя (п.6) со шпаклеванием стыков и зазоров до 30% от площ. |  | М2 |  |  |  |  | 22,4 | 151.0 45.3 |  |  |  |
| 23 | Грунтование новой стяжки из плит ГВЛ |  | М2 |  |  |  |  | 22.4 | 151.0 |  |  |  |
| 24 | Устройство покры- тия из ламината вновь |  | М2 |  |  |  |  |  | 151.0 |  |  |  |
| 25 | Устройство покрытия из линолеума пожаробезопсного типа «Ноrizon-005» (п.6.) |  | М2 |  |  |  |  | 22,4 |  |  |  |  |
| 26 | Устройство плинтусов пластиковых вновь (п.6) |  | МП |  |  |  |  | 42,0 | 116,4 |  |  |  |
| 27 | Установка порожных планок (п.6) _ |  | шт |  |  |  |  | 8,0 | 26,0 |  |  |  |
| 28 | Установка вновь дверных блоков из металлопластика (п. 16) |  | М2 |  |  |  |  | 5,28 | 7,04 |  |  |  |
| 29 | Установка доводчиков (п.11,п.16) |  | шт |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 6 |  |
| 30 | Окрашивание оконных откосов ранее окрашенных за1 раз ВЭК(п.5) |  | М2 |  | 4,0 |  |  |  | 12,0 |  | 49,6 |  |
| 31 | Демонтаж дверных блоков |  | М2 |  |  |  | 6.9 |  | 11.5 |  |  |  |
| 32 | Демонтаж наличников |  | МП |  |  |  | 16.8 |  | 29.5 |  |  |  |
| 33 | Установка дверных блоков б/у |  | МП |  |  |  | 6.9 |  | 11.5 |  |  |  |
| 34 | Установка наличников б/у |  | МП |  |  |  | 16.8 |  | 29.5 |  |  |  |
| 35 | Устройство откосов из ГКЛ вновь по м/каркасу |  | М2 |  | 1.5 |  | 9.4 |  | 10.6 |  |  |  |
| 36 | Окрашивание откосов ВЭК вновь За 2 раза |  | М2 |  | 1.5 |  | 9.4 |  | 10.6 |  |  |  |
| 37 | Устройство вновь перегородки из ГКЛ по м/каркасу с изоляцией |  | М2 |  |  |  |  |  | 9.63 |  |  |  |
| 38 | Клеевая окраска потолков р/окр |  | М2 |  | 31.7 52.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Клеевая окраска стен выше панели ранее окрашен. |  | М2 |  | 54.35 65.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Перевод маслян- ной окраски панелей на ВЭК за 2 раз с полной подготовкой (п.5) |  | М2 |  | 37.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ремонт штукатурки стен и пот. |  | М2 |  | 9.5 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Перетирка поверхности стен (склад) |  | М2 |  | 12.0 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Окраска р/окраш. поверхности стен маслян.краской за 2 раза (склад) |  | М2 |  | 45.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Оштукатуривание стен вновь (проем) |  | М2 |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Облицовка потолков панелям типа «Люксолон» (п.5) |  | М2 |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Обшивка стен тамбура плитами ЦСГТ по мет. карк. (п.5) |  | М2 |  | 16.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Окрашивание стен по ЦСП вновь фасадной ВЭК за 2р (п.5) |  | М2 |  | 16.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Демонтаж сущ. обшивки лестничных маршей и площадок из ГКЛ по металлическому каркасу (п.13) |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  | 56,1 |  |
| 49 | Обработка металлических косоуров лестничных маршей и площадок огнезащитным составом (п.13) |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  | 114,66 |  |
| 50 | Облицовка лестничных маршей и площадок потолочной плиткой типа «Байкал» (п. 13) |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  | 56,1 |  |
| 51 | Демонтаж дверного блока выхода в чердачное помещения с последующей установкой п/пож дверного блока |  | ШТ М2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 1.2 |  |
| 52 | Устройство уплотнителей в притворах дверей (п. 11) |  | МП |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
| 53 | Демонтаж перегородок складского помещения и архива из панелей МДФ с последующим устройством перегородки из листов ГКЛ по металлическому каркасу (п.25) |  | М2 |  | 17.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Демонтаж облицовки стен из ДСП с последующей перетиркой стен и окраской ВЭК за 2 раза (п.5) |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  | 10.0 |  |
| 55 | Покраска поручней масляной краской за 2 раза |  | МП |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 56 | Покраска металлического ограждения масл. краской за 2 раза |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 57 | Демонтаж дверного блока метал. (п. 17) |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |  |
| 58 | Закладка дверных проемов в подвале с уст. ершей |  | МЗ |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Изготовление и установка лестницы эвак.выхода (п. 18) |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Демонтаж унитаза |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Демонтаж умывальника |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Демонтаж труб |  | МП |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Разборка перегородок оштукатурен. по драни |  | М2 |  | 49.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Разборка асфальто- бетонного покрытия толщ. 150мм |  | МЗ |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Разработка грунта 3 категории механизированным способом на глубину 2 метра |  | мз |  | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Изготовление арматурной сетки диам.12мм А-1. 150* 150мм и установка ее |  | М2 |  | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Устройство асфальтобетонно-го покрытия толщ. 100мм |  | МЗ |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Пробивка проемов в фундаментных стенах толщ. 0.75м 1200*900 |  | МЗ |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Демонтаж п/пож. дверных блоков 2 шт |  | М2 |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Устройство перегородок кирпичных в 1/2кирп. |  | М2 |  | 20.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Устройство столбов и пилястр из кирпича |  | МЗ |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Оштукатуривание перегородок и пилястр улучшен. |  | М2 |  | 46.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Оштукатуривание откосов |  | М2 |  | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Установка б/у п/пожарных блоков 2шт |  | М2 |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Улучшенная окраска ВЭК вновь оштукатуренных перегородок |  | М2 |  | 46.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Изготовление и установка перемычек дл.2000мм из швеллера №14 |  | тн |  | 0.259 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Разборка облицовки стен из листов ГКЛВ по мет. каркасу |  | М2 |  | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Пробивка проемов в кирпичных перегородках 1.6*2.1 |  | МЗ |  | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Изготовление и установка закладных деталей в тело бетона 200*200*10 |  | Шт кг |  | 4 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Устройство стен приямка из бетона М-200 |  | МЗ |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Устройство гидроизоляции стен приямка (Тефонд+) |  | М2 |  | 40.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Обратная отсыпка пазух ПГС с послойной трамбовкой и проливной |  | МЗ |  | 14.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Устройство бетонных отмосток |  | МЗ |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Устройство подпорной стенки из кирпича толщ. 250мм |  | МЗ |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Устройство бетонных ступеней из бетона М-200 |  | МЗ |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Обрамление ступеней метал, уголком 50*50мм |  | тн |  | 0.033 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Устройство перегородок из ГКЛВ по метал. каркасу с теплоизоляцией на базальтовом волокне толщ. 75 мм |  | М2 |  | 29.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Установка дверных блоков в этих перегородках (деревянных-филенчатых) с установкой замков |  | М2 |  | 5.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Оклейка перегородок из ГКЛВ стеклохолстом |  | М2 |  | 11.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Устройство облицовочной плитки на высоту 1.85м |  | М2 |  | 61.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Окраска новой перегородки выше плитки за 2раза масляными составами улучшенная |  | М2 |  | 64.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Ремонт штукатурки потолков |  | М2 |  | 9.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Ремонт штукатурки стен |  | М2 |  | 18.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Смыв клеевой побелки стен и потолков р/окраш. |  | М2 |  | 54.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Улученная масляная окраска потолков вновь. |  | М2 |  | 18.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Улучшенная масляная окраска стен |  | М2 |  | 36.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Установка унитазов со смывными бачками |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Установка умывальников |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Прокладка водопроводных труб пластик. |  | МП |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Оштукатуривание новой кирпичной кладки |  | М2 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Улучшенная окраска стен вновь ВЭК |  | М2 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Уборка строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Ремонт штукатурки откосов |  | М2 |  | 29.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Улучшенная окраска ВЭК откосов вновь |  | М2 |  | 29.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Зашивка канализационных стояков и лежанок труб ГКЛВ по метал. каркасу |  | М2 |  | 17.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Демонтаж и монтаж вновь светильников в санузлах и курительной комнате |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  | 21 |  |
| 107 | Установка дверных блоков м/пластик с армированным остеклением с открыванием на 180градусов |  | М2 |  | 25.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Устройство цоколя из плитки керамической на клее выс. 150мм |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| 109 | Смена керамической плитки на ступенях лестничных маршей |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |
| 110 | Устройство и разборка неинвентарных деревянных лесов |  | М2 |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Замена п/пож. дымовых датчиков по всему зданию |  | шт |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Подвешивание кабельных трасс пожарной, охранной сигнализации, освещения и компьютерной сети за подвесными потолками по всему зданию |  | МП |  | 1116 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Демонтаж и установка потолочной плитки типа «Байкал» (15%) |  | М2 |  | 252 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Устройство выхода из подвала и с 1 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Пробивка гнезд, борозд в кирпичной стене 4шт 130*130 |  | МЗ |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Изготовление и установка металлических конструкций для навеса (стойки, балки) из швеллера № 14 с окраской за 2 раза |  | кг |  | 1193.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Закладка гнезд, борозд в кирпичной стене |  | МЗ |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Устройство ж/б площадки |  | МЗ |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Монтаж ж/б ступеней |  | шт |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Устройство кровли из металл, профиля |  | М2 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Устройство обшивки стен из метал, профиля |  | М2 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Установка дверных блоков вновь металлических |  | М2 |  | 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Установка доводчиков |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость работ (начальная (максимальная) цена контракта) – 4120000 (Четыре миллиона сто двадцать тысяч) рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Все материалы, используемые при выполнении работ могут быть заменены аналогичными с подобными техническими характеристиками и свойствами.

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о качестве работ

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе.

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 9

- к документации об аукционе

Регистрация №_____ от «___»_________2010г.

Муниципальный контракт

на выполнение работ по устранению нарушений требований

пожарной безопасности в здании администрации Мотовилихинского района

(капитальный ремонт здания)

г. Пермь

Администрация Мотовилихинского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Мальцева Сергея Витальевича, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207 с одной стороны, и_____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании_______________________________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный Контракт заключается по итогам проведения аукциона  (Протокол аукциона  № ___ от ______________ 2010г.), победителем которого стал Подрядчик.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности в здании  администрации Мотовилихинского района (капитальный ремонт здания) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта в соответствии с Приложением № 1 (перечень на выполнение работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности в здании администрации  Мотовилихинского  района  по  адресу: ул. Уральская, 36 (капитальный ремонт), Приложением №2 и Приложением № 3 (календарный план выполнения работ, составляемый Подрядчиком) к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, Правил пожарной  безопасности,  утвержденных  Приказом МЧС России  от 18.06.2003  № 313  (далее ППБ 01-03).

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Срок выполнения работ: в течение    40 дней с момента подписания Контракта.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. За выполненные Подрядчиком работы Заказчик оплачивает сумму в размере ____________  (__________________________________________________________),с учетом НДС, всех налогов, сборов и других платежей (расходов), сопутствующих исполнению данного контракта.

Предоплата  по Контракту составляет 12% от стоимости Контракта и составляет _____ (________________), в том числе НДС. Предоплата производится на основании счета выставленного Подрядчиком в течение 10 дней с момента подписания Контракта.

3.2. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком поэтапно в соответствии с  Приложением № 3, на основании:

-справки стоимости выполненных работ (форма КС-3), согласованной с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством РФ;

- акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), согласованного с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством РФ;

- счета-фактуры.

В течение трех дней со дня получения от Подрядчика подписанных им справок стоимости выполненных работ (форма КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчик подписывает их. Заказчик вправе отказаться от подписания справки стоимости выполненных работ (форма КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), если указанные в них объёмы и стоимость работ не соответствуют фактическим.

3.3. Форма оплаты: безналичная.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков, согласно условиям, установленным в настоящем Контракте, в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания сторонами документов, указанных в п. 3.2.

3.5. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае отсутствия бюджетного финансирования.

3.6. Оплата осуществляется по сметной стоимости от начальной цены контракта с учетом понижающего коэффициента равного _____% и составляет ________ (_______________________).

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций и требований ППБ-01-03 и другой нормативной и технической документации.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, ППБ-01-03 и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный Контрактом  срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба третьим лицам.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, иные документы, для осуществления контроля  хода выполнения работ.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего   контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания  с привлечением представителя Заказчика.

5.9. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.11. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ по настоящему контракту.

5.12. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а также предоставить ее реквизиты.

5.13. Обеспечить технический надзор за  выполнением работ МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае привлечения организации, имеющей соответствующую лицензию на выполнение функций технического надзора, предоставить копии договора с данной организацией и ее лицензии.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя начальника хозяйственного сектора Грехова Анатолия Витальевича имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение 3 (трех) дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные журналов производства работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации ППБ-01-03).

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик предъявляет Подрядчику следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. В случае просрочки выполнения работ, производимых по заданию Заказчика. Подрядчик
выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от суммы Контракта за каждый день просрочки   исполнения   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,   начиная   со   дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.5.2.	За просрочку устранения дефектов Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от суммы Контракта за каждый день просрочки.

7.6. Уплата неустойки не освобождает сторону от исполнения лежащих на ней обязательств или устранения нарушений.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. На все выполняемые по настоящему Контракту работы Подрядчик предоставляет гарантию 24 месяца.

8. Действие и прекращение действия Контракта.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8.3. При условии ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных  в разделе 1. и (или) просрочки исполнения обязательств установленных п. 2.1 настоящего Контракта, Контракт считается расторгнутым в одностороннем порядке, с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о расторжении Контракта. Подрядчик обязан перечислить сумму предоплаты________(______________________________________), в том числе НДС, на расчетный счет Заказчика в течении 3 банковских дней с момента получения уведомления.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 2 (двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны Контракта.

11.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим на территории РФ гражданским законодательством.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются  письменно  в виде соглашения сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                           Подрядчик:

| Администрация Мотовилихинского района города Перми |  |
| --- | --- |
| Адрес: 614014 , г. Пермь, ул. Уральская, 36 |  |
| ОГРН 1025901377611 ОКПО 04038264 |  |
| ОКАТО 57401000000 |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| ИНН 5906012420 КПП 590601001 |  |
| УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, |  |
| л/с 02563000380, Администрация Мотовилихинского района города Перми, л/с 02933013746) |  |
| Р/сч 40204810300000000006 |  |
| ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь |  |
| БИК 045773001 |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Администрация Мотовилихинского района в лице главы администрации _______________________С.В. Мальцев | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту №___

от «___»____________ 2010г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности в здании администрации Мотовилихинского района

(капитальный ремонт здания)

(предписание №203 от 27 апреля 2009года)

| № | Наименование работ | Ед. изм | Подвал и тамбур | 1этаж |  |  | 2этаж |  | Лестнич. клетки 2 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж существующей облицовки стен панелями МДФ и потолков (п.5) | М2 | 129,75 | 203.11 |  |  | 101,14 |  | 355 |
| 2 | Расчистка поверхности панелей от масляной краски | М2 | 37.34 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разборка существующих деревянных плинтусов (п.6) | МП | 20.6 | 42,0 |  |  | 116,4 |  | 122,6 |
| 4 | Разборка полов дощатых по лагам | М2 | 43.43 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Грунтование сущ. основания пола грунтовкой «Церезит»за 2 раза | М2 | 43.43 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство стяжки цем.песч. р-ром толщ, до 100мм | М2 | 43.43 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Грунтование «Це-резитом» стяжки за 1 раз | М2 | 43.43 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Устроийство самовыравнивающ-его слоя из сухих смесей типа «Вето нит» толщ.до 10мм | М2 | 43.43 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство плитки напольной на клее | М2 | 43.43 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Устройство цоколя из керамич.плитки | М2 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Разборка существующего покрытия полов из ламината и линолеума (п.6) | М2 |  | 22,4 |  |  | 47.0- линолеум 104.0- ламинат |  |  |
| 12 | Облицовка стен вновь листами ГКЛ по мет. каркасу (п.5) | М2 | 131,8 | 203.11 |  |  | 101,14 |  | 355 |
| 13 | Оклейка панелей из ГКЛ стекло- обоями под покраску (п.5) | М2 | 109.0 |  |  |  | 9.8 |  |  |
| 14 | Оклейка панелей стеклохолстом | М2 |  | 203.11 |  |  | 101.4 |  | 355 |
| 15 | Сплошное шпаклевание стен выше панели из декоративной штукатурки | М2 |  |  |  |  | 101.4 |  | 289 |
| 16 | Окрашивание стен выше панелей из декор, штукатурки ВЭК улучшенная | М2 |  |  |  |  |  |  | 289 |
| 17 | Устройство панелей из декоративной штукатурки | М2 |  | 203.11 |  |  | 148.82 |  | 67 |
| 18 | Окрашивание декоративной штукатурки ВЭК с добавлением колера за 2 раза | М2 |  | 203.11 |  |  | 148.82 |  | 67 |
| 19 | Окрашивание панелей по обоям ВЭК за 2раза (п.5) | М2 | 109.0 |  |  |  | 9.8 |  |  |
| 20 | Окрашивание р/окр стен выше панели по обоям ВЭК за 1раз (п.5) | М2 |  | 46,8 |  |  | 310.68 |  |  |
| 21 | Обработка существующего основания пола огнезащитным составом типа «Перилакс-3 000» (п.6) | М2 |  | 22,4 |  |  | 151.0 |  |  |
| 22 | Устройство стяжки вновь из плит ГВЛ в 2 слоя (п.6) со шпаклеванием стыков и зазоров до 30% от площ. | М2 |  | 22,4 |  |  | 151.0 45.3 |  |  |
| 23 | Грунтование новой стяжки из плит ГВЛ | М2 |  | 22.4 |  |  | 151.0 |  |  |
| 24 | Устройство покры- тия из ламината вновь | М2 |  |  |  |  | 151.0 |  |  |
| 25 | Устройство покрытия из линолеума пожаробезопсного типа «Ноrizon-005» (п.6.) | М2 |  | 22,4 |  |  |  |  |  |
| 26 | Устройство плинтусов пластиковых вновь (п.6) | МП |  | 42,0 |  |  | 116,4 |  |  |
| 27 | Установка порожных планок (п.6) _ | шт |  | 8,0 |  |  | 26,0 |  |  |
| 28 | Установка вновь дверных блоков из металлопластика (п. 16) | М2 |  | 5,28 |  |  | 7,04 |  |  |
| 29 | Установка доводчиков (п.11,п.16) | шт |  | 2 |  |  | 2 |  | 6 |
| 30 | Окрашивание оконных откосов ранее окрашенных за1 раз ВЭК(п.5) | М2 | 4,0 |  |  |  | 12,0 |  | 49,6 |
| 31 | Демонтаж дверных блоков | М2 |  |  | 6.9 |  | 11.5 |  |  |
| 32 | Демонтаж наличников | МП |  |  | 16.8 |  | 29.5 |  |  |
| 33 | Установка дверных блоков б/у | МП |  |  | 6.9 |  | 11.5 |  |  |
| 34 | Установка наличников б/у | МП |  |  | 16.8 |  | 29.5 |  |  |
| 35 | Устройство откосов из ГКЛ вновь по м/каркасу | М2 | 1.5 |  | 9.4 |  | 10.6 |  |  |
| 36 | Окрашивание откосов ВЭК вновь За 2 раза | М2 | 1.5 |  | 9.4 |  | 10.6 |  |  |
| 37 | Устройство вновь перегородки из ГКЛ по м/каркасу с изоляцией | М2 |  |  |  |  | 9.63 |  |  |
| 38 | Клеевая окраска потолков р/окр | М2 | 31.7 52.1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Клеевая окраска стен выше панели ранее окрашен. | М2 | 54.35 65.6 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Перевод маслян- ной окраски панелей на ВЭК за 2 раз с полной подготовкой (п.5) | М2 | 37.34 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ремонт штукатурки стен и пот. | М2 | 9.5 12.0 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Перетирка поверхности стен (склад) | М2 | 12.0 15.0 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Окраска р/окраш. поверхности стен маслян.краской за 2 раза (склад) | М2 | 45.63 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Оштукатуривание стен вновь (проем) | М2 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Облицовка потолков панелям типа «Люксолон» (п.5) | М2 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Обшивка стен тамбура плитами ЦСГТ по мет. карк. (п.5) | М2 | 16.25 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Окрашивание стен по ЦСП вновь фасадной ВЭК за 2р (п.5) | М2 | 16.25 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Демонтаж сущ. обшивки лестничных маршей и площадок из ГКЛ по металлическому каркасу (п.13) | М2 |  |  |  |  |  |  | 56,1 |
| 49 | Обработка металлических косоуров лестничных маршей и площадок огнезащитным составом (п.13) | М2 |  |  |  |  |  |  | 114,66 |
| 50 | Облицовка лестничных маршей и площадок потолочной плиткой типа «Байкал» (п. 13) | М2 |  |  |  |  |  |  | 56,1 |
| 51 | Демонтаж дверного блока выхода в чердачное помещения с последующей установкой п/пож дверного блока | ШТ М2 |  |  |  |  |  |  | 1 1.2 |
| 52 | Устройство уплотнителей в притворах дверей (п. 11) | МП |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 53 | Демонтаж перегородок складского помещения и архива из панелей МДФ с последующим устройством перегородки из листов ГКЛ по металлическому каркасу (п.25) | М2 | 17.5 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Демонтаж облицовки стен из ДСП с последующей перетиркой стен и окраской ВЭК за 2 раза (п.5) | М2 |  |  |  |  |  |  | 10.0 |
| 55 | Покраска поручней масляной краской за 2 раза | МП |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 56 | Покраска металлического ограждения масл. краской за 2 раза | М2 |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 57 | Демонтаж дверного блока метал. (п. 17) | М2 |  |  |  |  |  |  | 3.3 |
| 58 | Закладка дверных проемов в подвале с уст. ершей | МЗ | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Изготовление и установка лестницы эвак.выхода (п. 18) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Демонтаж унитаза | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Демонтаж умывальника | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Демонтаж труб | МП | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Разборка перегородок оштукатурен. по драни | М2 | 49.0 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Разборка асфальто- бетонного покрытия толщ. 150мм | МЗ | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Разработка грунта 3 категории механизированным способом на глубину 2 метра | мз | 6.0 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Изготовление арматурной сетки диам.12мм А-1. 150* 150мм и установка ее | М2 | 25.0 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 100мм | МЗ | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Пробивка проемов в фундаментных стенах толщ. 0.75м 1200*900 | МЗ | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Демонтаж п/пож. дверных блоков 2 шт | М2 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Устройство перегородок кирпичных в 1/2кирп. | М2 | 20.5 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Устройство столбов и пилястр из кирпича | МЗ | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Оштукатуривание перегородок и пилястр улучшен. | М2 | 46.8 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Оштукатуривание откосов | М2 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Установка б/у п/пожарных блоков 2шт | М2 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Улучшенная окраска ВЭК вновь оштукатуренных перегородок | М2 | 46.8 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Изготовление и установка перемычек дл.2000мм из швеллера №14 | тн | 0.259 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Разборка облицовки стен из листов ГКЛВ по мет. каркасу | М2 | 6.3 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Пробивка проемов в кирпичных перегородках 1.6*2.1 | МЗ | 0.85 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Изготовление и установка закладных деталей в тело бетона 200*200*10 | Шт кг | 4 10 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Устройство стен приямка из бетона М-200 | МЗ | 5.5 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Устройство гидроизоляции стен приямка (Тефонд+) | М2 | 40.0 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Обратная отсыпка пазух ПГС с послойной трамбовкой и проливной | МЗ | 14.2 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Устройство бетонных отмосток | МЗ | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Устройство подпорной стенки из кирпича толщ. 250мм | МЗ | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Устройство бетонных ступеней из бетона М-200 | МЗ | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Обрамление ступеней метал, уголком 50*50мм | тн | 0.033 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Устройство перегородок из ГКЛВ по метал. каркасу с теплоизоляцией на базальтовом волокне толщ. 75 мм | М2 | 29.5 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Установка дверных блоков в этих перегородках (деревянных-филенчатых) с установкой замков | М2 | 5.56 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Оклейка перегородок из ГКЛВ стеклохолстом | М2 | 11.12 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Устройство облицовочной плитки на высоту 1.85м | М2 | 61.6 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Окраска новой перегородки выше плитки за 2раза масляными составами улучшенная | М2 | 64.6 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Ремонт штукатурки потолков | М2 | 9.0 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Ремонт штукатурки стен | М2 | 18.0 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Смыв клеевой побелки стен и потолков р/окраш. | М2 | 54.0 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Улученная масляная окраска потолков вновь. | М2 | 18.0 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Улучшенная масляная окраска стен | М2 | 36.0 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Установка унитазов со смывными бачками | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Установка умывальников | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Прокладка водопроводных труб пластик. | МП | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Оштукатуривание новой кирпичной кладки | М2 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Улучшенная окраска стен вновь ВЭК | М2 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Уборка строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Ремонт штукатурки откосов | М2 | 29.8 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Улучшенная окраска ВЭК откосов вновь | М2 | 29.8 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Зашивка канализационных стояков и лежанок труб ГКЛВ по метал. каркасу | М2 | 17.0 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Демонтаж и монтаж вновь светильников в санузлах и курительной комнате | шт | 3 |  |  |  |  |  | 21 |
| 107 | Установка дверных блоков м/пластик с армированным остеклением с открыванием на 180градусов | М2 | 25.52 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Устройство цоколя из плитки керамической на клее выс. 150мм | М2 |  |  |  |  |  |  | 36 |
| 109 | Смена керамической плитки на ступенях лестничных маршей | М2 |  |  |  |  |  |  | 42 |
| 110 | Устройство и разборка неинвентарных деревянных лесов | М2 | 260 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Замена п/пож. дымовых датчиков по всему зданию | шт | 112 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Подвешивание кабельных трасс пожарной, охранной сигнализации, освещения и компьютерной сети за подвесными потолками по всему зданию | МП | 1116 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Демонтаж и установка потолочной плитки типа «Байкал» (15%) | М2 | 252 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Устройство выхода из подвала и с 1 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Пробивка гнезд, борозд в кирпичной стене 4шт 130*130 | МЗ | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Изготовление и установка металлических конструкций для навеса (стойки, балки) из швеллера № 14 с окраской за 2 раза | кг | 1193.7 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Закладка гнезд, борозд в кирпичной стене | МЗ | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Устройство ж/б площадки | МЗ | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Монтаж ж/б ступеней | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Устройство кровли из металл, профиля | М2 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Устройство обшивки стен из метал, профиля | М2 | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Установка дверных блоков вновь металлических | М2 | 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Установка доводчиков | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |

Все материалы, используемые при выполнении работ могут быть заменены аналогичными с подобными техническими характеристиками и свойствами.

ЗАКАЗЧИК:                                                                                    ПОДРЯДЧИК:

Глава администрации Мотовилихинского

района города Перми

_____________________С. В. Мальцев                                    _____________________