## Приложение №3 к извещению

о запросе котировок №1

от  « 28 » июня 2010 года

Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт  № ______,

г. Пермь                                                                                                 «____» ________2010 год

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 270 » г.Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности заведующего Ворончихиной Ирины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», на основании решения комиссии по размещению муниципального заказа на выполнение текущего ремонта помещений  МДОУ « Детский сад № 270 » г.Перми по ул. Ласьвинская, 22А (протокол №_____ от ________2010г. заседания котировочной комиссии), заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить текущий ремонт помещений  МДОУ « Детский сад № 270 » г.Перми по ул. Ласьвинская, 22А  в соответствии с локально- сметным расчетом, являющимся Приложением №1 к настоящему Контракту, в сроки, установленные в п. 2.1 настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.п. 1.1. настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством, технической документацией, правилами, требованиями и нормами технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендациями по нормированию труда, приложением к настоящему Контракту, являющимся его неотъемлемой частью:

2. Сроки выполнения работ

2.1. Календарные сроки выполнения работ определяются сторонами.

Срок начала работ с момента передачи объекта в работу.

Срок выполнение работ ______ дней.

Срок окончания работ считается дата подписания Сторонами акта передачи в эксплуатацию.

2.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

2.3. Любая отсрочка из-за обстоятельств непреодолимой силы увеличивает сроки выполнения работ на дополнительно согласованный Сторонами период времени.

3. Стоимость работ

3.1. Общая стоимость выполняемых работ с учетом стоимости материалов, затрат на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей составляет ______________________________________________, далее Цена Контракта.

3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании котировочной заявки _____________ Подрядчика.

4. Порядок оплаты выполненных работ

4.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

Авансовый платеж не выплачивается. Расчет производится заказчиком  в размере 100 %, по факту выполненных работ, предусмотренных Приложением № 1 к муниципальному контракту, включая устранение выявленных недостатков, на основании актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) счета и счет-фактуры (при необходимости).

4.2. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим Контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются подписанные представителями Заказчика и Подрядчика:

- акт сдачи приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3);

- счет и  счет-фактура.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязан лично своими силами выполнить работы, предусмотренные разделом 1 Контракта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные работы в установленный срок Заказчику.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с техническим заданием и сроками установленными п. 2.1 Контракта, строительными нормами и правилами, условиями производства работ, указанных в разделе 7 настоящего Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием (локально сметным расчетом), действующими строительными нормами, правилами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и изделий, соответствие  техническому заданию, государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- надлежащую охрану имущества Заказчика, находящегося на объектах в течение всего срока выполнения работ.

5.3. Подрядчик обязан извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении местонахождения и (или) почтового адреса и (или) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

5.4. В сроки установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан предоставить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае, если представитель Подрядчика прибыл без доверенности, либо не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

5.5. Подрядчик обязан устранить все недостатки и дефекты по объему работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в течение 5 (Пяти) дней со дня их обнаружения.

Если в установленные срок Подрядчик не устранит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе, по своему выбору, - взыскать с него расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков, либо требовать соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.

5.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- аварийной ситуации на объекте;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.7. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика, раскрывать содержание Контракта другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.8. Подрядчик обязан предоставить копию действующего свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, определенных приказом Министерства регионального развития РФ, дающее право на выполнение следующих видов работ.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за выполнением работ по настоящему Контракту Заказчик назначает уполномоченного представителя _______________________________ ______________________________________________________________ имеющего право присутствовать на объекте производства работ, производить контроль за соблюдением сроков выполнения работ, осуществлять решение текущих вопросов.

6.2. Заказчик обязан подготовить и передать Подрядчику необходимую для выполнения работ документацию.

6.3. Заказчик обязан в случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять выполненные работы.

6.4. Заказчик обязан немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Контракту.

6.5. Заказчик обязан оплатить надлежащим образом выполненные и принятые к оплате работы в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта.

7. Производство работ

7.1. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических правил возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил и требований. Копия приказа предоставляется Заказчику.

7.2. Все материалы, используемые для производства работ, должны быть разрешены для применения в соответствии с государственными строительными нормами и должны иметь сертификаты соответствия или качества, паспорта.

7.3. В случае необходимости хранения готовых изделий до момента их установки – эта функция возлагается на Подрядчика.

7.4. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан своевременно и в полном объеме за счет своих сил и средств вывозить с объекта строительный мусор.

7.5. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков при необходимости должно производиться Подрядчиком в установленном порядке. Все вопросы, связанные с отключением решаются Подрядчиком самостоятельно и за свой счет.

### 8. Сдача-приемка выполненных работ

8.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания на соответствие их количества, объемов и качества.

8.2. Приемка работ по объемам и качеству осуществляется Заказчиком и Подрядчиком по акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения о готовности к сдаче результата выполненных работ.

8.3. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9. Гарантия качества по сданным работам

9.1. Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненные Подрядчиком.

9.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Контракту в течение 36 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) при условии выполнения Заказчиком правил эксплуатации.

9.3. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет дефекты, возникшие по его вине, в сроки согласованные с Заказчиком.

Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10. Ответственность сторон

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в п.2.1 Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока завершения работ в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от контрактной цены. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

10.3. Факт нарушения срока выполнения работ и сумма неустойки, удерживаемой с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика с указанием штрафных санкций к Подрядчику.

Применение штрафных санкций не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту и устранения нарушений.

10.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного разделом 4 настоящего Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Заказчик освобождается  от уплаты неустойки если докажет, что просрочка вызвана действиями Подрядчика.

10.5. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации, указанных в п.1.2 настоящего Контракта).

10.6. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, невыполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

10.7. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

11. Действие и прекращение действия Контракта

11. Контракт действует с момента подписания и до исполнения обязательств Сторонами.

### 12. Просрочка исполнения Контракта Подрядчиком

12.1. Если в период выполнения настоящего Контракта возникнут обстоятельства, которые Подрядчик  не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременного выполнения работ, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и на свое усмотрение продлить срок выполнения настоящего Контракта Подрядчиком с уплатой неустойки либо без таковой, за исключением случая, предусмотренного разделом 14 настоящего Контракта.

### 13. Расторжение Контракта

13.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство (непреодолимая сила).

14.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана известить другую сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства.

15. Прочие условия

15.1 Настоящий Контракт регулируется законодательством Российской Федерации.

15.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

15.3. Все сроки, указанные в настоящем Контракте, исчисляются с даты вступления Контракта в силу.

15.4. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента выполнения работ.

15.5. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

15.6. Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах, вступает в силу с момента его подписания.

15.7. Приложения к Контракту:

Приложение № 1-Локально-сметный расчет.

16. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |

МДОУ «Детский сад № 270» г.Перми

Юридический адрес: 614101 г.Пермь ул. Ласьвинская 22А

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/с 02902010014,

МДОУ «Детский сад № 270» г.Перми, л/с 02930017658)

ИНН 5908031193 КПП 590801001 ОГРН 1055904142337

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю,

БИК 045773001

Подрядчик –

Адрес:

Банковские реквизиты:

ИНН

БИК ____________________________

Р/с ______________________________

К/с ______________________________

_________________________________

Заказчик:								Подрядчик:

_________________/Ворончихина И.А../               _____________________/