- Приложение № 2

Техническое задание

на выполнение работ по демонтажу, перемещению и хранению  некапитальных объектов, установленных на самовольно организованных автостоянках, расположенных на территории Дзержинского района

Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район.

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 20.10.2010 года.

Требования к выполнению работ:

- выполнение работ по демонтажу некапитальных объектов на 14 автостоянках.

- отключение демонтируемых объектов и оборудования от источника электроснабжения (при необходимости) и обеспечение в дальнейшем безопасную эксплуатацию этого источника, от иных инженерных коммуникаций, препятствующих демонтажу.

- демонтаж объектов (строений и оборудования, установленных на самовольно размещенных автостоянках) в течение двух суток после получения заявки заказчика, и перемещение их к месту хранения, используя собственные силы и средства.

- устранение нарушения правил содержания территории, ранее занятой демонтируемым объектом, в течение двух суток после демонтажа.

- выполнение необходимых требований безопасности и охраны труда при выполнении работ, связанных с демонтажем объектов, включая электробезопасность и пожаробезопасность.

- обеспечение учета и  сохранности демонтированных объектов в течение трех лет с момента демонтажа.

Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

исполнитель гарантирует выполнение работ по демонтажу несанкционированных объектов в установленный срок и обеспечивает их хранение в течение трех лет.

Источник финансирования: ВЦП «Развитие Дзержинского района».