- Приложение № 2

Техническое задание

на выполнение работ по демонтажу и хранению  самовольно размещенных объектов мелкорозничной сети, расположенных на территории Дзержинского района.

Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район.

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 20.10.2010 года.

Требования к выполнению работ:

- выполнение работ по демонтажу 15 объектов мелкорозничной сети.

- отключение демонтируемых объектов мелкорозничной сети от источника электроснабжения (при необходимости) и обеспечение в дальнейшем безопасную эксплуатацию этого источника, от иных инженерных коммуникаций, препятствующих демонтажу.

- демонтаж объектов мелкорозничной сети в течение двух суток после получения заявки заказчика, и перемещение их к месту хранения, используя собственные силы и средства.

- устранение нарушения правил содержания территории, ранее занятой демонтируемым объектом мелкорозничной сети, в течение двух суток после демонтажа.

- выполнение необходимых требований безопасности и охраны труда при выполнении работ, связанных с демонтажем объектов, включая электробезопасность и пожаробезопасность.

- обеспечение учета и  сохранности демонтированных объектов мелкорозничной сети в течение трех лет с момента демонтажа.

Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

исполнитель гарантирует выполнение работ по демонтажу самовольно размещенных объектов мелкорозничной сети в установленный срок и обеспечивает их хранение в течение трех лет.

Источник финансирования: ВЦП «Развитие Дзержинского района».