Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 16  от 30.06. 2010г.

Требование

на выполнение работ по посадке и уходу за цветами в кашпо на опорах освещения на Комсомольской площади в Свердловском районе города Перми

- Стоимость выполняемых работ:  295 790,43 руб.

- Срок выполняемых  работ: посадка в течение 7 календарных дней с момента подписания муниципального контракта, уход с момента посадки до 14 октября 2010 года

- Место выполняемых работ: г. Пермь, Свердловский район, Комсомольская площадь

Работы выполняются по письменному заданию Заказчика.

- Состав работ:

- Посадка цветов в цветочные кашпо, закрепленных на опорах освещения (7 чаш на опоре  с интервалом  0,2м, высота крепления первой чаши – 6 м от уровня земли); работы производить с автовышки;

- Уход за цветами в цветочных кашпо, закрепленных на опорах освещения на высоте 6м,  до 14 октября 2010 года (с автовышки).

- Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насыпка дренажного слоя в кашпо | м | 0,03 |
| 2 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 40 см | м2 | 17,5 |
| 3 | Внесение удобрений в кашпо вручную с перемешиванием почвы с удобрениями | кг | 21 |
| 4 | Посадка цветов в кашпо | м2 | 17,5 |
| 5 | Уход за цветниками | м2 | 17,5 |

- Технические требования к качеству выполняемых работ:

Подрядчик допускается к выполнению работ только после согласования с Заказчиком ассортимента, габаритов и колера цветов.

При подготовке почвы:

- внесение удобрений – суперфосфат, аммиачная селитра, калийная соль (или эквивалент).

При посадке:

- В кашпо высаживается петуния ампельная розового цвета  и ипомея  салатовая с резными  листьями или эквивалент.

- Плотность посадки: 40 шт./м2, соотношение – 60% петунии, 40% ипомеи или эквивалент.

Требования к рассаде:

- петуния: количество стеблей: не менее 3 шт.; длина стеблей: не менее 15 см, наличие цветов и бутонов: не менее 5 цветов  и бутонов на каждом побеге;

- ипомея: количество стеблей: 4-5 шт.;  длина стеблей: не менее 40 см;

- цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой;

- нет признаков поражения болезнями и вредителями;

- После посадки цветы  обработать эпином - стимулятором роста (или эквивалент);

Требования к уходу:

- Работы по содержанию растений Подрядчик должен выполнять в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ;

Уход включает:

- прополку растений с рыхлением – 5 раз за сезон

- полив растений 1 раз в день  первые две недели, затем - 2 раза в неделю

- прищипка цветочных растений – 5 раз за сезон

- очистка цветочных растений (удаление отцветших соцветий) – 5 раз за сезон.

- подкормка растений раствором минеральных удобрений Кемира люкс (или эквивалент) – 5 раз за сезон

- обработка стимулятором роста Эпин (или эквивалент) -5 раз за сезон

- В случае необходимости Подрядчик осуществляет подсадку цветов в кашпо по заявке Заказчика.

- Удаление цветов после окончания вегетационного периода.