ИЗВЕЩЕНИЕ №  229 А  от « 06» июля 2010 года

о проведении открытого аукциона

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ

по благоустройству придомовых территорий включающее в себя асфальтирование дворовых проездов и тротуаров, установку ограждения газонов

в рамках реализации ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы»

п. 31.3.1 (согласно приложению № 3 программных мероприятий 2010 года)

ул. 1-я Красноармейская, 52, 56-а, ул. Механошина, 10, ул. Краснофлотская, 30а,

ул. Куйбышева, 55, ул. Г.Успенского, 4.

| Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района». |
| Место нахождения | 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94. |
| Почтовый адрес | 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94. |
| Адрес электронной почты | blago-sv@yandex.ru |
| Контактный телефон | (342) 241-08-02, (342) 241-40-95, (342) 244-52-62. |
| Контактное лицо | Мулюкина Наталья Александровна |
| Предмет муниципального контракта | На выполнение работ по благоустройству придомовых территорий включающее в себя асфальтирование дворовых проездов и тротуаров, установку ограждения газонов в рамках реализации ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы» п. 31.3.1 (согласно приложению № 3 программных мероприятий 2010 года) ул. 1-я Красноармейская, 52, 56-а, ул. Механошина, 10, ул. Краснофлотская, 30а, ул. Куйбышева, 55, ул. Г.Успенского, 4. |
| Объем выполняемых работ | В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к извещению о проведении открытого аукциона) |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 700 000 рублей 00 копеек |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  |
| Место выполнения работ: город Пермь, Свердловский район, ул. 1-я Красноармейская, 52, 56-а, ул. Механошина, 10, ул. Краснофлотская, 30а, ул. Куйбышева, 55, ул. Г.Успенского, 4. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом, своими силами без привлечения субподрядной организации. Срок выполнения работ: 30 дней с момента подписания муниципального контракта. |  |
| Срок предоставления документации об аукционе | С «06» июля до «27» июля 2010 г. в рабочие дни (с понедельника по четверг) с 9.00 ч. до 18.00 ч.; (пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.), перерыв на обед с 13.00 ч. до 13.48 ч. время местное. |
| Порядок предоставления документации об аукционе | На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (Приложение № 1 к извещению о проведении открытого аукциона), в течение двух рабочих дней со дня получения заявления. |
| Место предоставления документации об аукционе | 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94, кабинет № 7 |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе | Аукционная документация предоставляется заказчиком бесплатно в печатном виде или на электронные носители, предоставленные участниками размещения заказа. |
| Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе | http://www.gorodperm.ru. |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 10:00 (время местное) «27» июля 2010 г. |
| Место проведения аукциона | 614000, г. Пермь, ул.Кирова,82, зал заседаний. |
| Дата проведения аукциона | - « 10 » августа 2010 года. |
| Время проведения аукциона | 10:45 (время местное) |
| Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |  |

Приложение № 1

к извещению о проведении открытого аукциона

Запрос документации об аукционе

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________

Прошу выдать пакет документации об аукционе на бумажном/электронном (указать) носителе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 2

к извещению о проведении открытого аукциона

Техническое задание на выполнение работ по благоустройству придомовых  территорий включающее в себя асфальтирование дворовых проездов и тротуаров, установку ограждения газонов  в рамках реализации ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006 – 2010 годы»

п. 31.3.1 (согласно приложению № 3 программных мероприятий 2010 года)

ул. 1-я Красноармейская,52, 56-а, ул. Механошина,10, ул. Краснофлотская, 30а,

Куйбышева, 55, ул. Г.Успенского, 4.

1.Срок выполнения работ:  30 дней с момента подписания муниципального контракта;

- место выполняемых работ: ул. Механошина, 10, ул. Куйбышева, 55, ул. 1-я Красноармейская, 52, Г.Успенского, 4;

- срок гарантии не менее 24 месяцев;

- объем выполняемых работ: 145 п.м;

Требования к выполняемым работам                                                           Приложение № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,4 м | 100 ям | 0,51 |
| 2 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м | 100 ям | 0,02 |
| 3 | Устройство бетонной подготовки (заделка бетоном стоек) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00816 |
| 4 | Монтаж ограждений газонов | 1 т конструкций | 3,257 |
| 5 | Монтаж каркасов ворот без механизмов открывания | 1 т конструкций | 0,129 |
| 6 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 3,386 |
| 7 | Окраска по металлу графитом за 2 раза: заполнений оконных проемов и решеток (ограждений, ворот) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,053 |

2.Срок выполнения работ: 30 дней  с момента подписания муниципального  контракта;

- место выполняемых работ по ул. 1-я Красноармейская, 56а; Краснофлотская, 30-а;

- срок гарантии не менее 24 месяцев;

- объем выполняемых работ: 474 м2;

Требования к выполняемым работам:                                          Приложение №2

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,237 |
| 2 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 основания | 0,474 |
| 3 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,237 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,237 |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 0,474 |
| 6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-23 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,474 |
| 7 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1,4 |
| 8 | Установка бортовых камней при других видах покрытия | 100 м бортового камня | 1,4 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 60,33 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 | 1 т | 60,33 |

3.Общая стоимость работ			-	700 000, 00 руб

4.Условия выполнения работ:

- Работы выполняются по письменному заданию заказчика с приложением дефектных ведомостей.

- Работы выполняются согласно действующим нормативам ГОСТ, СНиП

- Подрядчик предоставляет фотографии с мест производства работ, до и после производства работ

- При площадях ремонта превышающих 25 м2 предоставляются справки лабораторных испытаний асфальтобетонного покрытия проезжей части. Не менее 3 испытаний при общей площади ремонта, превышающей 750 м2.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| Перечень нарушений при текущем ремонте асфальтобетонных покрытий | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 |
| Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | - 20 за каждый день |
| Не вывезен строительный мусор после заделки выбоины | - 20 за каждый день |
| Без обработки стенок карт битумом | - 30 |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного. | - 30 |
| Несоответствие асфальтобетона по типу и марке | - 50 |
| Заделка карт без зачистки основания от мусора и грязи | -100 |

Примечание:

Подрядная организация в течение суток обеспечивает ликвидацию последствий аварии, связанных с функционированием подземных коммуникаций. Обеспечивает безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ликвидации последствий аварий подземных коммуникаций, колодцев,  осуществляют в необходимых случаях установку ограждений и соответствующих дорожных знаков