**И З В Е Щ Е Н И Е № 4 от 06.07.2010 года**

**о проведении запроса котировок на выполнение работ**

**по текущему ремонту (общестроительные работы)**

**МОУ «Школа-интернат № 85» г. Перми для субъектов малого предпринимательства**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки** | |
| Способ размещения заказа | Запрос котировок |
| Предмет муниципального контракта | Текущий ремонт, общестроительные работы |
| Объем выполняемых работ | В соответствии с локальным сметным расчетом |
| Источник финансирования заказа | Бюджет г. Перми |
| Максимальная цена контракта | 499876,72 рублей |
| Место выполнения работ | Г. Пермь, ул. Муромская, 32, МОУ «Школа-интернат № 85», 2 этаж |
| Срок выполнения работ | Началом работ считается дата подписания акта приема-передачи объекта в работу. Акт приема-передачи объекта в работу подписывается в течение 2-х дней, с даты заключения муниципального контракта.  Окончанием работ считается дата подписания акта приема-передачи и сдача объекта в эксплуатацию. Общая продолжительность выполнения работ составляет не более20 (двадцати) календарных дней с момента передачи объекта в работу. |
| Сведения о включенных в цену расходах | Цена контракта включает в себя все налоги, затраты на транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, вознаграждение по итогам выполненной работы, расходы по утилизации отходов, уборке и содержанию помещения, других выплаченных или подлежащих оплате обязательных платежей. |
| 1. **Условия проведения** | |
| Участники размещения заказа | Субъекты малого предпринимательства |
| Требования к участникам размещения заказа | 1.Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ:  -суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале, (паевом фонде) участника размещения заказа (юр. лица) не должна превышать 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов),  -доля участия, принадлежащая одному или нескольким юр. лицам, не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа (юр. лица) не должна превышать 25 %,  - средняя численность работников за предшествующий календарный не должна превышать 100 человек включительно,  - выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС:  -микропредприятия – 60 млн. рублей,  -малые предприятия – 400 млн. рублей. |
| 2.Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков |
| Место подачи котировочных заявок | Г. Пермь, ул. Муромская, 32, 2 этаж, кабинет 33 (приемная) |
| Срок подачи котировочных заявок | С 07.07.2010г. до 16.00 часов 16.07.2010 г. |
| Порядок подачи котировочных заявок | 1.Котировочные заявки подаются в письменной форме.  2.Способ подачи котировочной заявки в письменной форме: почтой или с курьером.  3.Котировочная заявка должна быть подписана участником размещения заказа или его представителем.  В основании действий лица, подписавшего котировочную заявку, указывается:  -в случае, если котировочную заявку подписывает руководитель юридического лица - реквизиты документа о назначении или об избрании физического лица на должность руководителя юридического лица, обладающего правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (название, номер, дата);  -в случае, если котировочную заявку подписывает индивидуальный предприниматель - реквизиты свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (номер, дата);  -в случае, если котировочную заявку подписывает представитель участника размещения заказа – реквизиты доверенности, подтверждающей полномочия представителя участника размещения заказа на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в том числе на подачу котировочной заявки и подписание муниципального контракта на оказание услуги по организации горячего питания (номер, дата выдачи). |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 16.00 часов 16.07.2010 г. |
| Срок и условия оплаты выполнения работ | Расчет за выполненные работы, производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, в течение 10 банковских дней, с момента подписания сторонами акта о приемке в эксплуатацию Объекта. При условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результатов выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-З). Контрактом предусматривается поэтапная оплата выполненных работ. При этом оплата осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента, которая определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем запроса котировок на максимальную цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до десяти знаков после запятой без округления, то есть сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения. Например: при максимальной цене Контракта 500 000 рублей и цене Контракта, предложенной победителем запроса котировок 400 000 рублей, расчетный коэффициент составляет, 8, следовательно, коэффициент снижения равен 0,8000000000. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например: Подрядчиком выполнены работы на 100 000 рублей в соответствии с локальным сметным расчетом. Что отражается в акте приемки выполненных работ. При этом в акте выполненных работ указывается понижающий коэффициент – 0,8000000000 и итоговая сумма к оплате составляет 80 000 рублей. |
| Срок подписания муниципального контракта | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через десять дней со дня подписания указанного протокола |
| 1. **Сведения о муниципальном заказчике** | |
| Наименование | МОУ «Школа-интернат № 85» г. Перми |
| Почтовый адрес | 614111, г. Пермь, ул. Муромская, 32 |
| Контактное лицо | Тихомирова Людмила Александровна |
| Телефон | 294-55-65, 269-58-40 |
| Электронный адрес | schoolinter85@gmail.com |

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена.

Приложение:

1. Техническое задание (локальный сметный расчет)
2. Котировочная заявка
3. Проект муниципального контракта

И.О. Директор школы-интерната Л.А. Тихомирова