ИЗВЕЩЕНИЕ №17 от «08» июля 2010 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по демонтажу мостового пешеходного перехода

на перекрестке ул. Соликамской и 1-го Бойного переулка

Сведения о муниципальном заказчике:

Наименование: Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»;

Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел по размещению муниципального заказа;

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@permregion.ru;

Источник финансирования: бюджет города Перми;

Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по демонтажу мостового пешеходного перехода  на перекрестке ул. Соликамской и 1-го Бойного переулка.

Вид и объем работ выполняются в соответствии с техническим заданием:

Техническое задание

на выполнение работ по демонтажу мостового пешеходного перехода

на перекрестке ул. Соликамской и 1-го Бойного переулка

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Распоряжение администрации г. Перми № 97-р от 11.06.2010 |
| 2 | Вид работ | 1.демонтаж стальных пролетных строений мостов 2. погрузочно-разгрузочные работы 3. перевозка металла на базу Вторчермет 4.рекультивация территории |
| 3 | Объем работ | - демонтаж стальных пролетных строений мостов до 66 м – 6,52 т - демонтаж опорных конструкций до 2,0 т- 3,9 т. - разборка кладки опор мостов и труб – 9,4 м3 - копание ям вручную без креплений – 6 м3 - разборка фундаментов – 12 м3 - погрузочно-разгрузочные работы и перевозка - очистка от мусора – 75 м2 - засыпка траншей вручную – 12м3 - планировка площадей – 75 м2 - подготовка почвы под устройство газона и посев газонов- 75 м2 |
| 4 | Основные требования к выполняемым работам решениям и материалам | Выполнить работы с учетом вспомогательных и сопутствующих работ. Согласно СНиП, ГОСТа. |

Сроки выполнения работ: 20 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 495000,00 рублей.

Сведения о включенных в цену расходах: должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов и других обязательных платежей.

Место подачи котировочных заявок: г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел                               по размещению муниципального заказа, в письменном виде (по форме согласно (приложения        № 1) по вышеуказанному адресу  до 11 часов 00 минут «20» июля 2010 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 9  дней со дня  подписания указанного протокола.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, КС-3), счет-фактура предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае                  не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

Требования к участию размещения заказа: Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

| Зам. директора | В.В. Баранов |
| --- | --- |

МП