УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора   Муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство

Индустриального района»

Голдырев Д.В.

«       »                                2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по  капитальному ремонту контейнерных площадок Индустриального района г. Перми

г. Пермь, 2010 год

Содержание

- Инструкция участникам размещения заказа………………………………………………………..3

- Приложение № 1

- Техническое задание………………………………………………………………………….16

- Приложение № 2

- Проект муниципального контракта……………………………………………....................23

- Приложение № 3

- Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе…..62

- Приложение № 4

- Сведения о качестве работ……………………………………………………………………63

- Приложение № 5

- Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе……………………64

- Приложение № 6

- Правила проведения открытого аукциона……………………………………………….....65

- Приложение № 7

- Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе ……………………………………69

- Приложение № 8

- Запрос о разъяснении положений документации об аукционе …………………………...70

- Приложение № 9

- Договор залога …………………………………………………………………………….....71

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». - постановлением администрации г. Перми от 06.04.2009 № 188 «Об использовании автоматизированной информационной системы управления муниципальным заказом при размещении муниципального заказа муниципального образования город Пермь»; |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | МБУ «Благоустройство Индустриального района». |
| Место нахождения |  |  | 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51. |
| Почтовый адрес |  |  | 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51. |
| Контактный телефон |  |  | 2-277-500. |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | Право заключить муниципальный контракт на выполнение по капитальному ремонту контейнерных площадок Индустриального района г. Перми |
| Предмет муниципального контракта |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок Индустриального района г. Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  |  | 1 632 974,80 руб. |
| Объем выполняемых работ |  |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об аукционе). |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе Техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  |  | г. Пермь, Индустриальный район. |
| Сроки выполнения работ |  |  | С момента заключения муниципального контракта по 20 сентября 2010 года. |
| Условия выполнения работ |  |  | Подрядчик имеет право, по согласованию с заказчиком привлекать к работам субподрядные организации |
| Срок и объем предоставления гарантий качества работ |  |  | Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по капитальному ремонту контейнерных площадок составляет 60 месяцев, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте, являющимся приложением к документации об аукционе. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, с учетом применения понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет подрядчика, указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена контракта включает в себя полную стоимость работ, расходы на перевозку, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин). |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») |  |  | 5 % начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: - руководитель юридического лица; - директор филиала (представительства); - лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3. |  |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: Юридические лица – резиденты РФ представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); Если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |  |
|  | Сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 4. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение № А от ». |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 5. |  |  |
|  | Копию выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающий виды работ: Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: -устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций (код по ОКВЭД - 45.25.3 - Производство бетонных и железобетонных работ) Устройство автомобильных дорог: -устройство оснований автомобильных дорог -устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами (код по ОКВЭД – 45.23.1 - Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов) |  |  |
| Требования к форме заявки на участие в аукционе |  | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 – 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. |  |
| Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом аукциона |  | Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе должен представить сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 4. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 81 648,74 руб. |  |
| порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения должны иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «30» июля 2010 года. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |  |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Индустриального района», л/с 04935018365). ИНН; 5905264538. КПП; 590501001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № А от .. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. |  |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | - 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51, 3-ий этаж, каб.3 (сметно-договорной отдел). Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. |  |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «10» июля 2010 года. |  |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «30» июля 2010 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |  |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |  |
| Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 7). - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. |  |  |  |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе |  |  |  |
| - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 8) заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. - В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. - Дата начала предоставления разъяснений – «09» июля 2010 года. - Дата окончания предоставления разъяснений – «23» июля 2010 года. |  |  |  |
| IX. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе |  |  |  |
| - День и время начала рассмотрения заявок – «30» июля 2010 года в 10.00 (местное время). - Место начала рассмотрения заявок – г. Пермь, ул. Стахановская, 51. |  |  |  |
| X. Место, дата и время проведения аукциона |  |  |  |
| Дата и время проведения аукциона – «12» августа 2010 года в 10.15 (местное время). Место проведения аукциона – г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний. Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 6). |  |  |  |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. |  |
|  |  | В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. В случае если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. |  |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта – не менее чем 10 дней и не более чем 12 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |  |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 30 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 489 892,44 рублей. - В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. - В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика (исполнителя, подрядчика) по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. невыданной), - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта (включая гарантийные обязательства). Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, в банковской гарантии должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия, или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует. Целесообразно устанавливать срок действия гарантии (дату или период), который на 15 (Пятнадцать) календарных дней (минимум) превышает срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств), - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком поставки (выполнения работ, оказания услуг), поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в полном объеме, поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) надлежащего качества, своевременное устранение дефектов товара (выполнения работ, оказания услуг), своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. В соответствии со спецификой конкретного муниципального контракта заказчик может изменить (расширить) указанный перечень обязательств, - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - акт о передаче объекта в работу подрядчику (в случае если выполняются подрядные работы по ремонту, реконструкции и указанный документ предусмотрен муниципальным контрактом), - акт о передаче подрядчику (исполнителю) документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по контракту (с указанием конкретных документов в случае, если муниципальным контрактом предусмотрены такие документы). - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. В соответствии со спецификой конкретного муниципального контракта в исключительных случаях перечень документов может быть расширен. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. - Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |  |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Индустриального района», л/с 04935018365). ИНН; 5905264538. КПП; 590501001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 9 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 9 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 9 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 9 к документации об аукционе. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок

Индустриального района г. Перми

| № п/п | Наименование объекта и состав выполняемых работ |
| --- | --- |
| 1 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Мира,18 |
|  | - разборка оснований щебеночных – S= 110 м²; толщина слоя 15 см; 16,5 м³; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм М 800 – S = 110 м²; толщина слоя 10 см; 11 м³; - розлив битума; - устройство выравнивающего слоя покрытия из пористой, крупнозернистой а/б смеси II марки, в количестве – 9,24 тн.; - уплотнение катками; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=110 м²; - уплотнение катками. |
| 2 | Контейнерная площадка по адресу: ул. В. Засулич, 43 |
|  | - подъём колодцев – 2 шт.; - установка корпусов и люков (чугунных) – 3 шт.; - устройство щебеночного покрытия из щебня фракции 20-40 мм, М 800 – S = 360 м²; толщина слоя 10 см; 36 м³; - заклинка щебня фракцией 5 – 10 мм., S=360 м².; - уплотнение катками. |
| 3 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Геологов, 8 |
|  | - разборка покрытий а/б – S=30 м²; толщина слоя 5 см; 1,5 м³; - демонтаж бортового камня – 79 п.м.; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - установка опалубки; - устройство бетонного основания (класс не ниже В 15); - установка бортовых камней с бетонированием – БР 100.30.15 – 79 п.м.; - заливка швов; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=215 м²; - уплотнение катками. |
| 4 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Дениса Давыдова, 22 |
|  | - разборка щебеночного основания S=188 м², толщина 15 см., 28,2 м³; - выкорчевка пней – 2 шт.; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - установка опалубки; - устройство бетонного основания (класс не ниже В 15); - установка бортовых камней с бетонированием – БР 100.30.15 – 25 п.м.; - заливка швов; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм, М 800 – S = 188 м²; толщина слоя 10 см; 18,8 м³; - розлив битума - устройство выравнивающего слоя покрытия из пористой, крупнозернистой а/б смеси II марки, в количестве – 13,5 тн.; - уплотнение катком; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=188 м²; - уплотнение катками. |
| 5 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Карпинского, 107 |
|  | - демонтаж бортового камня – 17 п.м.; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - установка опалубки; - устройство бетонного основания (класс не ниже В 15); - установка бортовых камней с бетонированием – БР 100.30.15 – 51 п.м.; - заливка швов; - установка корпуса и люка (чугунного) – 1 шт.; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм, М 800 – S = 324 м²; толщина слоя 10 см; 32,4 м³; - розлив битума - устройство выравнивающего из пористой, крупнозернистой а/б смеси II марки, в количестве 27,2 тн.; - уплотнение катком; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=324 м²; - уплотнение катками. |
| 6 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Комбайнеров, 26 |
|  | - разборка бетонного покрытия – S=6 м²; толщина слоя 10 см; 0,6 м³; - разборка а/б покрытия – S=7 м²; толщина слоя 10 см; 0,7 м³; - разработка грунтового основания – S=150 м²; толщина слоя 15 см; 22,5 м³; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм М 800 – S = 150 м²; толщина слоя 10 см; 22,5 м³; - розлив битума - устройство выравнивающего слоя из пористой, крупнозернистой а/б смеси II марки , в количестве 12,6 тн.; - уплотнение катком; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=150 м²; - уплотнение катками. |
| 7 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Леонова, 38 |
|  | - разборка оснований щебеночных – S=8 м²; толщина слоя 10 см; 0,8 м³; - демонтаж бортового камня – 2 п.м.; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - установка опалубки; - устройство бетонного основания (класс не ниже В 15); - установка бортовых камней с бетонированием – БР 100.30.15 – 20 п.м.; - заливка швов; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм М 800 – S = 8 м²; толщина слоя 10 см; 0,8 м³; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=170 м²; - уплотнение катками. |
| 8 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Леонова, 50 |
|  | - разборка бетонного покрытия – S=12 м²; толщина слоя 15 см;1,8 м³; - демонтаж бортового камня – 20 п.м.; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - установка опалубки; - устройство бетонного основания (класс не ниже В 15); - установка бортовых камней с бетонированием – БР 100.30.15 – 20 п.м.; - заливка швов; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=70 м²; - уплотнение катками. |
| 9 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Мира, 70б |
|  | - разборка оснований щебеночных – S=186 м²; толщина слоя 7,5 см; 13,95 м³; - разработка грунтового основания – S=186 м²; толщина слоя 7,5 см; 13,95 м³; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм М 800 – S = 186 м²; толщина слоя 15 см; 27,9 м³; - розлив битума - устройство выравнивающего слоя из пористой, крупнозернистой а/б смеси II марки, в количестве 15,6 тн.; - уплотнение катком; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=186 м²; - уплотнение катками. |
| 10 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Норильская, 7 |
|  | - разборка бетонного покрытия – S=6,9 м²; толщина слоя 20 см;1,4 м³; - разборка оснований щебеночных – S=97 м²; толщина слоя 7,5 см; 7,27 м³; - разработка грунтового основания – S=97 м²; толщина слоя 7,5 см; 7,27 м³; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - установка опалубки; - устройство бетонного основания (класс не ниже В 15); - установка бортовых камней с бетонированием – БР 100.30.15 – 28 п.м.; - заливка швов; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм М 800 – S = 97 м²; толщина слоя 10 см; 9,7 м³; - розлив битума - устройство выравнивающего слоя из пористой, крупнозернистой а/б смеси II марки, в количестве 8,1 тн.; - уплотнение катком; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=97 м²; - уплотнение катками. |
| 11 | Контейнерная площадка по адресу: пр. Декабристов, 5 |
|  | - разработка грунтового основания – S=11 м²; толщина слоя 10 см; 1,1 м³; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - установка опалубки; - устройство бетонного основания (класс не ниже В 15); - установка бортовых камней с бетонированием – БР 100.30.15 – 16 п.м.; - заливка швов; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм М 800 – S = 11 м²; толщина слоя 10 см; 1,1 м³; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S= 11 м²; - уплотнение катками. |
| 12 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Снайперов, 13 |
|  | - демонтаж бортового камня – 27 п.м.; - разборка оснований щебеночных – S=78 м², толщиной 25 см., 19,5 м³.; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - установка опалубки; - устройство бетонного основания (класс не ниже В 15); - установка бортовых камней с бетонированием – БР 100.30.15 – 30 п.м.; - заливка швов; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм, М 800 – S = 78 м²; толщина слоя 10 см; 7,8 м³; - розлив битума - устройство выравнивающего слоя из пористой, крупнозернистой а/б смеси II марки, в количестве 6,5 тн.; - уплотнение катком; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=78 м²; - уплотнение катками. |
| 13 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Советской Армии, 19 |
|  | - разборка щебеночного основания S=185 м², толщина 15 см., 27,75 м³; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - установка опалубки; - устройство бетонного основания (класс не ниже В 15); - установка бортовых камней с бетонированием – БР 100.30.15 – 65 п.м.; - заливка швов; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм, М 800 – S = 185 м²; толщина слоя 10 см; 18,5 м³; - розлив битума - устройство выравнивающего слоя из пористой, крупнозернистой а/б смеси II марки, в количестве 13,3 тн.; - уплотнение катком; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=185 м²; - уплотнение катками. |
| 14 | Контейнерная площадка по адресу: ул.Мира, 118 |
|  | - разборка покрытий а/б – S=4,2 м²; толщина слоя 5 см; 0,21 м³; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=110 м²; - уплотнение катками. |
| 15 | Контейнерная площадка по адресу: шоссе Космонавтов, 203 |
|  | - разборка оснований щебеночных – S=200 м²; толщина слоя 20 см; 40 м³; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - установка опалубки; - устройство бетонного основания (класс не ниже В 15); - установка бортовых камней с бетонированием – БР 100.30.15 – 32 п.м.; - заливка швов; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм М 800 – S = 200 м²; толщина слоя 10 см; 20 м³; - розлив битума; - устройство выравнивающего слоя из пористой, крупнозернистой а/б смеси II марки, в количестве 16,8 тн.; - уплотнение катками; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=200 м²; - уплотнение катками. |

Примечание: в зависимости от преобладающего характера разрушений указанные объемы работ могут быть изменены без изменения общей стоимости выполнения работ.Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»), в случае письменного уведомления заказчика.

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, представленных ниже. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работ.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 20.08.2010;

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 24 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 25 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 26 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 28 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 31 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 32 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 33 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 34 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 35 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 36 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 37 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 10060.0-95 | Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования |
| 39 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 40 | ГОСТ 10180-90 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
| 41 | ГОСТ 10181-2000 | Смеси бетонные. Методы испытаний |
| 42 | ГОСТ 18105-86 | Бетоны. Правила контроля прочности |
| 43 | ГОСТ 24452-80 | Бетоны. Методы испытаний |
| 44 | ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 45 | ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава |
| 46 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 47 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 48 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 49 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 50 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 51 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 52 | Росавтодор М-2002 | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 53 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 54 | Росавтодор М-2003 | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 55 | Росавтодор М-2003 | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 56 | Росавтодор М-2004 | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Муниципальный контракт  № _____

на выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок

Индустриального района г. Перми

г. Пермь                                                                                                         «___»   ___________ 2010 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова  Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны,  заключили настоящий муниципальный контракт, далее  контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения от «    » __________ 2010 года                № ____ «О размещении муниципального заказа» и решения аукционной комиссии (протокол от «___» __________ 2010 года №____), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему контракту, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии:

а) с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок Индустриального района г. Перми;

Приложение №2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;  Приложение №3 – образец составления дефектной ведомости состояния дорожной одежды;

Приложение №4 – образец составления графической схемы отремонтированной дороги;

Приложение №5 – образец составления акта обследования гарантийного объекта;

Приложение №6 – образец составления акта приемки выполненных работ по устранению дефектов;

Приложение №7 – образец составления акта приемки объекта по истечению сроков гарантийных обязательств;

Приложение №8 – образец составления предписания;

Приложение №9 – образец составления приказа;

Приложение №10 – локальный сметный расчет по капитальному ремонту контейнерных площадок Индустриального района г. Перми;

б) с требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов.

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 20 сентября 2010 года.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения аукциона и составляет ______________ (_____________) рублей ____ копеек,  в т.ч. НДС ___________ (__________) рублей ______ копеек, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет ________________.

3.2. Цена контракта включает в себя полную стоимость  работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

3.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ (форма КС-2), предоставляемые Заказчику.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после проведения лабораторных испытаний проб из асфальтобетона с привлечением независимой лаборатории.

3.8. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком с учетом понижающего коэффициента. Сумма подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчетной стоимости на понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетной стоимостью работ, понижающий коэффициент и стоимость работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента)

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной  и технической документации.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по капитальному ремонту  контейнерных площадок составляет 60 месяцев, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией.

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием:

а) для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) для снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов, а также документов, указанных в п. 1.2 настоящего контракта

5.3. Вести общий журнал работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

5.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7.Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района г. Перми

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ по текущему ремонту в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.14. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках проведения работ.

5.15. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

5.16. Подрядчик имеет право, по согласованию с заказчиком привлекать к работам  субподрядные организации.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ и журнала укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнение работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 2 к настоящему  контракту.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.5.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10  МРОТ.

7.5.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                             Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района» Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МБУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ________________Полыгалов А.С. м.п. | Директор ______________ м.п. |  |

Приложение № ___

к муниципальному контракту №___ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок

Индустриального района г. Перми

| № п/п | Наименование объекта и состав выполняемых работ |
| --- | --- |
| 1 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Мира, 18 |
|  | - разборка оснований щебеночных – S=110 м²; толщина слоя 15 см; 16,5 м³; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм М 800 – S = 110 м²; толщина слоя 10 см; 11 м³; - розлив битума; - устройство выравнивающего слоя покрытия из пористой, крупнозернистой а/б смеси II марки, в количестве – 9,24 тн.; - уплотнение катками; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=110 м²; - уплотнение катками. |
| 2 | Контейнерная площадка по адресу: ул. В. Засулич, 43 |
|  | - подъём колодцев – 2 шт.; - установка корпусов и люков (чугунных) – 3 шт.; - устройство щебеночного покрытия из щебня фракции 20-40 мм, М 800 – S = 360 м²; толщина слоя 10 см; 36 м³; - заклинка щебня фракцией 5 – 10 мм., S=360 м².; - уплотнение катками. |
| 3 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Геологов, 8 |
|  | - разборка покрытий а/б – S=30 м²; толщина слоя 5 см; 1,5 м³; - демонтаж бортового камня – 79 п.м.; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - установка опалубки; - устройство бетонного основания (класс не ниже В 15); - установка бортовых камней с бетонированием – БР 100.30.15 – 79 п.м.; - заливка швов; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=215 м²; - уплотнение катками. |
| 4 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Дениса Давыдова, 22 |
|  | - разборка щебеночного основания S=188 м², толщина 15 см., 28,2 м³; - выкорчевка пней – 2 шт.; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - установка опалубки; - устройство бетонного основания (класс не ниже В 15); - установка бортовых камней с бетонированием – БР 100.30.15 – 25 п.м.; - заливка швов; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм, М 800 – S = 188 м²; толщина слоя 10 см; 18,8 м³; - розлив битума - устройство выравнивающего слоя покрытия из пористой, крупнозернистой а/б смеси II марки, в количестве – 13,5 тн.; - уплотнение катком; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=188 м²; - уплотнение катками. |
| 5 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Карпинского, 107 |
|  | - демонтаж бортового камня – 17 п.м.; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - установка опалубки; - устройство бетонного основания (класс не ниже В 15); - установка бортовых камней с бетонированием – БР 100.30.15 – 51 п.м.; - заливка швов; - установка корпуса и люка (чугунного) – 1 шт.; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм, М 800 – S = 324 м²; толщина слоя 10 см; 32,4 м³; - розлив битума - устройство выравнивающего из пористой, крупнозернистой а/б смеси II марки, в количестве 27,2 тн.; - уплотнение катком; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=324 м²; - уплотнение катками. |
| 6 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Комбайнеров, 26 |
|  | - разборка бетонного покрытия – S=6 м²; толщина слоя 10 см; 0,6 м³; - разборка а/б покрытия – S=7 м²; толщина слоя 10 см; 0,7 м³; - разработка грунтового основания – S=150 м²; толщина слоя 15 см; 22,5 м³; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм М 800 – S = 150 м²; толщина слоя 10 см; 22,5 м³; - розлив битума - устройство выравнивающего слоя из пористой, крупнозернистой а/б смеси II марки , в количестве 12,6 тн.; - уплотнение катком; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=150 м²; - уплотнение катками. |
| 7 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Леонова, 38 |
|  | - разборка оснований щебеночных – S=8 м²; толщина слоя 10 см; 0,8 м³; - демонтаж бортового камня – 2 п.м.; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - установка опалубки; - устройство бетонного основания (класс не ниже В 15); - установка бортовых камней с бетонированием – БР 100.30.15 – 20 п.м.; - заливка швов; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм М 800 – S = 8 м²; толщина слоя 10 см; 0,8 м³; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=170 м²; - уплотнение катками. |
| 8 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Леонова, 50 |
|  | - разборка бетонного покрытия – S=12 м²; толщина слоя 15 см;1,8 м³; - демонтаж бортового камня – 20 п.м.; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - установка опалубки; - устройство бетонного основания (класс не ниже В 15); - установка бортовых камней с бетонированием – БР 100.30.15 – 20 п.м.; - заливка швов; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=70 м²; - уплотнение катками. |
| 9 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Мира, 70б |
|  | - разборка оснований щебеночных – S=186 м²; толщина слоя 7,5 см; 13,95 м³; - разработка грунтового основания – S=186 м²; толщина слоя 7,5 см; 13,95 м³; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм М 800 – S = 186 м²; толщина слоя 15 см; 27,9 м³; - розлив битума - устройство выравнивающего слоя из пористой, крупнозернистой а/б смеси II марки, в количестве 15,6 тн.; - уплотнение катком; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=186 м²; - уплотнение катками. |
| 10 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Норильская, 7 |
|  | - разборка бетонного покрытия – S=6,9 м²; толщина слоя 20 см;1,4 м³; - разборка оснований щебеночных – S=97 м²; толщина слоя 7,5 см; 7,27 м³; - разработка грунтового основания – S=97 м²; толщина слоя 7,5 см; 7,27 м³; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - установка опалубки; - устройство бетонного основания (класс не ниже В 15); - установка бортовых камней с бетонированием – БР 100.30.15 – 28 п.м.; - заливка швов; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм М 800 – S = 97 м²; толщина слоя 10 см; 9,7 м³; - розлив битума - устройство выравнивающего слоя из пористой, крупнозернистой а/б смеси II марки, в количестве 8,1 тн.; - уплотнение катком; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=97 м²; - уплотнение катками. |
| 11 | Контейнерная площадка по адресу: пр. Декабристов, 5 |
|  | - разработка грунтового основания – S=11 м²; толщина слоя 10 см; 1,1 м³; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - установка опалубки; - устройство бетонного основания (класс не ниже В 15); - установка бортовых камней с бетонированием – БР 100.30.15 – 16 п.м.; - заливка швов; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм М 800 – S = 11 м²; толщина слоя 10 см; 1,1 м³; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S= 11 м²; - уплотнение катками. |
| 12 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Снайперов, 13 |
|  | - демонтаж бортового камня – 27 п.м.; - разборка оснований щебеночных – S=78 м², толщиной 25 см., 19,5 м³.; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - установка опалубки; - устройство бетонного основания (класс не ниже В 15); - установка бортовых камней с бетонированием – БР 100.30.15 – 30 п.м.; - заливка швов; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм, М 800 – S = 78 м²; толщина слоя 10 см; 7,8 м³; - розлив битума - устройство выравнивающего слоя из пористой, крупнозернистой а/б смеси II марки, в количестве 6,5 тн.; - уплотнение катком; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=78 м²; - уплотнение катками. |
| 13 | Контейнерная площадка по адресу: ул. Советской Армии, 19 |
|  | - разборка щебеночного основания S=185 м², толщина 15 см., 27,75 м³; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - установка опалубки; - устройство бетонного основания (класс не ниже В 15); - установка бортовых камней с бетонированием – БР 100.30.15 – 65 п.м.; - заливка швов; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм, М 800 – S = 185 м²; толщина слоя 10 см; 18,5 м³; - розлив битума - устройство выравнивающего слоя из пористой, крупнозернистой а/б смеси II марки, в количестве 13,3 тн.; - уплотнение катком; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=185 м²; - уплотнение катками. |
| 14 | Контейнерная площадка по адресу: ул.Мира, 118 |
|  | - разборка покрытий а/б – S=4,2 м²; толщина слоя 5 см; 0,21 м³; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=110 м²; - уплотнение катками. |
| 15 | Контейнерная площадка по адресу: шоссе Космонавтов, 203 |
|  | - разборка оснований щебеночных – S=200 м²; толщина слоя 20 см; 40 м³; - погрузка и вывозка строительного мусора на полигон ТБО; - установка опалубки; - устройство бетонного основания (класс не ниже В 15); - установка бортовых камней с бетонированием – БР 100.30.15 – 32 п.м.; - заливка швов; - устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40 мм М 800 – S = 200 м²; толщина слоя 10 см; 20 м³; - розлив битума; - устройство выравнивающего слоя из пористой, крупнозернистой а/б смеси II марки, в количестве 16,8 тн.; - уплотнение катками; - розлив битума; - устройство верхнего слоя толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных м/з Тип Б II марки, S=200 м²; - уплотнение катками. |

Примечание: в зависимости от преобладающего характера разрушений указанные объемы работ могут быть изменены без изменения общей стоимости выполнения работ.Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»), в случае письменного уведомления заказчика.

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, представленных ниже. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работ.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 20.09.2010;

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 24 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 25 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 26 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 28 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 31 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 32 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 33 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 34 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 35 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 36 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 37 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 10060.0-95 | Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования |
| 39 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 40 | ГОСТ 10180-90 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
| 41 | ГОСТ 10181-2000 | Смеси бетонные. Методы испытаний |
| 42 | ГОСТ 18105-86 | Бетоны. Правила контроля прочности |
| 43 | ГОСТ 24452-80 | Бетоны. Методы испытаний |
| 44 | ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 45 | ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава |
| 46 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 47 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 48 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 49 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 50 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 51 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 52 | Росавтодор М-2002 | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 53 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 54 | Росавтодор М-2003 | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 55 | Росавтодор М-2003 | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 56 | Росавтодор М-2004 | Техническая классификация автомобильных дорог. |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № ___

к муниципальному контракту №___ от ___________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| Перечень возможных нарушений | % снижение стоимости |
| --- | --- |
| Общие параметры |  |
| Невыполнение предписаний технадзора по следующим пунктам: -производство работ без геодезической разбивки -отсутствие ППР, технологических карт, схем операционного контроля -отсутствие входного контроля за поступлением материалов, изделий, конструкций - отсутствие операционного контроля за производством работ -несвоевременное ведение исполнительной документации -нарушение технологии ведения работ - производство работ без разрешения технического надзора заказчика (не подписанные скрытые и ответственные конструкции) - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения Неисполнение прочих предписаний заказчика в срок | 50 000 руб. за каждое предписание 50 000 руб. за каждое неисполненное предписание |
| Ширина асфальтобетонного покрытия |  |
| Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 см. остальные до ±10 см | Снижение не производится |
| На более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 см, остальные до ±10 см | - 20% |
| Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15см до плюс 20см | Работы не принимаются |
| Толщина покрытия |  |
| Не более 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до минус 10 мм, остальные от минус 5 мм до плюс 5 мм | Снижение не производиться |
| Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10 мм или результаты измерений имеют отклонения более чем минус 5 мм | Работы не принимаются |
| Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
| Не более 2 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 6 мм, остальные до 3 мм | Снижение не производится |
| Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 6 мм, остальные до 3 мм | - 20% |
| Не более 10 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 6 мм, остальные свыше 3 мм | Работы не принимаются |
| Поперечные и продольные сопряжения (просвет под рейкой длинной 3 м). |  |
| На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | Снижение не производится |
| На каждом стыке просвет под рейкой от 1 до3 мм | -50% |
| На каждом стыке просвет под рейкой более 3 мм | Работы не принимаются |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра и выше перечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1 м/п некачественного шва | Работы не принимаются |
| Уплотнение покрытия |  |
| Коэффициент уплотнения соответствует требованиям СНиП 3.06.03-85 | Снижение не производится |
| На 1 вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | - 30% |
| Коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,02 и более или на двух вырубках из трех коэффициент ниже требуемого на 0,01 | Работы не принимаются |
| Качество асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
| Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 | Снижение не производится |
| Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 | Работы не принимаются |
| Предел прочности при сжатии переформованных образцов |  |
| Предел прочности при сжатии переформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 | Снижение не производится |
| Предел прочности при сжатии переформованных образцов не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 | Работы не принимаются |
| Водонасыщение переформованных образцов из а\б покрытия |  |
| Водонасыщение переформованных образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 9128-97 | Снижение не производится |
| Водонасыщение переформованных образцов из а\б покрытия не соответствуют требованиям ГОСТ 9128-97 | Работы не принимаются |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси по марке и типу указанным в техническом задании | Работы не принимаются |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10% |
| Установка бортового камня |  |
| Смещение в плане бортового камня |  |
| До 5% результатов измерений могут иметь отклонения в плане до 5мм, остальные - до 3мм | Снижение не производится |
| До 5% результатов измерений имеют отклонения в плане от 5 до 10мм, остальные - до 3 мм | - 20% |
| Свыше 5% результатов измерений имеют отклонения от 5 до 10мм или результаты измерений имеют отклонения более чем на 10мм | Работы не принимаются |
| Превышение одного камня над другим |  |
| До 5% результатов измерений могут иметь превышение до 5 мм, остальные - до 3мм | Снижение не производится |
| До 10% результатов измерений имеют превышение до 10 мм, остальные - до 3 мм | - 20% |
| Свыше 10% результатов измерений имеют превышение до 10 мм или результаты измерений имеют превышение между камнями более чем на 10мм | Работы не принимаются |
| Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91 | Работы не принимаются |
| Укладка асфальтобетонной смеси на, не очищенное от мусора и грязи основание | Работы не принимаются |
| Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания карт вяжущими материалами | Работы не принимаются |
| Укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия, за каждые сутки | - 20% |
| Не предоставление исполнительной документации | - 30% |
| Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течении периода большего чем одни сутки, за каждые сутки | - 20% |
| Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных), за каждые сутки | - 20% |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № ___

к муниципальному контракту №___ от ___________

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ (ОБРАЗЕЦ)

______________________

(наименование автомобильной дороги, участка)

протяженность ____________________км; ____________________________значения;

(федер., территор., мест.)

категория дороги ___________________; тип покрытия__________________________;

| Адрес дефекта | Вид дефекта |
| --- | --- |
| ---------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № ___

к муниципальному контракту №___ от ___________

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ДОРОГИ (ОБРАЗЕЦ)

Дорога __________________________________________________

(наименование значение техническая категория)

протяжением _________ км отремонтирована на участке с ___ км по ___ км

в период с «___» _____________ 2010 г. по «___» ______________ 2010 г.

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено _____________ шт. фотодокументов.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № ___

к муниципальному контракту №___ от ___________

А К Т

обследования гарантийного объекта (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                       «___»_______________2010 г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ________________________________________________________________________________Работы выполнялись_____________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________2010 г.

- Основанием для обследования гарантийного объекта является акт приемки выполненных работ от «__»___________2010 г. по муниципальному контракту №____ от «__»___________2010 г.

- При осмотре участка в натуре и рассмотрении представленной документации комиссия выявила следующее:

| № п/п | Виды дефектов | Мероприятия по устранению дефектов |
| --- | --- | --- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |

- Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет следующие дефекты:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Качество гарантийного объекта после устранения дефектов подрядчиком должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также условиям муниципального контракта №____ от «__»___________2010 г.

- Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в срок до _____________.

- Сдачу-приемку выполненных гарантийных работ оформить соответствующим актом.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № ___

к муниципальному контракту №___ от ___________

А К Т

приемки выполненных работ по устранению дефектов (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                    «___»_______________2010 г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта __________________________________________________________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись_____________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________2010 г.

- Дата обследования гарантийного объекта______________________________

- Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов, согласно акту обследования гарантийного объекта от «__»_________201__г.

_________________________________________________________________

- Фактический срок устранения выявленных дефектов_____________________

- Срок окончания гарантийных обязательств по договору___________________

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № ___

к муниципальному контракту №___ от ___________

А К Т

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                    «___»_______________2010 г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта __________________________________________________________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись_____________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________2010 г.

- Срок окончания гарантийных обязательств по контракту___________________

- Фактический срок окончания гарантийных обязательств___________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № ___

к муниципальному контракту №___ от ___________

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ИНУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2010 г.                     Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Заказчик: МБУ «Благоустройство                         Подрядчик:

Индустриального района»

Директор ______________ А.С. Полыгалов

Приложение № ___

к муниципальному контракту №___ от ___________

ПРИКАЗ № ________ (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь 								            «___» _____________ 2010г.

«О назначении уполномоченного представителя

Подрядчика для проведения мероприятий

по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению

необходимых документов»

В связи с заключением Муниципального контракта № ____ на выполнение работ по ________________________________________________________и  в целях надлежащей и качественной реализации обязательств принятых по этому контракту

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика _________________ ________________________________________и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ, с правом подписания нижеследующих документов:

1. актов контрольных проверок;

2. актов приемки выполненных работ (КС-2);

3. справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);

4. актов выявленных недостатков;

5. предписаний Заказчика  на устранение дефектов или недостатков;

6. актов скрытых работ, ответственных конструкций;

7. ведения общего журнала работ.

8. документов, указанных в п. 1.2. муниципального контракта

Директор                                 ____________________                      (___________________)

м.п.

« С содержанием приказа ознакомлен (на)

и согласен (на) _____________________ ( __________________ )

«___» ______________ 2010г.

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №______ к муниципальному контракту №______ от _________________

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт контейнерных площадок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1 632 974,80 руб.

- Средства  на оплату труда 119770,12 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2010г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Контейнерная площадка по адресу : ул.Мира,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,165 | 930,79 | 205,56 | 725,23 69,06 | 153,58 | 33,92 | 119,66 11,39 | 18,37 3,03 | 5,59 0,92 |
| 2 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 26,4 | 1,78 |  |  | 46,99 |  |  |  |  |
| 3 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т | 26,4 | 26,04 |  |  | 687,46 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,11 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 406,53 | 30,63 | 371,67 39,17 | 24,19 2,66 | 20,6 2,27 |
| 5 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 13,86 | 141,82 |  |  | 1965,63 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,055 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 109,34 |  | 2,66 0,57 |  | 0,66 0,04 |
| 7 | ТЕРр68-10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,0924 | 37347,03 | 1172,65 | 3326,22 489,15 | 3450,87 | 108,35 | 307,34 45,20 | 85,72 7,92 | 31,22 2,88 |
| 8 | СЦМ-410-0049 | Смеси асфальтобетонные | т | -9,332 | 324,98 |  |  | -3032,71 |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 2 | т | 9,332 | 348,44 |  |  | 3251,64 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (применительно) | 100 м2 покрытия | 1,1 | 3084,82 | 199,89 | 76,89 16,35 | 3393,30 | 219,88 | 84,58 17,99 | 15,12 16,63 | 0,07 0,08 |
| 11 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -7,854 | 373,69 |  |  | -2934,96 |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 7,854 | 398,68 |  |  | 3131,23 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 1,1 | 1977,56 | 122,68 | 46,24 10,28 | 2175,32 | 134,95 | 50,86 11,31 | 9,28 10,21 |  |
| 14 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -5,324 | 373,69 |  |  | -1989,53 |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 5,324 | 398,68 |  |  | 2122,57 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Контейнерная площадка по адресу : ул.Мира,18 |  |  |  |  |  |  |  | 64204,75 |  |  | 40,45 | 6,19 |
| Раздел 2. Контейнерная площадка по адресу : ул.В.Засулич, 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр66-23-01 | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 3 | 973,40 | 44,35 | 7,74 | 2920,20 | 133,05 | 23,22 | 3,65 10,95 | 0,1 0,3 |
| 17 | СЦМ-445-3410 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей железобетонные | м3 | 0,04 | 1756,41 |  |  | 70,26 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-04-013-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 покрытия | 0,36 | 35578,92 | 655,86 | 4944,94 705,10 | 12808,41 | 236,11 | 1780,18 253,84 | 55,44 19,96 | 45,18 16,26 |
| 19 | СЦМ-408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 5-10 мм | м3 | -3,6 | 152,13 |  |  | -547,67 |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм | м3 | -5,4 | 146,83 |  |  | -792,88 |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 | -68,04 | 138,33 |  |  | -9411,97 |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 5-10 мм | м3 | 3,6 | 152,13 |  |  | 547,67 |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 73,44 | 141,82 |  |  | 10415,26 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР27-04-013-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-013-1 по 27-04-013-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | 1000 м2 покрытия | -0,36 | 9979,80 |  | 1265,00 188,80 | -3592,73 |  | -455,40 -67,97 |  | 12,55 -4,52 |
| 25 | СЦМ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 | 22,68 | 138,33 |  |  | 3137,32 |  |  |  |  |
| 26 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | -22,68 | 141,82 |  |  | -3216,48 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Контейнерная площадка по адресу : ул.В.Засулич, 43 |  |  |  |  |  |  |  | 58878,64 |  |  | 30,91 | 12,04 |
| Раздел 3. Контейнерная площадка по адресу : ул.Геологов,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,015 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 | 144,35 | 43,18 | 101,17 8,56 | 243,35 3,65 | 41,39 0,62 |
| 28 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,79 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 | 1866,53 | 663,28 | 1203,25 101,59 | 68,26 53,93 | 9,4 7,43 |
| 29 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 11,8 | 1,78 |  |  | 21,00 |  |  |  |  |
| 30 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т | 11,8 | 26,04 |  |  | 307,27 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,79 | 10791,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 8524,89 | 723,64 | 62,28 8,45 | 76,08 60,1 | 0,72 0,57 |
| 32 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ( применительно ) | 100 м2 покрытия | 2,15 | 3084,82 | 199,89 | 76,89 16,35 | 6632,36 | 429,76 | 165,31 35,15 | 15,12 32,51 | 0,07 0,15 |
| 33 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -15,35 | 373,69 |  |  | -5736,14 |  |  |  |  |
| 34 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 15,35 | 398,68 |  |  | 6119,74 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 2,15 | 1977,56 | 122,68 | 46,24 10,28 | 4251,75 | 263,76 | 99,42 22,10 | 9,28 19,95 |  |
| 36 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -10,41 | 373,69 |  |  | -3890,11 |  |  |  |  |
| 37 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 10,41 | 398,68 |  |  | 4150,26 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Контейнерная площадка по адресу : ул.Геологов,8 |  |  |  |  |  |  |  | 129481,12 |  |  | 170,14 | 8,77 |
| Раздел 4. Контейнерная площадка по адресу : ул.Д.Давыдова ,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРр68-12-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,282 | 930,79 | 205,56 | 725,23 69,06 | 262,48 | 57,97 | 204,51 19,47 | 18,37 5,18 | 5,59 1,58 |
| 39 | ТЕРр68-01-01 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до: 500 мм мягких пород | 1 пень | 2 | 120,20 | 40,66 | 2,32 | 240,40 | 81,32 | 4,64 | 3,7 7,4 | 0,03 0,06 |
| 40 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 45,1 | 1,78 |  |  | 80,28 |  |  |  |  |
| 41 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т | 45,1 | 26,04 |  |  | 1174,40 |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,25 | 10791,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2697,75 | 229,00 | 19,71 2,67 | 76,08 19,02 | 0,72 0,18 |
| 43 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,188 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 694,80 | 52,34 | 635,22 66,94 | 24,19 4,55 | 20,6 3,87 |
| 44 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 23,69 | 141,82 |  |  | 3359,72 |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,094 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 186,87 |  | 4,55 0,98 |  | 0,66 0,06 |
| 46 | ТЕРр68-10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,135 | 37347,03 | 1172,65 | 3326,22 489,15 | 5041,85 | 158,31 | 449,04 66,04 | 85,72 11,57 | 31,22 4,21 |
| 47 | СЦМ-410-0049 | Смеси асфальтобетонные | т | -13,63 | 324,98 |  |  | -4429,48 |  |  |  |  |
| 48 | СЦМ-410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 2 | т | 13,63 | 348,44 |  |  | 4749,24 |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (применительно) | 100 м2 покрытия | 1,88 | 3084,82 | 199,89 | 76,89 16,35 | 5799,46 | 375,79 | 144,55 30,74 | 15,12 28,43 | 0,07 0,13 |
| 50 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -13,42 | 373,69 |  |  | -5014,92 |  |  |  |  |
| 51 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 13,42 | 398,68 |  |  | 5350,29 |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 1,88 | 1977,56 | 122,68 | 46,24 10,28 | 3717,81 | 230,64 | 86,93 19,33 | 9,28 17,45 |  |
| 53 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -9,099 | 373,69 |  |  | -3400,21 |  |  |  |  |
| 54 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 9,099 | 398,68 |  |  | 3627,59 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Контейнерная площадка по адресу : ул.Д.Давыдова ,22 |  |  |  |  |  |  |  | 122826,54 |  |  | 93,6 | 10,09 |
| Раздел 5. Контейнерная площадка по адресу : ул.Карпинского,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,17 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 | 401,66 | 142,73 | 258,93 21,86 | 68,26 11,6 | 9,4 1,6 |
| 56 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,91 | 1,78 |  |  | 3,40 |  |  |  |  |
| 57 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т | 1,91 | 26,04 |  |  | 49,74 |  |  |  |  |
| 58 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,51 | 10791,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 5503,41 | 467,16 | 40,21 5,45 | 76,08 38,8 | 0,72 0,37 |
| 59 | ТЕР23-04-011-01 | Установка люка | 1 шт. | 1 | 794,65 | 16,11 | 5,42 | 794,65 | 16,11 | 5,42 | 1,31 1,31 | 0,07 0,07 |
| 60 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,324 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 1197,43 | 90,21 | 1094,74 115,36 | 24,19 7,84 | 20,6 6,67 |
| 61 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 40,8 | 141,82 |  |  | 5786,26 |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,162 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 322,06 |  | 7,85 1,68 |  | 0,66 0,11 |
| 63 | ТЕРр68-10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,272 | 37347,03 | 1172,65 | 3326,22 489,15 | 10158,39 | 318,96 | 904,73 133,05 | 85,72 23,32 | 31,22 8,49 |
| 64 | СЦМ-410-0049 | Смеси асфальтобетонные | т | -27,47 | 324,98 |  |  | -8927,20 |  |  |  |  |
| 65 | СЦМ-410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 2 | т | 27,47 | 348,44 |  |  | 9571,65 |  |  |  |  |
| 66 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ( применительно ) | 100 м2 покрытия | 3,24 | 3084,82 | 199,89 | 76,89 16,35 | 9994,82 | 647,64 | 249,12 52,97 | 15,12 48,99 | 0,07 0,23 |
| 67 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -23,13 | 373,69 |  |  | -8643,45 |  |  |  |  |
| 68 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 23,13 | 398,68 |  |  | 9221,47 |  |  |  |  |
| 69 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 3,24 | 1977,56 | 122,68 | 46,24 10,28 | 6407,29 | 397,48 | 149,82 33,31 | 9,28 30,07 |  |
| 70 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -15,68 | 373,69 |  |  | -5859,46 |  |  |  |  |
| 71 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 15,68 | 398,68 |  |  | 6251,30 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Контейнерная площадка по адресу : ул.Карпинского,107 |  |  |  |  |  |  |  | 211252,66 |  |  | 161,93 | 17,54 |
| Раздел 6. Контейнерная площадка по адресу : ул.Комбайнеров,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ТЕРр68-12-05 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,006 | 3679,77 | 894,56 | 2785,21 309,70 | 22,08 | 5,37 | 16,71 1,86 | 77,72 0,47 | 16,85 0,1 |
| 73 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,007 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 | 67,36 | 20,15 | 47,21 3,99 | 243,35 1,7 | 41,39 0,29 |
| 74 | ТЕР01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,0225 | 1191,38 |  | 1191,38 198,86 | 26,81 |  | 26,81 4,47 |  | 12,65 0,28 |
| 75 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 41 | 1,78 |  |  | 72,98 |  |  |  |  |
| 76 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т | 41 | 26,04 |  |  | 1067,64 |  |  |  |  |
| 77 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,225 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 831,55 | 62,65 | 760,24 80,11 | 24,19 5,44 | 20,6 4,64 |
| 78 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 28,3 | 141,82 |  |  | 4013,51 |  |  |  |  |
| 79 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,075 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 149,10 |  | 3,63 0,78 |  | 0,66 0,05 |
| 80 | ТЕРр68-10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,126 | 37347,03 | 1172,65 | 3326,22 489,15 | 4705,73 | 147,75 | 419,10 61,63 | 85,72 10,8 | 31,22 3,93 |
| 81 | СЦМ-410-0049 | Смеси асфальтобетонные | т | -12,73 | 324,98 |  |  | -4137,00 |  |  |  |  |
| 82 | СЦМ-410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 2 | т | 12,73 | 348,44 |  |  | 4435,64 |  |  |  |  |
| 83 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ( применительно ) | 100 м2 покрытия | 1,5 | 3084,82 | 199,89 | 76,89 16,35 | 4627,23 | 299,84 | 115,34 24,53 | 15,12 22,68 | 0,07 0,11 |
| 84 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -10,71 | 373,69 |  |  | -4002,22 |  |  |  |  |
| 85 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 10,71 | 398,68 |  |  | 4269,86 |  |  |  |  |
| 86 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 1,5 | 1977,56 | 122,68 | 46,24 10,28 | 2966,34 | 184,02 | 69,36 15,42 | 9,28 13,92 |  |
| 87 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -7,26 | 373,69 |  |  | -2712,99 |  |  |  |  |
| 88 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 7,26 | 398,68 |  |  | 2894,42 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 Контейнерная площадка по адресу : ул.Комбайнеров,26 |  |  |  |  |  |  |  | 94874,15 |  |  | 55,01 | 9,4 |
| Раздел 7. Контейнерная площадка по адресу : ул.Леонова,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ТЕРр68-12-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,008 | 930,79 | 205,56 | 725,23 69,06 | 7,45 | 1,64 | 5,81 0,55 | 18,37 0,15 | 5,59 0,04 |
| 90 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,02 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 | 47,25 | 16,79 | 30,46 2,57 | 68,26 1,37 | 9,4 0,19 |
| 91 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,5 | 1,78 |  |  | 2,67 |  |  |  |  |
| 92 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т | 1,5 | 26,04 |  |  | 39,06 |  |  |  |  |
| 93 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,2 | 10791,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2158,20 | 183,20 | 15,77 2,14 | 76,08 15,22 | 0,72 0,14 |
| 94 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,008 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 29,57 | 2,23 | 27,03 2,85 | 24,19 0,19 | 20,6 0,16 |
| 95 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 141,82 |  |  | 141,82 |  |  |  |  |
| 96 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (применительно) | 100 м2 покрытия | 1,7 | 3084,82 | 199,89 | 76,89 16,35 | 5244,19 | 339,81 | 130,71 27,80 | 15,12 25,7 | 0,07 0,12 |
| 97 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -12,14 | 373,69 |  |  | -4536,60 |  |  |  |  |
| 98 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 12,14 | 398,68 |  |  | 4839,98 |  |  |  |  |
| 99 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 1,7 | 1977,56 | 122,68 | 46,24 10,28 | 3361,85 | 208,56 | 78,61 17,48 | 9,28 15,78 |  |
| 100 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -8,228 | 373,69 |  |  | -3074,72 |  |  |  |  |
| 101 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 8,228 | 398,68 |  |  | 3280,34 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 Контейнерная площадка по адресу : ул.Леонова,38 |  |  |  |  |  |  |  | 61089,82 |  |  | 58,41 | 0,65 |
| Раздел 8. Контейнерная площадка по адресу : ул.Леонова,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ТЕРр68-12-05 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,018 | 3679,77 | 894,56 | 2785,21 309,70 | 66,24 | 16,10 | 50,14 5,57 | 77,72 1,4 | 16,85 0,3 |
| 103 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,2 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 | 472,54 | 167,92 | 304,62 25,72 | 68,26 13,65 | 9,4 1,88 |
| 104 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 6,57 | 1,78 |  |  | 11,69 |  |  |  |  |
| 105 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т | 6,57 | 26,04 |  |  | 171,08 |  |  |  |  |
| 106 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,2 | 10791,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 2158,20 | 183,20 | 15,77 2,14 | 76,08 15,22 | 0,72 0,14 |
| 107 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ( примен6ительно ) | 100 м2 покрытия | 0,7 | 3084,82 | 199,89 | 76,89 16,35 | 2159,37 | 139,92 | 53,82 11,45 | 15,12 10,58 | 0,07 0,05 |
| 108 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -4,998 | 373,69 |  |  | -1867,70 |  |  |  |  |
| 109 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 4,998 | 398,68 |  |  | 1992,60 |  |  |  |  |
| 110 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 0,7 | 1977,56 | 122,68 | 46,24 10,28 | 1384,29 | 85,88 | 32,37 7,20 | 9,28 6,5 |  |
| 111 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -3,388 | 373,69 |  |  | -1266,06 |  |  |  |  |
| 112 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 3,388 | 398,68 |  |  | 1350,73 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 8 Контейнерная площадка по адресу : ул.Леонова,50 |  |  |  |  |  |  |  | 37950,40 |  |  | 47,35 | 2,37 |
| Раздел 9. Контейнерная площадка по адресу : ул.Мира, 70б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ТЕРр68-12-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,1395 | 930,79 | 205,56 | 725,23 69,06 | 129,85 | 28,68 | 101,17 9,63 | 18,37 2,56 | 5,59 0,78 |
| 114 | ТЕР01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,01395 | 1191,38 |  | 1191,38 198,86 | 16,62 |  | 16,62 2,77 |  | 12,65 0,18 |
| 115 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 46 | 1,78 |  |  | 81,88 |  |  |  |  |
| 116 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т | 46 | 26,04 |  |  | 1197,84 |  |  |  |  |
| 117 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,279 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 1031,12 | 77,68 | 942,70 99,34 | 24,19 6,75 | 20,6 5,75 |
| 118 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 35,1 | 141,82 |  |  | 4977,88 |  |  |  |  |
| 119 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,093 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 184,89 |  | 4,50 0,97 |  | 0,66 0,06 |
| 120 | ТЕРр68-10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,156 | 37347,03 | 1172,65 | 3326,22 489,15 | 5826,14 | 182,93 | 518,89 76,31 | 85,72 13,37 | 31,22 4,87 |
| 121 | СЦМ-410-0049 | Смеси асфальтобетонные | т | -15,76 | 324,98 |  |  | -5121,68 |  |  |  |  |
| 122 | СЦМ-410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 2 | т | 15,76 | 348,44 |  |  | 5491,41 |  |  |  |  |
| 123 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (применительно) | 100 м2 покрытия | 1,86 | 3084,82 | 199,89 | 76,89 16,35 | 5737,77 | 371,80 | 143,02 30,41 | 15,12 28,12 | 0,07 0,13 |
| 124 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -13,28 | 373,69 |  |  | -4962,60 |  |  |  |  |
| 125 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 13,28 | 398,68 |  |  | 5294,47 |  |  |  |  |
| 126 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 1,86 | 1977,56 | 122,68 | 46,24 10,28 | 3678,26 | 228,18 | 86,01 19,12 | 9,28 17,26 |  |
| 127 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -9,002 | 373,69 |  |  | -3363,96 |  |  |  |  |
| 128 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 9,002 | 398,68 |  |  | 3588,92 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 9 Контейнерная площадка по адресу : ул.Мира, 70б |  |  |  |  |  |  |  | 116778,84 |  |  | 68,06 | 11,77 |
| Раздел 10. Контейнерная площадка по адресу ул.Норильская,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ТЕРр68-12-05 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,014 | 3679,77 | 894,56 | 2785,21 309,70 | 51,52 | 12,52 | 39,00 4,34 | 77,72 1,09 | 16,85 0,24 |
| 130 | ТЕРр68-12-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,0727 | 930,79 | 205,56 | 725,23 69,06 | 67,67 | 14,94 | 52,73 5,02 | 18,37 1,34 | 5,59 0,41 |
| 131 | ТЕР01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,00727 | 1191,38 |  | 1191,38 198,86 | 8,66 |  | 8,66 1,45 |  | 12,65 0,09 |
| 132 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 27,35 | 1,78 |  |  | 48,68 |  |  |  |  |
| 133 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т | 27,35 | 26,04 |  |  | 712,19 |  |  |  |  |
| 134 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,28 | 10791,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 3021,48 | 256,48 | 22,08 2,99 | 76,08 21,3 | 0,72 0,2 |
| 135 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,097 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 358,49 | 27,01 | 327,75 34,54 | 24,19 2,35 | 20,6 2 |
| 136 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 12,2 | 141,82 |  |  | 1730,20 |  |  |  |  |
| 137 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0485 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 96,42 |  | 2,35 0,50 |  | 0,66 0,03 |
| 138 | ТЕРр68-10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,081 | 37347,03 | 1172,65 | 3326,22 489,15 | 3025,11 | 94,98 | 269,42 39,62 | 85,72 6,94 | 31,22 2,53 |
| 139 | СЦМ-410-0049 | Смеси асфальтобетонные | т | -8,181 | 324,98 |  |  | -2658,66 |  |  |  |  |
| 140 | СЦМ-410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 2 | т | 8,181 | 348,44 |  |  | 2850,59 |  |  |  |  |
| 141 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ( применительно ) | 100 м2 покрытия | 0,97 | 3084,82 | 199,89 | 76,89 16,35 | 2992,28 | 193,89 | 74,58 15,86 | 15,12 14,67 | 0,07 0,07 |
| 142 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -6,926 | 373,69 |  |  | -2588,18 |  |  |  |  |
| 143 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 6,926 | 398,68 |  |  | 2761,26 |  |  |  |  |
| 144 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 0,97 | 1977,56 | 122,68 | 46,24 10,28 | 1918,23 | 119,00 | 44,85 9,97 | 9,28 9 |  |
| 145 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -4,695 | 373,69 |  |  | -1754,47 |  |  |  |  |
| 146 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 4,695 | 398,68 |  |  | 1871,80 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 10 Контейнерная площадка по адресу ул.Норильская,7 |  |  |  |  |  |  |  | 74047,73 |  |  | 56,69 | 5,57 |
| Раздел 11. Контейнерная площадка по адресу : пр.Декабристов,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | ТЕР01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,0011 | 1191,38 |  | 1191,38 198,86 | 1,31 |  | 1,31 0,22 |  | 12,65 0,01 |
| 148 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,87 | 1,78 |  |  | 3,33 |  |  |  |  |
| 149 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т | 1,87 | 26,04 |  |  | 48,69 |  |  |  |  |
| 150 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,16 | 10791,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 1726,56 | 146,56 | 12,61 1,71 | 76,08 12,17 | 0,72 0,12 |
| 151 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,011 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 40,65 | 3,06 | 37,17 3,92 | 24,19 0,27 | 20,6 0,23 |
| 152 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 1,4 | 141,82 |  |  | 198,55 |  |  |  |  |
| 153 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (применительно ) | 100 м2 покрытия | 0,11 | 3084,82 | 199,89 | 76,89 16,35 | 339,33 | 21,99 | 8,46 1,80 | 15,12 1,66 | 0,07 0,01 |
| 154 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -0,7854 | 373,69 |  |  | -293,50 |  |  |  |  |
| 155 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 0,7854 | 398,68 |  |  | 313,12 |  |  |  |  |
| 156 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 0,11 | 1977,56 | 122,68 | 46,24 10,28 | 217,53 | 13,49 | 5,09 1,13 | 9,28 1,02 |  |
| 157 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -0,5324 | 373,69 |  |  | -198,95 |  |  |  |  |
| 158 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 0,5324 | 398,68 |  |  | 212,26 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 11 Контейнерная площадка по адресу : пр.Декабристов,5 |  |  |  |  |  |  |  | 14129,97 |  |  | 15,12 | 0,37 |
| Раздел 12. Контейнерная площадка по адресу : ул.Снайперов,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,27 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 | 637,93 | 226,69 | 411,24 34,72 | 68,26 18,43 | 9,4 2,54 |
| 160 | ТЕРр68-12-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,195 | 930,79 | 205,56 | 725,23 69,06 | 181,50 | 40,08 | 141,42 13,47 | 18,37 3,58 | 5,59 1,09 |
| 161 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 34,2 | 1,78 |  |  | 60,88 |  |  |  |  |
| 162 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т | 34,2 | 26,04 |  |  | 890,57 |  |  |  |  |
| 163 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,3 | 10791,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 3237,30 | 274,80 | 23,65 3,21 | 76,08 22,82 | 0,72 0,22 |
| 164 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,078 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 288,27 | 21,72 | 263,55 27,77 | 24,19 1,89 | 20,6 1,61 |
| 165 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 9,8 | 141,82 |  |  | 1389,84 |  |  |  |  |
| 166 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,039 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 77,53 |  | 1,89 0,40 |  | 0,66 0,03 |
| 167 | ТЕРр68-10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,065 | 37347,03 | 1172,65 | 3326,22 489,15 | 2427,56 | 76,22 | 216,20 31,79 | 85,72 5,57 | 31,22 2,03 |
| 168 | СЦМ-410-0049 | Смеси асфальтобетонные | т | -6,565 | 324,98 |  |  | -2133,49 |  |  |  |  |
| 169 | СЦМ-410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 2 | т | 6,565 | 348,44 |  |  | 2287,51 |  |  |  |  |
| 170 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (применительно) | 100 м2 покрытия | 0,78 | 3084,82 | 199,89 | 76,89 16,35 | 2406,16 | 155,91 | 59,97 12,75 | 15,12 11,79 | 0,07 0,05 |
| 171 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -5,569 | 373,69 |  |  | -2081,08 |  |  |  |  |
| 172 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 5,569 | 398,68 |  |  | 2220,25 |  |  |  |  |
| 173 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 0,78 | 1977,56 | 122,68 | 46,24 10,28 | 1542,50 | 95,69 | 36,07 8,02 | 9,28 7,24 |  |
| 174 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -3,775 | 373,69 |  |  | -1410,68 |  |  |  |  |
| 175 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 3,775 | 398,68 |  |  | 1505,02 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 12 Контейнерная площадка по адресу : ул.Снайперов,13 |  |  |  |  |  |  |  | 72979,45 |  |  | 71,32 | 7,57 |
| Раздел 13. Контейнерная площадка по адресу : ул.Советской Армии,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | ТЕРр68-12-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,2775 | 930,79 | 205,56 | 725,23 69,06 | 258,29 | 57,04 | 201,25 19,16 | 18,37 5,1 | 5,59 1,55 |
| 177 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 44,4 | 1,78 |  |  | 79,03 |  |  |  |  |
| 178 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т | 44,4 | 26,04 |  |  | 1156,18 |  |  |  |  |
| 179 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,65 | 10791,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 7014,15 | 595,40 | 51,25 6,95 | 76,08 49,45 | 0,72 0,47 |
| 180 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,185 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 683,72 | 51,51 | 625,09 65,87 | 24,19 4,48 | 20,6 3,81 |
| 181 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 23,3 | 141,82 |  |  | 3304,41 |  |  |  |  |
| 182 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0925 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 183,89 |  | 4,48 0,96 |  | 0,66 0,06 |
| 183 | ТЕРр68-10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,133 | 37347,03 | 1172,65 | 3326,22 489,15 | 4967,16 | 155,96 | 442,39 65,06 | 85,72 11,4 | 31,22 4,15 |
| 184 | СЦМ-410-0049 | Смеси асфальтобетонные | т | -13,43 | 324,98 |  |  | -4364,48 |  |  |  |  |
| 185 | СЦМ-410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 2 | т | 13,43 | 348,44 |  |  | 4679,55 |  |  |  |  |
| 186 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (применительно) | 100 м2 покрытия | 1,85 | 3084,82 | 199,89 | 76,89 16,35 | 5706,92 | 369,80 | 142,25 30,25 | 15,12 27,97 | 0,07 0,13 |
| 187 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -13,21 | 373,69 |  |  | -4936,44 |  |  |  |  |
| 188 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 13,21 | 398,68 |  |  | 5266,56 |  |  |  |  |
| 189 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 1,85 | 1977,56 | 122,68 | 46,24 10,28 | 3658,49 | 226,96 | 85,54 19,02 | 9,28 17,17 |  |
| 190 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -8,954 | 373,69 |  |  | -3346,02 |  |  |  |  |
| 191 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 8,954 | 398,68 |  |  | 3569,78 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 13 Контейнерная площадка по адресу : ул.Советской Армии,19 |  |  |  |  |  |  |  | 143186,38 |  |  | 115,57 | 10,17 |
| Раздел 14. Контейнерная площадка по адресу : ул.Мира,118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0021 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 | 20,21 | 6,05 | 14,16 1,20 | 243,35 0,51 | 41,39 0,09 |
| 193 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0,4 | 1,78 |  |  | 0,71 |  |  |  |  |
| 194 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т | 0,4 | 26,04 |  |  | 10,42 |  |  |  |  |
| 195 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ( применительно ) | 100 м2 покрытия | 1,1 | 3084,82 | 199,89 | 76,89 16,35 | 3393,30 | 219,88 | 84,58 17,99 | 15,12 16,63 | 0,07 0,08 |
| 196 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -7,854 | 373,69 |  |  | -2934,96 |  |  |  |  |
| 197 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 7,854 | 398,68 |  |  | 3131,23 |  |  |  |  |
| 198 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 1,1 | 1977,56 | 122,68 | 46,24 10,28 | 2175,32 | 134,95 | 50,86 11,31 | 9,28 10,21 |  |
| 199 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -5,324 | 373,69 |  |  | -1989,53 |  |  |  |  |
| 200 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 5,324 | 398,68 |  |  | 2122,57 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 14 Контейнерная площадка по адресу : ул.Мира,118 |  |  |  |  |  |  |  | 30956,51 |  |  | 27,35 | 0,17 |
| Раздел 15. Контейнерная площадка по адресу Ш.Космонавтов,203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | ТЕРр68-12-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,4 | 930,79 | 205,56 | 725,23 69,06 | 372,32 | 82,22 | 290,10 27,62 | 18,37 7,35 | 5,59 2,24 |
| 202 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 64 | 1,78 |  |  | 113,92 |  |  |  |  |
| 203 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т | 64 | 26,04 |  |  | 1666,56 |  |  |  |  |
| 204 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,32 | 10791,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 3453,12 | 293,12 | 25,23 3,42 | 76,08 24,35 | 0,72 0,23 |
| 205 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 739,15 | 55,69 | 675,77 71,21 | 24,19 4,84 | 20,6 4,12 |
| 206 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм | м3 | 25,2 | 141,82 |  |  | 3573,86 |  |  |  |  |
| 207 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,1 | 1988,03 |  | 48,44 10,38 | 198,80 |  | 4,84 1,04 |  | 0,66 0,07 |
| 208 | ТЕРр68-10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,168 | 37347,03 | 1172,65 | 3326,22 489,15 | 6274,30 | 197,01 | 558,81 82,18 | 85,72 14,4 | 31,22 5,25 |
| 209 | СЦМ-410-0049 | Смеси асфальтобетонные | т | -16,97 | 324,98 |  |  | -5514,91 |  |  |  |  |
| 210 | СЦМ-410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 2 | т | 16,97 | 348,44 |  |  | 5913,03 |  |  |  |  |
| 211 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (применительно) | 100 м2 покрытия | 2 | 3084,82 | 199,89 | 76,89 16,35 | 6169,64 | 399,78 | 153,78 32,70 | 15,12 30,24 | 0,07 0,14 |
| 212 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -14,28 | 373,69 |  |  | -5336,29 |  |  |  |  |
| 213 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 14,28 | 398,68 |  |  | 5693,15 |  |  |  |  |
| 214 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 2 | 1977,56 | 122,68 | 46,24 10,28 | 3955,12 | 245,36 | 92,48 20,56 | 9,28 18,56 |  |
| 215 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -9,68 | 373,69 |  |  | -3617,32 |  |  |  |  |
| 216 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 9,68 | 398,68 |  |  | 3859,22 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 15 Контейнерная площадка по адресу Ш.Космонавтов,203 |  |  |  |  |  |  |  | 139446,43 |  |  | 99,74 | 12,05 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 267273,04 | 14126,23 | 17755,50 2325,71 | 1111,65 | 114,72 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 1132771,26 | 102838,95 | 74638,59 16931,17 | 1111,65 | 114,72 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 148912,61 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 90399,51 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 7-9, 27-28, 38-39, 46-48, 55, 63-65, 72-73, 80-82, 89-90, 102-103, 113, 120-122, 129-130, 138-140, 159-160, 167-169, 176, 183-185, 192, 201, 208-210 |  |  |  |  |  |  |  | 54258,97 | 3159,06 | 7684,10 919,17 | 248,78 | 62,29 |
| Всего с учетом "индексы 2 кв. 2010г ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98" |  |  |  |  |  |  |  | 227785,28 | 22997,96 | 31992,40 6691,56 | 248,78 | 62,29 |
| Накладные расходы 104%*0,94 ФОТ (от 29 689,52) |  |  |  |  |  |  |  | 29024,47 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 29 689,52) |  |  |  |  |  |  |  | 17813,71 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 274623,46 |  |  | 248,78 | 62,29 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 29, 40, 56, 75, 91, 104, 115, 132, 148, 161, 177, 193, 202 |  |  |  |  |  |  |  | 627,44 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "перевозка 2 кв. 2010г. ПЗ=5,86 (ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; МАТ=5,86)" |  |  |  |  |  |  |  | 3676,80 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,85 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 3676,80 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 30, 41, 57, 76, 92, 105, 116, 133, 149, 162, 178, 194, 203 |  |  |  |  |  |  |  | 9179,10 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "перевозка 2 кв. 2010г. ПЗ=5,86 (ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; МАТ=5,86)" |  |  |  |  |  |  |  | 53789,53 |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4-6, 10-15, 18-26, 31-37, 42-45, 49-54, 58, 60-62, 66-71, 77-79, 83-88, 93-101, 106-112, 117-119, 123-128, 134-137, 141-146, 150-158, 163-166, 170-175, 179-182, 186-191, 195-200, 204-207, 211-216 |  |  |  |  |  |  |  | 199369,02 | 10818,01 | 9989,36 1397,63 | 850,61 | 51,5 |
| Всего с учетом "индексы 2 кв. 2010г ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98" |  |  |  |  |  |  |  | 831738,30 | 78755,11 | 42307,82 10174,75 | 850,61 | 51,5 |
| Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 88 929,86) |  |  |  |  |  |  |  | 118703,58 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 88 929,86) |  |  |  |  |  |  |  | 71810,86 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 1022252,74 |  |  | 850,61 | 51,5 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 16-17 |  |  |  |  |  |  |  | 2990,46 | 133,05 | 23,22 | 10,95 | 0,3 |
| Всего с учетом "индексы 2 кв. 2010г ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98" |  |  |  |  |  |  |  | 12335,52 | 968,60 | 86,84 | 10,95 | 0,3 |
| Накладные расходы 108%*0,94 ФОТ (от 968,60) |  |  |  |  |  |  |  | 983,32 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 68% ФОТ (от 968,60) |  |  |  |  |  |  |  | 658,65 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 13977,49 |  |  | 10,95 | 0,3 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 59 |  |  |  |  |  |  |  | 794,65 | 16,11 | 5,42 | 1,31 | 0,07 |
| Всего с учетом "индексы 2 кв. 2010г ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98" |  |  |  |  |  |  |  | 3214,57 | 117,28 | 20,27 | 1,31 | 0,07 |
| Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 117,28) |  |  |  |  |  |  |  | 143,32 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 89%*0,85 ФОТ (от 117,28) |  |  |  |  |  |  |  | 88,72 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 3446,61 |  |  | 1,31 | 0,07 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 74, 114, 131, 147 |  |  |  |  |  |  |  | 53,40 |  | 53,40 8,91 |  | 0,56 |
| Всего с учетом "индексы 2 кв. 2010г ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98" |  |  |  |  |  |  |  | 231,26 |  | 231,26 64,86 |  | 0,56 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 64,86) |  |  |  |  |  |  |  | 57,92 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 64,86) |  |  |  |  |  |  |  | 27,57 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 316,75 |  |  |  | 0,56 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1372083,38 |  |  | 1111,65 | 114,72 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 897827,39 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 74638,59 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 119770,12 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 148912,61 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 90399,51 |  |  |  |  |
| талоны на свалку 209,18*56,38 |  |  |  |  |  |  |  | 11793,57 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1383876,95 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 249097,85 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1632974,80 |  |  | 1111,65 | 114,72 |

Стоимость работ с учетом проведенного  аукциона  составила  ____________ (______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___________ (________________________) рублей ____ копеек.

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

Заказчик:                                                               Подрядчик:

МБУ «Благоустройство

Индустриального района»

Директор ______________А.С. Полыгалов

Приложение № 3                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА,

ПОДАВШЕМ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

| Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

| Для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ______________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 4                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы, на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному  ремонту контейнерных площадок Индустриального района

г. Перми

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 5                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

| Наименование участника размещения заказа |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 6                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20___ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20___ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

| М.П. |  |
| --- | --- |

Приложение № 9

- к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _____________ 20___г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20___года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20___ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае не поступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

Необходимо перечислить ВСЕ документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе