Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 18  от 19.07.2010 г.

Требование

на выполнение работ по установке уличных вазонов с посадкой цветов и уход за цветами в Свердловском районе города Перми

- Стоимость выполняемых работ: 249 716 рублей 93 копеек.

- Срок выполняемых  работ: установка - 7 календарных дней с момента подписания муниципального контракта, уход за цветами до 14 октября 2010 года

- Место выполняемых работ: г. Пермь, Свердловский район, по письменному заданию Заказчика

- Состав работ:

- Установка вазона (рис.1)

Рис. 1 Вазон уличный (состоит из 3 чаш, смонтированных на специальной металлической штанге)

| Наименование | Диаметр, d, мм | Высота, h, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Чаша 1-го яруса | 1000 | 310 | 75 |
| Чаша 2-го яруса | 900 | 260 | 65 |
| Чаша 3-го яруса | 700 | 180 | 45 |
| Подставка | d1-600 | h1-150 |  |

- Посадка цветов в вазоны

- Уход за цветами в вазонах до 14 октября 2010 года

- Демонтаж вазонов, перевозка на склад Подрядчика для зимнего хранения,

возвращение вазонов на места установки по письменному заданию Заказчика.

- Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка вазонов сталефибробетонных ( 15*3 чаши =45 чаш) | шт. | 15 |
| 2 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 30 см с внесением удобрений | м2 | 27 |
| 3 | Посадка цветов | м2 | 27 |
| 4 | Уход за цветами в вазонах | м2 | 27 |
| 5 | Демонтаж вазонов | шт. | 15 |
| 6 | Перевозка к месту хранения | т | 11 |

- Технические требования к качеству вазонов:

- Вазон изготовлен из сталефибробетона или «эквивалент», цвет – белый.

- Применяемые изделия и  материалы должны быть сертифицированы органами Росстандарта на соответствие действующим государственным стандартам.

- Технические требования к качеству выполняемых работ:

- Подрядчик допускается к выполнению работ только после согласования с Заказчиком типа вазонов и ассортимента цветов.

- Плотность посадки цветов – 22 шт./м2. Ассортимент: бальзамин, петуния, лобелия, будра плющелистная белоокаймленная, зеленчук или «эквивалент». Цветочная рассада должна быть цветущей, хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, без признаков   болезней и вредителей.

- Уход осуществляется до 14 октября 2010 года.

- Работы должны выполняться из материалов Подрядчика строго в соответствии с требованиями Строительных норм и правил.

- Необходимо сохранять целостность конструкций при хранении.

- Гарантийный срок на установку уличных вазонов составляет 36 месяцев со дня приемки работ.