# Приложение №3

К извещению №3 от 19.07.10 г.

о проведении запроса котировок

# ПРОЕКТ

#### Муниципальный контракт  №

#### г. Пермь	                                                                                    2010 г.

на выполнение работ  по благоустройству и содержанию территории

городских лесов и ООПТ «Черняевский лесопарк» города Перми в 2010 г.

Муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз», именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик,  в лице директора Дедюхина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ------------------------------ именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице  -------------------------, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт), о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Настоящий Контракт заключается по итогам проведения запроса котировок цен (Протокол заседания котировочной комиссии от 30 июля 2010 года №3), победителем которого стал Подрядчик.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить, согласно Технического задания Муниципального заказчика, работы по  благоустройству и содержанию  территории городских лесов и  ООПТ  «Черняевский лесопарк» города Перми, своими силами  с привлечением собственных специалистов  и технических средств и сдать их результат Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

1.3 Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта, в  соответствии с приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1.3.1. Приложение № 1 - Техническое задание, с требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда;

1.3.2. Приложение № 2 – Протокол согласования контрактной цены

2. Сроки выполнения работ.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта

2.2. Окончание производства работ: 25 декабря 2010г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.4. Работы по Контракту считаются  выполненными  после подписания  акта  о приемке выполненных работ Сторонами

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ по Контракту  составляет ------------- рублей (-----------------) (в т.ч. НДС).  Протокол согласования Контрактной цены (приложение №2) прилагается.

По настоящему контракту Заказчик вправе  выплатить  аванс в размере 15 процентов от суммы стоимости работ. Что составляет -------------рублей (----------------рублей)

3.2.  Стоимость работ по Контракту  остается  фиксированной  на протяжении  всего срока действия   Контракта  и пересмотру не подлежит.

3.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- счет (для выплаты аванса)

- акт о приемке выполненных работ, основанный на журнале проверок;

- счет-фактура;

- отметка с полигона твердых бытовых отходов на путевом листе (или  копия талонов).

3.4. Оплата по Контракту производится двумя этапами:

- Выплата аванса осуществляется Муниципальным заказчиком в течение 10 банковских дней после подписания сторонами настоящего Контракта и получения счета от Подрядчика.

- Оплата за выполненные объемы работ осуществляется Муниципальным заказчиком в безналичном порядке на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте ежемесячно, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3.5. Приемка работ производится в течение рабочего дня,  следующего за днем  получения Муниципальным заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Муниципальный заказчик производит приемку выполненных работ в соответствии с требованиями, установленными настоящим контрактом,  (Приложение №1)

3.6. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Муниципальным заказчиком, с другой стороны – Подрядчиком.

3.7. Источником финансирования данного вида работ являются средства местного бюджета города Перми, выделенные на выполнение  городской целевой программы «Комплексная экологическая программа города Перми на 2008 – 2010гг.» - раздел 3.4.2.2.3.3.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется  соответствием требованиям настоящего контракта.

4.2. Претензии Муниципального заказчика по выявленным недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах, являющихся основанием для выставления требований Подрядчику и устранений  недостатков  работ  за свой счет;

4.3. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Муниципальный заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить недостатки работы, указанные в акте.

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует:

применяемое им оборудование будет исправным и   соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует Муниципального заказчика о готовности к сдаче выполненных  работ и представляет  акт о приемке выполненных работ.

5.3. В случае, если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Муниципальным заказчиком, устранить эти недостатки.

5.4. Представители Муниципального заказчика, в лице лесничих, указанных в разделе 7 п.7.1. Контракта,  ежедневно в любое время проверяют ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность. Результаты проверки заносят в журнал проверок. Запись удостоверяется подписями представителя Муниципального заказчика и представителя Подрядчика.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации  Подрядчик обязан:

6.1.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в разделе 1 настоящего контракта, с  надлежащим  качеством,  в объемах и в сроки, предусмотренные Контрактом и Техническим заданием, силами квалифицированного персонала с привлечение необходимых технических средств и оборудования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и сдать фактически выполненные работы.

6.1.2. Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах  проверок Муниципального заказчика.

6.1.3. Обеспечить при  производстве работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

6.1.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

6.1.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к производимым работам уполномоченного представителя Муниципального заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя необходимые документы для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ.

6.1.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Муниципального заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Муниципального заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Муниципального заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

7. Права и обязанности Муниципального заказчика.

7.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Муниципальный заказчик назначает лесничих уполномоченными представителями в проведении контрольных мероприятий в т.ч. заполнению журнала проверок:

- лесничий-управляющий ООПТ «Черняевский лесопарк» - Сретенский Михаил Владимирович тел. 8906 88 86 550);

- лесничий Верхне-Курьинское лесничества -   Сретенский Алексей Владимирович тел. 8902 64 63 787);

- Лесничий Нижне-Курьинского лесничества - Васильевых Геннадий Павлович тел. 8904 84 36 025);

-Лесничий Мотовилихинского лесничества – Дерябина Марина Анатольевна тел.89082567873

Основание:  приказ №04  от 12.01.2010.

7.2. Муниципальный заказчик обязан:

-Своевременно осуществить приемку работ, подписать акт о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта, в том числе аванс.

7.3.Муниципальный заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством  проверок. По итогам каждой проверки представители Муниципального заказчика фиксируют в журнале проверок, с указанием выявленных недостатков в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и определяют сроки их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

8.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту или устранений нарушений.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2010 года.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.3. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В случае  не урегулирования спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Прочие условия

12.1.Мусор, находящийся на территории городских лесов и в ООПТ «Черняевский лесопарк» г. Перми,  указанных  в техническом задании (Приложение к муниципальному контракту №1)  для вывоза на полигоны города Перми, не являются собственностью муниципального учреждения «Пермский городской лесхоз», так как они не образованы в результате деятельности учреждения, а размещены на территории городских лесов несанкционированно, не установленными лицами.

12.2. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах с Приложениями № 1, № 2, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – для Муниципального заказчика, второй – для Подрядчика, третий – в департамент финансов г. Перми.

При заключении муниципального контракта Подрядчик должен иметь лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению, опасных отходов (основание ФЗ-89 от 24.06. 1998г.), действующую до окончания производства работ.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Муниципальный заказчик:                                            Подрядчик:

| Муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз» 614000, г.Пермь,ул,Советская,22 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МУ «Пермский городской лесхоз» л/сч 02915016561 ИНН 5902292858, КПП 590201001, ОКПО 35204897, БИК 045773001, ОГРН 1025900518170, Р/сч 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Пермскому краю г.Пермь |  |
| --- | --- |
| ДедюхинС.В. ________________________ м.п. |  |

Приложение № 1

К муниципальному контракту №

от «___»_________2010г.

Муниципальный заказчик:					Подрядчик:

__________________С.В.Дедюхин			___________

«_____»___________________2010г.			«_____»__________________2010г.

М.П.								М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству и содержанию  территории  городских лесов и в ООПТ «Черняевский лесопарк» г. Перми, переданных для ведения лесного хозяйства МУ «Пермский городской лесхоз» в 2010 года.

1. Наименование выполняемых работ:

Работы по благоустройству и содержанию  территории  городских лесов и в ООПТ «Черняевский лесопарк» г. Перми

2. Полное наименование Муниципального заказчика – муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз»,  город Пермь.

- Полное наименование Подрядчика –

- Ответственный исполнитель –

- Срок выполнения всего объема работ по Контракту –  с момента подписания Муниципального контракта по 25.12.2010 года.

- Содержание выполняемых работ:

На все объекты в муниципальном учреждении «Пермский городской лесхоз» существуют планы и схемы, копии которых могут быть выданы по требованию Подрядчика:

  - В Черняевском лесопарке; схемы и планы участков предоставит лесничий-управляющий Черняевским лесопарком Сретенский Михаил Владимирович тел. 8906 88 86 550);

  - В Верхне-Курьинском лесничестве;  схемы и планы участков предоставит лесничий Верхнее-Курьинского лесничества  Сретенский Алексей Владимирович тел. 8902 64 63 787);

  - В Нижне-Курьинском лесничестве;  схемы и планы участков предоставит лесничий Нижне-Курьинского лесничества  Васильевых Геннадий Павлович тел. 8904 84 36 025);

  - В Мотовилихинском лесничестве схемы и планы участков предоставит лесничий Мотовилихинского лесничества Дерябина Марина Анатольевна тел. 89082567873

- Подрядчик выполняет работы по Контракту, с  надлежащим  качеством,  в объемах и в сроки, предусмотренные Контрактом и Техническим заданием, силами квалифицированного персонала с привлечение необходимых технических средств и оборудования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и сдать фактически выполненные работы.

- Подрядчик должен выполнить работу в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиям нормативно-технической документации (ГОСТы, СНиПы, ВСН др.)

- Работы по контракту выполняется Подрядчиком ежедневно, в соответствии с указанным перечнем объектов по благоустройству и содержанию территории городских лесов и в ООПТ «Черняевский лесопарк» г. Перми.

- Перечень объектов по благоустройству и содержанию территории городских лесов и  ООПТ  «Черняевский лесопарк» г. Перми.

| №п/п | Наименование места | Район города | Лесничество | м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опушка. Ул.Гатчинская кв.2,выд.6, 200м.х10м. | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 2000 |
| 2 | Опушка ул.Малкова кв.2, выд. 12,20,27,38, 600м.х10м. | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 6000 |
| 3 | Опушка Ш.Космонавтов кв.2, выд. 37,38 400м.х10м. | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 4000 |
| 4 | Опушка Ш.Космонавтов от ул.Подлесной до ул.Бр.Игнатовых,кв.7,выд.20,22,25,32, 1000м.х10м. | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 10000 |
| 5 | Опушка Ш.Космонавтов от ул.Бр.Игнатовых до стоянки техники ул. Давыдова, кВ.12,выд.7,13,14,15,3,20,21,19 1100м.х10м. | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 11000 |
| 6 | Опушка ул. Подлесная от ул. Пожарского до Парка Балатово,кв.1, выд. 4,5,7,1,3 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 10000 |
| 7 | Поляна кв.3, выд.1 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 15000 |
| 8 | Поляна кв.3, выд.13 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 10000 |
| 9 | Где посадка сосны, кв.3,выд.12 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 3000 |
| 10 | Карьер, водоем, кв.3, выд.14 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 6000 |
| 11 | Сосняк, кв.3, выд.5 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 6000 |
| 12 | Поляна кв.3 выд. 27 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 5000 |
| 13 | Сосняк, кв,4, выд.2 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 5000 |
| 14 | Поляна кв.4, выд.3 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 3000 |
| 15 | Поляна «Чашка»кв.4, выд.4 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 2000 |
| 16 | Поляна кв.1 выд.6 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 1000 |
| 17 | Поляна кв. 1, выд. 11 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 1000 |
| 18 | Поляна за ДКЖ, кв.2, выд.5 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 10000 |
| 19 | Подход к светофору кв.2, выд 8 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 1000 |
| 20 | Поляна около ул.Малкова, кв.2, выд.27 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 1000 |
| 21 | Развилка дорог, кв.5, выд.6 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 1000 |
| 22 | Дорожка к остановке «9-е Мая» кв.7, выд.23 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 1000 |
| 23 | Поляна, кв.12, выд. 3 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 1000 |
| 24 | Поляна, кв.12, выд. 3 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 5000 |
| 25 | Поляна на выходе ул.Лнонова,кв.12, выд.20 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 1000 |
| 26 | Поляна на выходе ул.Давыдова кв.11, выд.24 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 1000 |
| 27 | Стартовая поляна кв.11, выд.19 | Индустриальный | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 2000 |
| 28 | Опушка от гаражей до кладбища кв.14, выд.12 |  | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 6000 |
|  | Итого:по Черняевскому лесопарку |  | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 130 000 |
|  | Место укрытия от дождя ост.9-е Мая 8мх8м у бачков у «Реабил.центра»6х3м, у»Ипподрома»6х3м |  |  | 100 |
| 29 | По дополнительному указанию представителя Заказчика управляющего-лесничего Черняевским лесопарком |  | ООПТ «Черняевский лесопарк» | 30000 |
| 30 | По ул. Докучаво напртив магазина «Виват»,КВ.53 выд.20-1,1га;выд19-1,7га КВ.54 выд.16-3,9га выд15-0,7га По дополнительному указанию представителя Муниципального заказчика лесничего Верхне-Курьинское лесничества | Дзержинский | Верхне-Курьинское лесничество | 74000 30000 |
| 31 | Нижне-Курьинское лесничество: КВ.4,82,83,84, ООПТ «Сосновый бор»ул.Кировоградская,ул.Калинина, ул.Ушакова. ул.М.Рыбалко; протяженность 3000м в глубину 15 метров ост.Бажова ж/д поселок; ост.пос.Комсомольский По дополнительному указанию представителя Муниципального заказчика лесничего Нижне-Курьинское лесничества | Кировский Дзержинский | Нижне-Курьинское лесничество | 45000 11860 |
| 32 | Мотовилихинское лесничество: По кромке леса шириной 10м в сторону леса: Кв.,12,13 в сторону Голого Мыса по ул.Братская; Кв.6,7,8,5 в сторону Крольчатника по Сылвенскому тракту, КВ.6 напротив «Биомеда» ул.Братская По дополнительному указанию представителя муниципального заказчика-лесничего Мотовилихинского лесничества; Свердловский, Мотовилихинский; Мотовилихинское лесничество; 34000. |  | Мотовилихинское | 34000 11860 |
| Итого: 366820 |  |  |  |  |

11.Очистка урн от мусора в Черняевском лесопарке в количестве 24 штук.

При выполнении работ в ноябре, декабре 2010 года – зимнее содержание  ООПТ  Черняевский лес – чистить от снега дорожно – тропиночную сеть лесопарка  «Черняевский», ежемесячно  по  25000м2, ширина расчищенной  дорожки должна быть 2,5-3метра,  после выпадения снега не позднее 3-х часов начать уборку снега.

Приложение №2 к муниципальному контракту

От     июля 2010 года

Протокол согласования контрактной цены

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изме рения | Ед. расценок(по данным УВБ | Площадь, м2 /штук | Стоимость, Руб в мес | Итого за период, руб. | Периодич ность | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По техническому заданию по благоустройсту и содержанию городских лесов и ООПТ Черняевского лесопарка общий объем площади составляет 366820 | 1м2/мес | 0,70 | 366820 |  | С момента заключения контракта с 10.08.10по 25.12.10 256774 |  |  |
| 2 | Очистка урн от мусора | 1шт/мес | 189,58 | 24 |  | С момента заключения котракта с 10.08.10 по 25.12.10 4526 | В авг.,сентябре раз в три дня. В октябре,ноябре,декабре раз в 9 дней. |  |
| 3 | Чистка от снега дорожно-тропиночную сеть, ширина прочистки 2,5-3метра. | 100м2 | 17,74 | Ноябрь 25000 Декабрь25000 Итого:500000 | 0,46-кол-во Раз уборки в сутки |  | Ноябрь 22дня х 0,46=110,12 Декабрь 22 дня х 0,46= 10,12 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальный заказчик:					Подрядчик

__________________С.В.Дедюхин		     _______________________

«_____»___________________2010г.		     _______________________	.

М.П.								М.П.