Приложение № 1

к извещению № 17 от 21.07.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по очистке береговых полос  р. Ива, р. Б. Мотовилиха, р. М. Мотовилиха и их притоков на территории Мотовилихинского района

г. Перми

Стоимость выполняемых работ:  494 999 руб. 11 коп.

Срок выполнения работ:  с момента заключения муниципального контракта по 25 сентября.

Состав выполняемых работ:

| Состав работ | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| Очистка береговых полос - сбор твердых коммунальных отходов (отходов несортированных, мусора строительного и др.) и прочих коммунальных отходов, погрузка и вывозка мусора на полигон ТБО | 37400 |
| Расчистка от поросли береговых полос 5 % от площади уборки | 1870 |

Перечень рек и площадь уборки.

| № п/п | Наименование объекта (малые реки) | Протяженность очистки, м (показатель №1) | Ширина очистки, м | Площадь уборки, м2 | Объем вывозимого мусора, т (показатель №2). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Ива | 1870 | 20 | 37400 | не менее 936,6 |
| 2 | р.Б.Мотовилиха |  |  |  |  |
| 3 | р.М.Мотовилиха |  |  |  |  |
| Итого: |  | 1870 | 20 | 37400 | Не менее 936,6 т (1338 м3). (работа будет считаться выполненной при достижении заявленного минимума обоих показателей) |

Технология производства и условия выполнения работ:

Очистка береговых полос производится с двух сторон от уреза воды по 10 метров шириной.  Частичная очистка береговых полос от поросли кустарников применяется в случае невозможности подхода с последующей уборкой территории. Порослью являются побеги древесных и кустарниковых пород с диаметром ствола до 5 см.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и документов, подтверждающих размещение отходов на полигоне ТБО.