ИЗВЕЩЕНИЕ № 19 от 23.07.2010 года О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН

«Выполнение работ по капитальному ремонту общественного центра  по адресу:

г. Пермь, ул. Постаногова, 7».

Участниками данного запроса котировок могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации».

Муниципальный заказчик: Администрация Мотовилихинского района г. Перми

Почтовый адрес: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36

Тел./факс: (342) 260 24 16

электронная почта (e-mail): finmot@permregion.ru

ответственный исполнитель: Курбанов Илья Рамилевич, кабинет 304.

Предусматривает осуществить за счет средств бюджета города Перми выполнение следующих работ способом запроса котировок цен: «Выполнение работ по капитальному ремонту 
общественного центра  по адресу: г. Пермь, ул. Постаногова, 7» в соответствии с техническим заданием (Приложение к извещению о проведении запроса котировок цен).

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Постаногова, 7.

Срок выполнения работ: в течение двух недель с момента заключения контракта.

Начальная максимальная цена контракта: 498809,64 (Четыреста девяносто восемь тысяч восемьсот девять) рублей 64 копейки.

Заказчик в течение 10 календарных дней осуществляет предоплату Подрядчику, составляющую 30 % от суммы по настоящему контракту на основании счета, который выставляет Подрядчик в течение 3-х календарных дней с момента подписания контракта.

Окончательный расчет за выполненные подрядчиком работы осуществляется в течение 20 дней по безналичному расчету с учетом авансового платежа, при предоставлении следующих  документов: акт о сдаче-приемке выполненных работ (форма КС-2), согласованный МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством РФ, счет или счет-фактура, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),  согласованная с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством РФ.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим предоставить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 в письменной форме по вышеуказанному адресу до 18-00 часов 4 августа 2010 года.

Цена работ должна  быть указана  с учетом всех налогов, сборов и других платежей (расходов), сопутствующих исполнению данного контракта.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем  - от 7 до 20 дней.

И.о. главы администрации района                                   				            А.Н.Морозов