Регистрация №____ от «____»_________2010 г.

Проект муниципального контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту 
 общественного центра  по адресу: г. Пермь, ул. Постаногова, 7

г. Пермь						                «____»________________2010 г.

Администрация Мотовилихинского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Мальцева Сергея Витальевича, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207 с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается по итогам запроса котировок цен (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от  ___________2010 г.), победителем которого стал Подрядчик.

Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по капитальному ремонту (общестроительные работы: демонтаж полов паркетных, демонтаж и монтаж окон, витража (входной блок), устройство системы вентиляции) общественного центра по адресу: г. Пермь, ул. Постаногова, 7, площадью 107,6 кв.м.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить организацию выполнения работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,  а так же технического задания, локального сметного расчета (Приложение № 1 и № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Срок производства работ: в течение двух недель с момента заключения контракта.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. За выполненные Подрядчиком работы Заказчик оплачивает сумму в размере _____________  (_____________________________________________________), с учетом всех налогов, сборов и других платежей (расходов), сопутствующих исполнению данного контракта.

3.2. Заказчик в течение 10 календарных дней осуществляет предоплату Подрядчику, составляющую 30 % от суммы по настоящему контракту на основании счета, который выставляет Подрядчик в течение 3-х календарных дней с момента подписания контракта.

3.3. Окончательный расчет за оказанные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком по безналичному расчету с учетом авансового платежа, при предоставлении документов указанных в п. 3.4 в течение 20 дней.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт о сдаче-приемке выполненных работ (форма КС-2), согласованный МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством РФ;

- счет или счет-фактура;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),  согласованная с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством РФ.

3.5. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае отсутствия бюджетного финансирования.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и др. нормативной и технической документации.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам.

5.6. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, иные документы, для осуществления контроля  хода выполнения работ.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания  с привлечением представителя Заказчика.

5.9. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.11. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ по настоящему контракту.

5.12. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а также предоставить ее реквизиты.

5.13. Обеспечить технический надзор за  выполнением работ МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае привлечения организации, имеющей соответствующую лицензию на выполнение функций технического надзора, предоставить копии договора с данной организацией и ее лицензии.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя Мелюхина Георгия Михайловича имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение 3 (трех) дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок выполнения работ. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. В случае просрочки выполнения работ, производимых по заданию Заказчика. Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от стоимости контракта за каждый день просрочки   исполнения   обязательств,   предусмотренных настоящим контрактом,   начиная   со   дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.5.2.	За просрочку устранения дефектов Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости контракта за каждый день просрочки.

7.5.3.	За каждое не уведомление Подрядчиком Заказчика о случаях нанесения ущерба, разрушений от стихийных бедствий, обстоятельств, предусмотренных п. 5.7 настоящего контракта Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 0,5% от суммы контракта.

7.6. Уплата неустойки не освобождает сторону от исполнения лежащих на ней обязательств или устранения нарушений.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. На все выполняемые по настоящему контракту работы Подрядчик предоставляет гарантию 24 месяца.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по муниципальному контракту.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны контракта.

11.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим на территории РФ гражданским законодательством.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются в письменном виде соглашением сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты  и подписи сторон

| «Заказчик» Администрация Мотовилихинского района города Перми Адрес: 614014 , г.Пермь, ул.Уральская,36 ОГРН 1025901377611 ОКПО 04038264 ОКАТО 57401000000 Банковские реквизиты: ИНН 5906012420 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с 02563000380, Администрация Мотовилихинского района города Перми, л/с 02933013746) Р/сч 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 Глава администрации Мотовилихинского района города Перми ________________________С.В. Мальцев «____» 2010г. | «Подрядчик» ______________ /_____________/ «____» 2010г. |
| --- | --- |

Приложение № 1  к муниципальному контракту

№_____ от «____»__________2010 г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту

общественного центра по адресу: ул. Постаногова, 7

| № п/п | Перечень работ по контракту | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общестроительные работы |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 покрытий | 1,366 |
| Окна, витражи |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Решетка оконные) | 1 т конструкций | 0,4 |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,18 |
| 3 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,75 |
| 4 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,26 |
| 5 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,15 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 6 | Установка блоков из ПВХ площ. проема более 3 м2 /витраж/ | 100 м2 | 0,0648 |
| 7 | Витраж В-1/металлопластиковый дверной блок/ | м2 | 6,48 |
| 8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,267 |
| 9 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиесям площадью более 2 м2 | м2 | 26,7 |
| Система вентиляции |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных: простых | 100 м3 кладки | 0,03 |
| 2 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,324 |
| 3 | Пробивка в бетонных стенах отверстий площадью | 100 отверстий | 0,05 |
| 4 | Демонтаж жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,05 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 5 | Установка канального вентилятора N=378 Вт n=1300 об/мин IRRE40*20 D "Арктика" | 1 вентилятор | 2 |
| 6 | Установка канального воздухонагревателя для прямоугольного обводного канала однорядного производительностью до 10 тыс.м3/час - N=15кВт PBER400*200/15 "Арктика" | 1 воздухонагреватель | 1 |
| 7 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром до 3200 мм | 1 шт. | 1 |
| 8 | Установка фильтров воздушных - (сухие) ФР-4 с фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 10тыс.м3/час ФЛР 400*200 "Арктика" | 1 фильтр | 1 |
| 9 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 3,76 |
| 10 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| 11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 300х150 мм | 1 решетка | 7 |
| 12 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм | 1 решетка | 5 |
| 13 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х100 мм | 1 решетка | 1 |
| 14 | Установка люков | 1 шт. | 2 |
| 15 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,00471 |
| 16 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,063 |
| 17 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром 400*200 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,072 |
| 18 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,1 |
| 19 | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125 | м3 | 0,1 |
| 20 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,012 |
| 21 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-Б-В | 1000 м2 | 0,00139 |
| 22 | Приборы, датчики температуры | шт. | 2 |
| 23 | Приборы автоматизации: - регулятор температуры ТТС 25 | шт. | 1 |
| 23.1. | Приборы автоматизации: - контроллер OPTIGO 10 | шт. | 1 |
| 24 | Блок управления шкафного исполнения | шт. | 1 |
| 25 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 40 | шт. | 2 |
| 26 | Выключатель автоматический 3-полюс. 40 А, | шт | 2 |
| 27 | Провод в лотках, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,5 |
| 28 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,5 |
| 29 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, под подвесной потолок, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,5 |
| 30 | Гофротруба диаметром 25 мм | м | 50 |
| 31 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,05 |
| 32 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х10 мм2 | 1000 м | 0,02 |

Вышеперечисленные материалы и оборудование могут быть заменены на аналогичные, только при условии соответствия предложенным техническим характеристикам и нормам безопасности.

| « «Заказчик» Глава администрации Мотовилихинского района ________________С.В. Мальцев «______»______________ 2010 г. | «Подрядчик» _______________/___________/ «______»_____________ 2010 г. |
| --- | --- |