Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 18     от  26.07.2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству искусственных неровностей на территории Мотовилихинского района

Срок выполнения работ : с момента заключения муниципального контракта по 31 августа 2010 года

Стоимость работ:    493 423,68 рублей

Состав работ по устройству искусственных неровностей:

| Наименование работ | Ед.изм. | Протяженность | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство искусственных неровностей | П. м. | 101,4 | 493 423,68 |
| Состав работ: Устройство противоскоростных валов: -Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (10,14 м3), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (20,28 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (20,28 т), -Розлив вяжущих материалов - (0,324 т), -Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки 1 - (0,785 т), -Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 1, тип Б. (79,80 т). Установка дорожных знаков (комплект с двух сторон): -Установка дорожных знаков на металлических стойках (56 шт), -Устройство бетонной подготовки (1,68 м3), -Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм (288 м), -Знаки предупреждающие 1.17. (14 шт), -Знаки запрещающие 3.24. (28 шт), -Знаки информационно-указательные 5.19.1.,5.19.2.,5.20. (64 шт), -Знаки дополнительной информации 8.2.1. (14 шт), -Зажим для крепления (256 шт), -Лента бандажная (44,8 п.м.). |  |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |  |

Перечень объектов по устройству искусственных неровностей

на территории Мотовилихинского района

Таблица№1

| № п/п | Наименование объекта, адрес |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Восстания, 10 в районе МОУ «СОШ№47» |  |
| 2. | Ул. Верхнекурьинская, 15 в районе ГКБ №6 |  |
| 3. | Ул. Целинная, 29а-29б к гимназии№7 |  |
| 4. | Ул. Гашкова, 20 |  |
| 5. | Перекресток ул.Огородникова с ул.Харьковская |  |
| 6. | Ул. Крупской,80 в районе МАОУ «СОШ №127» |  |
| 7. | Перекресток ул. Восстания с ул. Борчаниновская |  |

Условия выполнения работ

1. Место дислокации устройства искусственных неровностей и установки дорожных знаков на территории Мотовилихинского района  согласовывается с ГИБДД.

2. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложения №2.

3. Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

5. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов (Приложение №5 к муниципальному контракту).

За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по устройству искусственных неровностей – не менее 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

6. Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

7. В заявке подрядная организация должна описать технологию производства работ с перечислением используемых механизмов и материалов.

8. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по устройству искусственных неровностей производятся согласно приложению № 4 к муниципальному контракту.

9. Работы выполняются согласно таблице №1 - перечню объектов по устройству искусственных неровностей на территории Мотовилихинского района.

10. Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов) с обязательным письменным уведомлением Заказчика.