Утверждаю

Главный врач

Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница №2 имени

доктора Федора Христофоровича Граля»

______________________ Грязнов В.Н.

«    »________________ 2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта, на выполнение капитального ремонта помещений Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

г.Пермь, 2010 г.

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля» (далее – МУЗ «ГКБ № 2») |
| Место нахождения |  | 614068, г.Пермь, ул.Кирова, 230. |
| Почтовый адрес |  | 614068, г.Пермь, ул.Кирова, 228. |
| Адрес электронной почты |  | E-mail: gkb_2@perm.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 236-81-20, 244-73-11 |
| Контактное лицо |  | Балахнина Татьяна Кадыровна; Шмырина Ольга Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предметом открытого аукциона является право заключения муниципального контракта, на выполнение капитального ремонта помещений Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля» На аукцион выставлены 4 лота. |  |  |
| Предмет муниципального контракта по лоту №1 |  | Выполнение капитального ремонта кабинетов, коридоров и лестничных маршей в глазном отделении по адресу г.Пермь, ул.Плеханова,36 Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля». |
| Начальная (максимальная) цена лота №1 |  | 1 002 658,54 рублей (Один миллион две тысячи шестьсот пятьдесят восемь рублей 54 копейки) |
| Объем выполняемых работ |  | Полный состав и объем работ содержаться в локальном сметном расчете (Приложение №1 к документации об аукционе) |
| Общие требования к выполняемым работам по лотам №1,2,3,4 |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе с локальным сметным расчетом – Приложение №1,2,3,4 к документации об аукционе) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. 1.Подрядчик обязан: 1.1. выполнить своими силами и средствами работы, предусмотренные локальным сметным расчетом в соответствии с требованиями ГОСТов: ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», СНиПов: СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»,СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве», СанПиНов – СанПиН 2.1.2.1275-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству ,оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров», а также в соответствии с прочими СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами, другими нормативными документами, и сдать их результат Заказчику; 1.1.1. выполнить работу в соответствии с поэтапным графиком производства работ (Приложение № 5,6,7,8 к документации об аукционе) и в установленные документацией об аукционе сроки; 1.1.2. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ; 1.1.3. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ; 1.1.4. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ; 1.1.5. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящей документации об аукционе; 1.1.6. извещать ГКУК «Пермский краевой научно - производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» (далее по тексту – инженерная организация) в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом; 1.1.7. в сроки, установленные инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности представителю инженерной организации до начала составления акта; 1.1.8. в срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, устранять недостатки и дефекты работ, выявленные в ходе приемки работ. 1.2 В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем инженерной организации. 1.3 Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования соответствует государственным стандартам, техническим условиям и имеет соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество 2.Производство работ: 2.1 Инженерная организация и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим контрактом. 2.2. Представитель инженерной организации, осуществляет технический надзор: - контролирует соблюдение сроков строительных работ; - контролирует соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТов и других нормативных документов; - контролирует качество выполненных работ; - подписание актов сдачи-приемки выполненных этапов работ; - подписание актов сдачи-приемки выполненных работ; - проверяет документы, удостоверяющие качество используемых материалов; - осуществляет, по мере готовности, с участием представителя Подрядчика приемку этапов работ, а так же результата работ. 2.3. Представитель инженерной организации осуществляет проверку по оформлению первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные документы на доработку подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика. 2.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик. 2.5. Подрядчик письменно информирует инженерную организацию о приемке скрытых работ, этапов работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя инженерной организации, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя инженерной организации, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет. 2.6. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от локального сметного расчета, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то инженерная организация в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием согласованных с Заказчиком сроков устранения дефектов. Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком. 2.7. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов, восстанавливает благоустройство и озеленение территории, если они были нарушены в процессе выполнения работ. 3.Приемка этапов работ и результатов работ: 3.1. Приемка этапа работ производится в течение 3-х (трех) календарных дней со дня следующего за днем получения инженерной организацией письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче этапа выполненных работ и оформляется актом сдачи-приемки этапа работ. 3.2. Приемка результата работ производится в течение 4-х (четырех) календарных дней со дня следующего за днем получения инженерной организацией письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и оформляется актом сдачи-приемки результата работ. 3.3.При возникновении между Заказчиком (его представителем инженерной организацией) и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну. 4.Гарантии Подрядчик гарантирует: 4.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с локальным сметным расчетом и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами; 4.2.Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ. 4.3.В срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, устранить недостатки и дефекты работ, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока за свой счет. 5.Ответственность 5.1. За нарушение сроков выполнения этапов работ и результата работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 5.2.Факт нарушения сроков выполнения этапов работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика. 5.3.Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений. 5.4.Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам. |
| Условия оплаты выполненных работ по лотам №1,2,3,4 |  | 1 Заказчик производит оплату за результат выполненных работ, в сумме согласно смете Заказчика, в течение 20 банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке документов: акта приемки результата выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы. При этом оплата осуществляется в соответствии со сметой Заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, с учетом «понижающего коэффициента». Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену (при этом учитываются 4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). Сумма, подлежащая оплате за результат работ, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы Заказчика на полученный понижающий коэффициент. В акте приемки результата работ, в счете-фактуре на выполненные работы, в актах приемки выполненных работ, в справках о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) указывается, стоимость выполненных работ, подлежащая оплате, с учетом понижающего коэффициента. 2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются. |
| Место выполнения работ |  | г.Пермь, ул.Плеханова 36, офтальмологический корпус МУЗ «ГКБ № 2». |
| Сроки выполнения работ |  | Начало выполнения – в течение 3 рабочих дней со дня передачи объекта в работу по акту приемки-передачи. Максимальный срок выполнения работ — 40 календарных дней с момента начала выполнения работ. Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%. |
| Предмет муниципального контракта по лоту №2 |  | Выполнение капитального ремонта кабинетов и коридоров в отделении гинекологии и отделении реанимации и анестезиологии в 7 – этажном корпусе по адресу г.Пермь, ул.Плеханова,36 Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля». |
| Начальная (максимальная) цена лота №2 |  | 1 433 378,17 рублей (Один миллион четыреста тридцать три тысячи триста семьдесят восемь рублей 17 копеек) |
| Объем выполняемых работ |  | Полный состав и объем работ содержаться в локальном сметном расчете (Приложение №2 к документации об аукционе) |
| Место выполнения работ |  | г.Пермь, ул.Плеханова 36, стационар №1, 7,4 этажи МУЗ «ГКБ № 2». |
| Сроки выполнения работ |  | Начало выполнения – в течение 3 рабочих дней со дня передачи объекта в работу по акту приемки-передачи. Максимальный срок выполнения работ — 40 календарных дней с момента начала выполнения работ. Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%. |
| Предмет муниципального контракта по лоту №3 |  | Выполнение капитального ремонта кабинетов, коридоров урологического корпуса по адресу г.Пермь, ул.Плеханова,36 Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля». |
| Начальная (максимальная) цена лота №3 |  | 1 640 891,04 рубль (Один миллион шестьсот сорок тысяч восемьсот девяносто один рубль 04 копейки) |
| Объем выполняемых работ |  | Полный состав и объем работ содержаться в локальном сметном расчете (Приложение №3 к документации об аукционе) |
| Место выполнения работ |  | г.Пермь, ул.Плеханова 36, урологический корпус МУЗ «ГКБ № 2». |
| Сроки выполнения работ |  | Начало выполнения – в течение 3 рабочих дней со дня передачи объекта в работу по акту приемки-передачи. Максимальный срок выполнения работ — 50 календарных дней с момента начала выполнения работ. Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%. |
| Предмет муниципального контракта по лоту №4 |  | Выполнение электромонтажных работ в стационаре №1 по адресу г.Пермь, ул.Плеханова,36 Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля». |
| Начальная (максимальная) цена лота №4 |  | 628 341,22 рубля (Шестьсот двадцать восемь тысяч триста сорок один рубль 22 копейки). |
| Объем выполняемых работ |  | Полный состав и объем работ содержаться в локальном сметном расчете (Приложение №4 к документации об аукционе). |
| Место выполнения работ |  | г.Пермь, ул.Плеханова 36, стационар №1 МУЗ «ГКБ № 2». |
| Сроки выполнения работ |  | Начало выполнения – в течение 3 рабочих дней со дня передачи объекта в работу по акту приемки-передачи. Максимальный срок выполнения работ — 30 календарных дней с момента начала выполнения работ. Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала; физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов (свидетельство о допуске к определенным видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, и которые являются предметом контракта – обязательно для участников размещения заказа, участвующих в лоте №1; наличие действующей лицензии, дающей право на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) - обязательно для участников размещения заказа, участвующих в лотах №1 и №3). |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке. Заявка на участие в аукционе подается в отношении определенного лота и должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 9. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 10. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае если от имени участника заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Заявка на участие в аукционе и сведения о качестве работ по форме приложения № 11 к настоящей документации. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или копию такого поручения). |  |
|  | Копию действующей лицензии, на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), которая включает в себя следующие виды работ: Для лота №1 Антикоррозийная, химическая и прочие виды защиты объектов культурного наследия; Реставрация и воссоздание штукатурной отделки и окрасок; Биологическая, химическая и прочие виды защиты объектов культурного наследия; Реставрация и воссоздание керамического декора; Для лота №3 Реставрация и воссоздание штукатурной отделки и окрасок; |  |
|  | Копию свидетельства о допуске к определенным видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, которая включает в себя следующие виды работ: Для лота №1 Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) Антисептирование деревянных конструкций Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. В описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, оформленной по форме Приложения № 9 необходимо построчно указать: в столбце 1 – номер документа по порядку, в столбце 2 – наименование соответствующего документа, в столбце 3 – цифрами количество листов, входящих в состав этого документа. В строке «Итого:» в столбце 3 - указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки. В «Сведениях об участнике размещения заказа», оформленных по форме Приложения № 10, необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа, с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физического лица). В «Заявке на участие в аукционе и сведениях о качестве работ», оформленном по форме приложения №11 необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Обеспечение заявки на участие в аукционе |  | Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документы, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены лота в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого поручения). Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключаются муниципальные контракты, от подписания муниципального контракта. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ № 2», лицевой счет 04920010753). ИНН; 5903004076. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009. Банк; РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. |
| В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе _по лоту №________(извещение №____ от 201__ г.) |  |  |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении определенного лота. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | г. Пермь, ул. Кирова, 230, кабинет 16 |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «28» июля 2010 г. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «10» час. «00» мин. «19» августа 2010 г. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | С «27» июля 2010г. до «14» августа 2010г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «14» августа 2010г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. |
| Внесение изменений в документацию об аукционе |  | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчик в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | г. Пермь, ул. Кирова, 230, кабинет 16 |
| День начала рассмотрения |  | - «19» августа 2010 г. |
| Время начала рассмотрения |  | - «10» час «00» мин (время местное) |
| Порядок рассмотрения заявок |  | Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе лота такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.. |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний |
| Дата проведения аукциона |  | «02» сентября 2010 г. |
| Время проведения аукциона |  | «10» час. «00» мин. (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки). Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены данного контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта. «Шаг аукциона» установлен в размере 5 % (пяти процентов) начальной (максимальной) цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену лота, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены лота и цены лота, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену лота. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.05г.№ 94-ФЗ. Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается Заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Заказчиком в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона по тому лоту, в отношении которого он участвовал в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона по соответствующему лоту один экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона по этому лоту, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения муниципального контракта. Победитель открытого аукциона должен представить Заказчику, подписанный со своей стороны муниципальный контракт в срок не ранее чем через 10 и не позднее чем через 15 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта. В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона по тому лоту, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер. Для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, заключение муниципального контракта при уклонении участника размещения заказа, заявке на участие в аукционе которого присвоен первый номер, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 30,0 % от начальной (максимальной) цены лота. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - Предоставление обеспечения исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование контракта); - указание в качестве принципала исполнителя по муниципальному контракту; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее 30,0 % от начальной (максимальной) цены лота. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения муниципального контракта и быть на 30 дней больше срока выполнения работ и сдачу результата работ; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту (нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом); - банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: - в случае если гарантия выдана кредитной организацией – заверенную банком копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий; - в случае если гарантия выдана страховой компанией – заверенную страховой компанией копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности. |
| Договор поручительства |  | В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 % размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона, с которым заключается контракт, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, копии учредительных документов поручителя, а также документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, к договору поручительства должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя Договор поручительства должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Сумма по договору поручительству должна быть 30% от начальной (максимальной) цены лота. Срок действия договора поручительства должен начинаться со дня заключения муниципального контракта и быть на 30 дней больше срока выполнения работ и сдачи результата работ. Договор поручительства должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, быть заключенным в пользу Заказчика и не должен содержать дополнительных условий, связанных с выплатой Заказчику суммы по договору поручительства. В качестве места исполнения договора поручительства должно быть указано место нахождения Заказчика. Договор поручительства должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. В случае нарушения Исполнителем условий муниципального контракта (нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), поручитель исполняет свои обязательства по договору поручительства (осуществляет выплату) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, сумма залога должна составлять 30 % начальной (максимальной) цены лота. - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ № 2», лицевой счет 04920010753). ИНН; 5903004076. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта № _от 20 г.). Обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по муниципальному контракту в течение 15 банковских дней. В случае нарушения Исполнителем условий муниципального контракта (нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |

Приложение № 5

к документации об аукционе

Поэтапный график производства работ

Капитальный ремонт кабинетов, коридоров и лестничных маршей в глазном отделении по адресу г.Пермь, ул.Плеханова, 36 Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

| Этап работ | Календарные дни выполнения работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-9 | 10-12 | 13-21 | 22-24 | 25-33 | 34-36 | 37-40 |
| 1 Этап Выполнение капитального ремонта кабинетов и коридора на 2 этаже в глазном отделении |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Этап Выполнение капитального ремонта лестничных маршей в глазном отделении |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Этап Выполнение капитального ремонта коридора на 1 этаже в глазном отделении |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка результата работ |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: 40 календарных дней.

Приложение № 6

к документации об аукционе

Поэтапный график производства работ

Капитальный  ремонта кабинетов и коридоров в отделении гинекологии и отделении реанимации и анестезиологии в 7-этажном корпусе по адресу г.Пермь, ул.Плеханова, 36 Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

| Этап работ | Календарные дни выполнения работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-15 | 16-18 | 19-33 | 34-36 | 37-40 |
| 1 Этап Выполнение капитального ремонта кабинетов отделения гинекологии и отделения реанимации и анестезиологии |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |
| 2 Этап Выполнение капитального ремонта коридоров отделения гинекологии и отделения реанимации и анестезиологии |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка результата работ |  |  |  |  |  |

Итого: 40 календарных дней.

Приложение № 7

к документации об аукционе

Поэтапный график производства работ

Капитальный  ремонта кабинетов, коридоров урологического корпуса по адресу г.Пермь, ул.Плеханова, 36 Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля».

| Этап работ | Календарные дни выполнения работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-10 | 11-13 | 14-43 | 44-46 | 47-50 |
| 1 Этап Выполнение капитального ремонта кабинетов на 1 этаже урологического корпуса |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |
| 2 Этап Выполнение капитального ремонта коридоров на 1 и 2 этаже урологического корпуса |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка результата работ |  |  |  |  |  |

Итого: 50 календарных дней.

Приложение № 8

к документации об аукционе

Поэтапный график производства работ

Электромонтажные работы в стационаре №1 по адресу г.Пермь, ул.Плеханова, 36 Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля».

| Этап работ | Календарные дни выполнения работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-5 | 6-8 | 9-12 | 13-15 | 16-23 | 24-26 | 27-30 |
| 1 Этап Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Этап Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Этап Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка результата работ |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: 30 календарных дней.

Приложение № 9

к документации об аукционе

- Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

и тома заявки на участие в аукционе

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 10

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Номер контактного телефона |  |

Приложение № 11

к документации об аукционе

Заявка на участие в аукционе и сведения  о качестве работ

Главному врачу

МУЗ «ГКБ №2»

Грязнову В.Н.

__________________________________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля», намерен принять участие в аукционе по лоту №________ и в случае признания победителем аукциона предлагает выполнить капитальный ремонт в соответствии с требованиями технического задания  и документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ,

_____________________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_______________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

____________________________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

подтверждает, что соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- в отношении ____________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность _____________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- у _________________________________________________________________ задолженность отсутствует

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

__________________                      ____________________            ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

Приложение № 12

к документации об аукционе

проект муниципального контракта для лота №1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение капитального ремонта кабинетов, коридоров и лестничных маршей в глазном отделении по адресу г.Пермь, ул.Плеханова, 36 Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля».

г.Пермь                                                                                                                          «__» __________ 2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Грязнова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол от _________)  заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика на объекте, расположенном по адресу: ул. Плеханова,36 (офтальмологический корпус) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени Федора Христофоровича Граля», (далее – МУЗ «ГКБ №2»), капитальный ремонт кабинетов, коридоров и лестничных маршей в глазном отделении в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1) и поэтапным графиком производства работ, который является неотъемлемой частью настоящего контракта и сдать результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить  принятый результат по цене, указанной в п.3 настоящего контракта.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

  - Контракт вступает в силу  с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

### ЦЕНА КОНТРАКТА

  - Цена контракта составляет ______________________  (                        ) рублей.

Цена контракта определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя  все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

3.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения  муниципального контракта.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При выполнении настоящего контракта Подрядчик обязан:

    - выполнить своими силами и средствами работы, предусмотренные локальным сметным расчетом в соответствии с требованиями ГОСТов: ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», СНиПов: СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»,СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве», СанПиНов – СанПиН 2.1.2.1275-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству ,оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров», а также в соответствии с прочими СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами, другими нормативными документами, и сдать их результат Заказчику;

    - выполнить работу в соответствии с поэтапным графиком производства работ и в сроки установленные настоящим контрактом ;

    - за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

    - обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

    - обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

    - выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта;

    - извещать ГКУК «Пермский краевой научно - производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» (далее по тексту – инженерная организация) в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом;

    - в сроки, установленные инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности представителю инженерной организации до начала составления акта;

    - в срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, устранять недостатки и дефекты работ, выявленные в ходе приемки работ.

  - В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности  или не явки представителя подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем инженерной организации.

  - Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования соответствует государственным стандартам, техническим условиям и имеет соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

# ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязан:

    - Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

    - передать  Подрядчику в течение 3-х дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объект в работу;

    - обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

    - принять результат выполненных Подрядчиком работ с помощью инженерной организацией в соответствии с условиями настоящего контракта в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента  письменного уведомления Подрядчика;

    - оплатить принятый инженерной организацией результат работ в порядке, предусмотренном настоящим  контрактом.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Сроки выполнения работ:

6.1.1.начало выполнения работ:      «_____» ____________ 20__г.;

6.1.2.окончание выполнения работ: «____» ____________ 20 __г.

6.1.3. промежуточные сроки установлены в поэтапном графике работ.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Заказчик производит оплату за результат выполненных работ, в сумме согласно смете Заказчика, в течение 20 банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке документов: акта приемки результата выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы. При этом оплата осуществляется в соответствии со сметой Заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, с учетом «понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за результат работ, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы Заказчика на полученный понижающий коэффициент. В акте приемки результата работ, в счете-фактуре на выполненные работы, в актах приемки выполненных работ, в справках о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) указывается, стоимость выполненных работ, подлежащая оплате, с учетом понижающего коэффициента.

7.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Инженерная организация и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим  контрактом.

8.2 Представитель инженерной организации, осуществляет технический надзор:

- контролирует соблюдение сроков строительных работ;

- контролирует соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТов и других нормативных документов;

- контролирует качество выполненных работ;

- подписание актов сдачи-приемки выполненных этапов работ;

- подписание актов сдачи-приемки выполненных работ;

- проверяет документы, удостоверяющие качество используемых материалов;

- осуществляет, по мере готовности, с участием представителя Подрядчика приемку этапов работ, а так же результата работ.

8.3 Представитель инженерной организации осуществляет проверку по оформлению первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные документы на доработку подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

8.4.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

8.5.Подрядчик письменно информирует инженерную организацию о приемке скрытых работ, этапов работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя инженерной организации, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя инженерной организации, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.6. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от локального сметного расчета, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то инженерная организация в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием согласованных с Заказчиком сроков устранения дефектов. Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.7. Заказчик, по согласованию с Подрядчиком, в ходе исполнения муниципального контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10% этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.8. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов, восстанавливает благоустройство и озеленение территории, если они были нарушены в процессе выполнения работ.

- ПРИЕМКА ЭТАПОВ РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

9.1. Приемка этапа работ производится в течение 3-х (трех) календарных дней со дня следующего за днем  получения инженерной организацией письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче этапа  выполненных работ и оформляется актом сдачи-приемки этапа работ.

9.2. Приемка результата работ производится в течение 4-х (четырех) календарных дней со дня следующего за днем  получения инженерной организацией письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом сдачи-приемки результата работ.

9.3.При возникновении между  Заказчиком (его представителем инженерной организацией) и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта  или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - Качество выполнения всех работ в соответствии с локальным сметным расчетом и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами;

    - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается  24 месяца со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

    - В  срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты работ, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока за свой счет.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения этапов работ и результата работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от  цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

  - Факт нарушения сроков выполнения этапов работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых этапов работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  КОНТРАКТА

13.1 Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо: ________________________, контактный тел.: (342) _______________

Для  решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо:

___________________________________________ контактный тел.: _______________.

14.6. К настоящему контракту прилагаются:

- Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»;

- Приложение №2 «Поэтапный график производства работ».

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: 							Подрядчик:

МУЗ «Городская клиническая больница №2

имени доктора Федора  Христофоровича Граля.»

Заказчик: 							Подрядчик:

______________/Грязнов В.Н./				______________/_____________/

М.п. 								М.п.

Приложение №1

К муниципальному контракту № ___  «__»_________ 2010 г.

Локальный сметный расчет

Приложение №2

К муниципальному контракту № ___  «__»_________ 2010 г.

Поэтапный график производства работ

| Этап работ | Календарные дни выполнения работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-9 | 10-12 | 13-21 | 22-24 | 25-33 | 34-36 | 37-40 |
| 1 Этап Выполнение капитального ремонта кабинетов и коридора на 2 этаже в глазном отделении |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Этап Выполнение капитального ремонта лестничных маршей в глазном отделении |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Этап Выполнение капитального ремонта коридора на 1 этаже в глазном отделении |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка результата работ |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: 40 календарных дней.

Приложение № 13

к документации об аукционе

проект муниципального контракта для лота №2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение капитального ремонта кабинетов и коридоров в отделении гинекологии и отделении реанимации и анестезиологии в 7-этажном корпусе по адресу г.Пермь, ул.Плеханова, 36 Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля».

г.Пермь                                                                                                                          «__» __________ 2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Грязнова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол от _________)  заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика на объекте, расположенном по адресу: ул. Плеханова,36 (стационар №1, 7, 4 этажи) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени Федора Христофоровича Граля», (далее – МУЗ «ГКБ №2»), капитальный ремонт кабинетов и коридоров в отделении гинекологии и отделении реанимации и анестезиологии в 7-этажном корпусе в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего контракта и сдать результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить  принятый результат по цене, указанной в п.3 настоящего контракта.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

2.1 Контракт вступает в силу  с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

### ЦЕНА КОНТРАКТА

  - Цена контракта составляет ______________________  (                        ) рублей.

Цена контракта определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя  все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

3.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения  муниципального контракта.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1 При выполнении настоящего контракта Подрядчик обязан:

4.1.1 выполнить своими силами и средствами работы, предусмотренные локальным сметным расчетом в соответствии с требованиями ГОСТов: ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», СНиПов: СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»,СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве», СанПиНов – СанПиН 2.1.2.1275-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству ,оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров», а также в соответствии с прочими СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами, другими нормативными документами, и сдать их результат Заказчику;

    - выполнить работу в сроки установленные настоящим контрактом ;

    - за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

    - обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

    - обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

    - выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта;

    - извещать ГКУК «Пермский краевой научно - производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» (далее по тексту – инженерная организация) в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом;

    - в сроки, установленные инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности представителю инженерной организации до начала составления акта;

    - в срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, устранять недостатки и дефекты работ, выявленные в ходе приемки работ.

  - В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности  или не явки представителя подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем инженерной организации.

  - Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования соответствует государственным стандартам, техническим условиям и имеет соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

- ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязан:

    - Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

    - передать  Подрядчику в течение 3-х дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объект в работу;

    - обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

    - принять результат выполненных Подрядчиком работ с помощью инженерной организацией в соответствии с условиями настоящего контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента  письменного уведомления Подрядчика;

    - оплатить принятый инженерной организацией результат работ в порядке, предусмотренном настоящим  контрактом.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Сроки выполнения работ:

6.1.1.начало выполнения работ:      «_____» ____________ 20__г.;

6.1.2.окончание выполнения работ: «____» ____________ 20 __г.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Заказчик производит оплату за результат выполненных работ, в сумме согласно смете Заказчика, в течение 20 банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке документов: акта приемки результата выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы. При этом оплата осуществляется в соответствии со сметой Заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, с учетом «понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за результат работ, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы Заказчика на полученный понижающий коэффициент. В акте приемки результата работ, в счете-фактуре на выполненные работы, в актах приемки выполненных работ, в справках о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) указывается, стоимость выполненных работ, подлежащая оплате, с учетом понижающего коэффициента.

7.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Инженерная организация и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим  контрактом.

8.2 Представитель инженерной организации, осуществляет технический надзор:

- контролирует соблюдение сроков строительных работ;

- контролирует соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТов и других нормативных документов;

- контролирует качество выполненных работ;

- подписание актов сдачи-приемки выполненных работ;

- проверяет документы, удостоверяющие качество используемых материалов;

- осуществляет, по мере готовности, с участием представителя Подрядчика приемку работ.

8.3 Представитель инженерной организации осуществляет проверку по оформлению первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные документы на доработку подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

8.4.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

8.5.Подрядчик письменно информирует инженерную организацию о приемке скрытых работ, по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя инженерной организации, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя инженерной организации, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.6. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от локального сметного расчета, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то инженерная организация в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием согласованных с Заказчиком сроков устранения дефектов. Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.7. Заказчик, по согласованию с Подрядчиком, в ходе исполнения муниципального контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10% этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.8. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов, восстанавливает благоустройство и озеленение территории, если они были нарушены в процессе выполнения работ.

- ПРИЕМКА  РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

9.1. Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня следующего за днем получения инженерной организацией письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом сдачи-приемки результата работ.

9.3. При возникновении между Заказчиком (его представителем инженерной организацией) и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта  или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - Качество выполнения всех работ в соответствии с локальным сметным расчетом и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами;

    - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается  24 месяца со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

    - В  срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты работ, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока за свой счет.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения  работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от  цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

  - Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты выполненных работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  КОНТРАКТА

13.1 Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо: ________________________, контактный тел.: (342) _______________

Для  решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо:

___________________________________________ контактный тел.: _______________.

14.6. К настоящему контракту прилагаются:

- Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»;

- Приложение №2 «Поэтапный график производства работ».

- 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: 							Подрядчик:

МУЗ «Городская клиническая больница №2

имени доктора Федора  Христофоровича Граля.»

Заказчик: 							Подрядчик:

______________/Грязнов В.Н./				______________/_____________/

М.п. 								М.п.

Приложение №1

К муниципальному контракту № ___  «__»_________ 2010 г.

Локальный сметный расчет

Приложение №2

К муниципальному контракту № ___  «__»_________ 2010 г.

Поэтапный график производства работ

| Этап работ | Календарные дни выполнения работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-15 | 16-18 | 19-33 | 34-36 | 37-40 |
| 1 Этап Выполнение капитального ремонта кабинетов отделения гинекологии и отделения реанимации и анестезиологии |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |
| 2 Этап Выполнение капитального ремонта коридоров отделения гинекологии и отделения реанимации и анестезиологии |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка результата работ |  |  |  |  |  |

Итого: 40 календарных дней.

Приложение № 14

к документации об аукционе

проект муниципального контракта для лота №3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение капитального ремонта кабинетов, коридоров урологического корпуса по адресу г.Пермь, ул.Плеханова, 36 Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля».

г.Пермь                                                                                                                          «__» __________ 2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Грязнова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол от _________)  заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика на объекте, расположенном по адресу: ул. Плеханова,36 (урологический корпус) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени Федора Христофоровича Граля», (далее – МУЗ «ГКБ №2»), капитальный ремонт кабинетов, коридоров урологического корпуса в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1) и поэтапным графиком производства работ, который является неотъемлемой частью настоящего контракта и сдать результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить  принятый результат по цене, указанной в п.3 настоящего контракта.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

2.1 Контракт вступает в силу  с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

### 3. ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1. Цена контракта составляет ______________________  (                        ) рублей.

Цена контракта определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя  все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

3.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения  муниципального контракта.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1 При выполнении настоящего контракта Подрядчик обязан:

4.1.1 выполнить своими силами и средствами работы, предусмотренные локальным сметным расчетом в соответствии с требованиями ГОСТов: ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», СНиПов: СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»,СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве», СанПиНов – СанПиН 2.1.2.1275-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству ,оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров», а также в соответствии с прочими СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами, другими нормативными документами, и сдать их результат Заказчику;

4.1.2. выполнить работу в соответствии с поэтапным графиком производства работ и в сроки установленные настоящим контрактом ;

4.1.3 за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

4.1.4 обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

4.1.5 обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

4.1.6 выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта;

4.1.7 извещать ГКУК «Пермский краевой научно - производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» (далее по тексту – инженерная организация) в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом;

4.1.8 в сроки, установленные инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности представителю инженерной организации до начала составления акта;

4.1.9 в срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, устранять недостатки и дефекты работ, выявленные в ходе приемки работ.

4.2 В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности  или не явки представителя подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем инженерной организации.

4.3 Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования соответствует государственным стандартам, техническим условиям и имеет соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

# 5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1 Заказчик обязан:

5.1.1 Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

5.1.2 передать  Подрядчику в течение 3-х дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объект в работу;

5.1.3 обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

5.1.4 принять результат выполненных Подрядчиком работ с помощью инженерной организацией в соответствии с условиями настоящего контракта в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента  письменного уведомления Подрядчика;

5.1.5 оплатить принятый инженерной организацией результат работ в порядке, предусмотренном настоящим  контрактом.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки выполнения работ:

6.1.1.начало выполнения работ:      «_____» ____________ 20__г.;

6.1.2.окончание выполнения работ: «____» ____________ 20 __г.

6.1.3. промежуточные сроки установлены в поэтапном графике работ.

### 7. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Заказчик производит оплату за результат выполненных работ, в сумме согласно смете Заказчика, в течение 20 банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке документов: акта приемки результата выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы. При этом оплата осуществляется в соответствии со сметой Заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, с учетом «понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за результат работ, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы Заказчика на полученный понижающий коэффициент. В акте приемки результата работ, в счете-фактуре на выполненные работы, в актах приемки выполненных работ, в справках о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) указывается, стоимость выполненных работ, подлежащая оплате, с учетом понижающего коэффициента.

7.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1 Инженерная организация и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим  контрактом.

8.2 Представитель инженерной организации, осуществляет технический надзор:

- контролирует соблюдение сроков строительных работ;

- контролирует соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТов и других нормативных документов;

- контролирует качество выполненных работ;

- подписание актов сдачи-приемки выполненных этапов работ;

- подписание актов сдачи-приемки выполненных работ;

- проверяет документы, удостоверяющие качество используемых материалов;

- осуществляет, по мере готовности, с участием представителя Подрядчика приемку этапов работ, а так же результата работ.

8.3 Представитель инженерной организации осуществляет проверку по оформлению первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные документы на доработку подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

8.4.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

8.5.Подрядчик письменно информирует инженерную организацию о приемке скрытых работ, этапов работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя инженерной организации, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя инженерной организации, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.6. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от локального сметного расчета, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то инженерная организация в течение          2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием согласованных с Заказчиком сроков устранения дефектов. Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.7. Заказчик, по согласованию с Подрядчиком, в ходе исполнения муниципального контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10% этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.8. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов, восстанавливает благоустройство и озеленение территории, если они были нарушены в процессе выполнения работ.

9. ПРИЕМКА ЭТАПОВ РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

9.1. Приемка этапа работ производится в течение 3-х (трех) календарных дней со дня следующего за днем  получения инженерной организацией письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче этапа  выполненных работ и оформляется актом сдачи-приемки этапа работ.

9.2. Приемка результата работ производится в течение 4-х (четырех)  календарных дней со дня следующего за днем  получения инженерной организацией письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом сдачи-приемки результата работ.

9.3.При возникновении между  Заказчиком (его представителем инженерной организацией) и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта  или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

10. ГАРАНТИИ

10.1 Подрядчик гарантирует:

10.1.1 Качество выполнения всех работ в соответствии с локальным сметным расчетом и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами;

10.1.2 Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается  24 месяца со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

10.1.3 В срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты работ, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока за свой счет.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование).

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

12.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2 За нарушение сроков выполнения этапов работ и результата работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от  цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

12.3 Факт нарушения сроков выполнения этапов работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

12.4 Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

12.5 За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых этапов работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.6 Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

13. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  КОНТРАКТА

13.1 Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо: ________________________, контактный тел.: (342) _______________

Для  решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо:

___________________________________________ контактный тел.: _______________.

14.6. К настоящему контракту прилагаются:

- Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»;

- Приложение №2 «Поэтапный график производства работ».

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: 							Подрядчик:

МУЗ «Городская клиническая больница №2

имени доктора Федора  Христофоровича Граля.»

Заказчик: 							Подрядчик:

______________/Грязнов В.Н./				______________/_____________/

М.п. 								М.п.

Приложение №1

К муниципальному контракту № ___  «__»_________ 2010 г.

Локальный сметный расчет

Приложение №2

К муниципальному контракту № ___  «__»_________ 2010 г.

Поэтапный график производства работ

| Этап работ | Календарные дни выполнения работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-10 | 11-13 | 14-43 | 44-46 | 47-50 |
| 1 Этап Выполнение капитального ремонта кабинетов на 1 этаже урологического корпуса |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |
| 2 Этап Выполнение капитального ремонта коридоров на 1 и 2 этаже урологического корпуса |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка результата работ |  |  |  |  |  |

Итого: 50 календарных дней.

Приложение № 15

к документации об аукционе

проект муниципального контракта для лота №4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение электромонтажных работ в стационаре №1 по адресу г.Пермь, ул.Плеханова, 36 Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля».

г.Пермь                                                                                                                          «__» __________ 2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Грязнова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол от _________)  заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика на объекте, расположенном по адресу: ул. Плеханова,36 (стационар №1) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени Федора Христофоровича Граля», (далее – МУЗ «ГКБ №2»), капитальный ремонт - электромонтажные работы в стационаре №1 в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего контракта и сдать результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить  принятый результат по цене, указанной в п.3 настоящего контракта.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

  - Контракт вступает в силу  с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

### ЦЕНА КОНТРАКТА

  - Цена контракта составляет ______________________  (                        ) рублей.

Цена контракта определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя  все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2 Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

3.3 Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения  муниципального контракта.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При выполнении настоящего контракта Подрядчик обязан:

    - выполнить своими силами и средствами работы, предусмотренные локальным сметным расчетом в соответствии с требованиями ГОСТов: ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», СНиПов: СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»,СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве», СанПиНов – СанПиН 2.1.2.1275-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству ,оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров», а также в соответствии с прочими СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами, другими нормативными документами, и сдать их результат Заказчику;

    - выполнить работу в сроки установленные настоящим контрактом ;

    - за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

    - обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

    - обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

    - выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта;

    - извещать ГКУК «Пермский краевой научно - производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» (далее по тексту – инженерная организация) в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом;

    - в сроки, установленные инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности представителю инженерной организации до начала составления акта;

    - в срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, устранять недостатки и дефекты работ, выявленные в ходе приемки работ.

  - В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности  или не явки представителя подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем инженерной организации.

  - Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования соответствует государственным стандартам, техническим условиям и имеет соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

# ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязан:

    - Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

    - передать  Подрядчику в течение 3-х дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объект в работу;

    - обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

    - принять результат выполненных Подрядчиком работ с помощью инженерной организацией в соответствии с условиями настоящего контракта в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента  письменного уведомления Подрядчика;

    - оплатить принятый инженерной организацией результат работ в порядке, предусмотренном настоящим  контрактом.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Сроки выполнения работ:

6.1.1.начало выполнения работ:      «_____» ____________ 20__г.;

6.1.2.окончание выполнения работ: «____» ____________ 20 __г.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1 Заказчик производит оплату за результат выполненных работ, в сумме согласно смете Заказчика, в течение 20 банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке документов: акта приемки результата выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы. При этом оплата осуществляется в соответствии со сметой Заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, с учетом «понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за результат работ, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы Заказчика на полученный понижающий коэффициент. В акте приемки результата работ, в счете-фактуре на выполненные работы, в актах приемки выполненных работ, в справках о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) указывается, стоимость выполненных работ, подлежащая оплате, с учетом понижающего коэффициента.

7.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Инженерная организация и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим  контрактом.

  - Представитель инженерной организации, осуществляет технический надзор:

- контролирует соблюдение сроков строительных работ;

- контролирует соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТов и других нормативных документов;

- контролирует качество выполненных работ;

- подписание актов сдачи-приемки выполненных работ;

- проверяет документы, удостоверяющие качество используемых материалов;

- осуществляет, по мере готовности, с участием представителя Подрядчика приемку этапов работ, а так же результата работ.

  - Представитель инженерной организации осуществляет проверку по оформлению первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные документы на доработку подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

8.4.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

8.5.Подрядчик письменно информирует инженерную организацию о приемке скрытых работ, этапов работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя инженерной организации, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя инженерной организации, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.6. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от локального сметного расчета, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то инженерная организация в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием согласованных с Заказчиком сроков устранения дефектов. Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.7. Заказчик, по согласованию с Подрядчиком, в ходе исполнения муниципального контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10% этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.8. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов, восстанавливает благоустройство и озеленение территории, если они были нарушены в процессе выполнения работ.

- ПРИЕМКА РАБОТ

  - Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) календарных дней со дня следующего за днем  получения инженерной организацией письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом сдачи-приемки результата работ.

  - При возникновении между  Заказчиком (его представителем инженерной организацией) и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта  или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - Качество выполнения всех работ в соответствии с локальным сметным расчетом и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами;

    - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается  24 месяца со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

    - В  срок, установленный инженерной организацией по согласованию с Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты работ, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока за свой счет.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

  - Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от  цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

  - Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты выполненных работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  КОНТРАКТА

  - Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо: ________________________, контактный тел.: (342) _______________

Для  решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо:

___________________________________________ контактный тел.: _______________.

14.6. К настоящему контракту прилагаются:

- Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»;

- Приложение №2 «Поэтапный график производства работ».

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: 							Подрядчик:

МУЗ «Городская клиническая больница №2

имени доктора Федора  Христофоровича Граля.»

Заказчик: 							Подрядчик:

______________/Грязнов В.Н./				______________/_____________/

М.п. 								М.п.

Приложение №1

К муниципальному контракту № ___  «__»_________ 2010 г.

Локальный сметный расчет

Приложение №2

К муниципальному контракту № ___  «__»_________ 2010 г.

Поэтапный график производства работ

| Этап работ | Календарные дни выполнения работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-5 | 6-8 | 9-12 | 13-15 | 16-23 | 24-26 | 27-30 |
| 1 Этап Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Этап Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Этап Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка этапа работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача-приемка результата работ |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: 30 календарных дней.