График выполнения  работ

по перепланировке и переустройстве нежилого помещения под информационный центр ЕДДС г. Перми в составе МУ «Пермской городская служба спасения» по адресу: г. Пермь, ул. Чкалова, 52

|  | Продолжительность, дней. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дни Выполнение работ | 1-30 | 31-50 | 51-70 |
| Общестроительные работы, водоснабжение, канализация | _______ |  |  |
| Освещение, э/энергия |  | ______ |  |
| Вентиляция, кондиционер |  |  | _____ |