|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника департамента - начальник управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации города Перми ________________ М.Л.Кис (подпись) «___» ___________________ 2010г. м.п. |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ № 277А/1

о внесении изменений в ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

и в ИЗВЕЩЕНИЕ № 277А от «27» июля 2010 года о проведении открытого аукциона

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ

по обустройству остановочных пунктов транспорта общего пользования

г. Пермь, 2010 год

1.	Внести в ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ к открытому аукциону на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству остановочных пунктов транспорта общего пользования следующие изменения:

  - Позицию «Предмет муниципального контракта» раздела «II. Сведения о предмете открытого аукциона» изложить в следующей редакции:

«Выполнение работ по обустройству остановочных пунктов транспорта общего пользования:

Лот №1 - обустройство остановочного пункта «Автопредприятие» ул.Соликамская (2 пункта);

Лот №2 - обустройство остановочного пункта «Домостроительный микрорайон»  ул. Цимлянская (2 пункта);

Лот №3 - обустройство остановочного пункта «Сосновый бор» (2 пункта);

Лот №4 - обустройство остановочного пункта «Черемховская» ул.Лядовская (2 пункта);

- Лот №5 - обустройство остановочного пункта «Социалистическая» ул.А.Старикова (2 пункта);

- Лот №6 - обустройство остановочного пункта «Вторчермет» ул.Соликамская (1 пункт);

- Лот №7 - обустройство остановочного пункта «Завод масел» ул.Соликамская (1 пункт);

- Лот №8 - обустройство остановочного пункта «Верхняя Курья» ул.4-я Линия (1 пункт);

- Лот №9 - обустройство остановочного пункта «40 лет Победы» ул.40 лет Победы (1 пункт);

- Лот №10 - обустройство остановочного пункта «ул.Качалова» ул.Качалова (1 пункт);

- Лот №11 - обустройство остановочного пункта «ул.Свиязева» (2 пункта), «Ипподром» (1 пункт) в зоне пересечения улиц Мира, Свиязева и шоссе Космонавтов.».

  - Позицию «Начальная (максимальная) цена контракта (лота)» раздела «II. Сведения о предмете открытого аукциона» изложить в следующей редакции:

«Лот №1 - 1 401 510 (Один миллион четыреста одна тысяча пятьсот десять) рублей;

Лот №2 - 1 495 830 (Один миллион четыреста девяносто пять тысяч восемьсот тридцать) рублей;

Лот №3 - 1 557 980 (Один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей;

Лот №4 - 1 440 560 (Один миллион четыреста сорок тысяч пятьсот шестьдесят) рублей;

Лот №5 - 1 513 830 (Один миллион пятьсот тринадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей;

- Лот №6 – 706 440 (Семьсот шесть тысяч четыреста сорок) рублей;

- Лот №7 – 253 360 (Двести пятьдесят три тысячи триста шестьдесят) рублей;

- Лот №8 – 704 700 (Семьсот четыре тысячи семьсот) рублей;

- Лот №9 – 972 650 (Девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей;

- Лот №10 – 310 690 (Триста десять тысяч шестьсот девяносто) рублей;

Лот №11 – 1 617 110 (Один миллион шестьсот семнадцать тысяч сто десять) рублей.

В стоимость работ входит, в том числе полная стоимость работ,  являющихся предметом контракта. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы.».

  - Позицию «Место, условия и сроки  выполнения работ» раздела «II. Сведения о предмете открытого аукциона» изложить в следующей редакции:

«Место выполнения работ – территория г. Перми:

Лот №1 Остановочный пункт «Автопредприятие»  ул.Соликамская;

Лот №2 Остановочный пункт  «Домостроительный микрорайон»  ул. Цимлянская;

Лот №3 Остановочный пункт  «Сосновый бор»;

Лот №4 Остановочный пункт  «Черемховская»  ул.Лядовская;

Лот №5 Остановочный пункт  «Социалистическая»  ул.А.Старикова.

- Лот №6 Остановочный пункт «Вторчермет» ул.Соликамская;

- Лот №7 - Остановочный пункт «Завод масел» ул.Соликамская;

- Лот №8 - Остановочный пункт «Верхняя Курья» ул.4-я Линия;

- Лот №9 - Остановочный пункт «40 лет Победы» ул.40 лет Победы;

- Лот №10 - Остановочный пункт «ул.Качалова» ул.Качалова;

Лот №11 - Остановочный пункт «ул.Свиязева», «Ипподром» в зоне пересечения улиц Мира, Свиязева и шоссе Космонавтов.

Срок начала выполнения работ - со дня заключения муниципального контракта.

Срок окончания выполнения работ – не более 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

- Условия выполнения работ определены муниципальным контрактом в приложении № 9 к документации об аукционе.».

  - Позицию «Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)» раздела «II. Сведения о предмете открытого аукциона» изложить в следующей редакции:

«Шаг аукциона 5 % от цены лота, что составляет

Лот №1 - 70 075,5 (Семьдесят тысяч семьдесят пять) рублей 50 коп.

Лот №2 - 74 791,5 (Семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто один) рубль 50 коп.

Лот №3 - 77 899 (Семьдесят семь тысяч восемьсот девяносто девять) рублей.

Лот №4 – 72 028 (Семьдесят две тысячи двадцать восемь) рублей.

Лот №5 - 75 691,5 (Семьдесят пять тысяч шестьсот  девяносто один) рубль 50 коп.

- Лот №6 – 35 322 (Тридцать пять тысяч триста двадцать два) рубля;

- Лот №7 – 12 668 (Двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей;

- Лот №8 – 35 235 (Тридцать пять тысяч двести тридцать пять) рублей;

- Лот №9 – 48 632,5 (Сорок восемь тысяч шестьсот тридцать два) рубля 50 копеек;

- Лот №10 – 15 534,5 (Пятнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 50 копеек;

Лот №11 – 80 855,5 (Восемьдесят тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 50 копеек.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены лота, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены лота.».

  - Позицию «Размер обеспечения заявки на участие в аукционе» раздела «V. Обеспечение заявки на участие в аукционе» изложить в следующей редакции:

«Размер обеспечения заявки по каждому лоту равен 5 % начальной (максимальной) цены каждого лота, что составляет

Лот №1- 70 075,5 (Семьдесят тысяч семьдесят пять) рублей 50 коп.

Лот №2 - 74 791,5 (Семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто один) рубль 50 коп.

Лот №3 - 77 899 (Семьдесят семь тысяч восемьсот девяносто девять) рублей.

Лот №4 – 72 028 (Семьдесят две тысячи двадцать восемь) рублей.

Лот №5 - 75 691,5 (Семьдесят пять тысяч шестьсот  девяносто один) рубль 50 коп.

- Лот №6 – 35 322 (Тридцать пять тысяч триста двадцать два) рубля;

- Лот №7 – 12 668 (Двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей;

- Лот №8 – 35 235 (Тридцать пять тысяч двести тридцать пять) рублей;

- Лот №9 – 48 632,5 (Сорок восемь тысяч шестьсот тридцать два) рубля 50 копеек;

- Лот №10 – 15 534,5 (Пятнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 50 копеек;

Лот №11 – 80 855,5 (Восемьдесят тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 50 копеек..».

  - Позицию «Размер обеспечения исполнения муниципального контракта» раздела «XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта» изложить в следующей редакции:

«Размер обеспечения исполнения муниципального контракта по каждому лоту равен 5 % начальной (максимальной) цены каждого лота, что составляет:

Лот №1- 70 075,5 (Семьдесят тысяч семьдесят пять) рублей 50 коп.

Лот №2 - 74 791,5 (Семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто один) рубль 50 коп.

Лот №3 - 77 899 (Семьдесят семь тысяч восемьсот девяносто девять) рублей.

Лот №4 – 72 028 (Семьдесят две тысячи двадцать восемь) рублей.

Лот №5 - 75 691,5 (Семьдесят пять тысяч шестьсот  девяносто один) рубль 50 коп.

- Лот №6 – 35 322 (Тридцать пять тысяч триста двадцать два) рубля;

- Лот №7 – 12 668 (Двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей;

- Лот №8 – 35 235 (Тридцать пять тысяч двести тридцать пять) рублей;

- Лот №9 – 48 632,5 (Сорок восемь тысяч шестьсот тридцать два) рубля 50 копеек;

- Лот №10 – 15 534,5 (Пятнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 50 копеек;

Лот №11 – 80 855,5 (Восемьдесят тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 50 копеек.

.

- В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется.

- Обеспечение исполнения контракта распространяется на исполнение гарантийных обязательств (полностью или частично).».

  - В Приложении № 1 к документации об аукционе:

    - в пункте 1.2 абзац восьмой изложить в следующей редакции:

- «Детальные характеристики и последовательность выполняемых работ описаны в проектной документации № _______________________, передаваемой Заказчиком Подрядчику при подписании контракта.».

    - пункт 1.3.3 изложить в следующей редакции:

«1.3.3. Лот №3: Остановочный пункт  «Сосновый бор»

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Разборка существующего а/б покрытия на толщину 12 см с транспортировкой на свалку до 30 км | м2 м3 т | 232,1 27,9 67 |  |
|  | Глава 2. Земляные работы |  |  |  |
|  | Снятие растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы | м3 | 15 |  |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 88 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 232,1 204,2 357,4 |  |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 47,7 47,7 85,5 |  |
|  | - Укрепительные работы |  |  |  |
|  | Укрепление откосов засевом трав по слою ранее снятого растительного грунта (сущ. раст. грунт ) толщиной 10 см | м2 м3 | - 90 - 9 |  |
|  | Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |  |
|  | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 240 132 161 |  |
|  | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 240 72 90,7 |  |
|  | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,12 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 240 |  |
|  | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,072 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 240 |  |
|  | - Глава 4. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 2/49,6 |  |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 2 - 0,5 |  |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: особых предписаний щит 600х900 (5.16) | - шт. - шт. | - 4 - 4 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,04 |  |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,2 |  |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 174 26,1 31,8 |  |
|  | Устройство верхнего слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 174 17,4 21,9 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,09 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 174 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 6,4 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 10,7 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 267 |  |
|  | Устройство остановочной площадки |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 216 32,4 39,5 |  |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 190 19,0 23,9 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,095 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 160 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,6 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 2,24 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 56 |  |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 5 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень 2 ГП из монолитного бетона В20 | м3 | 7,9 |  |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 144 |  |
|  | Установка урн | шт | 4 |  |
|  | Устройство площадки под павильон |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 12 1,8 2,2 |  |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 12 1,2 1,51 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,006 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 12 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,1 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 0,16 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 4 |  |

    - пункт 1.3.4 изложить в следующей редакции:

«1.3.4. Лот №4: Остановочный пункт  «Черемховская»  ул.Лядовская

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Отсутствуют |  |  |  |
|  | Глава 2. Земляные работы |  |  |  |
|  | Снятие растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы | м3 | 38 |  |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с последующим перемещением бульдозером 96 кВт до 10 м на досыпку земляного полотна (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 240 240 420 |  |
|  | Возведение насыпи | м3 | 373 |  |
|  | - Укрепительные работы |  |  |  |
|  | Укрепление откосов засевом трав по слою ранее снятого растительного грунта (сущ. раст. грунт ) толщиной 10 см | м2 м3 | - 200 - 20 |  |
|  | Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |  |
|  | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 240 132 161 |  |
|  | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 240 72 90,7 |  |
|  | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,12 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 240 |  |
|  | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,072 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 240 |  |
|  | - Глава 4. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 8/198,4 |  |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 8 - 2 |  |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2) щит 600х900 (5.16) запрещающих щит D-700 (3.24) | - шт. - шт. - шт. - шт. | - 12 - 4 - 4 - 4 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,04 |  |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,305 |  |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 108 16,2 19,8 |  |
|  | Устройство верхнего слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 108 10,8 13,6 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,05 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 108 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 2,4 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 4,1 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 102 |  |
|  | Устройство остановочной площадки |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 216 32,4 39,5 |  |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 190 19,0 23,9 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,095 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 160 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,6 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 2,24 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 56 |  |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 5 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень 2 ГП из монолитного бетона В20 | м3 | 7,9 |  |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 144 |  |
|  | Укрепление обочин щебнем фр. 20-40 мм М 1000 толщиной 5 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 80 4 5,04 |  |
|  | Установка урн | шт | 4 |  |

    - дополнить пунктами 1.3.6 – 1.3.11 следующего содержания:

«1.3.6. Лот №6: Остановочный пункт  «Вторчермет» ул.Соликамская

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Валка с корня деревьев мягких пород диам. до 32 см бензопилами | дер. | 4 |  |
|  | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диам. до 32 см | дер. | 4 |  |
|  | Погрузка древесины с вывозкой на свалку автосамосвалами 10 т на расстояние до 30 км | м3 т | 1,4 1,26 |  |
|  | Корчевка пней корчевателем-собирателем с обивкой земли и засыпкой подкоренных ям пни диам. до 34 см | пн. | 4 |  |
|  | Погрузка пней а/краном в а/самосвалы 10 т с транспортировкой 30 км на свалку | м3 т | 1,2 1,08 |  |
|  | # Глава 2. Земляные работы |  |  |  |
|  | Снятие растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы | м3 | 17 |  |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 120 120 210 |  |
|  | - Укрепительные работы |  |  |  |
|  | Укрепление откосов засевом трав по слою ранее снятого растительного грунта (сущ. раст. грунт ) толщиной 10 см | м2 м3 | - 100 - 10 |  |
|  | ##### Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |  |
|  | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 120 66 80,5 |  |
|  | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 120 36 45,4 |  |
|  | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,06 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 120 |  |
|  | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,04 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 120 |  |
|  | - Глава 4. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 3/74,4 |  |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 3 - 0,75 |  |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2) щит 600х900 (5.16) | - шт. - шт. - шт. | - 6 - 4 - 2 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,02 |  |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,205 |  |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 57 8,6 10,4 |  |
|  | Устройство верхнего слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 57 5,7 7,2 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,03 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 57 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,4 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 2,3 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 58 |  |
|  | ###### Устройство остановочной площадки |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 108 16,2 19,8 |  |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 95 9,5 12 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,048 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 80 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,8 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 1,12 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 28 |  |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 2,5 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень 2 ГП из монолитного бетона В20 | м3 | 4 |  |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 72 |  |
|  | Укрепление обочин щебнем фр. 20-40 мм М 1000 толщиной 5 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 40 2 2,5 |  |
|  | Установка урн | шт | 2 |  |

- 1.3.7. Лот №7: Остановочный пункт «Завод масел» ул.Соликамская

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Разборка существующего а/б покрытия на толщину 10 см с транспортировкой на свалку до 30 км | м2 м3 т | 80 8 19,2 |  |
|  | Разборка существующей ц/б посадочной площадки на толщину 10 см с транспортировкой на свалку до 30 км | м2 м3 т | 27 2,7 6,5 |  |
|  | Демонтаж ж/б автопавильона с вывозкой на свалку до 30 км | шт м3 т | 2 4 10 |  |
|  | - Глава 2. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 3/74,4 |  |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 3 - 0,75 |  |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2) щит 600х900 (5.16) | - шт. - шт. - шт. | - 6 - 4 - 2 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,02 |  |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,21 |  |
|  | ###### Устройство остановочной площадки |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 80 12 14,6 |  |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 80 8 10 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,04 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 80 |  |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 1,8 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень 2 ГП из монолитного бетона В20 | м3 | 2,8 |  |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 48 |  |
|  | Установка урн | шт | 2 |  |

- 1.3.8. Лот №8: Остановочный пункт «Верхняя Курья» ул.4-я Линия

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Земляные работы |  |  |  |
|  | Снятие растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы | м3 | 2 |  |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 101 101 176,8 |  |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |
|  | Укрепление откосов засевом трав по слою ранее снятого растительного грунта (сущ. раст. грунт ) толщиной 10 см | м2 м3 | - 20 - 2 |  |
|  | Глава 2. Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |  |
|  | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 101 55,6 67,8 |  |
|  | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 101 30,3 38,2 |  |
|  | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,05 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 101 |  |
|  | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,03 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 101 |  |
|  | Глава 3. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 3/74,4 |  |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 3 - 0,75 |  |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2) щит 600х900 (5.16) | - шт. - шт. - шт. | - 6 - 4 - 2 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,04 |  |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,43 |  |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 93 14 17 |  |
|  | Устройство верхнего слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 93 9,3 11,7 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,05 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 93 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 2,4 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 3,9 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 98 |  |
|  | Устройство остановочной площадки |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 108 16,2 19,8 |  |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 95 9,5 12 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,05 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 80 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,8 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 1,12 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 28 |  |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 2,5 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень 2 ГП из монолитного бетона В20 | м3 | 4 |  |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 72 |  |
|  | Установка урн | шт | 2 |  |

- 1.3.9. Лот №9: Остановочный пункт «40 лет Победы» ул.40 лет Победы

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Глава 1. Земляные работы |  |  |  |
|  | Снятие растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы | м3 | 19 |  |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с последующим перемещением бульдозером 96 кВт до 10 м на досыпку земляного полотна (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 120 120 210 |  |
|  | Уплотнение грунта в насыпях пневомокатками 25 т за 20 проходов по одному следу, уплотняемый слой 25 см | м3 | 120 |  |
|  | Устройство насыпи из привозной природной ПГС (разработка грунта бульдозером 96 кВт с перемещением до 5 м) | м3 | 184 |  |
|  | Уплотнение грунта в насыпях пневомокатками 25 т за 20 проходов по одному следу, уплотняемый слой 25 см | м3 | 184 |  |
|  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания (кустарник средней густоты) кусторезами на тракторе 79(108) кВт (л.с.) | га | 0,05 |  |
|  | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье (кустарник средней густоты), измельчение | га | 0,05 |  |
|  | - Укрепительные работы |  |  |  |
|  | Укрепление откосов засевом трав по слою ранее снятого растительного грунта (сущ. раст. грунт ) толщиной 10 см | м2 м3 | - 150 - 15 |  |
|  | ##### Глава 2. Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |  |
|  | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 120 66 80,5 |  |
|  | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 120 36 45,4 |  |
|  | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,06 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 120 |  |
|  | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,04 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 120 |  |
|  | - Глава 3. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 3/74,4 |  |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 3 - 0,75 |  |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2) щит 600х900 (5.16) | - шт. - шт. - шт. | - 6 - 4 - 2 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,02 |  |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,205 |  |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 84 12,6 102,5 |  |
|  | Устройство верхнего слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 84 8,4 10,6 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,04 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 84 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 2 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 3,4 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 84 |  |
|  | ###### Устройство остановочной площадки |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 108 16,2 19,8 |  |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 95 9,5 12 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,05 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 80 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,8 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 1,12 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 28 |  |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 2,5 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень 2 ГП из монолитного бетона В20 | м3 | 4 |  |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 72 |  |
|  | Укрепление обочин щебнем фр. 20-40 мм М 1000 толщиной 5 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 40 2 2,5 |  |
|  | Установка урн | шт | 2 |  |
|  | Устройство монолитных бетонных фундаментов под перильные ограждения, бетон В-20 | шт. м3 | - 19 - 2,28 |  |
|  | Установка ограждения металлического пешеходного ОП | п.м. т | - 36 - 0,54 |  |

- 1.3.10. Лот №10: Остановочный пункт «ул.Качалова» ул.Качалова

| № № | Наименование работ | Ед. изм | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент на однополосность 1.2 |  |  |  |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж люков, включая понижение и наращивание высотных отметок, на проезжей части, на тротуаре | шт. | 3 |  |
|  | Демонтаж существующего бетонного бордюра вдоль проезжей части с вывозкой до 30 км на свалку | п.м. м3 т | 20 1,02 2,4 |  |
|  | Валка деревьев мягких пород бензопилами диам. до 16 см | дер. | 3 |  |
|  | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диам. до 16 см | дер. | 3 |  |
|  | Погрузка древесины с вывозкой на свалку автосамосвалами 10 т на расстояние до 30 км | м3 т | 0,5 0,4 |  |
|  | Корчевка пней корчевателем-собирателем с обивкой земли и засыпкой подкоренных ям пни диам. до 24 см | пн. | 3 |  |
|  | Погрузка пней вручную в а/самосвалы 10 т с транспортировкой 30 км на свалку | м3 т | 0,5 0,4 |  |
|  | - Глава 2. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках менее 25 кг на монолитных фундаментах, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) металлические щитки со светоотражающим покрытием: особых предписаний щит В-600 (5.19.1, 5.19.2) щит 600х900 (5.16) | - шт./кг - шт./м3 - шт. - шт. - шт. | - 3/59,4 - 3/0,75 - 4 - 2 - 2 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение разметки 1.17 вручную | м2 | - 3,22 |  |
|  | Нанесение разметки 1.14.1 вручную | м2 | - 11,2 |  |
|  | Устройство тротуара и посадочной площадки |  |  |  |
|  | - Устройство корыта под строительство тротуара и посадочной площадки |  |  |  |
|  | - Разработка грунта II группы (объемный вес 1.8 т/м3) экскаватором емк. ковша 0,25 м3 с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой на свалку до 30 км. | м3 т | - 30 - 54 |  |
|  | ###### Устройство дорожной одежды посадочной площадки и тротуара |  |  |  |
|  | - Устройство подстилающего слоя из природной песчано-гравийной смеси, толщиной 20 см - в плотном теле: | - м2 - м3 | 99,5 20 | - Купл=1,22 |
|  | Устройство однослойного основания из фракционированного щебня фр. 20-40 М 1000, толщиной 10 см | - м2 | 99,5 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчаной асфальтобетонной смеси тип Г марки II толщиной 5см | - м2 | 99,5 |  |
|  | Монтаж бортового камня |  |  |  |
|  | Щебеночная подготовка толщиной 10 см под БР 100.30.18 | - м3 - в пл. теле | 1 | - Купл=1,1 |
|  | Установка железобетонного бортового камня БР 100.30.18, масса блока 0,12т | - п.м. - м3 - т | 26 1,4 3,12 |  |
|  | Обновление покрытия проезжей части у бортовых камней БР 100.30.18 |  |  |  |
|  | Розлив жидкого битума из расчета 0,3 л/м2 | - т | 0,002 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 толщиной 5см | - м2 | 5,2 |  |
|  | Щебеночная подготовка толщиной 10 см под БР100.20.8 | - м3 - в пл. теле | 0,7 | - Купл=1,1 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8, масса блока 0,04 т | - п.м. - м3 - т | - 44 - 0,7 - 1,8 |  |
|  | Монтаж пешеходного ограждения |  |  |  |
|  | Устройство монолитных бетонных фундаментов под пешеходные ограждения, бетон В-15 | шт. м3 | 16 - 1,2 |  |
|  | Установка ограждения металлического пешеходного, масса секции 0,0045 т | п.м т | 42 - 0,6 |  |
|  | Окраска пешеходного ограждения масляной краской в 2 слоя | - м2 | 21 |  |
|  | Монтаж автопавильонов |  |  |  |
|  | Установка автопавильонов | шт. | - 1 |  |

1.3.11. Лот №11: Остановочный пункт «ул.Свиязева», «Ипподром» в зоне пересечения улиц Мира, Свиязева и шоссе Космонавтов.

| № № | Наименование работ | Ед. изм | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент на однополосность 1.2 |  |  |  |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж существующего бетонного бордюра вдоль проезжей части с вывозкой до 30 км на свалку | п.м. т | 118 14,16 |  |
|  | Демонтаж существующих металлических автопавильонов с вывозкой до 15 км на вторчермет | шт. т | 1 1,5 |  |
|  | - Глава 2. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках менее 25 кг | - шт. - кг | - 7 - 173,6 |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках более 25 кг (с учетом стойки под зеркало сферическое). | - шт. - кг | - 2 - 80,6 |  |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт. - м3 | - 9 - 2,25 |  |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием в том числе: предупреждающих щит А-900 (1.17) запрещающие щит D-700 (3.24) особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2; 5.20) щит 600х900 (5.16; 5.17) доп. информации щит 350х700(8.2.1) | - шт. - шт. - шт. - шт. - шт. - шт. | - 15 - 1 - 1 - 6 - 6 - 1 |  |
|  | Щитков дополнительно | - шт. | - 7 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение разметки 1.14.1, 1.25, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,366 |  |
|  | - Устройство корыта под дорожную одежду посадочных площадок и тротуаров |  |  |  |
|  | - Разработка грунта II группы (объемный вес 1.8 т/м3) экскаватором емк. ковша 0,25 м3 с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой на свалку до 30 км | м3 т | - 175,7 - 316,26 |  |
|  | - Устройство дорожной одежды по Типу Т-1 - на посадочных площадках и тротуарах |  |  |  |
|  | - Устройство подстилающего слоя из природной песчано-гравийной смеси, толщиной 20 см - в плотном теле: - в рыхлом теле (к=1.1): | - м2 - м3 - м3 | 502 100,4 110,4 |  |
|  | Устройство однослойного основания из фракционированного щебня фр. 20-40 М 1000, толщиной 10 см | - м2 | - 502 |  |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | - т | - 0,25 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчаной асфальтобетонной смеси тип Г марки II толщиной 5 см | - м2 | 502 |  |
|  | - Устройство дорожной одежды по Типу Т-2 |  |  |  |
|  | Устройство однослойного основания из фракционированного щебня фр. 20-40 М 1000, толщиной 10 см | - м2 | - 20 |  |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | - т | - 0,01 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчаной асфальтобетонной смеси тип Г марки II толщиной 5 см | - м2 | 20 |  |
|  | Обновление покрытия на посадочной площадке |  |  |  |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,3 л/м2 | - т | - 0,01 |  |
|  | Устройство слоя покрытия из горячей песчаной асфальтобетонной смеси тип Г марки II толщиной 5 см | - м2 | 30 |  |
|  | Устройство искусственной неровности |  |  |  |
|  | ###### Устройство искусственной неровности из ЩМА-15 | - м3 - м2 | - 3,3 - 70 |  |
|  | Монтаж бортового камня |  |  |  |
|  | Щебеночная подготовка толщиной 10 см под бортовой камень БР 100.30.18. | - м3 - в пл. теле | 8,6 | - Купл=1,1 |
|  | Установка бортового камня БР 100.30.18, объем-0,052 м3, масса блока 0,12 т | - п.м. - м3 - т | 225 11,7 27 |  |
|  | Щебеночная подготовка толщиной 10 см под бортовой камень БР 100.20.8 | - м3 - в пл. теле | 7,8 | - Купл=1,1 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8, бетон 0,016м3, масса блока 0,04 т | - п.м. - м3 - т | 327 5,2 13,08 |  |
|  | Монтаж пешеходных ограждений |  |  |  |
|  | Установка ограждения металлического пешеходного, масса секции 0,036 т, бетон омоноличевания В 20 | п.м т | 168 - 7,6 |  |
|  | Окраска пешеходного ограждения масляной краской в 2 слоя | - м2 | 84 |  |
|  | Монтаж зеркала сферического |  |  |  |
|  | Установка зеркала сферического со световозвращающей окантовкой круглого диам. 1200 мм | - шт. | 1 |  |
|  | Монтаж автопавильонов |  |  |  |
|  | Установка автопавильонов | шт. | - 3 |  |

».

- Внести в ИЗВЕЩЕНИЕ № 277А от «27» июля 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству остановочных пунктов транспорта общего пользования следующие изменения:

  - Позицию «Начальная (максимальная) цена контракта (лота)» изложить в следующей редакции:

«Лот № 1 - 1 401 510 (Один миллион четыреста одна тысяча пятьсот десять) рублей;

Лот № 2  - 1 495 830 (Один миллион четыреста девяносто пять тысяч восемьсот тридцать) рублей;

Лот № 3 -  1 557  980 (Один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей;

Лот № 4 - 1 440  560 (Один миллион четыреста сорок тысяч пятьсот шестьдесят) рублей;

- Лот № 5 - 1 513  830  (Один миллион пятьсот тринадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей.

- Лот №6 – 706 440 (Семьсот шесть тысяч четыреста сорок) рублей;

- Лот №7 – 253 360 (Двести пятьдесят три тысячи триста шестьдесят) рублей;

- Лот №8 – 704 700 (Семьсот четыре тысячи семьсот) рублей;

- Лот №9 – 972 650 (Девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей;

- Лот №10 – 310 690 (Триста десять тысяч шестьсот девяносто) рублей;

Лот №11 – 1 617 110 (Один миллион шестьсот семнадцать тысяч сто десять) рублей.».

  - Позицию «Место выполнения работ» изложить в следующей редакции:

«Место выполнения работ – территория г. Перми:

Лот №1 Остановочный пункт «Автопредприятие»  ул.Соликамская;

Лот №2 Остановочный пункт  «Домостроительный микрорайон»  ул. Цимлянская;

Лот №3 Остановочный пункт  «Сосновый бор»;

Лот №4 Остановочный пункт  «Черемховская»  ул.Лядовская;

Лот №5 Остановочный пункт  «Социалистическая»  ул.А.Старикова.».

- Лот №6 Остановочный пункт «Вторчермет» ул.Соликамская;

- Лот №7 - Остановочный пункт «Завод масел» ул.Соликамская;

- Лот №8 - Остановочный пункт «Верхняя Курья» ул.4-я Линия;

- Лот №9 - Остановочный пункт «40 лет Победы» ул.40 лет Победы;

- Лот №10 - Остановочный пункт «ул.Качалова» ул.Качалова;

Лот №11 - Остановочный пункт «ул.Свиязева», «Ипподром» в зоне пересечения улиц Мира, Свиязева и шоссе Космонавтов.».

  - В Приложении № 1 к извещению о проведении открытого аукциона:

    - В пункте 1.2 абзац восьмой изложить в следующей редакции:

- «Детальные характеристики и последовательность выполняемых работ описаны в проектной документации № _______________________, передаваемой Заказчиком Подрядчику при подписании контракта.».

    - пункт 1.3.3 изложить в следующей редакции:

«1.3.3. Лот №3: Остановочный пункт «Сосновый бор»

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Разборка существующего а/б покрытия на толщину 12 см с транспортировкой на свалку до 30 км | м2 м3 т | 232,1 27,9 67 |  |
|  | Глава 2. Земляные работы |  |  |  |
|  | Снятие растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы | м3 | 15 |  |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 88 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 232,1 204,2 357,4 |  |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 47,7 47,7 85,5 |  |
|  | - Укрепительные работы |  |  |  |
|  | Укрепление откосов засевом трав по слою ранее снятого растительного грунта (сущ. раст. грунт ) толщиной 10 см | м2 м3 | - 90 - 9 |  |
|  | Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |  |
|  | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 240 132 161 |  |
|  | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 240 72 90,7 |  |
|  | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,12 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 240 |  |
|  | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,072 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 240 |  |
|  | - Глава 4. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 2/49,6 |  |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 2 - 0,5 |  |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: особых предписаний щит 600х900 (5.16) | - шт. - шт. | - 4 - 4 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,04 |  |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,2 |  |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 174 26,1 31,8 |  |
|  | Устройство верхнего слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 174 17,4 21,9 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,09 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 174 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 6,4 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 10,7 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 267 |  |
|  | Устройство остановочной площадки |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 216 32,4 39,5 |  |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 190 19,0 23,9 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,095 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 160 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,6 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 2,24 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 56 |  |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 5 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень 2 ГП из монолитного бетона В20 | м3 | 7,9 |  |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 144 |  |
|  | Установка урн | шт | 4 |  |
|  | Устройство площадки под павильон |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 12 1,8 2,2 |  |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 12 1,2 1,51 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,006 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 12 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,1 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 0,16 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 4 |  |

    - пункт 1.3.4 изложить в следующей редакции:

«1.3.4. Лот №4: Остановочный пункт  «Черемховская»  ул.Лядовская

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Отсутствуют |  |  |  |
|  | Глава 2. Земляные работы |  |  |  |
|  | Снятие растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы | м3 | 38 |  |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с последующим перемещением бульдозером 96 кВт до 10 м на досыпку земляного полотна (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 240 240 420 |  |
|  | Возведение насыпи | м3 | 373 |  |
|  | - Укрепительные работы |  |  |  |
|  | Укрепление откосов засевом трав по слою ранее снятого растительного грунта (сущ. раст. грунт ) толщиной 10 см | м2 м3 | - 200 - 20 |  |
|  | Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |  |
|  | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 240 132 161 |  |
|  | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 240 72 90,7 |  |
|  | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,12 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 240 |  |
|  | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,072 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 240 |  |
|  | - Глава 4. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 8/198,4 |  |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 8 - 2 |  |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2) щит 600х900 (5.16) запрещающих щит D-700 (3.24) | - шт. - шт. - шт. - шт. | - 12 - 4 - 4 - 4 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,04 |  |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,305 |  |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 108 16,2 19,8 |  |
|  | Устройство верхнего слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 108 10,8 13,6 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,05 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 108 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 2,4 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 4,1 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 102 |  |
|  | Устройство остановочной площадки |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 216 32,4 39,5 |  |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 190 19,0 23,9 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,095 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 160 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,6 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 2,24 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 56 |  |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 5 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень 2 ГП из монолитного бетона В20 | м3 | 7,9 |  |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 144 |  |
|  | Укрепление обочин щебнем фр. 20-40 мм М 1000 толщиной 5 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 80 4 5,04 |  |
|  | Установка урн | шт | 4 |  |

    - дополнить пунктами 1.3.6 – 1.3.11 следующего содержания:

«1.3.6. Лот №6: Остановочный пункт  «Вторчермет» ул.Соликамская

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Валка с корня деревьев мягких пород диам. до 32 см бензопилами | дер. | 4 |  |
|  | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диам. до 32 см | дер. | 4 |  |
|  | Погрузка древесины с вывозкой на свалку автосамосвалами 10 т на расстояние до 30 км | м3 т | 1,4 1,26 |  |
|  | Корчевка пней корчевателем-собирателем с обивкой земли и засыпкой подкоренных ям пни диам. до 34 см | пн. | 4 |  |
|  | Погрузка пней а/краном в а/самосвалы 10 т с транспортировкой 30 км на свалку | м3 т | 1,2 1,08 |  |
|  | # Глава 2. Земляные работы |  |  |  |
|  | Снятие растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы | м3 | 17 |  |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 120 120 210 |  |
|  | - Укрепительные работы |  |  |  |
|  | Укрепление откосов засевом трав по слою ранее снятого растительного грунта (сущ. раст. грунт ) толщиной 10 см | м2 м3 | - 100 - 10 |  |
|  | ##### Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |  |
|  | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 120 66 80,5 |  |
|  | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 120 36 45,4 |  |
|  | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,06 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 120 |  |
|  | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,04 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 120 |  |
|  | - Глава 4. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 3/74,4 |  |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 3 - 0,75 |  |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2) щит 600х900 (5.16) | - шт. - шт. - шт. | - 6 - 4 - 2 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,02 |  |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,205 |  |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 57 8,6 10,4 |  |
|  | Устройство верхнего слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 57 5,7 7,2 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,03 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 57 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,4 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 2,3 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 58 |  |
|  | ###### Устройство остановочной площадки |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 108 16,2 19,8 |  |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 95 9,5 12 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,048 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 80 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,8 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 1,12 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 28 |  |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 2,5 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень 2 ГП из монолитного бетона В20 | м3 | 4 |  |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 72 |  |
|  | Укрепление обочин щебнем фр. 20-40 мм М 1000 толщиной 5 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 40 2 2,5 |  |
|  | Установка урн | шт | 2 |  |

- 1.3.7. Лот №7: Остановочный пункт «Завод масел» ул.Соликамская

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Разборка существующего а/б покрытия на толщину 10 см с транспортировкой на свалку до 30 км | м2 м3 т | 80 8 19,2 |  |
|  | Разборка существующей ц/б посадочной площадки на толщину 10 см с транспортировкой на свалку до 30 км | м2 м3 т | 27 2,7 6,5 |  |
|  | Демонтаж ж/б автопавильона с вывозкой на свалку до 30 км | шт м3 т | 2 4 10 |  |
|  | - Глава 2. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 3/74,4 |  |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 3 - 0,75 |  |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2) щит 600х900 (5.16) | - шт. - шт. - шт. | - 6 - 4 - 2 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,02 |  |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,21 |  |
|  | ###### Устройство остановочной площадки |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 80 12 14,6 |  |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 80 8 10 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,04 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 80 |  |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 1,8 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень 2 ГП из монолитного бетона В20 | м3 | 2,8 |  |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 48 |  |
|  | Установка урн | шт | 2 |  |

- 1.3.8. Лот №8: Остановочный пункт «Верхняя Курья» ул.4-я Линия

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Земляные работы |  |  |  |
|  | Снятие растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы | м3 | 2 |  |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 101 101 176,8 |  |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |
|  | Укрепление откосов засевом трав по слою ранее снятого растительного грунта (сущ. раст. грунт ) толщиной 10 см | м2 м3 | - 20 - 2 |  |
|  | Глава 2. Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |  |
|  | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 101 55,6 67,8 |  |
|  | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 101 30,3 38,2 |  |
|  | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,05 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 101 |  |
|  | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,03 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 101 |  |
|  | Глава 3. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 3/74,4 |  |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 3 - 0,75 |  |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2) щит 600х900 (5.16) | - шт. - шт. - шт. | - 6 - 4 - 2 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,04 |  |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,43 |  |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 93 14 17 |  |
|  | Устройство верхнего слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 93 9,3 11,7 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,05 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 93 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 2,4 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 3,9 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 98 |  |
|  | Устройство остановочной площадки |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 108 16,2 19,8 |  |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 95 9,5 12 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,05 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 80 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,8 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 1,12 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 28 |  |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 2,5 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень 2 ГП из монолитного бетона В20 | м3 | 4 |  |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 72 |  |
|  | Установка урн | шт | 2 |  |

- 1.3.9. Лот №9: Остановочный пункт «40 лет Победы» ул.40 лет Победы

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Глава 1. Земляные работы |  |  |  |
|  | Снятие растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы | м3 | 19 |  |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с последующим перемещением бульдозером 96 кВт до 10 м на досыпку земляного полотна (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 120 120 210 |  |
|  | Уплотнение грунта в насыпях пневомокатками 25 т за 20 проходов по одному следу, уплотняемый слой 25 см | м3 | 120 |  |
|  | Устройство насыпи из привозной природной ПГС (разработка грунта бульдозером 96 кВт с перемещением до 5 м) | м3 | 184 |  |
|  | Уплотнение грунта в насыпях пневомокатками 25 т за 20 проходов по одному следу, уплотняемый слой 25 см | м3 | 184 |  |
|  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания (кустарник средней густоты) кусторезами на тракторе 79(108) кВт (л.с.) | га | 0,05 |  |
|  | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье (кустарник средней густоты), измельчение | га | 0,05 |  |
|  | - Укрепительные работы |  |  |  |
|  | Укрепление откосов засевом трав по слою ранее снятого растительного грунта (сущ. раст. грунт ) толщиной 10 см | м2 м3 | - 150 - 15 |  |
|  | ##### Глава 2. Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |  |
|  | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 120 66 80,5 |  |
|  | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 120 36 45,4 |  |
|  | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,06 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 120 |  |
|  | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,04 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 120 |  |
|  | - Глава 3. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 3/74,4 |  |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 3 - 0,75 |  |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2) щит 600х900 (5.16) | - шт. - шт. - шт. | - 6 - 4 - 2 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,02 |  |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,205 |  |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 84 12,6 102,5 |  |
|  | Устройство верхнего слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 84 8,4 10,6 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,04 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 84 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 2 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 3,4 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 84 |  |
|  | ###### Устройство остановочной площадки |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 108 16,2 19,8 |  |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 95 9,5 12 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,05 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 80 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,8 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 1,12 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 28 |  |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 2,5 |  |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень 2 ГП из монолитного бетона В20 | м3 | 4 |  |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 72 |  |
|  | Укрепление обочин щебнем фр. 20-40 мм М 1000 толщиной 5 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 40 2 2,5 |  |
|  | Установка урн | шт | 2 |  |
|  | Устройство монолитных бетонных фундаментов под перильные ограждения, бетон В-20 | шт. м3 | - 19 - 2,28 |  |
|  | Установка ограждения металлического пешеходного ОП | п.м. т | - 36 - 0,54 |  |

- 1.3.10. Лот №10: Остановочный пункт «ул.Качалова» ул.Качалова

| № № | Наименование работ | Ед. изм | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент на однополосность 1.2 |  |  |  |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж люков, включая понижение и наращивание высотных отметок, на проезжей части, на тротуаре | шт. | 3 |  |
|  | Демонтаж существующего бетонного бордюра вдоль проезжей части с вывозкой до 30 км на свалку | п.м. м3 т | 20 1,02 2,4 |  |
|  | Валка деревьев мягких пород бензопилами диам. до 16 см | дер. | 3 |  |
|  | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диам. до 16 см | дер. | 3 |  |
|  | Погрузка древесины с вывозкой на свалку автосамосвалами 10 т на расстояние до 30 км | м3 т | 0,5 0,4 |  |
|  | Корчевка пней корчевателем-собирателем с обивкой земли и засыпкой подкоренных ям пни диам. до 24 см | пн. | 3 |  |
|  | Погрузка пней вручную в а/самосвалы 10 т с транспортировкой 30 км на свалку | м3 т | 0,5 0,4 |  |
|  | - Глава 2. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках менее 25 кг на монолитных фундаментах, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) металлические щитки со светоотражающим покрытием: особых предписаний щит В-600 (5.19.1, 5.19.2) щит 600х900 (5.16) | - шт./кг - шт./м3 - шт. - шт. - шт. | - 3/59,4 - 3/0,75 - 4 - 2 - 2 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение разметки 1.17 вручную | м2 | - 3,22 |  |
|  | Нанесение разметки 1.14.1 вручную | м2 | - 11,2 |  |
|  | Устройство тротуара и посадочной площадки |  |  |  |
|  | - Устройство корыта под строительство тротуара и посадочной площадки |  |  |  |
|  | - Разработка грунта II группы (объемный вес 1.8 т/м3) экскаватором емк. ковша 0,25 м3 с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой на свалку до 30 км. | м3 т | - 30 - 54 |  |
|  | ###### Устройство дорожной одежды посадочной площадки и тротуара |  |  |  |
|  | - Устройство подстилающего слоя из природной песчано-гравийной смеси, толщиной 20 см - в плотном теле: | - м2 - м3 | 99,5 20 | - Купл=1,22 |
|  | Устройство однослойного основания из фракционированного щебня фр. 20-40 М 1000, толщиной 10 см | - м2 | 99,5 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчаной асфальтобетонной смеси тип Г марки II толщиной 5см | - м2 | 99,5 |  |
|  | Монтаж бортового камня |  |  |  |
|  | Щебеночная подготовка толщиной 10 см под БР 100.30.18 | - м3 - в пл. теле | 1 | - Купл=1,1 |
|  | Установка железобетонного бортового камня БР 100.30.18, масса блока 0,12т | - п.м. - м3 - т | 26 1,4 3,12 |  |
|  | Обновление покрытия проезжей части у бортовых камней БР 100.30.18 |  |  |  |
|  | Розлив жидкого битума из расчета 0,3 л/м2 | - т | 0,002 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 толщиной 5см | - м2 | 5,2 |  |
|  | Щебеночная подготовка толщиной 10 см под БР100.20.8 | - м3 - в пл. теле | 0,7 | - Купл=1,1 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8, масса блока 0,04 т | - п.м. - м3 - т | - 44 - 0,7 - 1,8 |  |
|  | Монтаж пешеходного ограждения |  |  |  |
|  | Устройство монолитных бетонных фундаментов под пешеходные ограждения, бетон В-15 | шт. м3 | 16 - 1,2 |  |
|  | Установка ограждения металлического пешеходного, масса секции 0,0045 т | п.м т | 42 - 0,6 |  |
|  | Окраска пешеходного ограждения масляной краской в 2 слоя | - м2 | 21 |  |
|  | Монтаж автопавильонов |  |  |  |
|  | Установка автопавильонов | шт. | - 1 |  |

1.3.11. Лот №11: Остановочный пункт «ул.Свиязева», «Ипподром» в зоне пересечения улиц Мира, Свиязева и шоссе Космонавтов.

| № № | Наименование работ | Ед. изм | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент на однополосность 1.2 |  |  |  |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж существующего бетонного бордюра вдоль проезжей части с вывозкой до 30 км на свалку | п.м. т | 118 14,16 |  |
|  | Демонтаж существующих металлических автопавильонов с вывозкой до 15 км на вторчермет | шт. т | 1 1,5 |  |
|  | - Глава 2. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках менее 25 кг | - шт. - кг | - 7 - 173,6 |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках более 25 кг (с учетом стойки под зеркало сферическое). | - шт. - кг | - 2 - 80,6 |  |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт. - м3 | - 9 - 2,25 |  |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием в том числе: предупреждающих щит А-900 (1.17) запрещающие щит D-700 (3.24) особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2; 5.20) щит 600х900 (5.16; 5.17) доп. информации щит 350х700(8.2.1) | - шт. - шт. - шт. - шт. - шт. - шт. | - 15 - 1 - 1 - 6 - 6 - 1 |  |
|  | Щитков дополнительно | - шт. | - 7 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение разметки 1.14.1, 1.25, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,366 |  |
|  | - Устройство корыта под дорожную одежду посадочных площадок и тротуаров |  |  |  |
|  | - Разработка грунта II группы (объемный вес 1.8 т/м3) экскаватором емк. ковша 0,25 м3 с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой на свалку до 30 км | м3 т | - 175,7 - 316,26 |  |
|  | - Устройство дорожной одежды по Типу Т-1 - на посадочных площадках и тротуарах |  |  |  |
|  | - Устройство подстилающего слоя из природной песчано-гравийной смеси, толщиной 20 см - в плотном теле: - в рыхлом теле (к=1.1): | - м2 - м3 - м3 | 502 100,4 110,4 |  |
|  | Устройство однослойного основания из фракционированного щебня фр. 20-40 М 1000, толщиной 10 см | - м2 | - 502 |  |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | - т | - 0,25 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчаной асфальтобетонной смеси тип Г марки II толщиной 5 см | - м2 | 502 |  |
|  | - Устройство дорожной одежды по Типу Т-2 |  |  |  |
|  | Устройство однослойного основания из фракционированного щебня фр. 20-40 М 1000, толщиной 10 см | - м2 | - 20 |  |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | - т | - 0,01 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчаной асфальтобетонной смеси тип Г марки II толщиной 5 см | - м2 | 20 |  |
|  | Обновление покрытия на посадочной площадке |  |  |  |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,3 л/м2 | - т | - 0,01 |  |
|  | Устройство слоя покрытия из горячей песчаной асфальтобетонной смеси тип Г марки II толщиной 5 см | - м2 | 30 |  |
|  | Устройство искусственной неровности |  |  |  |
|  | ###### Устройство искусственной неровности из ЩМА-15 | - м3 - м2 | - 3,3 - 70 |  |
|  | Монтаж бортового камня |  |  |  |
|  | Щебеночная подготовка толщиной 10 см под бортовой камень БР 100.30.18. | - м3 - в пл. теле | 8,6 | - Купл=1,1 |
|  | Установка бортового камня БР 100.30.18, объем-0,052 м3, масса блока 0,12 т | - п.м. - м3 - т | 225 11,7 27 |  |
|  | Щебеночная подготовка толщиной 10 см под бортовой камень БР 100.20.8 | - м3 - в пл. теле | 7,8 | - Купл=1,1 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8, бетон 0,016м3, масса блока 0,04 т | - п.м. - м3 - т | 327 5,2 13,08 |  |
|  | Монтаж пешеходных ограждений |  |  |  |
|  | Установка ограждения металлического пешеходного, масса секции 0,036 т, бетон омоноличевания В 20 | п.м т | 168 - 7,6 |  |
|  | Окраска пешеходного ограждения масляной краской в 2 слоя | - м2 | 84 |  |
|  | Монтаж зеркала сферического |  |  |  |
|  | Установка зеркала сферического со световозвращающей окантовкой круглого диам. 1200 мм | - шт. | 1 |  |
|  | Монтаж автопавильонов |  |  |  |
|  | Установка автопавильонов | шт. | - 3 |  |

».