УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы администрации Мотовилихинского района города Перми

_______________ /А.В.Старков

«____» _________ 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по капитальному ремонту

общественного центра по адресу: г. Пермь, ул. Постаногова, 7

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация Мотовилихинского района города Перми |
| Место нахождения |  | г. Пермь, ул. Уральская, 36 |
| Почтовый адрес |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36 |
| Адрес электронной почты |  | admmotov@permregion.ru |
| Контактный телефон |  | 260-24-16 |
| Контактное лицо |  | Курбанов Илья Рамилевич |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Открытый аукцион на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту общественного центра по адресу: г. Пермь, ул. Постаногова, 7 |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение работ по капитальному ремонту общественного центра по адресу: г. Пермь, ул. Постаногова, 7. |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 2129603,34 (Два миллиона сто двадцать девять тысяч шестьсот три) рубля 34 копейки. |
| Объем выполняемых работ |  | Согласно технического задания. (Приложение № 1 к документации об аукционе). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место, условия и сроки выполнения работ. |  | Место выполнения работ – г. Пермь, ул. Постаногова, 7 Срок выполнения работ: в течение 30 дней с момента заключения контракта. |
| Срок предоставления гарантий качества работ. |  | На все выполняемые работы подрядчик обязан предоставить гарантию 24 месяца. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичная. Оплата за фактически выполненные подрядчиком объемы работ осуществляется заказчиком после устранения подрядчиком замечаний заказчика и выявленных в процессе работы недостатков в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания сторонами следующих документов: - акт о сдаче-приемке выполненных работ (форма КС-2), согласованный МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством РФ; - счет или счет-фактура; - справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), согласованная с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством РФ. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае отсутствия бюджетного финансирования. Оплата осуществляется по сметной стоимости от начальной цены контракта с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в перечне работ заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с перечнем работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с перечнем работ заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта. Цена контракта должна включать все налоги, сборы и другие платежи (расходы), сопутствующие исполнению контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Не применяется |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о качестве работ в соответствии с Приложение № 4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение №286А от 30.07.2010», по которому вносится обеспечение. В случае если аукцион не разделен на лоты, в графе платежного поручения «Назначение платежа» номер лота не указывается. |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона: - Лицензия на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. - Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части работ: - Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; - Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций; - Гидроизоляция строительных конструкций; |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. Подавать заявку на выполнение части работ не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ. |  | Участник размещения заказа должен представить сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 4. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 %, что составляет 106480,17 (Сто шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей 17 копеек. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «24» августа 2010 года. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Мотовилихинского района города Перми, л/с 04933013746). ИНН; 5906012420. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № 286А от 30.07.2010.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | г. Пермь, ул. Уральская, 36, кабинет 304 |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «31» июля 2010 года |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «24» августа 2010 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 7). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  | - В любое время до «24» августа 2010 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 8) запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «30» июля 2010 года |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - «19» августа 2010 года. |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - г. Пермь, ул. Уральская, 36 |
| День начала рассмотрения |  | - «24» августа 2010 года. |
| Время начала рассмотрения |  | - 10:00 (время местное) |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний. |
| Дата проведения аукциона |  | - «7» сентября 2010 года. |
| Время проведения аукциона |  | - 10:30 (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 6 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | - 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. - 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | - Указанный срок должен составлять не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) и не более чем двадцать дней. - В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту

общественного центра по адресу: ул. Постаногова, 7

| № п/п | Перечень работ по контракту | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общестроительные работы |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 2,0604 |
| 2 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 64,83 |
| Полы |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 3 | Устройство покрытий однослойных наливных толщиной 4 мм для выравнивания поверхности пола | 100 м2 покрытия | 0,1352 |
| 4 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1352 |
| 5 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1352 |
| 6 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,9252 |
| 7 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 2,0604 |
| 8 | Керамический гранит неполированный одноцветный толщиной 7мм | м2 | 208,1004 |
| 9 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 2,472 |
| Проемы |  |  |  |
| 10 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,2601 |
| 11 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в здание однопольных | комплект | 16 |
| 12 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 16 |
| 13 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,702 |
| 14 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором поверхностей откосов дверных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,074 |
| 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами дверных откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,074 |
| 16 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 1,3378 |
| 17 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 5,91 |
| 18 | Блоки дверные металлические утепленные | м2 | 5,91 |
| 19 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщ. до 0,51 | 100 пм | 0,1335 |
| 20 | Плиты подоконные из ПВХ ,длиной 6 м,толщ. 25 мм,шир.450 мм | м | 13,35 |
| 21 | Установка жалюзи-роллетов | 1 решетка | 9 |
| 22 | Жалюзи-роллеты | шт | 9 |
| 23 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,2772 |
| Стены и перегородки |  |  |  |
| 24 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,4574 |
| 25 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,9413 |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,9413 |
| Низ стен и перегородок |  |  |  |
| 27 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее"Перлфикс" из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,6166 |
| 28 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами"КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, стандартные (ГКЛ) в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 245,74 |
| 29 | Пластиковые стеновые панели | м2 | 275,2 |
| 30 | Установка решеток радиаторных: до 1 м2 | 1 решетка | 10 |
| 31 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 20 |
| 32 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 20 |
| Фасад |  |  |  |

| 1 |  | Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой керамогранитом с устройством теплоизоляционного слоя | 100 м2 облицованной поверхности (за вычетом проемов) | 1,8086 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Металлические подооблицовочные конструкции и крепежные детали. | компл | 208 |
| 3 |  | Керамогранит | м2 | 208 |
| 4 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,81 |
| 5 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0534 |
| 6 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0534 |
| 7 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0534 |
| Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |
| Монтаж системы водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм |  | 100 м трубопровода | 0,24 |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм |  | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 3 | Установка шарового крана кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм |  | 1 шт | 2 |
| 4 | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений |  | 1 т конструкций | 0,0024 |
| 5 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  | кг | 2,4 |
| Монтаж системы канализации |  |  |  |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  | 100 м трубопровода | 0,094 |
| 7 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  | 100 м трубопровода | 0,094 |
| 8 | Тройники диаметром 110*110*45 мм |  | 10 шт | 0,7 |
| 9 | Тройники прямые диаметром 50*50*45 мм |  | 10 шт | 0,5 |
| 10 | Крестовина 110*110*45 |  | шт | 5 |
| 11 | Части фасонные из полиэтилена (отводы 50/45 ) |  | шт | 1 |
| 12 | Части фасонные из полиэтилена (отводы 110/45 ) |  | шт | 2 |
| 13 | Заглушки диам.50мм |  | шт | 5 |
| 14 | Заглушки диам.100мм |  | шт | 3 |
| 15 | Хомуты для крепления труб д.50 мм |  | шт | 6 |
| 16 | Хомутики для крепления труб д. 110 мм |  | 100 шт | 0,06 |
| 17 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным |  | 10 комплектов | 0,3 |
| 18 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких |  | 10 комплектов | 0,1 |
| 19 | Установка смесителей |  | 10 шт | 0,1 |
| 20 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды |  | 10 комплектов | 0,4 |
| Электроосвещение и силовое оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200х1000 - Щит распределительный однофазный на 30 модулей в комплекте: ЩУРВ-3-30 |  | шт. | 1 |
| 2 | Счетчик электроэнергии тип: ЦЭ-2727, устанавливаемый на готовом основании однофазный |  | шт. | 1 |
| 3 | Выключатель установочный автоматический 3-полюс (автоматы) или неавтоматический. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 50 |  | шт. | 1 |
| 4 | Выключатели установочные автоматические 3-полюс. 40 А (автоматы) или неавтоматические, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне. |  | шт. | 1 |
| 5 | Выключатель автоматический 1-полюс. 16 А Выключатели установочные автоматические 1-полюс. 16 А (автоматы), устанавливаемый на конструкции на стене или колонне. |  | шт. | 6 |
| 6 | Выключатели установочные автоматические дифференциальные . 25 А (автоматы), устанавливаемый на конструкции на стене или колонне. |  | шт. | 4 |
| 7 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,15 |
| 8 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,02 |
| 9 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,24 |
| 10 | Светильники с люминесцентными лампами ЛПО 4х20 в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 |  | 100 шт. | 0,37 |
| 11 | Светильники с люминесцентными лампами ЛПО 2х36 отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  | 100 шт. | 0,03 |
| 12 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый - Светильник круглый 100Вт IP54 (4 шт.) - Светильник круглый 60Вт IP54 (2 шт.) |  | 100 шт. | 0,06 |
| 13 | Лампа аврийного освещения - Световое табло "Выход" с блоком питания |  | шт. | 1 |
| 14 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания |  | шт. | 1 |
| 15 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1: - Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х1.5 мм2 (60 м.) - Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 (270 м.) |  | 100 м кабеля | 2,82 |
| 16 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 - Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 (170 м.) - Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х10 мм2 (22 м.) |  | 100 м | 2,4 |
| 17 | Гофротруба диаметром 25 мм по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением клипсами (600 шт.) |  | 100 м | 2,4 |
| 18 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная: - Коробка установочная для скр. уст-ки (40 шт.) - Коробка ответвительная для скрытой проводки (55 шт.) |  | шт. | 95 |
| 19 | Блок клеммников. |  | шт. | 30 |
| Пожарная сигнализация |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей |  | шт. | 1 |
| 2 | Прибор Сигнал-20 П |  | шт. | 1 |
| 3 | Блок питания |  | шт. | 1 |
| 4 | Блок резервного питания ,БИРП-12 |  | шт | 1 |
| 5 | Батарея аккумуляторная ,12 В,17 А*ч |  | шт. | 1 |
| 6 | Аккумулятрная батарея-12 В,17 А*ч |  | шт | 1 |
| 7 | Извещатели ПС автоматические дымовой |  | шт. | 19 |
| 8 | Датчик дымовой автономный с элементом питания |  | шт | 19 |
| 9 | Извещатели пожарные ручные |  | шт. | 2 |
| 10 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ |  | шт. | 2 |
| 11 | Монтаж оповещателей светозвуковых |  | шт. | 2 |
| 12 | Сирена сигнальная -12В,"Блик-3 С-12" |  | шт | 2 |
| 13 | Световое табло "Выход" с сиреной "Люкс" НБО-12--В-01К |  | шт. | 2 |
| 14 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки |  | шт. | 1 |
| 15 | Коробка универсальная с подрозетником УК-2П |  | шт. | 12 |
| 16 | Коробка Универсальная УК-2П |  | шт. | 12 |
| 17 | Монтаж устройства для контроля шлейфов пожарной сигнализации УКШ-1 |  | шт. | 2 |
| 18 | Устройство контроля шлейфа УШК-1 |  | шт. | 2 |
| 19 | Кабель ПВС 2*1,5 |  | м | 55 |
| 20 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной |  | 100 м кабеля | 1,59 |
| 21 | Кабель КСПВ 2*0,5 |  | м | 88 |
| 22 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 |  | 1000 м | 0,016 |
| 23 | Прибор ПС на 1 луч |  | шт. | 1 |
| 24 | Пульт контроля и управления,С2000-М |  | шт | 1 |
| Охранная сигнализация |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - Прибор Сигнал-20 П |  | шт. | 1 |
| 2 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания |  | шт. | 1 |
| 3 | Батарея аккумуляторная ,12 В,17 А*ч |  | шт. | 1 |
| 4 | Датчик объемный "Фотон-9" (Кронштейн для датчика- 9 шт.) |  | шт. | 9 |
| 5 | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Арфа" |  | шт. | 6 |
| 6 | Датчики магнитоконтактные ИО 102-16 СМК-16 -извещатели ОС автоматические контактный |  | шт. | 2 |
| 7 | Конструкция для установки извещателя |  | шт. | 2 |
| 8 | Коробка кабельная универсальная УК-2П |  | шт. | 3 |
| 9 | Прокладка коробов пластмассовых ,электроплинтуса 20*12,5 и трубки. |  | 100 м | 1 |
| 10 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 (Трубка монтажная ПВХ- 10 м.) |  | 100 м | 1 |
| 11 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной: - Кабель КСПВ 4*0,5 (93 м.) - Кабель КСПВ 6*0,5 (36 м.) - Кабель КСПВ 10*0,5 (60 м.) |  | 100 м кабеля | 1,89 |
| 12 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 |  | 100 м | 0,1 |

Вышеперечисленные материалы и оборудование могут быть заменены на аналогичные, только при условии соответствия предложенным техническим характеристикам и нормам безопасности.

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о качестве работ

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе.

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 9

- к документации об аукционе

Регистрация №____ от «____»_________2010 г.

Проект муниципального контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту 
 общественного центра  по адресу: г. Пермь, ул. Постаногова, 7

г. Пермь						                «____»________________2010 г.

Администрация Мотовилихинского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Мальцева Сергея Витальевича, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207 с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается по итогам проведения аукциона (Протокол аукциона № ___ от  ___________2010 г.), победителем которого стал Подрядчик.

Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по капитальному ремонту общественного центра по адресу: г. Пермь, ул. Постаногова, 7, площадью 107,6 кв.м.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить организацию выполнения работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,  а так же технического задания, локального сметного расчета (Приложение № 1 и № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Срок производства работ: в течение 30 дней с момента заключения контракта.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. За выполненные Подрядчиком работы Заказчик оплачивает сумму в размере _____________  (_____________________________________________________), с учетом всех налогов, сборов и других платежей (расходов), сопутствующих исполнению данного контракта.

3.2. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт о сдаче-приемке выполненных работ (форма КС-2), согласованный МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством РФ;

- счет или счет-фактура;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),  согласованная с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством РФ.

3.3. Форма оплаты: безналичная

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков, согласно условиям, установленным в настоящем контракте, в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания сторонами документов, указанных в п. 3.2.

3.5. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае отсутствия бюджетного финансирования.

3.6. Оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика по начальной цене контракта с учетом понижающего коэффициента, равного _______ процентам.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и др. нормативной и технической документации.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам.

5.6. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, иные документы, для осуществления контроля  хода выполнения работ.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания  с привлечением представителя Заказчика.

5.9. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.11. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ по настоящему контракту.

5.12. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а также предоставить ее реквизиты.

5.13. Обеспечить технический надзор за  выполнением работ МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае привлечения организации, имеющей соответствующую лицензию на выполнение функций технического надзора, предоставить копии договора с данной организацией и ее лицензии.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя Мелюхина Георгия Михайловича имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение 3 (трех) дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок выполнения работ. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. В случае просрочки выполнения работ, производимых по заданию Заказчика. Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от стоимости контракта за каждый день просрочки   исполнения   обязательств,   предусмотренных настоящим контрактом,   начиная   со   дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.5.2.	За просрочку устранения дефектов Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости контракта за каждый день просрочки.

7.5.3.	За каждое не уведомление Подрядчиком Заказчика о случаях нанесения ущерба, разрушений от стихийных бедствий, обстоятельств, предусмотренных п. 5.7 настоящего контракта Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 0,5% от суммы контракта.

7.6. Уплата неустойки не освобождает сторону от исполнения лежащих на ней обязательств или устранения нарушений.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. На все выполняемые по настоящему контракту работы Подрядчик предоставляет гарантию 24 месяца.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по муниципальному контракту.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны контракта.

11.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим на территории РФ гражданским законодательством.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются в письменном виде соглашением сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты  и подписи сторон

| «Заказчик» Администрация Мотовилихинского района города Перми Адрес: 614014 , г.Пермь, ул.Уральская,36 ОГРН 1025901377611 ОКПО 04038264 ОКАТО 57401000000 Банковские реквизиты: ИНН 5906012420 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с 02563000380, Администрация Мотовилихинского района города Перми, л/с 02933013746) Р/сч 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 Глава администрации Мотовилихинского района города Перми ________________________С.В. Мальцев «____» 2010г. | «Подрядчик» ______________ /_____________/ «____» 2010г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от «____»__________2010 г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту

общественного центра по адресу: ул. Постаногова, 7

| № п/п |  | Перечень работ по контракту |  |  | Объем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля |  |  | 100 м2 поверхности облицовки | 2,0604 |  |  |
| 2 |  | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими |  |  | м2 | 64,83 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Устройство покрытий однослойных наливных толщиной 4 мм для выравнивания поверхности пола |  |  | 100 м2 покрытия | 0,1352 |  |  |
| 4 |  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1352 |  |  |
| 5 |  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1352 |  |  |
| 6 |  | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки | 1,9252 |  |  |
| 7 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного |  |  | 100 м2 покрытия | 2,0604 |  |  |
| 8 |  | Керамический гранит неполированный одноцветный толщиной 7мм |  |  | м2 | 208,1004 |  |  |
| 9 |  | Устройство плинтусов из плиток керамических |  |  | 100 м плинтусов | 2,472 |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов | 0,2601 |  |  |
| 11 |  | Изделия скобяные для блоков входных дверей в здание однопольных |  |  | комплект | 16 |  |  |
| 12 |  | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом |  |  | шт | 16 |  |  |
| 13 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,702 |  |  |
| 14 |  | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором поверхностей откосов дверных |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,074 |  |  |
| 15 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами дверных откосов |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,074 |  |  |
| 16 |  | Установка и крепление наличников |  |  | 100 м коробок блоков | 1,3378 |  |  |
| 17 |  | Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 |  |  | 1 м2 проема | 5,91 |  |  |
| 18 |  | Блоки дверные металлические утепленные |  |  | м2 | 5,91 |  |  |
| 19 |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщ. до 0,51 |  |  | 100 пм | 0,1335 |  |  |
| 20 |  | Плиты подоконные из ПВХ ,длиной 6 м,толщ. 25 мм,шир.450 мм |  |  | м | 13,35 |  |  |
| 21 |  | Установка жалюзи-роллетов |  |  | 1 решетка | 9 |  |  |
| 22 |  | Жалюзи-роллеты |  |  | шт | 9 |  |  |
| 23 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 100 м2 облицовки | 0,2772 |  |  |
| Стены и перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,4574 |  |  |
| 25 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  |  | 100 м2 поверхности | 2,9413 |  |  |
| 26 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,9413 |  |  |
| Низ стен и перегородок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее"Перлфикс" из сухих смесей по кирпичу и бетону |  |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,6166 |  |  |
| 28 |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами"КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, стандартные (ГКЛ) в один слой (С 625) с дверным проемом |  |  | 1 м2 стены за вычетом проемов | 245,74 |  |  |
| 29 |  | Пластиковые стеновые панели |  |  | м2 | 275,2 |  |  |
| 30 |  | Установка решеток радиаторных: до 1 м2 |  |  | 1 решетка | 10 |  |  |
| 31 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  |  | за т груза | 20 |  |  |
| 32 |  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 |  |  | 1 т | 20 |  |  |
| Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой керамогранитом с устройством теплоизоляционного слоя | 100 м2 облицованной поверхности (за вычетом проемов) |  |  | 1,8086 |  |
| 2 |  |  | Металлические подооблицовочные конструкции и крепежные детали. | компл |  |  | 208 |  |
| 3 |  |  | Керамогранит | м2 |  |  | 208 |  |
| 4 |  |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  |  | 1,81 |  |
| 5 |  |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия |  |  | 0,0534 |  |
| 6 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,0534 |  |
| 7 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,0534 |  |
| Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,24 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,12 |  |
| 3 | Установка шарового крана кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм |  |  | 1 шт |  |  | 2 |  |
| 4 | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений |  |  | 1 т конструкций |  |  | 0,0024 |  |
| 5 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  |  | кг |  |  | 2,4 |  |
| Монтаж системы канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,094 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,094 |  |
| 8 | Тройники диаметром 110*110*45 мм |  |  | 10 шт |  |  | 0,7 |  |
| 9 | Тройники прямые диаметром 50*50*45 мм |  |  | 10 шт |  |  | 0,5 |  |
| 10 | Крестовина 110*110*45 |  |  | шт |  |  | 5 |  |
| 11 | Части фасонные из полиэтилена (отводы 50/45 ) |  |  | шт |  |  | 1 |  |
| 12 | Части фасонные из полиэтилена (отводы 110/45 ) |  |  | шт |  |  | 2 |  |
| 13 | Заглушки диам.50мм |  |  | шт |  |  | 5 |  |
| 14 | Заглушки диам.100мм |  |  | шт |  |  | 3 |  |
| 15 | Хомуты для крепления труб д.50 мм |  |  | шт |  |  | 6 |  |
| 16 | Хомутики для крепления труб д. 110 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0,06 |  |
| 17 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным |  |  | 10 комплектов |  |  | 0,3 |  |
| 18 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких |  |  | 10 комплектов |  |  | 0,1 |  |
| 19 | Установка смесителей |  |  | 10 шт |  |  | 0,1 |  |
| 20 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды |  |  | 10 комплектов |  |  | 0,4 |  |
| Электроосвещение и силовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200х1000 - Щит распределительный однофазный на 30 модулей в комплекте: ЩУРВ-3-30 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 2 | Счетчик электроэнергии тип: ЦЭ-2727, устанавливаемый на готовом основании однофазный |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 3 | Выключатель установочный автоматический 3-полюс (автоматы) или неавтоматический. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 50 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 4 | Выключатели установочные автоматические 3-полюс. 40 А (автоматы) или неавтоматические, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне. |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 5 | Выключатель автоматический 1-полюс. 16 А Выключатели установочные автоматические 1-полюс. 16 А (автоматы), устанавливаемый на конструкции на стене или колонне. |  |  | шт. |  |  | 6 |  |
| 6 | Выключатели установочные автоматические дифференциальные . 25 А (автоматы), устанавливаемый на конструкции на стене или колонне. |  |  | шт. |  |  | 4 |  |
| 7 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 100 шт. |  |  | 0,15 |  |
| 8 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 100 шт. |  |  | 0,02 |  |
| 9 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 100 шт. |  |  | 0,24 |  |
| 10 | Светильники с люминесцентными лампами ЛПО 4х20 в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,37 |  |
| 11 | Светильники с люминесцентными лампами ЛПО 2х36 отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,03 |  |
| 12 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый - Светильник круглый 100Вт IP54 (4 шт.) - Светильник круглый 60Вт IP54 (2 шт.) |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 |  |
| 13 | Лампа аврийного освещения - Световое табло "Выход" с блоком питания |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 14 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 15 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1: - Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х1.5 мм2 (60 м.) - Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 (270 м.) |  |  | 100 м кабеля |  |  | 2,82 |  |
| 16 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 - Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 (170 м.) - Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х10 мм2 (22 м.) |  |  | 100 м |  |  | 2,4 |  |
| 17 | Гофротруба диаметром 25 мм по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением клипсами (600 шт.) |  |  | 100 м |  |  | 2,4 |  |
| 18 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная: - Коробка установочная для скр. уст-ки (40 шт.) - Коробка ответвлительная для скрытой проводки (55 шт.) |  |  | шт. |  |  | 95 |  |
| 19 | Блок клеммников. |  |  | шт. |  |  | 30 |  |
| Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 2 | Прибор Сигнал-20 П |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 3 | Блок питания |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 4 | Блок резервного питания ,БИРП-12 |  |  | шт |  |  | 1 |  |
| 5 | Батарея аккумуляторная ,12 В,17 А*ч |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 6 | Аккумулятрная батарея-12 В,17 А*ч |  |  | шт |  |  | 1 |  |
| 7 | Извещатели ПС автоматические дымовой |  |  | шт. |  |  | 19 |  |
| 8 | Датчик дымовой автономный с элементом питания |  |  | шт |  |  | 19 |  |
| 9 | Извещатели пожарные ручные |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
| 10 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
| 11 | Монтаж оповещателей светозвуковых |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
| 12 | Сирена сигнальная -12В,"Блик-3 С-12" |  |  | шт |  |  | 2 |  |
| 13 | Световое табло "Выход" с сиреной "Люкс" НБО-12--В-01К |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
| 14 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 15 | Коробка универсальная с подрозетником УК-2П |  |  | шт. |  |  | 12 |  |
| 16 | Коробка Универсальная УК-2П |  |  | шт. |  |  | 12 |  |
| 17 | Монтаж устройства для контроля шлейфов пожарной сигнализации УКШ-1 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
| 18 | Устройство контроля шлейфа УШК-1 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
| 19 | Кабель ПВС 2*1,5 |  |  | м |  |  | 55 |  |
| 20 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной |  |  | 100 м кабеля |  |  | 1,59 |  |
| 21 | Кабель КСПВ 2*0,5 |  |  | м |  |  | 88 |  |
| 22 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 |  |  | 1000 м |  |  | 0,016 |  |
| 23 | Прибор ПС на 1 луч |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 24 | Пульт контроля и управления,С2000-М |  |  | шт |  |  | 1 |  |
| Охранная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - Прибор Сигнал-20 П |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 2 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 3 | Батарея аккумуляторная ,12 В,17 А*ч |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 4 | Датчик объемный "Фотон-9" (Кронштейн для датчика- 9 шт.) |  |  | шт. |  |  | 9 |  |
| 5 | Извещатель охранный поверхностный звуковой "Арфа" |  |  | шт. |  |  | 6 |  |
| 6 | Датчики магнитоконтактные ИО 102-16 СМК-16 -извещатели ОС автоматические контактный |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
| 7 | Конструкция для установки извещателя |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
| 8 | Коробка кабельная универсальная УК-2П |  |  | шт. |  |  | 3 |  |
| 9 | Прокладка коробов пластмассовых ,электроплинтуса 20*12,5 и трубки. |  |  | 100 м |  |  | 1 |  |
| 10 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 (Трубка монтажная ПВХ- 10 м.) |  |  | 100 м |  |  | 1 |  |
| 11 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной: - Кабель КСПВ 4*0,5 (93 м.) - Кабель КСПВ 6*0,5 (36 м.) - Кабель КСПВ 10*0,5 (60 м.) |  |  | 100 м кабеля |  |  | 1,89 |  |
| 12 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 |  |  | 100 м |  |  | 0,1 |  |

Вышеперечисленные материалы и оборудование могут быть заменены на аналогичные, только при условии соответствия предложенным техническим характеристикам и нормам безопасности.

| «Заказчик» Глава администрации Мотовилихинского района ________________С.В. Мальцев «______»______________ 2010 г. | «Подрядчик» _______________/___________/ «______»_____________ 2010 г. |
| --- | --- |