Приложение № 2

к Извещению № 3 о проведении запроса котировок

(при заключении контракта Приложение № 1 к контракту)

от «02» августа 2010 года

Утверждаю:

Начальник управления развития

коммунальной инфраструктуры

администрации города Перми

__________________ /А.И. Скрипкин/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических изысканий для проектирования водопроводной сети для водоснабжения жилых домов в поселке Акуловский города Перми по ул. 1-я Красноборская, ул. Сортировочная.

| 1. Наименование объекта | Проектирование водопроводной сети для водоснабжения жилых домов в поселке Акуловский города Перми по ул. 1-я Красноборская, ул. Сортировочная. |
| --- | --- |
| 2. Основание для проведения работ | Решение Пермской городской Думы от 22.12.2009 № 315 «О бюджете города Перми на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». |
| 3. Заказчик | Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми |
| 4. Местоположение объекта | Участок расположен в Дзержинском районе города Перми в поселке Акуловский города Перми. Площадь земельного участка – 5,1 га. |
| 5.Основные технические показатели объекта | Инженерно-геодезические изыскания (далее – инженерные изыскания) провести для подготовки проектной документации для для водоснабжения жилых домов в поселке Акуловский города Перми по ул. 1-я Красноборская, ул. Сортировочная (в том числе предусмотреть возможность прохождения трассы водопровода по ул. Якутская, ул. Кустарная) |
| 6. Основной перечень выполняемых работ | - Составление «Программы инженерных изысканий», согласование с Заказчиком. - Получение разрешения на проведение инженерных изысканий на земельных участках. 3. Выполнение инженерных изысканий в объеме, необходимом для подготовки проектной документации -подготовительный этап; -полевой этап; -камеральный этап. Технический отчет. Топографические съемки площадок Наименование площадок; Масштаб съемки; Сечение рельефа, м; Площадь съемки, га; Дополнительные или особые требования. Площадь съемки; 1:500; 0,5; 5,1. |
|  | 4. Передача согласованной в установленном законодательством порядке документации в собственность заказчика. |
| 7. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Проект генплана - 1 лист План границ земельного участка (ситуационный план) |
| 8. Обязательные требования и рекомендации | Инженерные изыскания проводить в соответствии: - Градостроительным кодексом РФ; - Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20; - с требованиями СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; -требованиями к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строительства: по решению исполнителя инженерных изысканий. |
| 9. Состав документации, передаваемый заказчику | Заказчику передать результаты изыскательских работ в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе (в том числе топографическая съемка, согласованная со службами города и в департаменте планирования и развития территории города Перми) и 1 экз. на электронном носителе. |
| 10. Срок выполнения работ | 7 календарных дней, согласно Календарному плану. |
| 11. Гарантийные обязательства | 3 года с момента подписания Заказчиком актов сдачи-приёмки выполненных работ. |