| СОГЛАСОВАНО И.о.начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми П.И.Румянцев ____ _______________ 2010 года | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального учреждения «Пермблагоустройство» И.А.Денисов ____ _______________ 2010 года |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по открытому конкурсу на выполнение работ

по паспортизации объектов внешнего благоустройства и по составлению карты  объектов внешнего благоустройства в 2010 году

г.Пермь, 2010 год

- Общие положения

Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»;

- постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

Сведения о муниципальном заказчике

Заказчик открытого аукциона – муниципальное учреждение «Пермблагоустройство».

Место нахождения – 614000, г. Пермь,  ул. Ленина, 25.

Почтовый адрес – 614000, г. Пермь,  ул. Ленина, 25.

Адрес электронной почты  – permblag@permregion.ru

Контактный телефон (342) 212-06-24.

Предмет муниципального контракта

Лот № 1 – выполнение работ по паспортизации объектов внешнего благоустройства.

Лот № 2 – выполнение работ по составлению карты объектов внешнего благоустройства.

Источник финансирования

Бюджет города Перми.

Начальная (максимальная) цена контракта

Лот №1  - 2 042 389 руб. 06 коп. (Два миллиона сорок две тысячи триста восемьдесят девять рублей 06 копеек).

Лот №2  - 2 005 892 руб. 87 коп. (Два миллиона пять тысяч восемьсот девяносто два рубля 87 копеек).

Конкурсная документация предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Конкурсная документация предоставляется по адресу: г.Пермь,  ул.Ленина, 25, 1-й этаж, каб.1, отдел по размещению муниципального заказа, контактный телефон 212-06-24, E-mail: permblag@permbregion.ru.

Конкурсная документация размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г.Перми: http://www.gorodperm.ru

Плата за конкурсную документацию не взимается.

Участники размещения заказа использующие  конкурсную документацию с официального сайта и не направившие заявления на получение конкурсной документации у Заказчика, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений конкурсной документации. Заказчик  не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений конкурсной   документации.

2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме и должна содержать:

1) Опись документов входящих в состав заявки на участие в конкурсе по форме Приложения № 7 к конкурсной документации.

2) Предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта по форме Приложения № 2 к конкурсной документации.

3) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона по форме Приложения № 3 к конкурсной документации;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени  участника размещения заказа, а именно:

- Юридические лица – резиденты РФ представляют:

- если документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа (в соответствии с представленной выпиской из ЕГРЮЛ):

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель);

- копии учредительных документов участника размещения заказа;

- если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа (в соответствии с представленной выпиской из ЕГРЮЛ):

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель);

- копии учредительных документов участника размещения заказа;

- доверенность (рекомендуемая форма в соответствии с Приложением № 5 к конкурсной документации) на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную участником размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

Если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа. Заявка на участие в конкурсе должна также содержать:

- документ, подтверждающий полномочия такого лица.

- Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют:

- если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа (в соответствии с представленной выпиской из ЕГРИП):

- доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию.

- Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют:

- если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа:

- копия документа (всех страниц), удостоверяющая личность участника размещения заказа;

- если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа:

- оригинал или нотариально заверенная копия доверенности (рекомендуемая форма в соответствии с Приложением № 5 к конкурсной документации), выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию;

- копия документа (всех страниц), удостоверяющая личность участника размещения заказа.

Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.

4) Предложение о качестве работ по форме Приложения № 4 к конкурсной документации;

5) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

- платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения.

б) для лота № 1 лицензия на осуществление геодезической деятельности для выполнения следующих работ:

- построение и развитие плановых и высотных съёмочных сетей при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании  земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ.

для лота № 1 лицензия на осуществление картографической деятельности для выполнения следующих работ:

- топографическая съёмка общего назначения и (или) её обновление (корректура) в масштабах 1:500 – 1:10 000, выполняемая на участках определённой площади при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ.

Вышеперечисленные виды работ осуществляются участником размещения заказа подающим заявку на участие в аукционе собственными силами.

в) для лота № 1  - сведения о квалификации участника размещения заказа, оформленные в соответствии с Приложением № 6 к конкурсной документации с приложением подтверждающих документов:

Наличие оборудования:

- свидетельство о регистрации оборудования;

- или наличие договора с организацией обладающей правами на осуществление деятельности с использованием оборудования применяемого для обследования и свидетельство о регистрации оборудования;

- или лицензионное соглашение на право использования оборудования, свидетельство о регистрации оборудования и копию договора с организацией обладающей лицензионным соглашением).

Соответствие оборудования:

- руководство по эксплуатации;

- инструкция по использованию.

Отсутствие сведений о квалификации участника размещения заказа и документов, подтверждающих квалификацию участников размещения заказа, не является отказом в допуске участников размещения заказа к участию в конкурсе.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки, должны быть прошиты (в единый пакет) и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна быть скреплена печатью (опечатана) участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. В случае если в состав заявки на участие в конкурсе входят документы и сведения, составленные на иностранном языке, такие документы и сведения должны быть представлены в совокупности с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса. Подавать заявку на участие в конкурсе на часть работ, указанных в конкурсной документации, не допускается.

В случае, если участник размещения заказа заявляется более чем на один лот, то по каждому лоту подается пакет документов указанный в разделе 2 конкурсной документации.

Непредставление какого-либо из документов, указанных в разделе 2 конкурсной документации, оформление документов не в соответствии с требованиями раздела 2, раздела 5 конкурсной документации, а равно предоставление документов, указанных в настоящем пункте, не по формам приложений настоящей конкурсной документации (за исключением рекомендуемой формы доверенности - Приложение № 5 к конкурсной документации) и неверное заполнение указанных форм является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе участника размещения заказа.

3. Порядок формирования цены контракта.

Указываемая участником размещения заказа цена контракта не должна превышать указанную в извещении начальную (максимальную) цену контракта (лота), в ином случае участник размещения заказа не будет допущен до участия в открытом конкурсе.

Цена контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы которые могут возникнуть при исполнении контракта.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения и оплаты работ.

Место выполнения работ по лоту № 1 – г.Пермь,

| № п/п | Наименование объекта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Мостовая | 11 102,6 |
| 2 | Транспортная развязка Бродовский тракт - Сафроны - п.Голый Мыс | 9 774,6 |
| 3 | ул. Г. Хасана от ул.Чернышевского до ул. Чкалова | 79 569,0 |
| 4 | ул. Борчанинова от ул. Луначарского до ул. Пушкина | 5 512,0 |
| 5 | Комсомольский проспект от ул. Орджоникидзе до ул. Ленина | 25 107,0 |
| 6 | ул. Куйбышева от ул. Ленина до ул. Орджоникидзе | 14 836,0 |
| 7 | ул. Ленина от ул. Плеханова до ст. Пермь-2 | 61 625,0 |
| 8 | ул. Спешилова от транспортной развязки до ул. Борцов Революции | 80 000,0 |
| 9 | ул. 9 Мая от ш. Космонавтов до ул. Декабристов | 31 396,0 |
| 10 | ул. Калинина от ул. Светлогорская до ул. Ушакова | 16 500,0 |
| 11 | ул. Первомайская, перекресток | 12 244,0 |
| 12 | ул. Ушакова от ул. М. Рыбалко до ул. Калинина | 103 277,5 |
| 13 | шоссе Космонавтов от ул. Мильчакова до ул. Голева, уширение | 20 292,0 |
| 14 | шоссе Космонавтов от ул. Вавилова до ул. Малкова | 9 491,0 |
| 15 | ул.Кировоградская (тротуар со стороны набережной на участке от церкви святого князя Владимирского до завода Арсенал) | 6 975,0 |
|  | Внутриквартальные проезды |  |
| 1 | ул. Баумана (от ул. Баумана до ул. Стахановская 596) | 840,00 |
| 2 | ул. Баумана, 10 (от ул. Баумана. 10 до ул. Советской Армии. 9а) | 1 380,40 |
| 3 | ул. Баумана, 29а (от ул. Баумана, 29а до ул. Братьев Игнатовых, 13а) | 1 058,40 |
| 4 | ул. Геологов (от ул.Геологов до ул.Геологов 7) | 434,00 |
| 5 | ул. Кавалерийская (от ул. Карпинского до ул. Подводников) | 1 915,20 |
| 6 | ул. Камышловская | 4 275,60 |
| 7 | ул. Карпинского 101 (от ул. Карпинского 101 до ул. Карпинского 101а) | 1 313,20 |
| 8 | ул. Карпинского 109а (от ул. Карпинского 109а до ул. Карпинского 103а) | 1 313,20 |
| 9 | ул. Карпинского 51 (от ул. Карпинского 51 до ул. Сивкова, 5) | 1 904,00 |
| 10 | ул. Карпинского 83 (от ул.Карпинского 83 до ул.Карпинского 93) | 2 010,40 |
| 11 | ул. Карпинского 87 (от ул. Карпинского 87 до ул. Самолетной, 62а) | 952,00 |
| 12 | ул. Карпинского, 65а (от ул. Карпинского, 65а до ул. Самолетная. 54) | 2 920,40 |
| 13 | ул. Карпинского, 73 (от ул. Карпинского 73 до ул. Карпинского, 77) | 1 680,00 |
| 14 | ул. Качалова 17 (от ул. Качалова, 17 до ул. Мира, 92а) | 1 646,40 |
| 15 | ул. Конноармейская (от ул. Подводников до ул. Карпинского) | 784,00 |
| 16 | ул. Левченко, 6 (от ул. Левченко 6 до ул. Карпинского 17) | 1 680,00 |
| 17 | ул. Малкова 4 (от ул.Малкова 4 до ул. Академика Вавилова 5) | 1 960,00 |
| 18 | ул. Мира, 28 (от ул. Мира, 28 до ул. 9 Мая, 13) | 1 369,20 |
| 19 | ул. Мира, 67 (от ул. Мира, 67 до ул. Нефтяников, 36а) | 2 665,60 |
| 20 | ул. Нефтяников, 15 (от ул.. Нефтяников, 1 5 до ул. Нефтяников. 17) | 560,00 |
| 21 | ул. Нефтяников, 21а (от ул.. Нефтяников. 21 а до ул. Нефтяников, 23) | 560,00 |
| 22 | ул. Нефтяников, 46 (от ул. Нефтяников, 46 до ул. Мира, 71) | 1 369,20 |
| 23 | ул. Нефтяников, 48 (от ул. Нефтяников, 48 до ул. Давыдова. 25) | 1 607,20 |
| 24 | ул. Нефтяников, 48а (от ул. Нефтяников, 48а до ул. Давыдова, 27) | 1 528,80 |
| 25 | ул. Норильская | 5 600,00 |
| 26 | ул. Норильская, 9 (от ул. Норилькая.9 до ул.Чердынская, 16) | 3 390,80 |
| 27 | ул. Норильская. 13 (от ул. Норильской, 13 до ул. 1 курильской, 15) | 2 195,20 |
| 28 | ул. Одоевского, 16 (от ул. Одоевского, 16 до ул. Мира 92а) | 1 783,60 |
| 29 | ул. Парашютная, 7a (от ул. Парашютная. 7а до ул. Снайперов, 23) | 812,00 |
| 30 | ул. Паровозная (от ул.Карпинского до ул. Сивкова 5) | 700,00 |
| 31 | ул. Подводников (от ул. Карпинского до ул. Сов. Армии) | 10 000,00 |
| 32 | ул. Пр. Декабристов, 7 (от ул. Пр. Декабристов, 7 до ул. Подводников 4) | 4 030,60 |
| 33 | ул. Пр. Декабристов, 9а (от ул. Пр. Декабристов, 9а до ул. Пр. Декабристов, 9) | 1 652,00 |
| 34 | ул. Самолетная, 44 (от ул. Самолетная, 44 до ул. Сивкова, За) | 1 904,00 |
| 35 | ул. Свиязева, 20 (от ул. Свиязева, 20 до ул. Свиязева, 18) | 882,00 |
| 36 | ул. Свиязева, 26 (от ул. Свиязева, 26 до ул. Свиязева, 24) | 823,20 |
| 37 | ул. Семченко, 11 (от ул. Семченко, 11 до ул. Танкистов, 64) | 1 960,00 |
| 38 | ул. Сивкова (от ул. Танкистов до ул. Сивкова 16) | 1 008,00 |
| 39 | ул. Сивкова (от ул. Танкистов до ул. Самолетная 32) | 7 980,00 |
| 40 | ул. Снайперов, 15 (от ул. Снайперов, 15 до ул. Танкистов, 46) | 1 078,00 |
| 41 | ул. Снайперов. 7 (от ул. Снайперов. 7 до ул. Мира,7) | 1 078,00 |
| 42 | ул. Сов. Армии, 37 (от ул. Сов. Армии, 37 до ул. Кавалерийской, 24) | 2 704,80 |
| 43 | ул. Сов. Армии, 45 (от ул. Сов. Армии, 45 до ул. Пр. Декабристов, 1) | 7 526,40 |
| 44 | ул. Сов.Армии (от ул. Карпинского до до конца) | 4 905,60 |
| 45 | ул. Советской Армии (от ул. пр. Декабристов до ул. Танкистов) | 3 864,00 |
| 46 | ул. Советской Армии (от ул. Советской Армии до Пермский дом народного творчества) | 1 456,00 |
| 47 | ул. Советской Армии (от ул. Танкистов до ул. Семченко) | 1 456,00 |
| 48 | ул. Советской Армии, 21а (от ул. Советской Армии, 21а до ул. Чайковского. 10) | 1 352,40 |
| 49 | ул. Советской Армии, 23 (от ул. Советской Армии, 23 до ул. Советской Армии, 23а) | 2 156,00 |
| 50 | ул. Стахановская 51 (от ул.Стахановская до ул. Чайковского) | 770,00 |
| 51 | ул. Стахановская, 57а (от ул. Стахановская, 57а до ул. Стахановская, 596) | 1 352,40 |
| 52 | ул. Стахановской, 7а (от ул. Стахановской, 7а до ул. Стахановской, 5) | 960,40 |
| 53 | ул. Сусанина | 2 100,00 |
| 54 | ул. Танкистов (от ул. Стахановская до ул. Бабушкина) | 7 634,20 |
| 55 | ул. Танкистов 35 (от ул. Танкистов,35 до ул. Пр. Декабристов, 16) | 1 117,20 |
| 56 | ул. Танкистов, 13 (от ул. Танкистов 13 до ул. Карпинского, 24) | 1 195,60 |
| 57 | ул. Танкистов, 17 (от ул. Танкистов, 17 до ул. Карпинского, 38) | 1 764,00 |
| 58 | ул. Танкистов. 8 (от ул. Танкистов, 8 до ул. Танкистов, 12) | 1 097,60 |
| 59 | ул. Формовщиков (от ул.Карпинского до ул. Карпинского 51) | 756,00 |
| 60 | ул. Чердынская, 13 (от ул. Чердынская, 13 до ул. Карпинского, 124) | 6 018,60 |
| 61 | ул. Чердынская, 14 (от ул. Чердынской, 14 до ул. Чердынской, 18а) | 2 214,80 |
| 62 | ул. Чердынская, 18а (от ул. Чердынская, 18а до ул. Чердынской, 13) | 1 078,00 |
| 63 | ул. Чердынская, 25 (от ул. Чердынская, 25 до ул. Свиязева, 20) | 1 274,00 |
| 64 | ул. Чердынская, 4 (от ул. Чердынская, 4 до ул. Свиязева, 8) | 1 058,40 |
| 65 | ул. ш. Космонавто в (от ул. Свиязева до ост. Школа) | 4 631,20 |
| 66 | ул. Ш. Космонавтов 117-121 (от ул. Кавалерийской до ул. Советской Армии) | 1 176,00 |
| 67 | ул. Ш. Космонавтов 121-119 (от д. № 121 до д. № 119 до ул. ш. Космонавтов) | 420,00 |
| 68 | ул. ш. Космонавтов, 203 (от ул. ш. Космонавтов, 203 до ул. Мира, 128) | 1 666,00 |
| 69 | ул. М.Рыбалко (от М.Рыбалко, 101-103а до М.Рыбалко, 107а) | 1 400,00 |
| 70 | ул. М.Рыбалко (от М.Рыбалко, 17-19 до М.Рыбалко, 17а) | 350,00 |
| 71 | ул. М.Рыбалко (от М.Рыбалко, 74-76 до М. Рыбалко, 78а) | 2 800,00 |
| 72 | ул. М.Рыбалко (от М.Рыбалко, 76-78 до М. Рыбалко, 78а) | 2 450,00 |
| 73 | ул. М.Рыбалко (от М.Рыбалко, 80-82 до ОАО "Уралсвязьинформ") | 2 450,00 |
| 74 | ул. М.Рыбалко, 32 (от М.Рыбалко, 30-32 до Невского, 37) | 840,00 |
| 75 | ул. М.Рыбалко, 78а (от М.Рыбалко, 78 до Закамская, 85) | 3 500,00 |
| 76 | ул. Матросова пер. (от Автозаводская, 89-91 до Магистральная) | 1 120,00 |
| 77 | ул. Монтажников (от Судозаводская до Макарова) | 1 155,00 |
| 78 | ул. Нахимова (от Нахимова, 36 до Нахимова, 32) | 1 330,00 |
| 79 | ул. Нахимова, 14а-12а (от Невского до Закамской, 35) | 2 205,00 |
| 80 | ул. Невского (от Закамская, 37-39 до Невского) | 2 121,00 |
| 81 | ул. Оборонщиков (от Оборонщиков, 5-7 до Закамская, 44 а) | 1 400,00 |
| 82 | ул. Оборонщиков (от Оборонщиков, 6-8 до Закамская, 52 а) | 2 100,00 |
| 83 | ул. Сокольская, 20 (от Калинина, 74 до Юнг-Прикамья, 39-41) | 1 456,00 |
| 84 | ул. Ушакова (от Ушакова, 27-29 до Юнг-Прикамья, 25-29) | 1 400,00 |
| 85 | ул. Ушакова (от Ушакова, 53 до Ушакова, 55/1) | 1 400,00 |
| 86 | ул. Ушакова (от Ушакова, 55/1 до Ушакова, 55 (до арки)) | 2 058,00 |
| 87 | ул. Ушакова, 30-30а (от Калинина, 68 до Сокольская) | 1 344,00 |
| 88 | ул. Федосеева (от Федосеева, 13-15 до Худанина, 16-18) | 1 680,00 |
| 89 | ул. Федосеева (от Федосеева, 18-22 до Автозаводская, 16-18) | 1 050,00 |
| 90 | ул. Худанина, 13-15 (от Чистопольская, 16-18 до М. Рыбалко) | 1 680,00 |
| 91 | ул. Чистопольская (от Чистопольская, 11-13 до М. Рыбалко) | 1 400,00 |
| 92 | ул. Чистопольская (от Чистопольская, 3-5 до Чистопольская, 9-11) | 1 470,00 |
| 93 | ул. Шишкина (от Шишкина, 1-3 до Оборонщиков, 4-6) | 1 260,00 |
| 94 | ул. Шишкина (от Шишкина, 4-6 до Липатова, 3-5) | 1 750,00 |
| 95 | ул. Юнг Прикамья (от Юнг Прикамья, 35-37 до Калинина, 68) | 1 680,00 |
| 96 | ул. Ямпольская (от Ямпольская, 146 до СОШ№14М. Рыбалко, 1016) | 2 240,00 |

Место выполнения работ по лоту № 2 – г.Пермь.

Срок выполнения работ:

Лот №1 – минимальный  срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта; максимальный срок выполнения работ: 43 календарных дня с момента заключения муниципального контракта.

Лот №2 – минимальный  срок выполнения работ: 50 календарных дней с момента заключения муниципального контракта; максимальный срок выполнения работ: 73 календарных дня с момента заключения муниципального контракта.

Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты,  выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приёмки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

Форма оплаты: безналичный расчет.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами формы акт выполненных работ, КС-3 и предоставления счетов-фактур.

5. Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе вносится отдельным платежным поручением по каждому лоту отдельно.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам: получатель – департамент финансов администрации г.Перми (МУ «Пермблагоустройство», л/с 04944018111), ИНН 5902293435, КПП 590201001, р/с 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Пермь, БИК 045744000, назначение платежа Доп ЭК 30500 - обеспечение заявки на участие в конкурсе, извещение № ____К от __.__.2010, номер лота __ (указать номер и дату выхода извещения о проведении конкурса, номер лота).

Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа.

Заявки на участие в конкурсе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются как не отвечающие условиям конкурса.

Поступление денежных средств должно быть не позднее даты рассмотрения заявок на участие в конкурсе, указанной в конкурсной документации и извещении о проведении конкурса.

Несоответствие оформления платежных поручений вышеуказанным требованиям является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается участникам размещения заказа:

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в случае, если конверты с заявками на участие в конкурсе получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, не допущенным к участию в конкурсе;

Участникам конкурса:

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа признан участником конкурса;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

- победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается:

- в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта;

- в случае не предоставления в срок, предусмотренный конкурсной документацией,  участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, муниципального контракта.

6. Валюта конкурсной заявки.

Валюта конкурсной заявки - российский рубль.

7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

8. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, состав которых указан в пункте 2 конкурсной документации, до 09:30 часов (местного времени) 06 сентября 2010 года по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 7 августа 2010 года, в рабочие дни (понедельник – четверг с 9:00 до 18:00; пятница с 9:00 до 17:00; суббота и воскресенье - выходные дни).

Каждая заявка, поступившая в срок до 09:30 часов (местного времени) 06 сентября 2010 года по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1, регистрируется Заказчиком.

Участники размещения заказа не успевшие представить конверты с заявками на участие в конкурсе до 09:30 часов (местного времени) 06 сентября 2010 года по адресу: г. Пермь, ул.Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1, могут представить конверты с заявками на участие в конкурсе к 10:30 часам (местного времени) 06 сентября 2010 года по адресу г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний. Заявки представленные после 10:30 часов (местного времени) 06 сентября 2010 года к рассмотрению не принимаются.

Запечатанный конверт, адресуемый конкурсной комиссии, должен содержать наименование конкурса и словосочетание "Не вскрывать до 10:30 часов 06 сентября 2010 года"

Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое  фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя).

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с изложенными требованиями, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

Образец маркировки конверта с конкурсной заявкой

КУДА:

614000, г.Пермь, ул.Ленина, д.25,  1-ый этаж, каб.1, отдел по размещению муниципального заказа

КОМУ: МУ «Пермблагоустройство»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на выполнение работ по паспортизации объектов внешнего благоустройства и по составлению карты  объектов внешнего благоустройства, лот № ____

Не вскрывать до  10 -30 часов 06 сентября 2010  года.

9. Требования к участникам размещения заказа.

При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;

2) непроведения ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решения по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

5) отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

10. Условия допуска к участию в конкурсе.

К участию в открытом конкурсе допускаются юридические и физические лица при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.9 конкурсной документации;

2) внесения в полном объеме денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

3) предоставления определенных п.2 конкурсной документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о выполнении работ;

4) соответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе отсутствия в такой заявке предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе  изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Никакие изменения не вносятся в заявки после их вскрытия.

12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, запрос Заказчику о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик,  направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа  такое разъяснение размещается  заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была представлена конкурсная документация.

При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, такой срок составлял не менее двадцати дней.

13. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками состоится в 10:30 часов (местного времени) 06 сентября 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов представителям участников размещения заказа, о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявкам на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе объявляются:

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес участника размещения заказа;

- документы, представленные участниками в соответствии с условиями конкурсной документации;

- условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке на участие в конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок;

- информация о поданных заявках, об изменениях и отзыве конкурсных заявок;

Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются, и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

После окончания процедуры вскрытия конвертов секретарь комиссии готовит протокол заседания конкурсной комиссии.

13. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

14. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в конкурсной документации.

В случае несоответствия цены контракта, указанной в предложении об условиях исполнения контракта участника размещения заказа в цифровом и письменном выражении, заявка на участие в конкурсе не допускается до участия в конкурсе.

Наличие ошибок, опечаток, описок в документах, приводящих к двоякому толкованию документов представленных в заявке на участие в конкурсе, а также не соответствие требованиям установленным в п.2 конкурсной документации представленных документов в заявке на участие в конкурсе, не допускается и такие заявки на участие в конкурсе к участию в конкурсе не допускаются.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе. По результатам оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

15. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критерием:

По лоту № 1:

- цена контракта;

- срок выполнения работ;

- квалификация участника конкурса.

По лоту № 2:

- цена контракта;

- срок выполнения работ.

16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в разделе 15 конкурсной документации, в следующем порядке.

Каждой заявке по каждому критерию оценки, установленному в разделе 15 конкурсной документации, присуждается рейтинг. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Порядок оценки и сопоставления заявок по лоту № 1.

16.1.Оценка заявок по критерию «цена контракта».

Значимость критерия «цена контракта» составляет 35%. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле:

| Rai = | Amax - Ai | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Amax |  |  |

где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации);

Ai – цена контракта (сумма цен за единицу товара, работы, услуги), предложенная в i-ой заявке.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена контракта», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

16.2. Оценка заявок по критерию «срок выполнения работ».

Значимость критерия «срок выполнения работ» составляет 45%.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок выполнения работ», определяется по формуле:

Fмах - Fi

Rif  = ----------- x 100,

Fмах - Fmin

где: Rif  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Fмах - максимальный срок выполнения работ (количество календарных дней) с даты заключения государственного (муниципального) контракта;

Fmin - минимальный  срок  выполнения работ  (количество календарных дней) с даты заключения государственного (муниципального) контракта;

Fi   -  предложение,  содержащееся  в  i-й  заявке по сроку выполнения работ (количество календарных дней) с даты  заключения  государственного (муниципального) контракта.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «срок выполнения работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

16.3. Оценка заявок по критерию «квалификация участника конкурса».

Значимость критерия «квалификация участника конкурса» составляет 20%.

В случае оценки квалификации участника конкурса баллы присуждаются только на основании документально подтвержденной информации (на основании представленных документов, подтверждающих квалификацию).

Отсутствие копий документов, подтверждающих наличие и соответствие заявленного оборудования, требованиям установленным в конкурсной документации к оборудованию – 0 баллов.

Каждый член комиссии выставляет каждой заявке оценку по данному показателю (критерию)  от 0 до 100 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по показателю «квалификация участника конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Квалификация участника конкурса», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

16.4. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

16.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке) конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта (заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг), присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Порядок оценки и сопоставления заявок по лоту № 2.

16.1.Оценка заявок по критерию «цена контракта».

Значимость критерия «цена контракта» составляет 35%. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле:

| Rai = | Amax - Ai | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Amax |  |  |

где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации);

Ai – цена контракта (сумма цен за единицу товара, работы, услуги), предложенная в i-ой заявке.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена контракта», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

16.2. Оценка заявок по критерию «срок выполнения работ».

Значимость критерия «срок выполнения работ» составляет 65%.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок выполнения работ», определяется по формуле:

Fмах - Fi

Rif  = ----------- x 100,

Fмах - Fmin

где: Rif  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Fмах - максимальный срок выполнения работ (количество календарных дней) с даты заключения государственного (муниципального) контракта;

Fmin - минимальный  срок  выполнения работ  (количество календарных дней) с даты заключения государственного (муниципального) контракта;

Fi   -  предложение,  содержащееся  в  i-й  заявке по сроку выполнения работ (количество календарных дней) с даты  заключения  государственного (муниципального) контракта.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «срок выполнения работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

16.3. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

16.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке) конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта (заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг), присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и опубликовывается в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования города Пермь» заказчиком соответственно в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и пяти рабочих дней после подписания указанного протокола.

17. Порядок заключения муниципального контракта.

1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

2) В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Победитель конкурса обязан не ранее одиннадцатого дня и не позднее пятнадцатого дня, со дня подписания протокола, представить Заказчику следующие документы:

- подписанный муниципальный контракт (с заполненными и подписанными приложениями);

- обеспечение исполнения муниципального контракта в соответствии с требованиями п. 19 конкурсной документации.

В случае, если участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт (победитель конкурса) в срок, указанный в п.19, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, такой участник конкурса (победитель конкурса) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

18. Право на обжалование.

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», действия (бездействие) Заказчика, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

19.  Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 30% от начальной максимальной цены контракта (лота). Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется участником конкурса самостоятельно.

Если победителем конкурса или участником конкурса, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

При выборе способов обеспечения банковской гарантии соответствующий договор необходимо предварительно согласовать с Заказчиком.

I. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени поручителя заказа действует иное лицо, необходимо представить доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя и подписанную руководителем поручителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц).

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

II. При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта Банковской гарантии необходимо представить оригинал Банковской гарантии, которая должна содержать следующие необходимые условия:

1. Указание на безотзывность гарантии;

2. Указание в качестве Бенефициара МУ «Пермблагоустройство»;

3. Ссылка на решения конкурсной комиссии и муниципальный Контракт;

4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контракту;

5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах:

- размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания  срока, предусмотренного Контрактом.

Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России.

К банковской гарантии  должны быть приложены документы:

- нотариально удостоверенная копия банковской лицензии

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня выдачи банковской гарантии

- положение о филиале*

- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала*

- доверенность руководителя филиала*.

* - документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта.

III. В случае передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечислению подлежит 30% от начальной (максимальной) цены контракта по следующим реквизитам: получатель – департамент финансов администрации г.Перми (МУ «Пермблагоустройство», л/с 04944018111), ИНН 5902293435, КПП 590201001, р/с 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Пермь, БИК 045744000, назначение платежа Доп ЭК 30500 обеспечение исполнения муниципального контракта (Указать наименование контракта).

Заказчик возвращает перечисленную суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

20. Проекты муниципальных контрактов.

По лоту № 1.

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по паспортизации объектов внешнего благоустройства

г. Пермь                                                                                                   ____ ________ 2010 год

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Денисова Ильи Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны и  _________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице

_________________________________________________________________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. На основании приказа директора учреждения от «26» июля 2010 № 84-р  «О размещении муниципального заказа» и решения конкурсной комиссии (протокол от "__" ______ 2010 № __), в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства  выполнить работы по паспортизации объектов внешнего благоустройства, далее по тексту «объекта», в соответствии с условиями настоящего контракта, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическим документами, действующими на момент заключения контракта.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – расчет стоимости работ;

- Приложение № 2 - график производства работ;

- Приложение № 3.1, 3.2 – формы отчетности (акт приемки выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3);

- Приложение № 4 – акт контрольной проверки;

- Приложение № 5 – приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика;

  - Приложение № 6 – техническое задание на выполнение работ;

  - Приложение № 7 - копии документов, подтверждающие наличие оборудования для паспортизации объектов внешнего благоустройства.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ:   _________.2010 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению формируется на основании заявки на участие в конкурсе Подрядчика, составляет _____________________________________

___________________________________ в т.ч. НДС _________, без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, счет-фактура предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, предоставления счета-фактуры.

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

- 4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. По окончании работ по каждому объекту Подрядчик представляет Заказчику технический паспорт в печатном и электронном виде, акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.2. Данные по каждому объекту паспорта обязательно проверяются на взаимное соответствие в текстовом, табличном и графическом виде, дополняются обзорными цифровыми фото или видеоматериалами.

4.3 Электронная форма технического паспорта проверяется на отсутствие электронных вирусов, программ, а также других данных не согласованных с Заказчиком.

4.4 Качество оптических носителей обеспечивает сохранность данных в электронной форме, но не менее чем 5 (пять) лет, при условиях хранения от 0 до плюс 40 градусов Цельсия в пыле-влагозащищенном металлическом шкафу (помещении).

4.5 Оптический носитель содержит индексное обозначение, данные о Подрядчике, ответственном исполнителе, копию договора с приложениями, формуляр с датами записи данных и изменений данных, фото (видео) объектов, другие необходимые данные по согласованию с Заказчиком. На внешней стороне носителя наносится маркировка, печать и подпись Подрядчика.

4.6 Электронная форма технического паспорта принимается (утверждается) после проверки данных на соответствие условиям технического задания и внесения данных в компьютер Заказчика.

4.7 Заказчик  в  течение   5  рабочих   дней  со  дня  получения  акта приемки работ обязан     направить     Подрядчику     подписанный     акт      сдачи-приемки      или мотивированный отказ от приемки работ.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок в соответствии с графиком производства работ. Подрядчик приступает к выполнению работ только после письменного уведомления Заказчика с указанием объекта работ, указанного в приложении № 6 к контракту.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасное нахождение технологического транспорта, во время работы на объекте, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя управления внешнего благоустройства администрации города.

5.9. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.10. Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

5.11. Подрядчик по результатам выполненных работ представляет отчет в соответствии с требования технического задания (Приложение № 6):

5.12. В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ (этапа работ) в сроки, предусмотренные этапами выполнения работ (Приложение № 2), настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ (этапа работ) уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о начале производства работ с указанием объекта работ, указанного в приложении № 6 к контракту.

Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в актах контрольных проверок выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе Подрядчика от подписания в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе Подрядчика от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком и в течение трех суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительный только в судебном порядке.

6.7. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) в сроки, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ (этапа работ), согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Подрядчик уплачивает Заказчику следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку сроков сдачи работ (этапа работ в соответствии с календарным графиком приложение № 2 контракта), Заказчик удерживает неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков выполнения предписаний и письменных указаний, указанных в актах контрольных проверок Заказчик удерживает неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п.3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. В случае не выполнения и не устранения замечаний Заказчика в течение 48 часов, по какому-либо виду работ на объекте, Заказчик снимает 100 % стоимости работ по паспортизации объекта.

7.8. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в  настоящем Контракте.

7.9. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п.3.5. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

8.4. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего контракта Подрядчик обязан уведомить Заказчика о принятом решении не менее чем за 60 календарных дней

8.5. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.6. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере  25% от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

8.7. При расторжении контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

10.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией;

- договор поручительства;

- залог денежных средств,

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

10.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального  контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает перечисленную сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем конкурса или участником конкурса с которым заключается контракт,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

Возврат осуществляется вместе с окончательной оплатой за выполненные Подрядчиком объемы работ  в порядке установленном в п.3.5. настоящего контракта.

10.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 Адрес: 614000, г.Пермь, ул. Ленина,25 УФК по Пермской области (ДФ г. Перми МУ «Пермблагоустройство» л/сч 02944100811) р/сч № 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь, БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Денисов И.А. ________________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

Приложение 1

к муниципальному контракту

от_____________2010  № ___

Расчет стоимости выполнения работ по паспортизации объектов внешнего благоустройства

| Наименование работ | Площадь общая, га | Стоимость, руб/га | Всего стоимость работ руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Паспортизация городских улиц и дорог | 48,77 |  |  |
| Паспортизация внутриквартальных проездов | 19,54 |  |  |
| ВСЕГО | 68,31 |  |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                                  Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                ____________  роспись                /Ф.И.О./

Приложение 2

к муниципальному контракту

от_____________2010  № ___

График производства работ по паспортизации объектов внешнего благоустройства

| № п.п. | Наименование объекта | Стоимость выполнения работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |

В графе «наименование объекта» указываются объекты внешнего благоустройства указанные в техническом задании.

Изменение перечня объектов указанного в техническом задании не допускается.

ЗАКАЗЧИК:                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

Директора МУ «Пермблагоустройство»                                  Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                              ____________  роспись                /Ф.И.О./

Формы отчетности

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 3.1. к Муниципальному контракту от _____________2010 г №_______ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик: Муниципальное учреждение "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |
| А К Т № _______ от ___________2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| по паспортизации объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед.изм. | Объем |  | Стоимость по контракту всего с НДС, руб. | Процент снижения среднемесячный | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |
| Общий процент снижения_______________________План по контракту за месяц_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  | Заказчик |  |  |
| должность подпись |  | расшифровка |  |  | Главный инженер МУ «Пермблагоустройство» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | _________________ | М.В. Чувашов |
|  |  |  |  |  | Инженер ОЭС ОВБ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |

Заказчик: Директор МУ «Пермблагоустройство» ______________ И.А. Денисов

Подрядчик: Руководитель организации____________  роспись                    /Ф.И.О./

Приложение  3.2.

к муниципальному   контракту

от ____________ 2010 г № _____

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Заказчик: Директор МУ «Пермблагоустройство» ______________ И.А. Денисов

Подрядчик: Руководитель организации____________  роспись                    /Ф.И.О./

# Приложение 4

# к муниципальному   контракту

от ____________ 2010 г № _______

А К Т

контрольной проверки выполнения работ по паспортизации объектов внешнего благоустройства

за  _____________ 2010 г.

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2010 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения замечаний 48 часа с момента обнаружения недостатков.

Заказчик                                                                                    Подрядчик

Заказчик: Директор МУ «Пермблагоустройство»_______________ И.А. Денисов

Подрядчик: Руководитель организации____________  роспись                    /Ф.И.О./

# Приложение 5

# к муниципальному   контракту

от ____________ 2010 г № _______

ПРИКАЗ

__________ № _______

/о назначении ответственного/

В связи с началом производства работ на объекте____________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством строительно-монтажных работ прораба СМР _____________/Ф.И.О./.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Главного инженера ________/Ф.И.О./.

Директор    ___________ /Ф.И.О./

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                                        ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                            	                              Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                                                  роспись             /Ф.И.О./

м.п.                                                                                                                                                           м.п.

Приложение № 6

# к муниципальному   контракту

от ____________ 2010 г № _______

Техническое задание на выполнение работ

по паспортизации объектов внешнего благоустройства в 2010 г.

1.  Целью работы является технический учет и паспортизация объектов внешнего благоустройства (ОВБ), находящихся на балансе ЗАКАЗЧИКА, либо в его временной эксплуатации.

2.  Исходными данными для проведения работ является список объектов, утвержденный

ЗАКАЗЧИКОМ.

3.  Состав работ при паспортизации ОВБ определяется на основе постановления администрации города Перми от 14.04.2009 № 209 «Об утверждении формы паспорта объекта улично-дорожной сети города Перми и порядка работы с паспортом объекта улично-дорожной сети города Перми»,  технического задания ЗАКАЗЧИКА и включает топографическую съёмку и натурные обследования ОВБ с выполнением следующих видов работ:

3.1. Создание горизонтального топографического плана в масштабе 1:500 в соответствии с требованиями инструкции по технической инвентаризации и заполнению технического паспорта комплексного благоустройства объекта дорожного хозяйства.

3.2  Вычисление площадей контуров земельных (учётных) участков.

3.3  Оценка характеристик движения транспорта (проводится по часам суток в течение недели).

3.4  Обследование плоскостных элементов ОВБ (проезжей части, тротуаров, газонов, посадочных площадок и т. д.)

3.5  Обследование инженерных сооружений: малых мостов, путепроводов, пешеходных мостов (переходов), эстакад, тоннелей, подземных пешеходных переходов, дамб, подпорных стенок, открытых водотоков и т. д.

3.6   Обследование опор освещения и контактных сетей.

4.7   Обследование люков смотровых колодцев и решеток дождеприемных колодцев.

3.8   Обследование остановок общественного транспорта.

3.9   Обследование малых архитектурных форм и прочих элементов.

3.10 Обследование технических средств организации дорожного движения:

3.10.1  Ограждающих и направляющих устройств;

3.10.2  Дорожных знаков и информационных указателей;

3.10.3  Светофорных объектов;

3.10.4  Дорожной разметки с заполнением сводной ведомости.

3.11  Разработка плана-схемы объекта в масштабе 1:500. с нанесением высотных отметок проезжей части по осевой с шагом 100 метров

3.12  Внесение необходимых дополнительных данных.

3.13  Оформление технического паспорта.

3.14  Разработка схемы дорожной разметки проезжей части в масштабе 1:500.

4.  По окончании работ ЗАКАЗЧИКУ передаются технические паспорта, в печатной и электронной форме по 2 (два) экземпляра каждый с соблюдением следующих условий:

4.1  Электронная форма паспорта передается ЗАКАЗЧИКУ на оптических носителях типа

CD-R/CD-RW, DVD-R/DVD-RW для контроля, ответственного хранения.

4.2  Текстовые и табличные данные паспорта предоставляются в файле MS-Word, топографическая съемка – в формате AutoCAD, план-схема – в программе Vstreets2 или аналогичной.

5.  Дополнительные требования к документам, предоставляемым участниками аукциона:

5.1  Копии лицензий на право осуществления  геодезической и картографической деятельности.

5.2. Копии документов, подтверждающих соблюдение авторских прав при осуществлении деятельности с использованием программного комплекса лаборатории дорожной видеосъемки (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, лицензионное соглашение и т.д.).

6. Эксплуатационные характеристики используемого оборудования для проведения работ по паспортизации объектов:

| Количество видеокамер Инерциальная навигационная система Спутниковая навигационная система | Не менее 8 (Гироскопы (курс, крен, тангаж) и датчик пройденного пути Передвижной приемник и стационарная станция GPS (либо аналог) |
| --- | --- |
| Регистрируемые параметры: Видео Пройденный путь Радиусы кривых и углы поворота в плане Система координат Создание топографического плана объекта в масштабе 1:500 Определение координат объектов в плане по видеокадру Создание плана-схемы объекта в масштабе 1:500 | Съемка объекта не менее, чем в восьми ракурсах, из них не менее пяти должны иметь координатную привязку. Горизонтальная панорамная съемка с обзором не менее 210° в любой точке траектории движения + + Система координат г.Перми + + + |
| Требования к программному обеспечению и электронной форме заключения: Автоматическое формирование заключения с заполнением ведомостей: - сводные сведения по объекту - баланс территории - проезжая часть и обочины - тротуары - верх колодца; - борт - прочие территории - трамвайные пути - колодцы и решетки - прочие инженерные сооружения - остановки - опоры освещения и контактной сети - малые архитектурные формы - дорожные знаки - ограждения - светофоры Возможности программного обеспечения Требования к заключению на бумажном носителе | + + + + + + + + + + + + + + + + просмотр электронной формы заключения (план-схемы, текста паспорта, видеоматериалов), наложение модели (план-схемы) на видеоряд, возможность перехода с план-схемы на соответствующий по координатам участок видеосъемки. Просмотр детализированной информации о любом объекте, расположенном на план-схеме (координаты, описание, геометрические параметры). Возможность производить измерения линейных, площадных объектов, внесение изменений в план-схему с последующим выводом на бумажный носитель. Отчет должен соответствовать электронной форме, дополняется топографической съемкой и план-схемой. |

7. Объекты производства работ:

| № п/п | Наименование объекта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Мостовая | 11 102,6 |
| 2 | Транспортная развязка Бродовский тракт - Сафроны - п.Голый Мыс | 9 774,6 |
| 3 | ул. Г. Хасана от ул.Чернышевского до ул. Чкалова | 79 569,0 |
| 4 | ул. Борчанинова от ул. Луначарского до ул. Пушкина | 5 512,0 |
| 5 | Комсомольский проспект от ул. Орджоникидзе до ул. Ленина | 25 107,0 |
| 6 | ул. Куйбышева от ул. Ленина до ул. Орджоникидзе | 14 836,0 |
| 7 | ул. Ленина от ул. Плеханова до ст. Пермь-2 | 61 625,0 |
| 8 | ул. Спешилова от транспортной развязки до ул. Борцов Революции | 80 000,0 |
| 9 | ул. 9 Мая от ш. Космонавтов до ул. Декабристов | 31 396,0 |
| 10 | ул. Калинина от ул. Светлогорская до ул. Ушакова | 16 500,0 |
| 11 | ул. Первомайская, перекресток | 12 244,0 |
| 12 | ул. Ушакова от ул. М. Рыбалко до ул. Калинина | 103 277,5 |
| 13 | шоссе Космонавтов от ул. Мильчакова до ул. Голева, уширение | 20 292,0 |
| 14 | шоссе Космонавтов от ул. Вавилова до ул. Малкова | 9 491,0 |
| 15 | ул.Кировоградская (тротуар со стороны набережной на участке от церкви святого князя Владимирского до завода Арсенал) | 6 975,0 |
|  | Внутриквартальные проезды |  |
| 1 | ул. Баумана (от ул. Баумана до ул. Стахановская 596) | 840,00 |
| 2 | ул. Баумана, 10 (от ул. Баумана. 10 до ул. Советской Армии. 9а) | 1 380,40 |
| 3 | ул. Баумана, 29а (от ул. Баумана, 29а до ул. Братьев Игнатовых, 13а) | 1 058,40 |
| 4 | ул. Геологов (от ул.Геологов до ул.Геологов 7) | 434,00 |
| 5 | ул. Кавалерийская (от ул. Карпинского до ул. Подводников) | 1 915,20 |
| 6 | ул. Камышловская | 4 275,60 |
| 7 | ул. Карпинского 101 (от ул. Карпинского 101 до ул. Карпинского 101а) | 1 313,20 |
| 8 | ул. Карпинского 109а (от ул. Карпинского 109а до ул. Карпинского 103а) | 1 313,20 |
| 9 | ул. Карпинского 51 (от ул. Карпинского 51 до ул. Сивкова, 5) | 1 904,00 |
| 10 | ул. Карпинского 83 (от ул.Карпинского 83 до ул.Карпинского 93) | 2 010,40 |
| 11 | ул. Карпинского 87 (от ул. Карпинского 87 до ул. Самолетной, 62а) | 952,00 |
| 12 | ул. Карпинского, 65а (от ул. Карпинского, 65а до ул. Самолетная. 54) | 2 920,40 |
| 13 | ул. Карпинского, 73 (от ул. Карпинского 73 до ул. Карпинского, 77) | 1 680,00 |
| 14 | ул. Качалова 17 (от ул. Качалова, 17 до ул. Мира, 92а) | 1 646,40 |
| 15 | ул. Конноармейская (от ул. Подводников до ул. Карпинского) | 784,00 |
| 16 | ул. Левченко, 6 (от ул. Левченко 6 до ул. Карпинского 17) | 1 680,00 |
| 17 | ул. Малкова 4 (от ул.Малкова 4 до ул. Академика Вавилова 5) | 1 960,00 |
| 18 | ул. Мира, 28 (от ул. Мира, 28 до ул. 9 Мая, 13) | 1 369,20 |
| 19 | ул. Мира, 67 (от ул. Мира, 67 до ул. Нефтяников, 36а) | 2 665,60 |
| 20 | ул. Нефтяников, 15 (от ул.. Нефтяников, 1 5 до ул. Нефтяников. 17) | 560,00 |
| 21 | ул. Нефтяников, 21а (от ул.. Нефтяников. 21 а до ул. Нефтяников, 23) | 560,00 |
| 22 | ул. Нефтяников, 46 (от ул. Нефтяников, 46 до ул. Мира, 71) | 1 369,20 |
| 23 | ул. Нефтяников, 48 (от ул. Нефтяников, 48 до ул. Давыдова. 25) | 1 607,20 |
| 24 | ул. Нефтяников, 48а (от ул. Нефтяников, 48а до ул. Давыдова, 27) | 1 528,80 |
| 25 | ул. Норильская | 5 600,00 |
| 26 | ул. Норильская, 9 (от ул. Норилькая.9 до ул.Чердынская, 16) | 3 390,80 |
| 27 | ул. Норильская. 13 (от ул. Норильской, 13 до ул. 1 курильской, 15) | 2 195,20 |
| 28 | ул. Одоевского, 16 (от ул. Одоевского, 16 до ул. Мира 92а) | 1 783,60 |
| 29 | ул. Парашютная, 7a (от ул. Парашютная. 7а до ул. Снайперов, 23) | 812,00 |
| 30 | ул. Паровозная (от ул.Карпинского до ул. Сивкова 5) | 700,00 |
| 31 | ул. Подводников (от ул. Карпинского до ул. Сов. Армии) | 10 000,00 |
| 32 | ул. Пр. Декабристов, 7 (от ул. Пр. Декабристов, 7 до ул. Подводников 4) | 4 030,60 |
| 33 | ул. Пр. Декабристов, 9а (от ул. Пр. Декабристов, 9а до ул. Пр. Декабристов, 9) | 1 652,00 |
| 34 | ул. Самолетная, 44 (от ул. Самолетная, 44 до ул. Сивкова, За) | 1 904,00 |
| 35 | ул. Свиязева, 20 (от ул. Свиязева, 20 до ул. Свиязева, 18) | 882,00 |
| 36 | ул. Свиязева, 26 (от ул. Свиязева, 26 до ул. Свиязева, 24) | 823,20 |
| 37 | ул. Семченко, 11 (от ул. Семченко, 11 до ул. Танкистов, 64) | 1 960,00 |
| 38 | ул. Сивкова (от ул. Танкистов до ул. Сивкова 16) | 1 008,00 |
| 39 | ул. Сивкова (от ул. Танкистов до ул. Самолетная 32) | 7 980,00 |
| 40 | ул. Снайперов, 15 (от ул. Снайперов, 15 до ул. Танкистов, 46) | 1 078,00 |
| 41 | ул. Снайперов. 7 (от ул. Снайперов. 7 до ул. Мира,7) | 1 078,00 |
| 42 | ул. Сов. Армии, 37 (от ул. Сов. Армии, 37 до ул. Кавалерийской, 24) | 2 704,80 |
| 43 | ул. Сов. Армии, 45 (от ул. Сов. Армии, 45 до ул. Пр. Декабристов, 1) | 7 526,40 |
| 44 | ул. Сов.Армии (от ул. Карпинского до до конца) | 4 905,60 |
| 45 | ул. Советской Армии (от ул. пр. Декабристов до ул. Танкистов) | 3 864,00 |
| 46 | ул. Советской Армии (от ул. Советской Армии до Пермский дом народного творчества) | 1 456,00 |
| 47 | ул. Советской Армии (от ул. Танкистов до ул. Семченко) | 1 456,00 |
| 48 | ул. Советской Армии, 21а (от ул. Советской Армии, 21а до ул. Чайковского. 10) | 1 352,40 |
| 49 | ул. Советской Армии, 23 (от ул. Советской Армии, 23 до ул. Советской Армии, 23а) | 2 156,00 |
| 50 | ул. Стахановская 51 (от ул.Стахановская до ул. Чайковского) | 770,00 |
| 51 | ул. Стахановская, 57а (от ул. Стахановская, 57а до ул. Стахановская, 596) | 1 352,40 |
| 52 | ул. Стахановской, 7а (от ул. Стахановской, 7а до ул. Стахановской, 5) | 960,40 |
| 53 | ул. Сусанина | 2 100,00 |
| 54 | ул. Танкистов (от ул. Стахановская до ул. Бабушкина) | 7 634,20 |
| 55 | ул. Танкистов 35 (от ул. Танкистов,35 до ул. Пр. Декабристов, 16) | 1 117,20 |
| 56 | ул. Танкистов, 13 (от ул. Танкистов 13 до ул. Карпинского, 24) | 1 195,60 |
| 57 | ул. Танкистов, 17 (от ул. Танкистов, 17 до ул. Карпинского, 38) | 1 764,00 |
| 58 | ул. Танкистов. 8 (от ул. Танкистов, 8 до ул. Танкистов, 12) | 1 097,60 |
| 59 | ул. Формовщиков (от ул.Карпинского до ул. Карпинского 51) | 756,00 |
| 60 | ул. Чердынская, 13 (от ул. Чердынская, 13 до ул. Карпинского, 124) | 6 018,60 |
| 61 | ул. Чердынская, 14 (от ул. Чердынской, 14 до ул. Чердынской, 18а) | 2 214,80 |
| 62 | ул. Чердынская, 18а (от ул. Чердынская, 18а до ул. Чердынской, 13) | 1 078,00 |
| 63 | ул. Чердынская, 25 (от ул. Чердынская, 25 до ул. Свиязева, 20) | 1 274,00 |
| 64 | ул. Чердынская, 4 (от ул. Чердынская, 4 до ул. Свиязева, 8) | 1 058,40 |
| 65 | ул. ш. Космонавто в (от ул. Свиязева до ост. Школа) | 4 631,20 |
| 66 | ул. Ш. Космонавтов 117-121 (от ул. Кавалерийской до ул. Советской Армии) | 1 176,00 |
| 67 | ул. Ш. Космонавтов 121-119 (от д. № 121 до д. № 119 до ул. ш. Космонавтов) | 420,00 |
| 68 | ул. ш. Космонавтов, 203 (от ул. ш. Космонавтов, 203 до ул. Мира, 128) | 1 666,00 |
| 69 | ул. М.Рыбалко (от М.Рыбалко, 101-103а до М.Рыбалко, 107а) | 1 400,00 |
| 70 | ул. М.Рыбалко (от М.Рыбалко, 17-19 до М.Рыбалко, 17а) | 350,00 |
| 71 | ул. М.Рыбалко (от М.Рыбалко, 74-76 до М. Рыбалко, 78а) | 2 800,00 |
| 72 | ул. М.Рыбалко (от М.Рыбалко, 76-78 до М. Рыбалко, 78а) | 2 450,00 |
| 73 | ул. М.Рыбалко (от М.Рыбалко, 80-82 до ОАО "Уралсвязьинформ") | 2 450,00 |
| 74 | ул. М.Рыбалко, 32 (от М.Рыбалко, 30-32 до Невского, 37) | 840,00 |
| 75 | ул. М.Рыбалко, 78а (от М.Рыбалко, 78 до Закамская, 85) | 3 500,00 |
| 76 | ул. Матросова пер. (от Автозаводская, 89-91 до Магистральная) | 1 120,00 |
| 77 | ул. Монтажников (от Судозаводская до Макарова) | 1 155,00 |
| 78 | ул. Нахимова (от Нахимова, 36 до Нахимова, 32) | 1 330,00 |
| 79 | ул. Нахимова, 14а-12а (от Невского до Закамской, 35) | 2 205,00 |
| 80 | ул. Невского (от Закамская, 37-39 до Невского) | 2 121,00 |
| 81 | ул. Оборонщиков (от Оборонщиков, 5-7 до Закамская, 44 а) | 1 400,00 |
| 82 | ул. Оборонщиков (от Оборонщиков, 6-8 до Закамская, 52 а) | 2 100,00 |
| 83 | ул. Сокольская, 20 (от Калинина, 74 до Юнг-Прикамья, 39-41) | 1 456,00 |
| 84 | ул. Ушакова (от Ушакова, 27-29 до Юнг-Прикамья, 25-29) | 1 400,00 |
| 85 | ул. Ушакова (от Ушакова, 53 до Ушакова, 55/1) | 1 400,00 |
| 86 | ул. Ушакова (от Ушакова, 55/1 до Ушакова, 55 (до арки)) | 2 058,00 |
| 87 | ул. Ушакова, 30-30а (от Калинина, 68 до Сокольская) | 1 344,00 |
| 88 | ул. Федосеева (от Федосеева, 13-15 до Худанина, 16-18) | 1 680,00 |
| 89 | ул. Федосеева (от Федосеева, 18-22 до Автозаводская, 16-18) | 1 050,00 |
| 90 | ул. Худанина, 13-15 (от Чистопольская, 16-18 до М. Рыбалко) | 1 680,00 |
| 91 | ул. Чистопольская (от Чистопольская, 11-13 до М. Рыбалко) | 1 400,00 |
| 92 | ул. Чистопольская (от Чистопольская, 3-5 до Чистопольская, 9-11) | 1 470,00 |
| 93 | ул. Шишкина (от Шишкина, 1-3 до Оборонщиков, 4-6) | 1 260,00 |
| 94 | ул. Шишкина (от Шишкина, 4-6 до Липатова, 3-5) | 1 750,00 |
| 95 | ул. Юнг Прикамья (от Юнг Прикамья, 35-37 до Калинина, 68) | 1 680,00 |
| 96 | ул. Ямпольская (от Ямпольская, 146 до СОШ№14М. Рыбалко, 1016) | 2 240,00 |

Заказчик: Директор МУ «Пермблагоустройство»_______________ И.А. Денисов

Подрядчик: Руководитель организации____________  роспись                    /Ф.И.О./

По лоту № 2.

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по составлению карты объектов внешнего благоустройства

г. Пермь                                                                                                   ____ ________ 2010 год

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Денисова Ильи Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны и  _________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице

_________________________________________________________________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. На основании приказа директора учреждения от «26» июля 2010 № 84-р  «О размещении муниципального заказа» и решения конкурсной комиссии (протокол от "__" ______ 2010 № __), в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства  выполнить работы по составлению карты объектов внешнего благоустройства, далее по тексту «карта», в соответствии с условиями настоящего контракта, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическим документами, действующими на момент заключения контракта.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание на выполнение работ;

- Приложение № 2.1, 2.2 – формы отчетности (акт приемки выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3);

- Приложение № 3 – акт контрольной проверки;

- Приложение № 4 – приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ:   _________.2010 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению формируется на основании цены, предложенной победителем конкурса, в заявке на участие в конкурсе, составляет ________________________________________________________________________ в т.ч. НДС _________, без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, счет-фактура предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте после подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, предоставления счета-фактуры.

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

- 4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение 48 часов устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки работ.

4.2. Электронная форма карты проверяется на отсутствие электронных вирусов, программ, а также других данных не согласованных с Заказчиком.

4.3. Электронная форма карты принимается (утверждается) после проверки данных на соответствие условиям технического задания и внесения данных в компьютер Заказчика.

4.7. Заказчик  в  течение   5  рабочих   дней  со  дня  получения  акта приемки работ обязан     направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок. Подрядчик приступает к выполнению работ только после письменного уведомления Заказчика.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасное нахождение технологического транспорта, во время работы на объекте, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к карте уполномоченного представителя Заказчика в течение всего периода, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя управления внешнего благоустройства администрации города.

5.9. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.10. Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

5.11. Подрядчик по результатам выполненных работ представляет отчет в соответствии с требования технического задания (Приложение № 6):

5.12. В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ в сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о начале производства работ.

Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в актах контрольных проверок выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе Подрядчика от подписания в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе Подрядчика от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком и в течение трех суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительный только в судебном порядке.

6.7. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) в сроки, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ (этапа работ), согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Подрядчик уплачивает Заказчику следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ, Заказчик удерживает неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков выполнения предписаний и письменных указаний, указанных в актах контрольных проверок Заказчик удерживает неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п.3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. В случае не выполнения и не устранения замечаний Заказчика в течение 48 часов, по какому-либо виду работ на объекте, Заказчик снимает 100 % стоимости работ по паспортизации объекта.

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в  настоящем Контракте.

7.8. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п.3.5. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

8.4. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего контракта Подрядчик обязан уведомить Заказчика о принятом решении не менее чем за 60 календарных дней

8.5. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.6. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере  25% от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

8.7. При расторжении контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

10.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией;

- договор поручительства;

- залог денежных средств,

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

10.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального  контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает перечисленную сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем конкурса или участником конкурса с которым заключается контракт,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

Возврат осуществляется вместе с окончательной оплатой за выполненные Подрядчиком объемы работ  в порядке установленном в п.3.5. настоящего контракта.

10.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 Адрес: 614000, г.Пермь, ул. Ленина,25 УФК по Пермской области (ДФ г. Перми МУ «Пермблагоустройство» л/сч 02944100811) р/сч № 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь, БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Денисов И.А. ________________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

# Приложение 1

# к муниципальному   контракту

от ____________ 2010 г № _______

Техническое задание

на выполнение работ

по составлению карты объектов внешнего благоустройства в 2010 г.

1.  Целью работы является систематический учет и контроль объектов ливневой канализации и сетей наружного освещения находящихся на контроле ЗАКАЗЧИКА.

2.  Исходными данными для проведения работ являются электронные паспорта г.Перми находящиеся у ЗАКАЗЧИКА.

3.  Состав работ определяется на основе технического задания ЗАКАЗЧИКА и включает натуральные обследования и камерные работы с выполнением следующих видов работ:

3.1. Работы по настройке локальной сети для создания возможности доступа к программе.

3.2. Разработка план-схемы в графической карте V Streets2 или аналогичной, с возможностью работы с векторными файлами VST и видео файлами Fvideo.

3.3 Внесение данных в ГИС систему, с сопоставлением объектов УДС (улично-дорожной сети) в городских координатах, актуальностью не позднее 2010 года.

3.4. Разработка программного комплекса ГИС для выполнения следующих задач:

3.4.1. Возможность многопользовательского доступа к карте.

3.4.2. Сортировка объектов по любому из полей вносимых данных. Список полей предоставляется Заказчиком.

3.4.3. Возможность выборки последующего графического отображения линий ливневой канализации, сетей наружного освещения различного типа.

3.4.4. Создание сводной таблицы по базе данных линий ливневой канализации и сетей наружного освещения.

3.4.5. Просмотр информации о глубине залегания ливневой канализации, диаметре, материале трубы и дате прочистки.

3.4.6. Просмотр информации о подземных и наземных сетях наружного освещения и импульсах включения от пункта питания.

3.4.7. Возможность последующего внесения новых данных и удаление устаревших.

3.4.8. Создание архива устаревших работ и копии резервного восстановления.

3.5. Технические характеристики рабочего места:

3.5.1. Операционная система семейства Windows не ниже XR

3. 5.2. Рабочая станция с частотой процессора не ниже 2,00ГГц, оперативной памятью не менее 512 Мб, видео памятью не менее 256 Мб, сетевой картой с пропускной способностью не менее 10 Мб/с.

Формы отчетности

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2.1. к Муниципальному контракту от _____________2010 г №_______ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик: Муниципальное учреждение "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |
| А К Т № _______ от ___________2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| по составлению карты объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед.изм. | Объем |  | Стоимость по контракту всего с НДС, руб. | Процент снижения среднемесячный | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |
| Общий процент снижения_______________________План по контракту за месяц_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  | Заказчик |  |  |
| должность подпись |  | расшифровка |  |  | Главный инженер МУ «Пермблагоустройство» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | _________________ | М.В. Чувашов |
|  |  |  |  |  | Инженер ОЭС ОВБ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |

Заказчик: Директор МУ «Пермблагоустройство» ______________ И.А. Денисов

Подрядчик: Руководитель организации____________  роспись                    /Ф.И.О./

Приложение  2.2.

к муниципальному   контракту

от ____________ 2010 г № _____

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Заказчик: Директор МУ «Пермблагоустройство» ______________ И.А. Денисов

Подрядчик: Руководитель организации____________  роспись                    /Ф.И.О./

# Приложение 3

# к муниципальному   контракту

от ____________ 2010 г № _______

А К Т

контрольной проверки выполнения работ по составлению карты объектов внешнего благоустройства

за  _____________ 2010 г.

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2009 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения замечаний 48 часа с момента обнаружения недостатков.

Заказчик                                                                                    Подрядчик

Заказчик: Директор МУ «Пермблагоустройство»_______________ И.А. Денисов

Подрядчик: Руководитель организации____________  роспись                    /Ф.И.О./

Наименование организации

подрядчика

# Приложение 3

# к муниципальному   контракту

от ____________ 2010 г № _______

ПРИКАЗ

__________ № _______

/о назначении ответственного/

В связи с началом производства работ ____________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством строительно-монтажных работ прораба СМР _____________/Ф.И.О./.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Главного инженера ________/Ф.И.О./.

Директор    ___________ /Ф.И.О./

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                                        ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                            	                              Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                                                  роспись             /Ф.И.О./

м.п.                                                                                                                                                           м.п.

Приложение № 1

к конкурсной документации

ЛОТ № 1

Техническое задание

на выполнение работ по паспортизации объектов внешнего благоустройства в 2010 г.

1.  Целью работы является технический учет и паспортизация объектов внешнего благоустройства (ОВБ), находящихся на балансе ЗАКАЗЧИКА, либо в его временной эксплуатации.

2.  Исходными данными для проведения работ является список объектов, утвержденный

ЗАКАЗЧИКОМ.

3.  Состав работ при паспортизации ОВБ определяется на основе постановления администрации города Перми от 14.04.2009 № 209 «Об утверждении формы паспорта объекта улично-дорожной сети города Перми и порядка работы с паспортом объекта улично-дорожной сети города Перми»,  технического задания

ЗАКАЗЧИКА и включает топографическую съёмку и натурные обследования ОВБ с выполнением следующих видов работ:

3.1. Создание горизонтального топографического плана в масштабе 1:500 в соответствии с требованиями инструкции по технической инвентаризации и заполнению технического паспорта комплексного благоустройства объекта дорожного хозяйства.

3.2  Вычисление площадей контуров земельных (учётных) участков.

3.3  Оценка характеристик движения транспорта (проводится по часам суток в течение недели).

3.4  Обследование плоскостных элементов ОВБ (проезжей части, тротуаров, газонов, посадочных площадок и т. д.)

3.5  Обследование инженерных сооружений: малых мостов, путепроводов, пешеходных мостов (переходов), эстакад, тоннелей, подземных пешеходных переходов, дамб, подпорных стенок, открытых водотоков и т. д.

3.6   Обследование опор освещения и контактных сетей.

4.7   Обследование люков смотровых колодцев и решеток дождеприемных колодцев.

3.8   Обследование остановок общественного транспорта.

3.9   Обследование малых архитектурных форм и прочих элементов.

3.10 Обследование технических средств организации дорожного движения:

3.10.1  Ограждающих и направляющих устройств;

3.10.2  Дорожных знаков и информационных указателей;

3.10.3  Светофорных объектов;

3.10.4  Дорожной разметки с заполнением сводной ведомости.

3.11  Разработка плана-схемы объекта в масштабе 1:500. с нанесением высотных отметок проезжей части по осевой с шагом 100 метров

3.12  Внесение необходимых дополнительных данных.

3.13  Оформление технического паспорта.

3.14  Разработка схемы дорожной разметки проезжей части в масштабе 1:500.

4.  По окончании работ ЗАКАЗЧИКУ передаются технические паспорта, в печатной и

электронной форме по 2 (два) экземпляра каждый с соблюдением следующих условий:

4.1  Электронная форма паспорта передается ЗАКАЗЧИКУ на оптических носителях типа

CD-R/CD-RW, DVD-R/DVD-RW для контроля, ответственного хранения.

4.2  Текстовые и табличные данные паспорта предоставляются в файле MS-Word,

топографическая съемка – в формате AutoCAD, план-схема – в программе Vstreets2 или аналогичной.

5.  Дополнительные требования к документам, предоставляемым участниками аукциона:

5.1  Копии лицензий на право осуществления  геодезической и   картографической деятельности.

  - Копии документов, подтверждающих соблюдение авторских прав при осуществлении деятельности с использованием программного комплекса лаборатории дорожной видеосъемки (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, лицензионное соглашение и т.д.).

6. Эксплуатационные характеристики используемого оборудования для проведения работ по паспортизации объектов:

| Количество видеокамер Инерциальная навигационная система Спутниковая навигационная система | Не менее 8 (Гироскопы (курс, крен, тангаж) и датчик пройденного пути Передвижной приемник и стационарная станция GPS (либо аналог) |
| --- | --- |
| Регистрируемые параметры: Видео Пройденный путь Радиусы кривых и углы поворота в плане Система координат Создание топографического плана объекта в масштабе 1:500 Определение координат объектов в плане по видеокадру Создание плана-схемы объекта в масштабе 1:500 | Съемка объекта не менее, чем в восьми ракурсах, из них не менее пяти должны иметь координатную привязку. Горизонтальная панорамная съемка с обзором не менее 210° в любой точке траектории движения + + Система координат г.Перми + + + |
| Требования к программному обеспечению и электронной форме заключения: Автоматическое формирование заключения с заполнением ведомостей: - сводные сведения по объекту - баланс территории - проезжая часть и обочины - тротуары - верх колодца; - борт - прочие территории - трамвайные пути - колодцы и решетки - прочие инженерные сооружения - остановки - опоры освещения и контактной сети - малые архитектурные формы - дорожные знаки - ограждения - светофоры Возможности программного обеспечения Требования к заключению на бумажном носителе | + + + + + + + + + + + + + + + + просмотр электронной формы заключения (план-схемы, текста паспорта, видеоматериалов), наложение модели (план-схемы) на видеоряд, возможность перехода с план-схемы на соответствующий по координатам участок видеосъемки. Просмотр детализированной информации о любом объекте, расположенном на план-схеме (координаты, описание, геометрические параметры). Возможность производить измерения линейных, площадных объектов, внесение изменений в план-схему с последующим выводом на бумажный носитель. Отчет должен соответствовать электронной форме, дополняется топографической съемкой и план-схемой. |

7. Объекты производства работ:

| № п/п | Наименование объекта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Мостовая | 11 102,6 |
| 2 | Транспортная развязка Бродовский тракт - Сафроны - п.Голый Мыс | 9 774,6 |
| 3 | ул. Г. Хасана от ул.Чернышевского до ул. Чкалова | 79 569,0 |
| 4 | ул. Борчанинова от ул. Луначарского до ул. Пушкина | 5 512,0 |
| 5 | Комсомольский проспект от ул. Орджоникидзе до ул. Ленина | 25 107,0 |
| 6 | ул. Куйбышева от ул. Ленина до ул. Орджоникидзе | 14 836,0 |
| 7 | ул. Ленина от ул. Плеханова до ст. Пермь-2 | 61 625,0 |
| 8 | ул. Спешилова от транспортной развязки до ул. Борцов Революции | 80 000,0 |
| 9 | ул. 9 Мая от ш. Космонавтов до ул. Декабристов | 31 396,0 |
| 10 | ул. Калинина от ул. Светлогорская до ул. Ушакова | 16 500,0 |
| 11 | ул. Первомайская, перекресток | 12 244,0 |
| 12 | ул. Ушакова от ул. М. Рыбалко до ул. Калинина | 103 277,5 |
| 13 | шоссе Космонавтов от ул. Мильчакова до ул. Голева, уширение | 20 292,0 |
| 14 | шоссе Космонавтов от ул. Вавилова до ул. Малкова | 9 491,0 |
| 15 | ул.Кировоградская (тротуар со стороны набережной на участке от церкви святого князя Владимирского до завода Арсенал) | 6 975,0 |
|  | Внутриквартальные проезды |  |
| 1 | ул. Баумана (от ул. Баумана до ул. Стахановская 596) | 840,00 |
| 2 | ул. Баумана, 10 (от ул. Баумана. 10 до ул. Советской Армии. 9а) | 1 380,40 |
| 3 | ул. Баумана, 29а (от ул. Баумана, 29а до ул. Братьев Игнатовых, 13а) | 1 058,40 |
| 4 | ул. Геологов (от ул.Геологов до ул.Геологов 7) | 434,00 |
| 5 | ул. Кавалерийская (от ул. Карпинского до ул. Подводников) | 1 915,20 |
| 6 | ул. Камышловская | 4 275,60 |
| 7 | ул. Карпинского 101 (от ул. Карпинского 101 до ул. Карпинского 101а) | 1 313,20 |
| 8 | ул. Карпинского 109а (от ул. Карпинского 109а до ул. Карпинского 103а) | 1 313,20 |
| 9 | ул. Карпинского 51 (от ул. Карпинского 51 до ул. Сивкова, 5) | 1 904,00 |
| 10 | ул. Карпинского 83 (от ул.Карпинского 83 до ул.Карпинского 93) | 2 010,40 |
| 11 | ул. Карпинского 87 (от ул. Карпинского 87 до ул. Самолетной, 62а) | 952,00 |
| 12 | ул. Карпинского, 65а (от ул. Карпинского, 65а до ул. Самолетная. 54) | 2 920,40 |
| 13 | ул. Карпинского, 73 (от ул. Карпинского 73 до ул. Карпинского, 77) | 1 680,00 |
| 14 | ул. Качалова 17 (от ул. Качалова, 17 до ул. Мира, 92а) | 1 646,40 |
| 15 | ул. Конноармейская (от ул. Подводников до ул. Карпинского) | 784,00 |
| 16 | ул. Левченко, 6 (от ул. Левченко 6 до ул. Карпинского 17) | 1 680,00 |
| 17 | ул. Малкова 4 (от ул.Малкова 4 до ул. Академика Вавилова 5) | 1 960,00 |
| 18 | ул. Мира, 28 (от ул. Мира, 28 до ул. 9 Мая, 13) | 1 369,20 |
| 19 | ул. Мира, 67 (от ул. Мира, 67 до ул. Нефтяников, 36а) | 2 665,60 |
| 20 | ул. Нефтяников, 15 (от ул.. Нефтяников, 1 5 до ул. Нефтяников. 17) | 560,00 |
| 21 | ул. Нефтяников, 21а (от ул.. Нефтяников. 21 а до ул. Нефтяников, 23) | 560,00 |
| 22 | ул. Нефтяников, 46 (от ул. Нефтяников, 46 до ул. Мира, 71) | 1 369,20 |
| 23 | ул. Нефтяников, 48 (от ул. Нефтяников, 48 до ул. Давыдова. 25) | 1 607,20 |
| 24 | ул. Нефтяников, 48а (от ул. Нефтяников, 48а до ул. Давыдова, 27) | 1 528,80 |
| 25 | ул. Норильская | 5 600,00 |
| 26 | ул. Норильская, 9 (от ул. Норилькая.9 до ул.Чердынская, 16) | 3 390,80 |
| 27 | ул. Норильская. 13 (от ул. Норильской, 13 до ул. 1 курильской, 15) | 2 195,20 |
| 28 | ул. Одоевского, 16 (от ул. Одоевского, 16 до ул. Мира 92а) | 1 783,60 |
| 29 | ул. Парашютная, 7a (от ул. Парашютная. 7а до ул. Снайперов, 23) | 812,00 |
| 30 | ул. Паровозная (от ул.Карпинского до ул. Сивкова 5) | 700,00 |
| 31 | ул. Подводников (от ул. Карпинского до ул. Сов. Армии) | 10 000,00 |
| 32 | ул. Пр. Декабристов, 7 (от ул. Пр. Декабристов, 7 до ул. Подводников 4) | 4 030,60 |
| 33 | ул. Пр. Декабристов, 9а (от ул. Пр. Декабристов, 9а до ул. Пр. Декабристов, 9) | 1 652,00 |
| 34 | ул. Самолетная, 44 (от ул. Самолетная, 44 до ул. Сивкова, За) | 1 904,00 |
| 35 | ул. Свиязева, 20 (от ул. Свиязева, 20 до ул. Свиязева, 18) | 882,00 |
| 36 | ул. Свиязева, 26 (от ул. Свиязева, 26 до ул. Свиязева, 24) | 823,20 |
| 37 | ул. Семченко, 11 (от ул. Семченко, 11 до ул. Танкистов, 64) | 1 960,00 |
| 38 | ул. Сивкова (от ул. Танкистов до ул. Сивкова 16) | 1 008,00 |
| 39 | ул. Сивкова (от ул. Танкистов до ул. Самолетная 32) | 7 980,00 |
| 40 | ул. Снайперов, 15 (от ул. Снайперов, 15 до ул. Танкистов, 46) | 1 078,00 |
| 41 | ул. Снайперов. 7 (от ул. Снайперов. 7 до ул. Мира,7) | 1 078,00 |
| 42 | ул. Сов. Армии, 37 (от ул. Сов. Армии, 37 до ул. Кавалерийской, 24) | 2 704,80 |
| 43 | ул. Сов. Армии, 45 (от ул. Сов. Армии, 45 до ул. Пр. Декабристов, 1) | 7 526,40 |
| 44 | ул. Сов.Армии (от ул. Карпинского до до конца) | 4 905,60 |
| 45 | ул. Советской Армии (от ул. пр. Декабристов до ул. Танкистов) | 3 864,00 |
| 46 | ул. Советской Армии (от ул. Советской Армии до Пермский дом народного творчества) | 1 456,00 |
| 47 | ул. Советской Армии (от ул. Танкистов до ул. Семченко) | 1 456,00 |
| 48 | ул. Советской Армии, 21а (от ул. Советской Армии, 21а до ул. Чайковского. 10) | 1 352,40 |
| 49 | ул. Советской Армии, 23 (от ул. Советской Армии, 23 до ул. Советской Армии, 23а) | 2 156,00 |
| 50 | ул. Стахановская 51 (от ул.Стахановская до ул. Чайковского) | 770,00 |
| 51 | ул. Стахановская, 57а (от ул. Стахановская, 57а до ул. Стахановская, 596) | 1 352,40 |
| 52 | ул. Стахановской, 7а (от ул. Стахановской, 7а до ул. Стахановской, 5) | 960,40 |
| 53 | ул. Сусанина | 2 100,00 |
| 54 | ул. Танкистов (от ул. Стахановская до ул. Бабушкина) | 7 634,20 |
| 55 | ул. Танкистов 35 (от ул. Танкистов,35 до ул. Пр. Декабристов, 16) | 1 117,20 |
| 56 | ул. Танкистов, 13 (от ул. Танкистов 13 до ул. Карпинского, 24) | 1 195,60 |
| 57 | ул. Танкистов, 17 (от ул. Танкистов, 17 до ул. Карпинского, 38) | 1 764,00 |
| 58 | ул. Танкистов. 8 (от ул. Танкистов, 8 до ул. Танкистов, 12) | 1 097,60 |
| 59 | ул. Формовщиков (от ул.Карпинского до ул. Карпинского 51) | 756,00 |
| 60 | ул. Чердынская, 13 (от ул. Чердынская, 13 до ул. Карпинского, 124) | 6 018,60 |
| 61 | ул. Чердынская, 14 (от ул. Чердынской, 14 до ул. Чердынской, 18а) | 2 214,80 |
| 62 | ул. Чердынская, 18а (от ул. Чердынская, 18а до ул. Чердынской, 13) | 1 078,00 |
| 63 | ул. Чердынская, 25 (от ул. Чердынская, 25 до ул. Свиязева, 20) | 1 274,00 |
| 64 | ул. Чердынская, 4 (от ул. Чердынская, 4 до ул. Свиязева, 8) | 1 058,40 |
| 65 | ул. ш. Космонавто в (от ул. Свиязева до ост. Школа) | 4 631,20 |
| 66 | ул. Ш. Космонавтов 117-121 (от ул. Кавалерийской до ул. Советской Армии) | 1 176,00 |
| 67 | ул. Ш. Космонавтов 121-119 (от д. № 121 до д. № 119 до ул. ш. Космонавтов) | 420,00 |
| 68 | ул. ш. Космонавтов, 203 (от ул. ш. Космонавтов, 203 до ул. Мира, 128) | 1 666,00 |
| 69 | ул. М.Рыбалко (от М.Рыбалко, 101-103а до М.Рыбалко, 107а) | 1 400,00 |
| 70 | ул. М.Рыбалко (от М.Рыбалко, 17-19 до М.Рыбалко, 17а) | 350,00 |
| 71 | ул. М.Рыбалко (от М.Рыбалко, 74-76 до М. Рыбалко, 78а) | 2 800,00 |
| 72 | ул. М.Рыбалко (от М.Рыбалко, 76-78 до М. Рыбалко, 78а) | 2 450,00 |
| 73 | ул. М.Рыбалко (от М.Рыбалко, 80-82 до ОАО "Уралсвязьинформ") | 2 450,00 |
| 74 | ул. М.Рыбалко, 32 (от М.Рыбалко, 30-32 до Невского, 37) | 840,00 |
| 75 | ул. М.Рыбалко, 78а (от М.Рыбалко, 78 до Закамская, 85) | 3 500,00 |
| 76 | ул. Матросова пер. (от Автозаводская, 89-91 до Магистральная) | 1 120,00 |
| 77 | ул. Монтажников (от Судозаводская до Макарова) | 1 155,00 |
| 78 | ул. Нахимова (от Нахимова, 36 до Нахимова, 32) | 1 330,00 |
| 79 | ул. Нахимова, 14а-12а (от Невского до Закамской, 35) | 2 205,00 |
| 80 | ул. Невского (от Закамская, 37-39 до Невского) | 2 121,00 |
| 81 | ул. Оборонщиков (от Оборонщиков, 5-7 до Закамская, 44 а) | 1 400,00 |
| 82 | ул. Оборонщиков (от Оборонщиков, 6-8 до Закамская, 52 а) | 2 100,00 |
| 83 | ул. Сокольская, 20 (от Калинина, 74 до Юнг-Прикамья, 39-41) | 1 456,00 |
| 84 | ул. Ушакова (от Ушакова, 27-29 до Юнг-Прикамья, 25-29) | 1 400,00 |
| 85 | ул. Ушакова (от Ушакова, 53 до Ушакова, 55/1) | 1 400,00 |
| 86 | ул. Ушакова (от Ушакова, 55/1 до Ушакова, 55 (до арки)) | 2 058,00 |
| 87 | ул. Ушакова, 30-30а (от Калинина, 68 до Сокольская) | 1 344,00 |
| 88 | ул. Федосеева (от Федосеева, 13-15 до Худанина, 16-18) | 1 680,00 |
| 89 | ул. Федосеева (от Федосеева, 18-22 до Автозаводская, 16-18) | 1 050,00 |
| 90 | ул. Худанина, 13-15 (от Чистопольская, 16-18 до М. Рыбалко) | 1 680,00 |
| 91 | ул. Чистопольская (от Чистопольская, 11-13 до М. Рыбалко) | 1 400,00 |
| 92 | ул. Чистопольская (от Чистопольская, 3-5 до Чистопольская, 9-11) | 1 470,00 |
| 93 | ул. Шишкина (от Шишкина, 1-3 до Оборонщиков, 4-6) | 1 260,00 |
| 94 | ул. Шишкина (от Шишкина, 4-6 до Липатова, 3-5) | 1 750,00 |
| 95 | ул. Юнг Прикамья (от Юнг Прикамья, 35-37 до Калинина, 68) | 1 680,00 |
| 96 | ул. Ямпольская (от Ямпольская, 146 до СОШ№14М. Рыбалко, 1016) | 2 240,00 |

ЛОТ № 2

Техническое задание

на выполнение работ по составлению карты объектов внешнего благоустройства в 2010 г.

1.  Целью работы является систематический учет и контроль объектов ливневой канализации и сетей наружного освещения находящихся на контроле ЗАКАЗЧИКА.

2.  Исходными данными для проведения работ являются электронные паспорта г.Перми находящиеся у ЗАКАЗЧИКА.

3.  Состав работ определяется на основе технического задания ЗАКАЗЧИКА и включает натуральные обследования и камерные работы с выполнением следующих видов работ:

3.1. Работы по настройке локальной сети для создания возможности доступа к программе.

3.2. Разработка план-схемы в графической карте V Streets2 или аналогичной, с возможностью работы с векторными файлами VST и видео файлами Fvideo.

3.3 Внесение данных в ГИС систему, с сопоставлением объектов УДС (улично-дорожной сети) в городских координатах, актуальностью не позднее 2010 года.

3.4. Разработка программного комплекса ГИС для выполнения следующих задач:

3.4.1. Возможность многопользовательского доступа к карте.

3.4.2. Сортировка объектов по любому из полей вносимых данных. Список полей предоставляется Заказчиком.

3.4.3. Возможность выборки последующего графического отображения линий ливневой канализации, сетей наружного освещения различного типа.

3.4.4. Создание сводной таблицы по базе данных линий ливневой канализации и сетей наружного освещения.

3.4.5. Просмотр информации о глубине залегания ливневой канализации, диаметре, материале трубы и дате прочистки.

3.4.6. Просмотр информации о подземных и наземных сетях наружного освещения и импульсах включения от пункта питания.

3.4.7. Возможность последующего внесения новых данных и удаление устаревших.

3.4.8. Создание архива устаревших работ и копии резервного восстановления.

3.5. Технические характеристики рабочего места:

3.5.1. Операционная система семейства Windows не ниже XR

3. 5.2. Рабочая станция с частотой процессора не ниже 2,00ГГц, оперативной памятью не менее 512 Мб, видео памятью не менее 256 Мб, сетевой картой с пропускной способностью не менее 10 Мб/с.

Приложение № 2

к конкурсной документации

Предложения об условиях исполнения муниципального контракта,

в том числе предложение о цене контракта

1. Изучив конкурсную документацию по открытому конкурсу на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по паспортизации объектов внешнего благоустройства  и составлению карты объектов внешнего благоустройства в 2010 году

________________________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

в лице,________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, доверенного лица и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе по лоту № _____ _______________________________________________________________________:

(указать номер лота, название лота)

1) Общая сумма контракта  _______________________________________________,

(указать стоимость выполнения работ цифрами и прописью).

2) Срок выполнения работ_____________________________________.

(указать срок выполнения работ в календарных днях)

2. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Муниципального заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

3. В случае, если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен первый номер, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с МУ «Пермблагоустройство»  на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями, указанными в нашей заявке на участие в конкурсе.

4. В случае, если наше предложение будут лучшими после предложения победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с МУ «Пермблагоустройство», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями, указанными в нашей заявке на участие в конкурсе.

5. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в городской бюджет. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с МУ «Пермблагоустройство» нами уполномочен  _____________________________________________________.

(Ф.И.О., телефон уполномоченного лица участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

_________________________		_________________			_____________

должность 			             подпись, М.П.           		      ф.и.о.

Приложение № 3

к конкурсной документации

Сведения об участнике размещения заказа:

Для юридических лиц

|  | Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Место нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |

Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей

|  | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Паспортные данные |  |
|  | Место жительства |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |

Настоящим декларирую, что ____________________________________________                          (наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_____________                               ______________                                          __________

должность 		                         подпись, М.П. 		                             ф.и.о.

Приложение № 4

к конкурсной документации

Предложение о качестве работ

По лоту № 1 «Выполнение работ по паспортизации объектов внешнего благоустройства».

| № п/п | Наименование объекта | Площадь, м2 | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |

В графе «Наименование объекта» указываются объекты из технического задания, в графе площадь указывается площадь в м2, в графе «Срок выполнения работ» указывается срок выполнение работ по объекту в календарных днях с даты заключения контракта.

Изменение перечня объектов, площадей,  указанных в техническом задании не допускается.

По лоту № 2 «Выполнение работ по составлению карты объектов внешнего благоустройства».

| № п.п. | Вид работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |

В графе «Вид работ» указывается состав работ из технического задания (п.3), в графе «Срок выполнения работ» указывается срок выполнение работ по объекту в календарных днях с даты заключения контракта.

Изменение вида работ указанного в техническом задании не допускается.

_________________		                         _________________			_____________

должность                    	                               подпись, М.П. 		                  ф.и.о.

Приложение № 5

к конкурсной документации

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

(наименование организации)

в лице ____________________________________________________ действующего (ей) на

основании ___________________                  (должность, ФИО)

уполномочивает__________________________________________________________________

(должность фамилия, имя, отчество)

представлять интересы

_____________________________________________________________

(наименование организации)

с правом подписи необходимых документов, представленных в заявке на участие в конкурсе,

________________________________________________________________________________ (указать наименование конкурса, номер и дату извещения о проведении конкурса), проводимого муниципальным учреждением «Пермблагоустройство».

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                                                      (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 2010 г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 6

к конкурсной документации

Сведения о квалификации участника конкурса по лоту № 1

| Эксплуатационные характеристики используемого оборудования для обследования объектов ливневой канализации | Требования заказчика | Предложения участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| Количество видеокамер Инерциальная навигационная система Спутниковая навигационная система | Не менее 8 Гироскопы (курс, крен, тангаж) и датчик пройденного пути Передвижной приемник и стационарная станция GPS (либо аналог) |  |
| Регистрируемые параметры: Видео Пройденный путь Радиусы кривых и углы поворота в плане Система координат Создание топографического плана объекта в масштабе 1:500 Определение координат объектов в плане по видеокадру Создание плана-схемы объекта в масштабе 1:500 | Съемка объекта не менее, чем в восьми ракурсах, из них не менее пяти должны иметь координатную привязку. Горизонтальная панорамная съемка с обзором не менее 210° в любой точке траектории движения + + Система координат г. Перми + + + |  |
| Требования к программному обеспечению и электронной форме заключения: Автоматическое формирование заключения с заполнением ведомостей: - сводные сведения по объекту - баланс территории - проезжая часть и обочины - тротуары - верх колодца; - борт - прочие территории - трамвайные пути - колодцы и решетки - прочие инженерные сооружения - остановки - опоры освещения и контактной сети - малые архитектурные формы - дорожные знаки - ограждения - светофоры Возможности программного обеспечения Требования к заключению на бумажном носителе | + + + + + + + + + + + + + + + + просмотр электронной формы заключения (план-схемы, текста паспорта, видеоматериалов), наложение модели (план-схемы) на видеоряд, возможность перехода с план-схемы на соответствующий по координатам участок видеосъемки. Просмотр детализированной информации о любом объекте, расположенном на план-схеме (координаты, описание, геометрические параметры). Возможность производить измерения линейных, площадных объектов, внесение изменений в план-схему с последующим выводом на бумажный носитель. Отчет должен соответствовать электронной форме, дополняется топографической съемкой и план-схемой. |  |

В графе «Предложения участника размещения заказа» участник размещения заказа указывает напротив каждого пункта,  эксплуатационные характеристики предлагаемого оборудования  для проведения работ по паспортизации объектов внешнего благоустройства объектов внешнего благоустройства.

Параметры, указываемые участником размещения заказа не должны быть ниже установленных требований заказчика.

Подтверждающими документами являются копии документов, подтверждающие наличие и соответствие заявленного оборудования, требованиям установленным в конкурсной документации к оборудованию, применяемому для паспортизации:

Наличие оборудования:

- свидетельство о регистрации оборудования;

- или наличие договора с организацией обладающей правами на осуществление деятельности с использованием оборудования применяемого для обследования и свидетельство о регистрации оборудования;

- или лицензионное соглашение на право использования оборудования, свидетельство о регистрации оборудования и копию договора с организацией обладающей лицензионным соглашением).

Соответствие оборудования:

- руководство по эксплуатации;

- инструкция по использованию.

_________________		                         _________________			_____________

должность                    	                           подпись, М.П. 		                  ф.и.о.

Приложение № 7

к конкурсной документации

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |