Приложение № 2

к  проекту муниципального контракта

Календарный план на выполнение работ

«Создание и наполнение базы данных «Инженерно-геологические изыскания»

| № п/п | Наименование работ | Окончание работ | Сдаваемые материалы | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание раздела ИСОГД «Инженерно-геологические изыскания» в ПО «ArcGIS»; согласование с Заказчиком структуры раздела, форм и библиотек условных знаков. | 23.12.2010 | Отчет по структуре раздела, формах и библиотеках условных знаков | 1 256 |
|  | Разработка и настройка интерфейса в ПО ArcGIS ввода и редактирования карточки выработки и привязки отсканированной информации, поиска объекта по атрибутам по номеру отчета, номеру инженерно-геологической выработки по отчету; номеру инженерно-геологической выработки по журналу выработок, названию объекта и т.д. Для базы данных отсканированной информации разработка интерфейса поиска по номеру отчета и номеру инженерно-геологической выработки по журналу выработок. | 23.12.2010 | Отчет по интерфейсам пользователя, инструкция по пользованию, инсталляционный диск для установки разработанного раздела |  |
|  | Инвентаризация архива инженерно-геологических изысканий. | 23.12.2010 | Инвентаризационная книга в формате Microsoft Excell, акт проведения инвентаризации |  |
|  | Занесение в базу данных информации в соответствии с п. 9 технического задания. | 23.12.2010 | База геоданных ArcGIS с внесенной информацией по 1000 отчетам |  |
|  | Установка и настройка на серверах Заказчика и на рабочих метах ДПиР разработанного раздела «Инженерно-геологические изыскания» | 23.12.2010 | Акт сдачи-приемки действующего раздела |  |
| ИТОГО ЗА 2010 г. |  | 23.12.2010 |  | 1 256 |
|  | Занесение в базу данных информации в соответствии с п. 9 технического задания. | 25.03.2011 | База геоданных ArcGIS с внесенной информацией по 625 отчетам | 353 |
|  | Занесение в базу данных информации в соответствии с п. 9 технического задания. | 24.06.2011 | База геоданных ArcGIS с внесенной информацией по 625 отчетам | 353 |
|  | Занесение в базу данных информации в соответствии с п. 9 технического задания. | 23.09.2011 | База геоданных ArcGIS с внесенной информацией по 625 отчетам | 353 |
|  | Занесение в базу данных информации в соответствии с п. 9 технического задания. | 23.12.2011 | База геоданных ArcGIS с внесенной информацией по 625 отчетам | 354 |
| ИТОГО ЗА 2011 г. |  | 23.12.2011 |  | 1 413 |
|  | Занесение в базу данных информации в соответствии с п. 9 технического задания. | 23.03.2012 | База геоданных ArcGIS с внесенной информацией по 833 отчетам | 524 |
|  | Занесение в базу данных информации в соответствии с п. 9 технического задания. | 25.06.2012 | База геоданных ArcGIS с внесенной информацией по 833 отчетам | 524 |
|  | Занесение в базу данных информации в соответствии с п. 9 технического задания. | 24.09.2012 | База геоданных ArcGIS с внесенной информацией по 834 отчетам | 525 |
| ИТОГО ЗА 2012 г. |  | 23.12.2012 |  | 1 573 |

Начальник управления ИОГД 	                                                                                        		Булатов Ю.В.