Приложение № 2

к извещению запроса котировок

от «23» августа 2010 года  №15

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУ «СОИИ»

_____________  Нецветаев К.В.

«_____»___________________2010 г.

Техническое задание

на восстановление газонов  после проведения аварийно-восстановительного ремонта на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры

1.Место нахождения:

Индустриальный район, Свердловский район, Мотовилихинский район, Орджоникидзевский район, Ленинский район, Дзержинский район, Кировский район, п. Новые Ляды

Начальная (максимальная) стоимость  работ        248 475,94 руб.

### 2. Основные технические характеристики работ:

Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на объектах после ремонта на бесхозяйных  инженерных сетях:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Передача объектов в работу | район | 7 | 3 |
| 2 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100м2 | 12 | 15 |
| 3 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100м2 | 12 | 3 |
| 4 | Устройство оснований из песчано-гравийной смеси | 100м3 | 0,225 | 3 |
| 5 | Очистка участка от мусора | 100м2 | 3,6 | 2 |
| 6 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | 1т | 6,3 | 2 |
| 7 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 25км класс груза 1 | 1т | 6,3 | 2 |
| Всего: 30 |  |  |  |  |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3. Сроки выполнения работ:

30 календарных дней со дня заключения муниципального контракта

4. Требования к качеству :

При производстве работ по восстановлению благоустройства исполнитель должен руководствоваться  указаниями Заказчика и соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, СНиП 2.05.02-85 (1997, с изм. 5 2003) «Автомобильные дороги»,СНиП III-06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75(2000) «Благоустройство территории», СНиП 3.01.04-87 (с изм. 1 1987) «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения, ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми (с изменениями).

На использованные материалы  предъявить паспорта изготовителей, сертификаты  и  протоколы  испытаний этих материалов, подтверждающие соответствие санитарным и экологическим  нормам , нормам  противопожарной безопасности РФ.

5. Требования к  результатам работ:

Предоставить акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат  (форма  КС-3), счет-фактуру, акт приемки в эксплуатацию объектов  восстановленного  благоустройства,  подписанный рабочей комиссией, в т.ч. представители отделов  благоустройства  администраций  районов.

Высотные отметки при работе с растительным грунтом не должны иметь превышения в пределах  + 5см.

На газонных покрытиях не должно быть просвета под 3-х метровой рейкой.

6. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ –12  месяцев.

Руководитель СТН и КР  техотдела                                                       Г.В. Малыгина

Перечень объектов по благоустройству газонов

25 октября, 18а

2-ая Луначарская,7

Г.Звезда, 12

Луначарского, 62б

Луначарского, 69

М.Горького, 38, 40

М. Горького, 41

по Орджоникидзе,2, 3

Кирова, 126

Куйбышева, 38

Осинская, 2а

Гипсовая,1/37

25 октября, 18а

по Борчанинова

по Попова

Попова,55

Кирова,15

Коммунистическая,27

Куйбышева, 33

Куйбышева, 38

Куйбышева, 39

Ленина,15

Ленина,25,25а

Луначарского, 17

Луначарского, 26а

Луначарского, 62б

Луначарского, 66

Луначарского,105

Большевистская, 133

Пушкина, 83

Пушкина,115а

по Орджоникидзе,2, 3

Орджоникидзе, 21

Островского,34

Гипсовая,1/37

Ак. Королева,4

Гипсовая, 1/37

Большевистская, 36

Большевистская, 85

Большевистская, 98

Большевистская,120

Большевистская,134

Борчанинова, 14

Г.Звезда, 3а

Комсомольский пр., 24

Комсомольский пр, 36

Коммунистическая, 15

Коммунистическая, 26

Коммунистическая, 27

Коммунистическая, 28

Коммунистическая, 30

Кирова, 39в

Кирова, 74

Кирова,128

Крисанова, 24

Куйбышева, 7

Куйбышева, 38

Куйбышева, 39

Ленина, 27

Ленина, 32

Ленина, 56

Ленина, 78а

Луначарского, 32а

Луначарского, 64

Луначарского, 72

Луначарского, 74

Луначарского,105

М.Горького, 27

Н.Островского, 1

Осинская,

Орджоникидзе, 7

Орджоникидзе, 61

Орджоникидзе, 83

Орджоникидзе,101

Попова, 18

Попова, 20

Попова, 25

Попова, 54

Попова, 57

Попова, 58

Пушкина, 13

Пушкина, 23

Пушкина, 25

Пушкина, 29

Луначарского, 51а

Пушкина, 55

Пушкина, 71

Пушкина,113

Сибирская, 14

Советская, 25/25

Советская, 26

Советская,102

Тополевый переулок, 10

Ш.Космонавтов, 14

Ленина, 77, 79, Петропавловская, 80,82

Ленина, 85

Ленина, 94

Ленина, 98

Ленина, 100

Орджоникидзе,155

Орджоникидзе,157

Орджоникидзе,159

Орджоникидзе,161

Орджоникидзе,171

Плеханова,13

Плеханова, 70

Хохрякова,25 - Ленина, 83

Ш.Космонавтов, 84а

Я.Коласа, 6

Я.Коласа,10

по пр.Я.Коласа

1-я Колхозная,2

1-я Колхозная,4

Н.Колхозная,2

Маяковского,37

Маяковского,37/2

Маяковского,39

Маяковского,48

Вокзальная,78

Вокзальная,80

Подлесная,9/4

пр. Парковый,1

пр. Парковый,3

пр. Парковый,3/1

пр. Парковый,41 б,в,г

пр. Парковый,45аб

Куфонина,18

Строителей,16

Шпалопропиточная,4а

Вильвенская,5

Ш.Космонавтов, 51,53

Мильчакова, 6

Мильчакова,10

Мильчакова,18

Овчинникова,16

Связистов,26

Акад.Павлова, 5

Барамзиной,23а

Барамзиной,23а

Барамзиной,27

Барамзиной,41

Барамзиной,58

Бр.Черепановых, 11

Гатчинская,16

Локомотивная, 4

Энгельса, 13а

Белоевского,3

Ветлужская,36

Ветлужская,38

Ветлужская,66

Г.Наумова, 7, О.Лепешинской, 8

Г.Наумова,23

Г.Наумова,29

Г.Наумова,31

Кочегаров,33

Кочегаров,71

М.Загуменных,4а

Машинистов,47

Челюскинцев,21

Мильчакова, 33

Рабочая, 23

Кронштадтская, 12

Есенина, 9а

Углеуральская, 20

Большевистская,216

Ленина, 85

Ленина,100

Толмачева, 13

Крисанова, 3

Крисанова, 11а

Крисанова, 13

Хохрякова, 25

Ш.Космонавтов, 72

Маяковского,36

Маяковского,37

Маяковского,37/2

Маяковского,39

Маяковского,40

Маяковского,42а

Маяковского,46 б

Маяковского,48

1-я Колхозная,4,8

Н.Колхозная, 2

Вокзальная, 78

Дзержинского,12в

Подлесная, 13

Белоевского 51 75

Ветлужская,22

Ветлужская, 23 73

Ветлужская,26

Ветлужская,28

Ветлужская,34

Ветлужская,36

Ветлужская,60

Ветлужская,62

Ветлужская,64

Ветлужская,66

Ветлужская,68, 70

Высоковольтная 1 12

Дошкольная 1 79

Дошкольная,30

Заречная 1 13

Заречная 104 136

Заречная,138 -216

Заречная,140 от ВК-335

Заречная,162

1-я Красноборская , 113

2-я Красноборская , 1 93

Коллективная, 104, 127

Колотыгина, 45, 73

Кочегаров,33

Кочегаров,71

Кустарная 1 92

Лепешинской 24 39

М.Загуменных от Кустарной до Майкопской

М.Загуменных, 26,28,30

Майкопская от М.Загуменных 52

Майкопская, 55, 92

Машинистов, 1, 19

Надеждинская,104, 140

1-я Путейская, 1, 100

2-я Путейская, 1, 71

Сортировочная,26

С.Ковалевской от С.Ковалевской,56 до М.Загуменных

С.Ковалевской, 57, 96

С.Ковалевской, 95, 116

Славгородская, 1, 63

Тувинская, 44, 73

Хабаровская, 1, 28

Хабаровская,44

Хабаровская,133,135

Хабаровская,139, 324

Хабаровская,153

Хабаровская,171

Электровозная, 1, 25

Электровозная, 26

9-ого Января, 19

Мильчакова, 3

С.Есенина, 9а

С.Есенина,11а

Связистов, 4

Толмачева, 32а

Углеуральская,20

Большевистская,214

Большевистская,216 - Кирова,230

Большевистская,216

Большевистская,220

Голева, 5а

Голева, 17а -13

Голева, 19

Крисанова, 3

Крисанова, 5

Крисанова,17

Крисанова,13а

Крисанова,15

Крисанова,19 5

Кронштадская, 6а

Ленина, 63

Ленина, 71

Ленина, 73

Ленина, 75

Плеханова, 33

Петропавловская, 72

Толмачева, 32

Толмачева, 32

Ленина, 77-Ленина,79

Ленина, 79

Ленина, 81

Ленина, 82

Ленина, 83

Ленина, 84

Ленина, 85

Ленина, 87

Ленина, 87

Ленина, 94,96,98,100,102

Ленина, 96 до Ленина,98

Ленина, 96

Ленина,100

Орджоникидзе,115

Орджоникидзе,152

Орджоникидзе,155

Орджоникидзе,157

Орджоникидзе,159

Орджоникидзе,161

Орджоникидзе,171

Орджоникидзе,171 до Орджоникидзе,177

Орджоникидзе,177

Орджоникидзе,177

Петропавловская, 46

Петропавловская, 60

Петропавловская, 76

Петропавловская, 80

Петропавловская, 82

Петропавловская, 86 до Петропавловская,88

Петропавловская,103

Петропавловская,111

Петропавловская,115 - Петропавловская,117

Петропавловская,115 - Петропавловская,121

Петропавловская,115

Плеханова, 3

Плеханова, 13

Плеханова, 33

Плеханова, 39

Плеханова, 51

Плеханова, 51а

Плеханова, 51б

Плеханова, 53

Плеханова, 53а

Плеханова, 54

Плеханова, 55 до Плеханова, 54

Плеханова, 56

Плеханова, 70

Хохрякова, 25

Хохрякова, 25 - Петропавловская,84

Хохрякова, 25

Хохрякова, 25

Хохрякова, 6а до Коммунистической,88

Ш.Космонавтов, 72

Ш.Космонавтов, 82

Ш.Космонавтов, 82/9

Ш.Космонавтов, 82а от Голева, 19 до ш. Космонавтов,82а

Я.Коласа, 3 - Я.Коласа,5а

Я.Коласа, 6

Я.Коласа, 6 - Я.Коласа,10

Я.Коласа, 9

Я.Коласа,12

Ветлужская, 44

Ветлужская, 60

Ветлужская, 62

Ветлужская, 64

Ветлужская, 66

Ветлужская, 68

Ветлужская, 70

Докучаева, 20

Заречная,156

Заречная,162

Костычева, 21

Костычева, 23 до Костычева,21

Костычева, 29

Костычева, 31

Костычева, 33

Костычева, 38

Костычева, 42 до Костычева,38

Кочегаров, 71

Лепешинской, 43

Машинистов, 20/2

Машинистов, 29

Машинистов, 43

Машинистов, 43 -37

Машинистов, 47(Лепешинской,16)

Машинистов, 49 до Машинистов,49/9(Лепешинской,9)

Машинистов, 49а; 49/9(Лепешинской,9)

Сеченова, 9 11

Хабаровская,173

Гатчинская, 15

Локомотивная, 4

Папанинцев, 12

Папанинцев, 14

Рабочая, 23 до Рабочей,25

Вильвенская, 13

Вильвенская, 15

Вильвенская, 17

Горняков, 5а

Горняков, 7

Кисловодская, 12

Кисловодская, 13

Мильчакова, 4

Мильчакова, 10

Мильчакова, 10а

Мильчакова, 12

Мильчакова, 14

Мильчакова, 15

Мильчакова, 16

Мильчакова, 17

Мильчакова, 18

Мильчакова, 19а

Мильчакова, 31

Овчинникова, 8

Овчинникова, 16

Овчинникова, 24

Овчинникова, 29

Овчинникова, 31

Овчинникова, 33

Связистов, 4 до Горняков,8

Связистов, 11

Связистов, 18

Связистов, 18 - Связистов,20

Связистов, 26

Столбовая, 45 - Овчинников,31

Столбовая, 45

Столбовая, 47

Столбовая, 49

Тавричанская, 18, 20, 22

Тавричанская, 20

Тавричанская, 22

Челюскинцев, 3а до Столбовой,51

Челюскинцев, 4а

Челюскинцев, 8а

Челюскинцев, 10,11,11а, Ползунова,3б, Овчинникова,13б

Челюскинцев, 10

Челюскинцев, 11

Челюскинцев, 11а

Ползунова, 3б

Челюскинцев, 15

Челюскинцев, 17

Ш.Космонавтов, 49

Ш.Космонавтов, 51

Ш.Космонавтов, 53

Ш.Космонавтов, 55 1

В.Каменского, 2а

В.Каменского, 3

В.Каменского, 6

В.Каменского, 17

В.Каменского, 36

Вокзальная, 78

Вокзальная, 80

Желябова 13 по 15

Желябова 15 по 17

Желябова 15 по 19

Желябова, 10а

Желябова, 11

Желябова, 14

Желябова, 17

Желябова, 19

Желябова, 19

Куфонина, 16 до поликлиники Куфонина, 12

Куфонина, 18а до Куфонина, 16

Куфонина, 19

Куфонина, 21

Парковый, 2 - Парковый,2а

Парковый, 5

Парковый, 10/2 от -5 (Желябова,10а)

Парковый, 13а

Парковый, 20/1

Парковый, 20/3

Парковый, 24 - Желябова,11/2

Парковый, 24 - Парковый,26

Парковый, 24 - Парковый,22/2

Парковый, 50

Подлесная, 5

Подлесная, 5а

Подлесная, 7/4 до Подлесная, 7/3

Подлесная, 7/4 пр. Парковый, 10/4

Подлесная, 9/2а (макаронный цех) по Подлесная,7/2; 7/3; 9/2; 9/3

Подлесная, 9/4

Подлесная, 10/4

Подлесная, 19

Подлесная, 23 - Переселенческая,16

Подлесная, 23

Подлесная, 23/1 до Подлесная, 19/2

Подлесная, 23/3

Подлесная, 45а

Пожарского, 10

Пожарского, 12а

Строителей, 12

Строителей, 16

Шпалопропиточная, 4

Шпалопропиточная, 4а

Дзержинского,12- Дзержинского,12а

Дзержинского,12а - Дзержинского,14

ПГУ, Букирева, 15

ПГУ, Букирева,10

ПГУ, Генкеля, 3

ПГУ, Генкеля, 3а

ПГУ, Генкеля, 5

ПГУ, Генкеля, 5а

ПГУ, Генкеля, 7

ПГУ, Генкеля, 7а

ПГУ, Генкеля, 8

ПГУ, Дзержинского, 2

ПГУ, Дзержинского, 2а

ПГУ, хим.корпуса - Букирева,16

Автозаводская, 6

по М.Рыбалко до общ.Ласьвинская,21а

Ласьвинская, 68А

Ласьвинская, 72

по Хвойной от Правобережной до Лужской

Хвойная, 14

Худанина, 3(Закамская,7), 11(М.Рыбалко,9а), 13

Гальперина, 14

Кировоградская, 178 (л. Фортуна)

Сысольская, 10

Победы, 35

от подъезда №1 дома по Сысольская,10/4

5-я Каховская, 8а

От ЖСК-34 по Адм. Макарова,20/2 до КК

От ЖСК-24 по Танцорова,45

От Лицея № 12 до бани "ЖАРА" по Светлогорская

от здания бани по Буксирная,6 мимо здания по Буксирная,2

Панфилова, 13а

Воронежская, 17а

Химградская, 45а

От ж/дома Автозаводская, 27 до ж/дома Автозаводская, 27/1

Магистральная,96/4

Магистральная,96/3

Магистральная,96/2

Магистральная,16

Онежская, 6

между домами по Охотников,7а и Охотников,9

От ж/дома Охотников, 26 до бойлерной

Пензенская, 58, 60

Пензенская, 62, 64

Закамская, 41

по Химградской от Ласьвинской до Новоржевской

Ласьвинская, 68а

Ласьвинская, 68б

Ласьвинская, 70а

Ласьвинская, 72а

Б.Хмельницкого, 25

Б.Хмельницкого, 29

От ж/дома М.Рыбалко, 5а до ж/дома М.Рыбалко, 7а

от М.Рыбалко,87 до М.Рыбалко, 89

от дома М.Рыбалко,90 до дома М.Рыбалко,94

М.Рыбалко, 96

М.Рыбалко, 103а

М.Рыбалко, 103а

от стены дома М.Рыбалко,107в до стены дома М.Рыбалко,103б

Шишкина, 4

От ж/дома Шишкина, 5 до ж/дома Шишкина, 9

Шишкина, 17

Шишкина, 19

Шишкина, 21

Шишкина, 23

Липатова, 20

Сысольская,5а

Буксирная, 13

Волгодонская, 14

Калинина, 32а

Каляева,17

5-я Каховская, 8а

Макарова, 20/2

Танцорова, 45

Теплоходная, 14

От ж/дома Судозаводская, 14 Судозаводская, 8

От ж/дома Юнг Прикамья, 23 до Хосписа

От ж/дома Юнг Прикамья, 35 А.Ушакова, 26

А.Ушакова, 53

А.Макарова, 2

А.Невского, 12

А.Ушакова, 19

Автозаводская, 7

Автозаводская, 22

Автозаводская, 39

Автозаводская, 49

Автозаводская, 53

Б.Хмельницкого, 23

Б.Хмельницкого, 58

Буксирная, 11

Волгодонская, 12

Волгодонская, 16

Волгодонская, 21и Волгодонская, 21а между домами

Волгодонская, 23

Волгодонская, 24 и 24а между домами

Волгодонская, 26/1

Воронежская, 17а

Гальперина, 7а

Закамская, 24а

Закамская, 52а

Закамская, 66

Калинина, 13

Калинина, 29

Калинина, 32а

Кировоградская, 4,6

Кировоградская, 37

Кировоградская, 45а

Ласьвинская, 68а от вдоль домов Ласьвинская, 66, 72, 74а до здания поликлиники Ласьвинская, 68а

Липатова, 4

Липатова, 6

Липатова, 8

Липатова, 10

Липатова, 13

Липатова, 20

М.Рыбалко, 17а

М.Рыбалко, 34а

М.Рыбалко, 36

М.Рыбалко, 39,35

М.Рыбалко, 45

М.Рыбалко, 74

М.Рыбалко, 84

М.Рыбалко, 86

М.Рыбалко, 87

М.Рыбалко, 89

М.Рыбалко, 90

М.Рыбалко, 92

М.Рыбалко, 93

М.Рыбалко, 94

М.Рыбалко,100

М.Рыбалко,105а

М.Рыбалко,107в

Магистральная, 16

Магистральная, 24

Магистральная, 30

Магистральная, 38

Магистральная, 42

Магистральная, 44

Магистральная, 96/2

Магистральная, 96/4

Магистральная, 98б

Победы, 39 до дома Победы, 35

Правобережная, 7

Светлогорская, 3а у лицея №12

Светлогорская, 18

Сокольская, 10

Сокольская, 18

Сысольская, 5а

Сысольская, 10/3 до стены дома Сысольская, 10/4

Танцорова, 45

Торговая, 8

Торговая, 8а

Фадеева, 7

Химградская, 5

Химградская, 37

Химградская, 47а

Чистопольская, 15

Шишкина, 4

Шишкина, 17

Шишкина, 19

Шишкина, 21

Шишкина, 23

Шишкина, 29

Ямпольская, 5

от лицея № 12 до общежития по Буксирная

Веселая,2

Островского,87

Сергинская, 7

Сергинская, 32

Солдатова, 2

Весенняя, 28

Кузбасская, 47

Куйбышева,125

Коломенская, 19-57

Коломенская, 32

Краснополянская, 5

Серпуховская, 11а

по Краснофлотская от Камчатовская до Седова

Комсомольский пр.,69

Клары Цеткин, 3

Куйбышева, 80/3

М.Горького, 64

Н.Островского, 72в

Пионерская, 12

Революции, 6

Революции, 38

РабочеКрестьяеская, 30

Седова, 8

Чернышевского, 2

Чернышевского, 23

Революции,56

Н.Ляды Мира, 11 у школы

Н.Ляды Железнодорожная, 18 к пожарной части

по Г.Хасана,100 до камеры у админ. здания по Васильева,8

Бахаревская 1-я, 42

Бахаревская 1-я, 49

Бахаревская 1-я, 51

Пристанционная, 2

Г.Хасана, 92

Коломенская, 55

Коломенская, 55а

Коломенская, 59

Г.Мыс пос. Голый Мыс

Г.Мыс Клубная, 6

Анвара Гатауллина, 22

Анвара Гатауллина, 34

Анвара Гатауллина, 38

Вижайская, 21

Вижайская, 23

Кузбасская, 41 ж/д Анвара Гатаулина,22 Кузбасская, 41

Куйбышева,169/2,169/4 10к-20а (Лукоянова,4) до зданий Куйбышева,169/2,169/4

Куйбышева,169/3

Лодыгина, 28

Лодыгина, 42

Лодыгина, 50/1

Лодыгина, 52б

Лукоянова, 8/1

Лукоянова, 17

Лукоянова, 29

Маршрутная, 19

Сергинская, 2

Сергинская, 37а

Солдатова, 17

Тбилисская, 9а

Тбилисская, 9б

Тбилисская, 25

Яблочкова, 48/2

Белинского, 10 м/д домами Белинского,6,8 до Белинского,10

Белинского, 14

Белинского, 61

Г.Звезда, 79

Г.Хасана, 26

Г.Хасана, 28

Г.Хасана, 46

Г.Хасана, 48

Елькина, 1

Елькина, 2

Елькина, 4

Клары Цеткин, 3

Клары Цеткин, 12а

Коминтерна, 12

Коминтерна, 13

Коминтерна, 14а

Комсомольский пр., 70

Комсомольский пр., 87

Комсомольский пр., 89

Красноармейская, 37

Куйбышева, 89

Куйбышева,104

Куйбышева,125

М.Горького, 54

М.Горького, 64

М.Горького,110,112

М.Горького,112б

М.Ямская, 2а

Н.Островского, 72

Н.Островского,111а

Попова, 58

Рабоче-Крестьянская, 24

Революции, 3

Революции, 4

Революции, 38

Революции, 42

Революции, 56

Седова, 6

Серединная, 3

Сибирская, 59,61,63а

Фонтанная, 14

Фонтанная, 8,10

Фонтанная, 16

Чернышевского, 19а

Чернышевского, 23

Чернышевского, 25

Чкалова, 20, 18, 16, 14 по Л.Шатрова,8, 10 до Чкалова,20,18,16,14

Чкалова, 38

Швецова, 46

Холмогорская, 11

Балхашская,224

Братская, 4

Казахская, 106

Лихвинская,114

Лихвинская,14

Самаркандская, 22

Самаркандская, 24

Самаркандская, 26

Железнодорожная, 18

Железнодорожная, 22а

40 лет Победы, 20

Мира, 1

Мира, 12

Мира, 17

Мира, 18

Куйбышева,137

Лукоянова, 19, Весенняя, 4

Белинского, 8

Г.Хасана, 49а

Краснова, 24

Краснова, 24

Красные казармы, 7,8,17,19

Куйбышева, 33

Льва Шатрова, 8

Попова,58

Революции, 3

Революции,56

Сибирская, 57

Тимирязева, 59

Чернышевского,5

Чкалова, 18

Бригадирская, 4

Косьвинская, 1а

Коломенская, 49а

Кустовая, 7

Сосьвинская,38,38а

Гашкова,3

Постаногова,7

Свободы,21

Гарцовская,54

Гарцовская,58

4-я Запрудская до ООО "Новогор-Прикамье"

4-я Запрудская,29

4-я Запрудская,31

Колыбалова,14

Колыбалова,16

Колыбалова,18

Колыбалова,20

Колыбалова,22

Колыбалова,26

Колыбалова,28

Лядовская, 87

Лядовская, 89

Лядовская, 91

Лядовская, 93

Лядовская,103

Лядовская,107

Лядовская,105

Лядовская,109

Лядовская,113

Лядовская,115

Лядовская,117

Лядовская,119

Лядовская,121

Лядовская,123

Юрша,23

Ким, 2

Ким,49

Ким,60

Индустриализации, 6

Тургенева, 18/1, 20

Индустриализации,14

Смирнова,1, 1а/1

Смирнова,2

Веры Фигнер, 5

Инженерная,10

Инженерная,12

Инженерная,14

Ивановская,15-17

Уральская,79

Уральская,86а

Уральская,88а

Чехова,4а

Чехова, 4, 6, 8 14

Студенческая,23б

Красновишерская,44

Крупская,44

б Гагарина, 49

б Гагарина, 32а

Быстрых, 14

б Гагарина,58,б

б Гагарина,58в

Гайдара, 11а

Гайдара, 13а

Зеленая до 4-го Бойного переулка

Мостовая,3

Гашкова,3

Гашкова, 20

Гашкова,26

Грозненская,5

Ивдельская, 5

Целинная, 7

Сосьвинская,38,38а

4-я Запрудская,29,31

5-я Запрудская,25

Гарцовская, 58

Гарцовская, 62

Лядовская,87

Лядовская,87,89

Лядовская,91

Лядовская,93

Лядовская,103

Лядовская,105

Лядовская,107

Лядовская,109

Лядовская,109 и 111 (117)

Лядовская,113

Лядовская,117,119

Лядовская,119

Лядовская,121

Лядовская,123

Колыбалова,14

Колыбалова,16

Колыбалова,18

Колыбалова,20

Колыбалова,22

Колыбалова,26

Колыбалова,28

Б.Гагарина,49

Б.Гагарина,68

Дружбы,13

Индустриализации,4

Инженерная,14

Ким,17а

Ким,49

Лебедева,10

Лебедева,47

Лебедева,48

Макаренко, 8

Макаренко, 10

Макаренко, 12

Макаренко, 16

Макаренко, 20

Металлургов,10

Техническая,1

Тургенева,25

Уральская,53а

Уральская,75

Уральская,77

Уральская,83

Уральская,86

Уральская,88а

Ушинского,6

Циолковского,9

Юрша,23

1-я Линия,41

1-я Линия,41а

1-я Линия,41б

1-я Линия,41в

Невская,16

Невская,16а

Невская,18

Невская,20

Невская,22

Пышменская, 3

Сосьвинская,38

Сосьвинская,38а

Труда,61

Инвенская 17

Гашкова,29

Гарцовская,46

Гарцовская,60

Колыбалова,16

Колыбалова,18

Колыбалова,26

Колыбалова,30

Лядовская, 89

Лядовская, 91

Лядовская, 93

Лядовская,103

Лядовская,115

Лядовская,117

Лядовская,123

Уинская, 5

Юрша,23

Б.Гагарина, 49

Б.Гагарина, 62

Б.Гагарина, 65

Б.Гагарина, 93/3

Б.Гагарина,107/3

Ивановская, 32

Ким, 64

Крупской, 44

Крупской, 89а

Лебедева, 12

Металлистов, 8

Р.Землячки,11

Смирнова, 1а, 1б

Смирнова, 2

Техническая, 5/2

Циолковского, 4

Гайдара,113

Вильямса,45

Вильямса,45б

Писарева,11

Писарева,31

Репина,2б

Репина,25

Репина,27

Толбухина,11

Гремячий лог,1

Гайвинская,30

Гайвинская,62

Гайвинская,62а

Кабельщиков, 83

Кабельщиков,101

Карбышева, 4

Карбышева,74

Карбышева,76/1

Карбышева,76/2

Карбышева,76/3

Карбышева,76/4

Карбышева,80/1

Карбышева,80/2

Карбышева,86

Лобвинская, 16

Янаульская,6

Янаульская,8

Янаульская,22

Янаульская,22а

Янаульская,24

Янаульская,24а

Янаульская,28

Янаульская,30

Гомельская,17

Гомельская,15

Зарайская,9а

Пузырева, 14

Веденеева, 43

Кронита, 23

Лаврова,14/1

Лаврова,14/2

Лаврова,14/3

Лаврова,14/4

Лаврова,16/1

Лаврова,16/2

Лаврова,16/3

Лаврова,18/1

Лаврова,18/2

Лаврова,18/3

Лаврова,18/4

Лаврова,18/5

Щербакова,45

Щербакова,47

Щербакова,74

Щербакова,76

Щитовая, 5

Щитовая, 7

Щитовая, 9

Щитовая,11

Азотная,34

Азотная,38

Азотная,40

Азотная,44

Молдавская,4/1

Молдавская,4/2

Молдавская,4/3

Молдавская,4/4

Молдавская,4/5

Молдавская,6а

Молдавская,6б

Молдавская,6в

Роменская,7

Уссурийская,17

Уссурийская,19

Уссурийская,19а

Черняховского,53/1

Черняховского,53/2

Черняховского,53/3

Черняховского,55

Черняховского,82

Черняховского,84

Черняховского,86

Черняховского,88

Черняховского,90

Черняховского,92

Липовая,8

1-й Дубровский, 6

1-й Дубровский, 8

1-й Дубровский,10

Барнаульская, 9а

Вильямса, 14

Вильямса, 69

Воркутинская,80а

Воркутинская,82

Воркутинская,84

Гайвинская,60

Гайвинская,60а

Гайвинская,62

Гайвинская,62а

Кабельщиков, 17

Кабельщиков, 83

Кабельщиков, 95

Кабельщиков, 99

Кабельщиков,101

Карбышева, 10

Карбышева, 42

Карбышева, 50

Карбышева, 74

Карбышева, 76/1

Карбышева, 76/3

Карбышева, 76/4

Карбышева, 80/1

Карбышева, 80/2

Карбышева, 86

Луговского,136

Луговского,140

Мелитопольская, 24

Мелитопольская, 26

Мелитопольская, 28

Писарева, 11

Писарева, 28

Писарева, 30

Писарева, 45

Репина, 2а

Репина, 4

Репина, 21

Репина, 66

Репина, 70а

Репина, 72

Янаульская, 6

Янаульская, 8

Янаульская,22

Янаульская,22а

Янаульская,24

Янаульская,24а

Янаульская,28

Янаульская,30

Ген.Черняховского,53/1

Ген.Черняховского,53/2

Ген.Черняховского,53/3

Ген.Черняховского,55

Молдавская,10

Адм.Старикова, 15 -1 по Адм.Старикова,15

Зюкайская, 3

Зюкайская, 5

Зюкайская, 7

Зюкайская, 9

Социалистическая, 28

Томская, 40

Краснослудская, 17

Веденеева, 39

Газонная, 21

Косякова, 9

Косякова,11

Косякова,13

Менжинского,51

Серафимовича,12

Белозерская, 6

Белозерская, 8

Песочная, 9,11,15,17,19

Карпинского, 96,98,100,100а; Рязанская, 3,5,7,9,11

Луньевская

2-я Казанцевская, 3, 5

2-я Казанцевская, 12, 14

Карпинского,35(уголСивкова)

Сивкова,5а,

Мира,21

Мира, 27,29,31,33,35

Мира, 86а

Мира, 90

по Мира,115

Мира,116,118

Мира,122,124,126,128,130,132

Свиязева, 4, 6.

Геологов, 8

К.Глинки,9 до дома по К.Глинки,11

Космон.Леонова,43(а,б)

Ш.Космонавтов,166

Ш.Космонавтов, 183

Ш.Космонавтов, 197а

Ш.Космонавтов, 209

Баумана,25г

Беляева,45

Беляева,59

Беляева, 12

Одоевского, 18а, 34, 36, 38

Беляева, 36, 36а

Декабристов,1,3,5,7,9,9а,11,13,15,17,19,25, 27,29,31,33,35,37,39/1,39/2,41,41/1,39,39/2

Подводников,4,8,17,13,15,16,12,15а

Сов. Армии,45,47,49

Советской Армии,46

Мира, 53, 61, 61а, 63

Мира, 65, 67

Нефтяников, 37,41,43,45

Нефтяников, 3а

Нефтяников, 23,14,16,18,18а,20,22,24,24а,26,28

Нефтяников, 31,33

Нефтяников,166,168,170,172,174

Качалова, 14, 16,25,27

Комбайнеров, 36, 38

Арх.Свиязева, 2а

Бабушкина, 12

Баумана, 10

Баумана, 12

Беляева, 33

В. Засулич 43

Глинки, 4

Давыдова, 25

Давыдова, 27

Декабристов пр, 31

Декабристов, 5

Декабристов, 20

Декабристов, 35

Кавалерийская, 30

Карпинского, 5

Карпинского, 31,39

Карпинского, 47,49

Карпинского, 51

Карпинского, 66

Карпинского, 83/2

Карпинского,101

Карпинского,120

Качалова, 32

Качалова, 34

Качалова, 34а

Качалова, 36

Качалова, 36а

Левченко, 2

Леонова, 9

Леонова, 27

Льва Толстого, 17

Льва Толстого, 33

Льва Толстого, 49

Льва Толстого, 51

Мира, 6а

Мира, 7,9

Мира, 35

Мира, 67

Мира, 69

Мира, 76а

Мира,101,103,107

Мира,109

Мира,113

Мира,126а

Мира,128а

Мира,132

Нефтяников, 30

Нефтяников, 32

Нефтяников, 36

Нефтяников, 36а

Нефтяников, 37,39,41,43,45,47

Нефтяников, 38

Нефтяников, 38а

Нефтяников, 40

Нефтяников, 42

Нефтяников, 46

Нефтяников, 46а

Нефтяников, 48

Нефтяников, 48а

Нефтяников, 52

Нефтяников, 62

Нефтяников,166

Нефтяников,168,170

Нефтяников,172,174

Нытвенская, 5

Одоевского, 18а

Пашийская, 8

Подводников, 6

Подводников, 8

Подводников, 9

Подводников, 9а

Подводников, 12

Подводников, 13

Подводников, 15а

Разведчиков, 34,36

Рязанская, 13

Самолетная, 62

Снайперов, 11

Сов.Армии, 3,5,7,9,11

Сов.Армии, 27б

Сов.Армии, 93

Стахановская, 13

Стахановская, 50

Стахановская, 51

Стахановская, 51

Танкистов, 18

Танкистов, 20

Чайковского, 11

Чердынская, 14

Чердынская, 16

Чердынская, 21, 23

Ш.Космонавтов,110

Ш.Космонавтов,117

Ш.Космонавтов,121

Ш.Космонавтов,173а

Ш.Космонавтов,173б

Ш.Космонавтов,183

Леонова,36,38,40,42,44,46,48,48а,50,52,54,56

Беляева, 39

Беляева, 41

Беляева, 47

Беляева, 49

Беляева, 51

Беляева, 51а

Власова, 21

Власова, 23

Власова, 25

Власова, 27

Власова, 29

Власова, 29а

Власова, 31

Власова, 35

Мира, 55, 57, 59, 61, 63, 61а

Мира, 61а

Мира, 63

Нефтяников, 14

Нефтяников, 16

Нефтяников, 20

Нефтяников, 22

Нефтяников, 26

Нефтяников, 28

Одоевского, 35

Одоевского, 37

Одоевского, 38

Нефтяников,21а,21,23,25,29,31,33

Нефтяников, 21а

Беляева, 40а

Леонова,11,13,15,17

Качалова, 16

Качалова, 22

Качалова, 24

Мира, 69

Качалова, 32

Нефтяников, 30/Качалова,38

Нефтяников, 32

Нефтяников, 34

Нефтяников, 34а

Нефтяников 1,3,1а,3а; Беляева, 12; Комбайнеров, 44

Нефтяников, 1

Нефтяников, 1а

Нефтяников, 3а

Беляева, 12

Мира, 47, 53; Комбайнеров 32, 34, 36; Нефтяников 2, 2а, 10, 12

Мира, 47

Мира, 53

Комбайнеров, 32

Комбайнеров, 38

Нефтяников, 2

Нефтяников, 2а

Нефтяников, 10

Нефтяников, 12

Одоевского, 24

Беляева, 45

Беляева, 59

Беляева, 18/Одоевского,48

Беляева, 20

Беляева, 20а

Беляева, 22

Беляева, 24

Беляева, 24а

Геологов,5 до ж/ Геологов, 3

Геологов,3 Геологов, 9

Геологов, 8

Геологов - Власова до ж/д Власова, 23

К.Леонова,10

Леонова, 23

Леонова, 25

Леонова, 27

Нефтяников, 38

Нефтяников, 38а

Нефтяников, 42

Норильской,13/1

Свиязева,16

Свиязева, 28

Теплогорская,29

Паровозная, 32

Чердынская, 29

Качалова,27: Мира,94

Качалова, 35

Качалова, 36

Качалова, 37

Качалова, 43

Качалова, 45

Качалова, 47

Качалова 50, Беляева, 33 (а,б)

по Одоевского от Нефтяников до Мира

по Одоевского от Мира до ш. Космонавтов

по Одоевского от Беляева до Нефтяников

К зданиям Одоевского, 24, Мира, 92, Одоевского, 22а, 18а

по Д.Давыдова от Нефтяников до Мира

по Беляева от Леонова до Д.Давыдова

Леонова 24, 24а, 26, 26а; Нефтяников 46,46а,48,48а; Давыдова 25, 25а, 27

Нефтяников, 4

Нефтяников, 8

Нефтяников, 8а

Нефтяников, 9

Нефтяников, 11а

Нефтяников, 15

Нефтяников, 15а

Нефтяников, 17

Нефтяников, 18

Нефтяников, 24

Нефтяников, 24а

Нефтяников, 31а

Нефтяников 37, 41,43

Нефтяников, 45

Б.Игнатовых, 17б

Баумана от Б.Игнатовых до 9 Мая

Баумана 11 сущ. 9 Мая до ш.Космонавтов (в т.ч. Баумана,22)

по Чайковского, 33 до 9 Мая

от Оборонной до Конноармейская

Оборонная до Сов. Армии

Карпинского до Самолетная, 62а

От ВК-1 до ж/дома по Самолетная, 46

к административному зданию по Мира,21

к дому по С.Армии,27б

от пр. Декабристов до Теплогорской

по Сов. Армии от пр.Декабристов до Подводников

по Рязанской 1 на Комбайнеров до Одоевского

Декабристов, 33

Карпинского, 136

Стахановская, 2

ш.Космонавтов,166

ш. Космонавтов,187

от Мира до ш. Космонавтов

Мира, 132, ш.Космонавтов,197а

Мира 11 до Власова

Мира, 113

Встречная 36

Встречная, 6

2-я Казанцевская. 2а

2-я Казанцевская, 4

2-я Казанцевская, 6

2-я Казанцевская, 8

2-я Казанцевская, 10

Директор МУ «СОИИ»	__________________	К.В. Нецветаев