Приложение 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 26 августа 2010 года № 3

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника архитектурно-

планировочного управления

администрации города Перми

_______________ Д.Ю.Лапшин

«_____»______________2010г.

| От заказчика И.о. начальника архитектурно-планировочного управления администрации города Перми | От исполнителя |
| --- | --- |
| Д.Ю.Лапшин |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подготовку материалов по определению характеристик и параметров планируемого развития площади перед центральным колхозным рынком

в Ленинском и Свердловском районах города Перми

| - Заказчик | Архитектурно-планировочное управление администрации города Перми |  |
| --- | --- | --- |
| - Исполнитель | ______________________________________________________ |  |
| - Основания для проектирования | - решение Пермской городской Думы от 22.12.2009 № 315 «О бюджете города Перми на 2010 год и плановый период 2011-2012 г.г.». - решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении правил землепользования и застройки города Перми». - настоящее техническое задание. |  |
| - Объект разработки | Территория площади перед центральным колхозным рынком, площадью 3,9 га (границы территории см. Приложение № 3 к котировочной заявке). |  |
| - Состав документации | Материалы по определению характеристик и параметров планируемого развития площади перед центральным колхозным рынком в Ленинском и Свердловском районах города Перми (мастер-план с эскизным проектом профиля застройки прилегающих улиц, элементов оформления и благоустройства площади и планом мероприятий по преобразованию общественного пространства). |  |
| - Цель работы | Подготовить обоснования и предложения по параметрам планируемого развития территории, способствующие улучшение внешнего облика города Перми |  |
| - Основные задачи | 1. Создание законченного ансамбля площади перед центральным колхозным рынком. 2. Материалы по определению характеристик и параметров планируемого развития площади перед центральным колхозным рынком в Ленинском и Свердловском районах города Перми (мастер-план с эскизным проектом профиля застройки прилегающих улиц, элементов оформления и благоустройства площади и планом мероприятий по преобразованию общественного пространства). 3. Разработка и установление параметров планируемого развития объектов архитектуры городской среды. 4. Разработка предложений (архитектурные решения) для всех компонентов площади. 5. Подготовка проектов технических заданий на подготовку проектной и рабочей документации по преобразованию площади перед центральным колхозным рынком, с обоснованием стоимости выполнения работ. |  |
| - Этапы работ | - Сбор и анализ исходных данных. Подготовка предварительных схем и выводов о возможности преобразования площади по результатам анализа исходных данных. - Подготовка материалов по определению характеристик и параметров планируемого развития площади перед центральным колхозным рынком в Ленинском и Свердловском районах города Перми (мастер-план с эскизным проектом профиля застройки прилегающих улиц, элементов оформления и благоустройства площади и планом мероприятий по преобразованию общественного пространства). - Предоставление на утверждение Заказчиком - архитектурно-планировочным управлением, рассмотрение материалов на рабочей встрече при Главе города Перми (доработка материалов по результатам встречи осуществляется исполнителем без дополнительной оплаты). - Подготовка проектов технических заданий на разработку проектной документации по преобразованию площади с обоснованием стоимости соответствующих проектных работ. - Комплектование документации и окончательная сдача подготовленной документации. |  |
| 9. Виды работ по этапам | 1 этап. Сбор и анализ исходных данных. Подготовка предварительных схем и выводов о возможности преобразования площади по результатам анализа исходных данных. 1.1.Сбор и анализ исходных данных: - концепции Генерального плана города Перми, в части стратегии общественного пространства, стратегии смешанного использования, стратегии приоритетов развития, стратегии архитектурно-градостроительного наследия, преобразования профиля застройки центральных улиц города; - проекта зон охраны объектов культурного наследия г.Перми; - ПДП жилого района Центр; - ранее выполненных проектов межевания и градостроительных планов земельных участков в границах рассматриваемой территории; - информации о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости и информации о земельных участках, поставленных на кадастровый учет, - существующего состояния объектов расположенных на рыночной площади, дорожного покрытия, малых архитектурных форм и других элементов благоустройства (фотоотчет); - существующее состояние автовокзала, его пассажиропоток и перспективы развития; - планируемое изменение застройки вдоль ул.Пушкина заложенное в концепции Генерального плана; - информацию о количестве и виде маршрутов общественного транспорта в пределах площади с разъяснением по местам остановок. 1.2. Подготовка предварительных схем и выводов о возможности преобразования площади по результатам анализа исходных данных. Графические материалы (чертежи): - план современного использования территории с отображением уличной сети с указанием типов покрытия проезжих частей; транспортных сооружений; сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры существующих объектов недвижимости; границ землевладений и землепользовании; границ территорий по формам собственности; планировочных ограничений, границ охраняемых территорий; источников загрязнения среды и санитарно-защитных зон; границ отводов участков под все виды строительства и благоустройства; действующих красных линиях, линиях регулирования застройки. - развертки площади (существующее положение - фотомонтаж). Пояснительная записка: - отчет по результатам анализа существующей планировки площади: действующей схемы транспортного и пешеходного движения). - отчет по результатам анализа существующей системы благоустройства и оборудования площади в табличной форме с перечислением всех компонентов: элементов благоустройства, остановочных комплексов, столбов с осветительными приборами, подвеской линий электропередачи для общественного транспорта, электронных табло, указателей направления движения, других информационных объектов, бордюрных камней, объектов уличного озеленения, объектов мелкой розницы, объектов наружного освещения и рекламы, ограждений и других малые архитектурных форм и т.д. 2 этап. Материалы по определению характеристик и параметров планируемого развития площади перед центральным колхозным рынком в Ленинском и Свердловском районах города Перми (мастер-план с эскизным проектом профилей прилегающих улиц, элементов оформления и благоустройства площади и планом мероприятий по преобразованию общественного пространства). 2.1. С целью установления характеристик и параметров планируемого развития территории подготовить: Графические материалы: - схему, содержащую предложения планировочной организации улично-дорожной сети, с решениями по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения, с указанием технических и транспортно-эксплуатационных характеристик прилегающих улиц, размещения парковок автотранспорта, остановочных пунктов М 1:1000; - схему планировочных ограничений М 1:1000; - развертки, отображающие застройку площади с вариантами архитектурных решений оформления фасадов зданий, объектов мелкорозничной сети расположенных вдоль площади, включая размещение и типы вывесок, информационных и рекламных носителей, архитектурной подсветки (архитектурную концепцию оформления фасадов) М 1 :50, 1:100; - схему размещения элементов благоустройства площади М 1:1000, с предложениями (архитектурные решения) по объектам архитектуры городской среды: элементы благоустройства, остановочные комплексы, многофункциональные столбы с осветительными приборами, подвеской линий электропередачи для общественного транспорта, электронных табло, указателей направления движения, других информационных объектов, бордюрные камни, объекты уличного озеленения, объекты мелкой розницы, объекты наружного освещения и рекламы, ограждения и другие малые архитектурные формы и т.д.) М 1:50, 1:100. Пояснительную записку, содержащую: - предложения по установлению границ планировочных элементов, определение параметров планируемого развития объектов архитектуры городской среды: застройки (отделка и содержание фасадов, в том числе размещения вывесок и другой наглядной информации, взаимосвязь объектов общего пользования с общественным пространством площади), общественных пространств (система обустройства и оборудования площади: элементы благоустройства, остановочные комплексы, многофункциональные столбы с осветительными приборами, подвеской линий электропередачи для общественного транспорта, электронных табло, указателей направления движения, других информационных объектов, бордюрные камни, объекты уличного озеленения, включая вертикальное озеленение, объекты мелкой розницы, объекты наружного освещения и рекламы, ограждения и другие малые архитектурные формы и т.д.), определение мест для существующих и планируемых к размещению объектов. - предложения по плану преобразования общественных пространств, - основные технико-экономические и транспортно-эксплуатационными показатели площади и примыкающих улиц. 2.3. Анимация 3D Studio MAX. 3 этап. Предоставление на утверждение Заказчиком - архитектурно-планировочным управлением, рассмотрение материалов на рабочей встрече при Главе города Перми. 3.1. Согласование материалов с заказчиком документации - архитектурно-планировочным управлением. 3.2. Рассмотрение материалов на рабочей встрече при Главе города Перми (обязательное получение положительного решения); 3.3. Доработка материалов (осуществляется исполнителем без дополнительной оплаты). 3.4. Утверждение материалов заказчиком документации - архитектурно-планировочным управлением. 6 4 этап. Подготовка проектов технических заданий на разработку проектной документации по преобразованию площади перед центральным колхозным рынком. 4.1. С учетом утвержденных материалов подготовить проекты технических заданий на разработку проектной документации по преобразованию площади перед центральным рынком: 4.1.1. На разработку проектной документации по объектам архитектуры городской среды. 4.1.2. На разработку проектной документации на реконструкцию территории площади перед центральным колхозным рынком. 4.2. Подготовка обоснований стоимости соответствующих работ на выполнение проектной документации, перечисленной в п.5.1. настоящего задания (сметная документация на подготовку проектных работ). 5 этап. Комплектование документации и окончательная сдача подготовленной документации. 5.1. Подготовка пакета документации в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 30.11.2009 N 525-ст). |  |
| 10. Сроки разработки | В соответствии с календарным планом разработки материалов (см.Приложение № 2 к котировочной заявке) |  |
| 11. Исходные данные | Передаются Заказчиком по накладной. Заказчик оказывает содействие Исполнителю в получении дополнительной информации, необходимой для выполнения работ. |  |
| 12. Особые условия проектирования | В связи с тем, что территория площади расположена в охранной зоне памятников истории и культуры, материалы необходимо выполнять с учетом требований постановления Правительства Пермского края от 15.06.2007 № 119-п «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия города Перми» и стратегии архитектурно-градостроительного наследия концепции Генерального плана города Перми. |  |
| 13. Документы, регламентирующие выполнение работ | ГОСТ 21.1101-2009. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации" РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; РДС35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»; Постановление Правительства Пермского края от 15.06.2007 № 119-п «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия города Перми»; Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми»; Предложения к Генеральному плану города Перми (Стратегический Мастер-план города Перми); Первая редакция Генерального плана города Перми; Настоящее техническое задание. Постановление администрация города Перми от 22 августа 2007 г. № 347 «Об утверждении положения о порядке обращения со сведениями конфиденциального характера в администрации города Перми». |  |
| 14. Порядок передачи документации | 1. Приемку выполненных работ по каждому этапу осуществляет представитель Заказчика. 2. Материалы выполненных работ по каждому этапу передаются Заказчику по накладным. 3. Материалы работ (в полном объеме) передаются по акту сдачи - приемки работ, которые визируются ответственным специалистом Заказчика. 4.Исполнитель обязан еженедельно представлять отчет о выполненных работах по форме, указанной в приложении № 5 к техническому заданию, при этом исполнитель обязан обеспечивать присутствие представителей, в том числе главного инженера проекта на еженедельных отчетных совещаниях, проводимых Заказчиком. Уведомление о проведении отчетных совещаний направляется Заказчиком телефонограммой не менее чем за 4 часа до начала совещания. |  |
| 15. Требования к текстовой и графической частям | Обязательные разделы текстовой части | Текстовые и графические материалы пояснительной записки выполняются в формате Microsoft Word или Adobe Acrobat в сброшюрованном виде в соответствии с нормативными требованиями к оформлению проектной документации. Электронный вид передается в формате Microsoft Word. |
|  | Графическая часть (в электронном и печатном виде) | Атрибутивные и графические базы данных в электронном виде выполняются с возможностью использования на платформе ГИС ArcGIS (формат DXF). Графический материал в печатном виде: - схемы генерализованного (обобщенного) характера в масштабе 1:1000, Система координат города Перми. |
|  | Количество экземпляров | 3 (три) экземпляра документации на бумажном носителе 1 (один) экземпляр документации в электронном виде |

Начальник отдела архитектуры – главный художник

архитектурно-планировочного управления
администрации города Перми							        С.А.Карасев