Приложение № 4

к Извещению о проведении запроса котировок  № 08/08/10 от 31.08.2010 г.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ  ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                                          ____ ______ 2010 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ______________________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением   котировочной  комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить собственными силами по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по санитарной прочистке вдоль дорог Кировского района г. Перми  в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчётом Заказчика (приложение № 1,2) являющимися неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

2. Обязанности и права Сторон

2.1. При исполнении настоящего контракта Заказчик обязан:

2.1.1. В течение 3 (трёх)  рабочих дней с даты заключения муниципального контракта довести до подрядчика объектный перечень работ.

2.1.2. Для осуществления  контроля за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.3. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного извещения осуществлять приёмку выполненных работ, подписывать акты о приёмке выполненных работ.

2.1.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.5. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1.Осуществлять контроль за ходом и качеством выполненных Подрядчиком работ посредством  периодических проверок, составлять акты контрольных  проверок.

2.2.2. Производить оплату за фактически выполненные объёмы работ при их полном соответствии  техническому заданию Заказчика.

2.2.3. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
      - приёмки выполненных работ.

Выдавать письменные предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить его Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счёт в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки производства работ.

2.3. При исполнении настоящего контракта Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить собственными силами  работы, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать их результат Заказчику.

2.3.2. Выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим  контрактом.

2.3.3. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ.

2.3.5. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.6. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.3.7. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.8. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.10. По требованию Заказчика за свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.11. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.4.  Подрядчик имеет право:

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, администрации Кировского района.

3. Стоимость работ, порядок расчетов

3.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего контракта устанавливается на основании итогов запроса котировок  и составляет ______________________________________.

3.2. Стоимость работ включает в себя полную стоимость работ, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акты приёмки выполненных работ  по форме КС-2 (приложение № 3 к настоящему контракту);

- справка о стоимости работ по форме КС-3 (приложение № 4 к настоящему контракту);

- счета-фактуры.

3.4.  Форма оплаты:  безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты -  в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами актов о приёмке выполненных работ по форме КС -2, справок стоимости выполненных работ по форме КС-3, предоставления Заказчику счётов-фактур, исполнения подрядчиком всех обязательств, предусмот-ренных муниципальным контрактом.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ, соответствующего качества  производится в соответствии с локальным сметным расчётом Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую  локальному сметному расчёту Заказчика, составляет _______.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Срок выполнения работ: 15 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

4.2. Начало выполнения работ: _______________________

4.3. Окончание выполнения  работ: ___________________

5. Качество работ

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта.

5.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием Заказчика.

5.1.3. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе контрольных проверок, приемки выполненных объёмов работ в  срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту Заказчик уплачивает неустойку в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.3. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1,0 % от стоимости муниципального контракта  за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Удержание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения выявленных нарушений.

6.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждое предписание.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. Дополнительные условия

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                         Подрядчик:

| МБУ «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р/с № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю г.Пермь УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Перми МБУ «Благоустройство Кировского района», л/с 02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________/Т. В. Гнатюк/ «__» сентября 2010 года. м.п. | _________________/_________________/ «__» сентября 2010 года. м.п. |

Приложение № 1

к МК от___.09.2010г.№___________

Техническое задание

на выполнение работ по санитарной прочистке вдоль дорог Кировского района г. Перми

- Сведения о Заказчике и Подрядчике:

Заказчик: МБУ «Благоустройство Кировского района» г. Перми

Подрядчик: ________________________________________

2. Место проведения работ: согласно адресному перечню (приложение № 1 – доводится  Заказчиком до подрядчика в течение 3 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта)

- Наименование, объемы работ:

- формовочная обрезка деревьев высотой более 5м (тополей, кленов – по согласованию с Заказчиком) – 241 шт.;

- вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 - 30  шт.;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках (дрова) – 64,0 тн.

- перевозка навалочных грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 31 км, класс груза 1 – 64,0 тн.

- Состав работ:.

4.1. Состав работ по формовочной обрезке деревьев:

-  опиливание ствола, скелетных ветвей;

- обрезка веток, очистка от сучьев;

- разделка на кряжи длиной до 2м;

- удаление приствольной и стволовой поросли;

- антисептирование спилов;

- выноска на расстояние до 100 м и укладка кряжей, сучьев, веток в штабель и кучи;

- погрузка, транспортировка порубочных остатков на  полигон ТБО (г. Краснокамск) для захоронения.

4.2. Состав работ по вырезке сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15:

- установка приставной лестницы;

- вырезка ветвей;

- переноска лестницы по ходу работы;

-  выноска ветвей на расстояние до 50 м с укладкой в кучи;

- погрузка, транспортировка порубочных остатков на  полигон ТБО (г. Краснокамск) для захоронения.

- Требования к выполнению работ:

  - Общие требования:

Все работы, включённые в локальный сметный расчёт Заказчика должны быть выполнены с соблюдением  необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

Работы по обрезке деревьев, удалению поросли должны производиться с соблюдением правил техники безопасности (соответствие СНиП 2.07.01-89 «Планирование и застройка улиц»).

Запрещено приступать к выполнению работ при неблагоприятных метеорологических условиях: дождь, гроза, туман и при ветре более 6 м/с.

Все порубочные остатки необходимо складировать в безопасное для прохожих и автотранспорта место.

После уборки с применением специализированной техники должна производиться  ручная уборка территории до полного очищения от порубочных остатков.

Вывозка порубочных остатков должна производиться в течение 24 часов на полигон ТБО (г. Краснокамск) для захоронения.

5.2. Требования к выполнению работ по формовочной обрезке деревьев (тополей) высотой до 5м и более 5м:

Работы выполняются с применением специализированной техники: автовышка высотой подъема до 28-35м (согласно локально-сметному расчету), бензопила, автомобиль-самосвал (или его эквивалент) и ручного труда.

В процессе выполнения работ удаляются все ветви сверх заданного размера кроны (5-6м), удаляются больные, усыхающие и надломленные ветви, все порослевые побеги (прикорневые и приствольные) с очисткой «заподлицо» со стволом на высоту 3м по рубец коры у основания ветви. Места срезов тщательно защищаются.

Срезы свыше 5см покрываются садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной оливе (антисептик).

6. Срок выполнения работ: 15 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

7. Требования к организации производства работ и сдаче выполненных работ Заказчику:

7.1. Выполнение работ должно производиться в соответствии с требованиями:

-   СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.  Строительное производство»;

-  СНиП 12.01.2004 «Организация строительства»;

-  СНиП ỊỊỊ-10-75 «Благоустройство территорий»;

-  СНиП 2.07.01-89 «Планирование и застройка улиц;

-  ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения  дорожных знаков, разметки светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения»;

-  ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ»;

- Правила благоустройства  и содержания территории в городе Перми ( с изменениями от 26 января 2010 г. № 6).

7.2. До начала производства работ с Заказчиком согласовывается  объектный график выполнения работ.

7.3. До начала производства работ Заказчику  предоставляется  приказ о назначении уполномоченного представителя  подрядчика.

7.4. Фотофиксация объектов производства работ до их начала и после их окончания в цифровом формате в присутствии представителя Заказчика, с представлением Заказчику перенесенных на бумажный носитель документов.

7.5. Согласование схемы производства работ с отделом № 4 отдела ГИБДД УВД г. Перми, администрацией района, при необходимости с балансодержателем воздушных сетей в установленном порядке;

7.6. Осуществление подготовки и направление в Уполномоченный орган заявления на отключение сетей, вызов представителя балансодержателя на место (при необходимости);

7.7. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения;

7.8. Составление акта приемки выполненных работ с указанием объекта (по-улично) при завершении работ, с обязательным приложением графической схемы выполнения работ.

Заказчик:

Директор МБУ «Благоустройство Кировского района»    __________________ / Т.В. Гнатюк/

Подрядчик:                                                                              __________________/_____________/

Приложение № 2

к МК от___.09.2010г.№___________

| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - _________________ |  |  |  |  |
| - " _____ " ________________ 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - "____" ______________2010 г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на | выполнение работ по санитарной прочистке вдоль дорог Кировского района г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________499 667,29 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда _______________________________________108512,42руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 03 кв 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. |  |  | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  | Эк.Маш |  | З/пМех |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-02-02 | Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м Благоустройство (ремонтно-строительные) | 1 дерево |  |  | 241 | 24,91 |  |  | 24,92 |  |  | -0,01 |  |  |  | 6003,31 |  | 6005,72 | -2,41 |  | 2,07 | 498,87 | 1,86 | 448,26 |
| 2 | СЦЭМ-031051 | Автовышка, высота до 28-35 м, грузоподъемность 350 кг Благоустройство (ремонтно-строительные) | маш.-ч |  |  | 448,26 | 103,12 |  |  |  |  |  | 103,12 |  | 18,38 |  | 46224,57 |  |  | 46224,57 | 8239,02 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр68-05-04 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 Благоустройство (ремонтно-строительные) | 1 дерево |  |  | 30 | 13,97 |  |  | 13,97 |  |  |  |  |  |  | 419,1 |  | 419,1 |  |  | 1,16 | 34,8 |  |  |
| 4 | СЦП1-3-9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Дрова Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | за т груза |  |  | 64 | 10,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЦП3-3-31-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 31 км: класс груза 1 Перевозка грузов автомобильным транспортом | 1 т |  |  | 64 | 25,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1642,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54977,22 |  | 6424,82 | 46222,16 | 8239,02 |  | 533,67 |  | 448,26 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263299,46 |  | 47543,67 | 203405,52 | 60968,75 |  | 533,67 |  | 448,26 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в ц. 3 кв 2010г ОЗП=7,4; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,4; МАТ=4,34 (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198302,21 |  | 41118,85 | 157183,36 | 52729,73 |  |  |  |  |
| ПЗ=5,3 (Поз. 4-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10020,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96901,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0.94 ФОТ (от 108512,42) (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96901,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54256,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 108512,42) (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54256,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402106,99 |  |  |  |  |  | 533,67 |  | 448,26 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3646,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8703,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414457,26 |  |  |  |  |  | 533,67 |  | 448,26 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203405,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108512,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96901,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54256,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Талоны на свалку: 112,37 руб/м3/0,8 т/м3*64 тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8989,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423446,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76220,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499667,29 |  |  |  |  |  | 533,67 |  | 448,26 |
|  |  |  |  |  |  |  | Составил _______________Суетина Е.Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проверил ______________Беленко Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Понижающий коэффициент________________________________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента__________________

Приложение № 3

к МК от___.09.2010г.№___________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к МК от___.09.2010г.№___________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |