Приложение 1

Техническое  задание

к извещению от 08 сентября 2010г. № 419

на выполнение капитального ремонта рулонной кровли

здания ЦТП МУЗ «КМСЧ №1»

- Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта передает Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу.

- Участник размещения заказа в случае признания его победителем запроса котировок цен, должен выполнить своими силами и средствами весь комплекс работ в соответствии с ведомостью  объемов  работ без права внесения каких-либо изменений в виды и объемы работ.

- В целях осуществления функций Заказчика-застройщика, в соответствии со ст.749 ГК РФ, Заказчик привлекает для осуществления технического контроля за работами МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»   (далее – Инженерная организация).

- Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

  - Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

- При выполнении настоящего Договора Подрядчик:

  - Выполняет своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренный Техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и в течение 2 (двух) рабочих дней сдает результат работ Заказчику.

  - Приступает к выполнению работ в течение дня, следующего за днем передачи объекта в работу.

  - Самостоятельно приобретает и поставляет материалы, конструкции и оборудование необходимые для выполнения работ по настоящему контракту. Все используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по качеству установленным ГОСТам, ОСТам, ТУ и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ. Обеспечивает надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока действия настоящего Договора.

  - Письменно информирует Инженерную организацию о приемке скрытых работ по мере их готовности. Приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Инженерной организации, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Инженерной организации, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

  - Извещает Заказчика и Инженерную организацию в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или(и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов).

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

  - Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 24 месяцев  с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение капитального ремонта рулонной кровли здания ЦТП МУЗ «КМСЧ №1» № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; 2; 3; 4. 1; Утепление кровли плитами из экструдированного пенополистирола "Пеноплекс 35" толщиной 80мм; 1 м3 изоляции; 31. 2; Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов толщиной 10мм в 2 слоя; 100 м2 стяжек; 4,387. 3; Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя битумно-полимерным материалом "Унифлекс ТКП", "Унифлекс ТПП"; 100 м2 кровли; 4,387. 4; Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м (по парапетам); 100 м; 0,48. 5; Смена обделок из листовой стали, примыканий к: вытяжным трубам; 100 м; 0,05. |  |  |

Главный врач					А.Н.Грачёв.