Приложение 2

к извещению о проведении запроса котировок

от  14.09.2010 г. № 9

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене бортового камня вдоль дорог в п.Новые Ляды

Объем работ: 206 п.м

Состав работ:

- Разборка бортовых камней вручную;

- Погрузка и вывозка строительного мусора;

- Установка бортовых камней БР 100.30.15 (устройство бетонного основания (бетон класс В 15) с уплотнением, установкой и снятием опалубки, установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой)

Место выполнения работ: г. Пермь, пос. Новые Ляды

Примечание: Заказчик самостоятельно устанавливает места производства работ по замене бордюров вдоль дорог в пределах границ п. Новые Ляды.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 25 октября 2010 года.