Приложение № 3

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№  28  от 14.09.2010г.

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по текущему ремонту придорожных газонов на территории Свердловского района города Перми.

г. Пермь                                                                                                    «        »__________2010 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение Постановления Администрации города Перми № 766 «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Развитие Свердловского района города Перми на 2010-2012 годы» от 02.11.2009, раздел 3.3.2. Текущий ремонт прочих элементов дорог, в соответствии с приказом директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ______ № __ о размещении муниципального заказа путем проведения запроса котировок на выполнение работ по текущему ремонту придорожных газонов на территории Свердловского района города Перми, решение  котировочной комиссии (протокол № ___  от  ____________  г.).

По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту придорожных газонов на территории Свердловского района города Перми, сдать результат выполненных работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить их на условиях настоящего контракта. Состав, объём работ указаны в Приложении № 1 к настоящему контракту (Требование на выполнение работ по текущему ремонту  придорожных газонов на территории Свердловского района города Перми), и Приложении № 2 к настоящему контракту (Локальный сметный расчет.)

Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район.

Работы выполняются по письменному заданию Заказчика.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Требование на выполнение работ по текущему ремонту  придорожных газонов на территории Свердловского района города Перми;

- Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;

- Приложение № 3 – Акт о приемке выполненных работ;

- Приложение № 3.1 – Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- Приложение № 4 – Критерии оценки качества

Заказчик _____________                                                  Подрядчик _____________

по   текущему    ремонту   придорожных газонов   на    территории Свердловского района города Перми;

- Приложение № 5 –Акт контрольной проверки; акт оценки работы подрядчика;

- Приложение № 6 – Приказ о назначении уполномоченного представителя;

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе, СНиП, ГОСТ, ТУ, экологических норм и правил, рекомендаций по нормированию труда.

- Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: 10  календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению устанавливается на основании запроса котировок,  предложена  Подрядчиком и   составляет _______ (____________________) рублей __ копеек, без дальнейшей     индексации.   Понижающий коэффициент составляет _______. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.  Оплата за выполненные работы производится с учётом применения санкций  к Подрядчику в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ согласно пункту 3.7. настоящего муниципального контракта.

3.2. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после полного исполнения Подрядчиком всех принятых на себя обязательств по настоящему контракту, по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания обеими сторонами: акта о приемке выполненных работ, акта контрольной проверки, акта оценки работы Подрядчика, и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, журнала производства работ, фотографий до начала производства работ и после окончания производства работ.

3.3. Приемка работ осуществляется после полного выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

3.4. Приемка работ по настоящему контракту производится  после полного выполнения обязательств Подрядчиком  по акту о приемке выполненных работ (Приложение №3).  Акт о приемке выполненных работ составляется на основании акта контрольной проверки и акта оценки работы подрядчика (Приложение №5).

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объемов и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.5. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

3.6. Акт контрольной проверки составляется представителями Заказчика и Подрядчика. Контрольная проверка проводится Заказчиком по итогам выполненных работ. По итогам проверки составляется акт контрольной проверки (Приложение №5), в котором фиксируются выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указываются замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

3.7. В случае обнаружения дефектов и недостатков в ходе проведения контрольной проверки, Заказчик поручает Подрядчику в течение одних суток устранить дефекты и недостатки,

Заказчик _____________                                                                              Подрядчик _____________

указанные в акте контрольной проверки. В случае невыполнения и неустранения замечаний в

течение 24 часов по какому либо виду работ, Заказчик вправе применить процент снижения стоимости работ в соответствии с Приложением № 4 к настоящему контракту. Данные журнала производства работ и акта контрольной проверки служат основанием для применения Заказчиком санкций к Подрядчику в соответствии с условиями настоящего контракта.

4. Качество работ.

- 4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ и материалов. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе, требованиям по качеству работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту.

- Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 года с момента приемки работ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в акте контрольной проверки (Приложение № 5), являющейся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

-  Вести журнал производства работ с начала производства работ до полного их завершения.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в акте контрольной проверки (Приложение № 5).

- Производить фотофиксаж до начала производства работ и после окончания производства работ.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- сдать Заказчику выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (приложение № 3).

Заказчик _____________                                                                              Подрядчик ____________

5.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-  Осуществить приёмку выполненных работ.

- Производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- - Осуществлять проверку и подписание представленного Подрядчиком акта о приемке выполненных работ  (Приложение № 3).

6.2.Заказчик имеет право:

- Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством  проверки. По итогам  проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующем акте (Приложение № 5) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

- В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере 1% (одного процента) от общей стоимости работ по настоящему контракту, указанной в п. 3.1. настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Заказчик _____________                                                                              Подрядчик _____________

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

8.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:	Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района» Местонахождение: 614010 г. Пермь, ул. Куйбышева,94 КПП: 590401001 ИНН 5904194542 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района» л/сч 02932018384) сч. 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю. г.Пермь БИК 045773001 ОГРН 1085904016670 |  |
| --- | --- |
| Директор _____________________ В.В. Криницын | Директор _______________________/ / |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_______от_____________

Требование

на выполнение работ по текущему ремонту

придорожных газонов на территории Свердловского района города Перми.

- Стоимость выполняемых работ:

- Срок выполняемых  работ: 10 календарных дней с момента подписания муниципального контракта

- Место выполняемых работ: г. Пермь, Свердловский район, ул. 1-я Красноармейская от ул. Г. Звезда, 56 до Комсомольского проспекта.

- Состав работ:

- Замена бортового камня между газоном и проезжей частью – 315м

- Установка бортового камня вдоль тротуара- 105м.

- Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонных бортовых камней с разломкой покрытия и их выемка | м | 315 |
| 2 | Исправление основания из щебня под бортовые камни 0,3*0,1*315 | м3 | 9,45 |
| 3 | Установка дорожных бортовых камней (БР 100.30.15) с их подноской, заливкой и расшивкой швов цементным раствором: | м | 315 |
| 4 | Ремонт покрытия у бортовых камней. | м2 | 47,25 |
| 5 | Уплотнение уложенного слоя виброплитой. | м2 | 47,25 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях 0,3*0,3*105 | м3 | 9,45 |
|  | Подготовка щебеночного основания толщиной 10 см | м3 | 3,15 |
|  | Установка тротуарных бортовых камней (БР 100.20.8) с их подноской, заливкой и расшивкой швов цементным раствором: | м | 105 |
|  | Ремонт покрытия у бортовых камней | м2 | 10,5 |
|  | Уплотнение уложенного слоя виброплитой | м2 | 10,5 |
|  | Погрузка и вывоз мусора | т | 43,5 |

- Технические требования к качеству выполняемых работ:

- Перед началом выполнения работ необходимо установить сигнальные знаки ограждения участка ГОСТ 10807-71

- Качество бортовых камней должно удовлетворять требованиям ГОСТ 6665-74.

- Для обеспечения на стыках камней одинаковых зазоров (6-8 мм) пользуются фиксатором зазоров - Г-образным стальным шаблоном, который накладывают на торец установленного камня. Последующий камень устанавливают так, чтобы торец его уперся в торец (с фиксатором) прежде установленного камня.

- Швы на стыках камней заполняют цементным раствором состава 1:2 из цемента

марки 400.

- Верх бордюра должен возвышаться над бровкой покрытия на 15см.

- Пазухи между бортовыми камнями и асфальтобетонными покрытиями заполняют  асфальтобетонной смесью.

- Предельное отклонение  Δ=±5 мм при проверке прямолинейности линии бортового камня на участках длиной 3 м.

- Предельное отклонение  Δ=5 мм при проверке превышения одного бортового камня над другим.

- Линии расшивки швов должны быть прямыми и перпендикулярными к продольной оси бортовых камней.

- Величина зазора на стыках бортовых камней должна быть везде одинакова и равна 6 - 8 мм.

- Гарантийный срок  2 года с момента  приемки работ.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ____ от _____________

Понижающий коэффициент составляет:

Сумма с учетом понижающего коэффициента:

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ _______ от ___________

| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о приемке выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед. изм. |  | Объем |  | Стоимость по договору всего с НДС, руб. |  |  | Процент снижения среднемесячный |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
|  |  | ----- |  | ------ |  | -------------- |  |  | ----------------- |  | --------------- |
| 1 |  | ----- |  | ------ |  | --------------- |  |  | ----------------- |  | --------------- |
| 2 |  | ----- |  | ------- |  | -------------- |  |  | ---------------- |  | --------------- |
| … |  | ----- |  | ------ |  | --------------- |  |  | ----------------- |  | ---------- |
|  | Всего по акту с НДС | ----- |  | ------ |  | --------------- |  |  | ----------------- |  | ------------ |
|  | в том числе без НДС | ----- |  | -------- |  | -------------- |  |  | ---------------- |  | --------------- |
|  | НДС | ----- |  | ------ |  | -------------- |  |  | ---------------- |  | --------------- |
| Общий процент снижения ------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате -------------------------_______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |
|  | должность подпись |  | расшифровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |

| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда (контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп.заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Приложение № 4 к

муниципальному контракту

№________от____________

Критерии оценки качества

по текущему ремонту придорожных газонов на территории Свердловского района города Перми

| Критерии оценки | Оценка качества | % снижения |
| --- | --- | --- |
| Работы произведены с соблюдением общестроительных норм и правил, представлен сертификат качества на материалы и изделия. Соблюдены все требования, указанные в техническом задании. Бордюры установлены прямолинейно (предельное отклонение Δ=±5 мм) без превышения одного бортового камня над другим (предельное отклонение Δ=5 мм) Линии расшивки швов прямые и перпендикулярные к продольной оси бортовых камней. Величина зазора на стыках бортовых камней везде одинакова и равна 6 - 8 мм. | Отлично | 0 |
| Требования те же, не представлен сертификат качества на материалы и изделия. | Хорошо | 40 |
| Работы выполнены с нарушением общестроительных норм и правил, не представлен сертификат качества на материалы и изделия. Не соблюдены требования, указанные в техническом задании. | Неудовлетворительно | 100 |

Приложение № 5 к муниципальному

контракту №_____от_____________

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2010 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2010 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2010 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ (декада) | 2 объезд ________ (декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение может достигать до 100%.

Приложение № 6 к муниципальному

контракту №_____от_____________

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.