Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 63 от 17 сентября  2010г.

Техническое задание

на комплексную уборку мусора и вырубку поросли

на бесхозных территориях газонов Орджоникидзевского района г. Перми.

- Сроки выполнения работ:

Началом выполнения работ считается день заключения муниципального контракта.

Окончанием выполнения работ: 10 ноября 2010г.

- Состав выполняемых работ:

- комплексная уборка мусора на всей площади;

- вырубка поросли вручную;

- вывоз мусора и порубочных остатков на городской полигон ТБО;

- Перечень объектов и объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование объекта | Площадь комплексной уборки мусора, м2 | Площадь вырубки поросли, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газон по ул. Оргалитовая №14, у контей-нерной площадки | 450 | 100 |
| 2 | Газон по ул. Социалистическая №21-25, у контейнерной площадки | 900 | 100 |
| 3 | Газон по ул. Логовая между ул. Лобвинская №12 и ул. Карбышева №34 | 300 | 20 |
| 4 | Газон по пер.2-й Дубровский за контейнерной площадкой жил. дома по ул. Репина №10 и д/с №394 | 400 | 10 |
| 5 | Газон за тротуаром дороги к психоневроло-гическому диспансеру | 2100 | 400 |
| 6 | Газон вдоль ул. Волочаевская | 1500 | 200 |
| 7 | Газон по ул. Писарева за тротуаром дамбы у дома по ул. Вильямса, 2а | 400 | 200 |
| 8 | Газон по ул. Вильямса №49-53 за контейнерной площадкой | 1000 | 300 |
| 9 | Газон по ул. Вильямса №4-8 за контейнер-ной площадкой | 1000 | 10 |
| 10 | Газон по ул. Томская №32-44 за контейнер-ной площадкой | 5500 | 800 |
| 11 | Газон по ул. Ольховская №15-27 за контей-нерной площадкой | 2000 | 500 |
| 12 | Газон по ул. Зарайская между домами №7-9 | 450 | 0 |
| 13 | Газон по ул. Трясолобова за домом №75 | 2200 | 200 |
| 14 | Газон по ул. Качканарская у контейнерной площадки за домами №45-47 | 1500 | 250 |
| 15 | Газон по ул. Косякова у контейнерной площадки за домами №74-78 | 1000 | 400 |
| 16 | Газон по ул. Васнецова за контейнерной площадкой и д/с №20 | 1500 | 10 |
| 17 | Газон по ул. Вильямса №37а за контейнер-ной площадкой и детской площадкой | 1500 | 20 |
| 18 | Газон по ул. Старикова от Левшинского переулка до ул. Железнодорожников | 1100 | 300 |
| 19 | Газон по ул. Белозерская между домами №1-17 и за контейнерной площадкой | 1000 | 450 |
| 20 | Газон по ул. Бенгальская между домами №2-6 и за контейнерной площадкой | 300 | 150 |
| 21 | Газон вдоль ул. Железнодорожная | 1400 | 260 |
| 22 | Газон по ул. Бумажников у домов №1-5 | 1000 | 400 |
| 23 | Газон по ул. Барнаульская №10 за контейнерной площадкой | 600 | 150 |
| 24 | Газон по ул. Черняховского №74/3 за контейнерной площадкой и д/с №249 | 2900 | 350 |
| 25 | Газон по ул. Ракитная №37 за контейнерной площадкой | 1000 | 200 |
| 26 | Газон по ул. Маршала Толбухина между домами №17-33 | 500 | 100 |
|  | ИТОГО | 33500 | 5850 |

- Требования к качеству выполняемых  работ по вырубке поросли:

Порубочные остатки аккуратно складируются в кучи на месте производства работ, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов. Вывоз порубочных остатков производится в течение 24 часов.

- Требования к качеству выполняемых работ:

| Критерии оценки качества работ | Оценка |
| --- | --- |
| Комплексная уборка и вырубка поросли выполнены, мусор и порубочные остатки вывезены на городской полигон ТБО | Удовлетворительно |
| Комплексная уборка и вырубка поросли не выполнены, мусор и порубочные остатки не вывезены на городской полигон ТБО | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно»  оплата производится согласно муниципальному контракту в полном объеме.

При  оценке «Неудовлетворительно» за один из видов работ в составе всего комплекса  работ оплата за данный вид работ не производится.

Оплата за вырубку поросли, вывоз порубочных остатков и вывоз мусора производится заказчиком по фактически выполненным объемам работ.