Техническое задание

на выполнение работ по сносу самовольно установленных

строений некапитального типа (хозяйственные постройки) в 2010г.

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район.

Сроки выполнения работ: С момента подписания муниципального контракта по 31.10.2010 года.

Предмет котировки: Снос самовольно установленных строений некапитального типа  (хозяйственные постройки).

Виды работ:

- Разборка надземной части без сохранения годных материалов;

- Планировка площадей занимаемых строениями, в том числе отсыпка площадей занимаемых строениями инертным материалом;

- Погрузочно – разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный;

- Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающих вне карьеров, расстояние перевозки до 50 км.: класс груза 1 к месту утилизации;

- Вывоз строительного мусора после сноса строений на городской полигон ТБО;

- В случае необходимости принимать на ответственное хранение имущество, находящееся в сносимом строении на срок три месяца;

- В случае необходимости производить отключение сносимого строения от источника электроснабжения и обеспечение дальнейшей безопасной эксплуатации этих сетей;

Адрес выполнения работ: Определяется по заявке Заказчика.

Стоимость работ: Стоимость сноса самовольно установленных строений некапитального типа (хозяйственные постройки) (с учетом обозначенных видов работ) не может превышать 772, 26 руб. за 1 кв.м.

Объем выполняемых работ по сносу самовольно установленных строений некапитального типа (хозяйственные постройки) составляет: 647  кв.м.

4-квартал – 647 кв.м – 499 650, 00 рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта 499 650, 00 рублей.

Условиями котировки предусмотрена предоплата в размере 20 % от цены контракта.

Требования к выполнению работ:

- Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности и охраны труда при выполнении работ, связанных со сносом строений, включая обеспечение  выполнения требований электро- и пожаробезопасности;

- Обеспечение безопасности граждан и имущества, расположенного на смежных земельных участках, в том числе установка ограждений для исключения доступа людей, не производящих работы, к месту выполнения работ.

Начальник сектора

по контролю за землепользованием 					                        В.С.Вавилин

И.о.главы администрации района		 			        	                       А.А.Ефремов