УТВЕРЖДАЮ:

-							Председатель комитета

социальной защиты населения

администрации города Перми

_                                   ______________И.В.Канзепарова

«____» _________ 2010 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый конкурс

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по разработке 
автоматизированной информационной системы ведения реестра доступности объектов социальной и транспортной инфраструктур на территории города Перми

СОГЛАСОВАНО:

-							Начальник управления

Информационных технологий

администрации города Перми

_                                   ______________М.Н.Бобров

«____» _________ 2010 год

г. Пермь 2010

# ГЛАВА 1

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»;

постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения  муниципального контракта и заявке на участие которого присвоен первый номер.

Заказчик  – Комитет социальной защиты населения администрации города Перми;

тел. (342) 212 31 14, тел.(факс) 212 88 86

E-mail: ktszngor@perm.permregion.ru

Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация - www.gorodperm.ru.

Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с официального сайта и не направившие заявления на получение конкурсной документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений конкурсной документации. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений конкурсной документации.

# ГЛАВА 2

# информационная карта

| ## РАЗДЕЛ 1. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Комитет социальной защиты населения администрации г. Перми |
| 2. | Место нахождения | 614000 г. Пермь, ул. Кирова, 60 |
| 3. | Почтовый адрес | 614000 г. Пермь, ул. Кирова, 60 |
| 4. | Контактное лицо | Шабалина Светлана Ивановна тел.: (342) 212 31 14 |
| 5. | Телефон/факс | (342) 212 88 86 |
| 6. | Адрес электронной почты | ktszngor@perm.permregion.ru |
| ## РАЗДЕЛ 2. Сведения о предмете закупки |  |  |
| 1 |  |  |
| 1.1. | Предмет муниципального контракта | Выполнение работ по разработке автоматизированной информационной системы ведения реестра доступности объектов социальной и транспортной инфраструктур на территории города Перми |
| 1.2. | Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Объем выполняемых работ определен в Приложении № 1 к конкурсной документации «Техническое задание». |
| 1.3. | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями конкурсной документации (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к конкурсной документации. |
| 1.4. | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Пермский край, г. Пермь, ул. Кирова, 60 |
| 1.5. | Условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Определены в Приложении № 1 к конкурсной документации «Техническое задание» |
| 1.6. | Начальная (максимальная) цена контракта | 866 800 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей. |
| 1.7. | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Заказчик производит оплату выполненных Исполнителем работ поэтапно на основании счета-фактуры и акта приемки-сдачи выполненных работ по каждому этапу в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по безналичному расчету платежными поручениями. Стоимость каждого этапа работ определяется в процентном отношении, указанном в Приложении № 2 к муниципальному контракту («Сроки завершения выполнения работ и стоимость этапа в % от цены контракта»). В случае изменения банковских реквизитов поставщика (исполнителя, подрядчика) стороны подписывают дополнительное соглашение к муниципальному контракту, отражающее указанные изменения. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| 1.8. | Источник финансирования | Бюджет г. Перми |
| 1.9. | Порядок формирования цены контракта (цены лота) | Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных конкурсной документацией и муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта Цена контракта включает в себя расходы на оплату труда специалистов, все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, страхование и прочие расходы Исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении контракта. |
| 1.10. | Валюта, используемая для формирования цены контракта | Рубль Российской Федерации |
| 1.11. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ | Не применяется |
| ## РАЗДЕЛ 3. требования к участникам размещения заказа |  |  |
| 1. | Обязательные требования к участникам размещения заказа | Участник размещения заказа должен соответствовать: - требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа (для юридического лица) и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); - требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе; - требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе не принято. |
| 2. | Требования к участникам размещения заказа, установленные муниципальным заказчиком | Отсутствие сведений об участниках размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков. |
| ## РАЗДЕЛ 4. сведения о предоставлении разъяснений положений конкурсной документации |  |  |
| 1. | Порядок предоставления разъяснений | Запрос о разъяснении положений конкурсной документации направляется по адресу муниципального заказчика в письменной форме. Разъяснения направляются участнику размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса в письменной форме или в форме электронного документа, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня направления разъяснений такие разъяснения размещаются на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. В случае подачи запроса о разъяснении положений конкурсной документации после установленного срока или в форме электронного письма по электронной почте такому участнику размещения заказа будет направлено уведомление об отказе в выдаче разъяснений положений конкурсной документации с указанием причин в той же форме, в которой поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются на сайте заказчиком и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была представлена конкурсная документация. |
| 2. | Форма предоставления разъяснений | В письменной форме или в форме электронного документа. |
| ## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К порядку подготовки ЗАЯВКи НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ конкурсе |  |  |
| 1. | Требования к составу, форме и содержанию заявки | Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать: Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе в соответствии с Приложением № 2.. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона в соответствии с Приложением № 3.. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе. - на осуществление действий от имени участника размещения заказа.; Сведения о квалификации участника размещения заказа в соответствии с Приложением № 6 с приложением документов, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: - положительные отзывы по муниципальным либо государственным контрактам о выполнении аналогичных за период 2006-2010 г.г. работ по созданию (доработке) автоматизированных информационных систем управления в социальной сфере. К отзывам прилагаются подтверждающие их: - копии контрактов (договоров), копии актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг и т.д.) по ним, подтверждающие состав, стоимость работ, роль Исполнителя; - копии документов о наличии высшего технического образования (специальность- - «Компьютерные системы и коммуникации» и/или «Прикладная математика» и/или «Прикладная математика и информатика» и/или «Автоматизированные системы обработки информации и управления» и/или «Автоматизированные системы управления» и т.п., копии сертификатов, копии трудовых договоров (или копий приказов о найме, или выписок из трудовых книжек и т.п.).. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.. Предложение о качестве выполняемых работ, об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта в соответствии с Приложением № 4.. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: -платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в конкурсе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого конкурса: «извещение №_ от __.__.2010.. Декларирование соответствия участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ в соответствии с Приложением № 5.. |
| 2. | Инструкция по заполнению и оформлению заявки | - Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета открытого конкурса. - Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, должна быть написана на русском языке. Отдельные документы (или их части), предоставленные участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык (оригинал или нотариально заверенная копия). - Сведения, которые содержатся в заявке участника размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. В случае предоставления большого объема информации в составе заявки на участие в открытом конкурсе допускается оформление заявки в нескольких томах. Каждый том заявки должен быть сопровожден описью документов в соответствии с Приложением № 2, сшит нитками в единую книгу, скреплен печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписан участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. При этом во всех томах заявки должна сохраняться сквозная нумерация листов заявки. 5. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы участнику размещения заказа не возвращаются. Непредставление какого-либо из документов за исключением документов и форм, касающихся сведений о квалификации участника размещения заказа, и/или представление таких документов не по форме согласно приложениям к настоящей конкурсной документации, является основанием для отклонения конкурсной заявки участника размещения заказа от участия в конкурсе. |
| ## РАЗДЕЛ 6. требования к ОБЕСПЕЧЕНИю ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ конкурсЕ |  |  |
| 1. | Размер обеспечения заявки | 5 % начальной (максимальной) цены контракта |
| 2. | Форма обеспечения заявки | Внесение денежных средств на расчетный счет муниципального заказчика |
| 3. | Реквизиты счета | Департамент финансов администрации города Перми (комитет социальной защиты населения администрации г. Перми) л/с 049 550 102 61) РКЦ Пермь г. Пермь р/с 40302810000005000009 БИК 045 744 000 ИНН 5902291999 КПП 590201001 Назначение платежа. «Обеспечение заявки на участие в конкурсе, извещение № 85 К от 01.10.2010 г.». Поступление денежных средств должно быть не позднее даты рассмотрения заявок на участие в конкурсе, указанной в конкурсной документации и извещении о проведении конкурса. Несоответствие оформления платежных поручений вышеуказанным требованиям является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. |
| 4. | Документы, подтверждающие факт внесения обеспечения заявки | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или копия такого поручения). |
| 5. | Случаи возврата обеспечения заявки | Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается участникам размещения заказа: - в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе; - в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в случае, если конверты с заявками на участие в конкурсе получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе; - в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, не допущенным к участию в конкурсе; Участникам конкурса: - в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа признан участником конкурса; - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса; - в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер; - победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается: - в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта; - в случае не предоставления в срок, предусмотренный конкурсной документацией, участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, муниципального контракта. |
| 6. | Случаи удержания обеспечения заявки | Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, не возвращаются в случае уклонения от заключения муниципального контракта: - Победителя открытого конкурса; - Участника открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер, когда победитель открытого конкурса уклонился от заключения муниципального контракта; - Участника размещения заказа, подавшего единственную заявку на участие в открытом конкурсе, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией; - Единственного участника размещения заказа, допущенного к участию в открытом конкурсе и признанного единственным участником открытого конкурса. |
| ## РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ |  |  |
| 1. | Дата начала подачи заявок | «04» октября 2010 г. Заявки на участие в конкурсе принимаются со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении данного конкурса. |
| 2. | Дата окончания подачи заявок | До «10-00» час. (местного времени) «01» ноября 2010 г. по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 60, кабинет 1. Участники размещения заказа, не успевшие представить заявки на участие в открытом конкурсе до «10-00» час. (местного времени) «01» ноября 2010 года по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 60, кабинет 1 могут предоставить заявки непосредственно на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний. Начало вскрытия конвертов «01» ноября 2010 года в 11час. 15 мин. (время местное). |
| 3. | Место подачи заявок | В рабочие дни с «09:00» до «13:00» и с «14:00» до «18:00» (с понедельника по четверг), с «09:00» до «13:00» и с «14:00» до «17:00» (в пятницу) по адресу: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Кирова, 60, каб.1. Контактное лицо: Шабалина Светлана Ивановна. |
| 4. | Порядок подачи заявок | Заявка на участие в открытом конкурсе может быть подана в письменной форме. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или несвоевременно и признана опоздавшей. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с п.3 Раздела 5 Информационной карты настоящей конкурсной документации. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступившие в срок, регистрируются уполномоченным лицом муниципального заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок на участие в открытом конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, поданные в письменной форме, маркируется путем нанесения на заявку регистрационного номера. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, муниципальным заказчиком выдается расписка в получении заявки на участие в открытом конкурсе с указанием даты и времени ее получения. Муниципальный заказчик не вправе отказать в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт. Муниципальный заказчик не вправе требовать документы, подтверждающие полномочия лица, подавшего конверт с заявкой. Заявки, полученные муниципальным Заказчиком после даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, признаются опоздавшими. Конверты с опоздавшими заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день возвращаются муниципальным заказчиком участнику размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в открытом конкурсе. |
| ## РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ |  |  |
| 1. | Порядок изменения заявок | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте, на котором указывается наименование открытого конкурса. В случае получения расписки, на конверте с изменениями заявки также указывается время и дата подачи конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, индивидуальный регистрационный (порядковый) номер заявки. Конверты с изменениями заявки подаются по адресу подачи заявок на участие в открытом конкурсе или непосредственно на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Каждый конверт с изменением заявки на участие в открытом конкурсе регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе и вскрывается Единой комиссией одновременно с заявкой на участие в открытом конкурсе. |
| 2. | Порядок отзыва заявок | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме по адресу подачи заявок на участие в открытом конкурсе или непосредственно на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе. |
| 3. | Срок изменения и отзыва заявок | В любое время до «11» час. 15 мин.(местного времени) «01» ноября 2010г. |

| ## РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дата вскрытия конвертов с заявками | «01» ноября 2010г. |
| 2. | Время вскрытия конвертов с заявками | «11» час. 15 мин. (местного времени) |
| 3. | Место вскрытия конвертов с заявками | Пермский край, г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, Управление муниципального заказа |
| 4. | Порядок вскрытия конвертов с заявками | Публично в день, во время, и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия (далее- комиссия) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. При регистрации лицо, представляющее интересы участника размещения заказа должно предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), а так же доверенность (в случае отсутствия полномочий действовать от имени участника размещения заказа без доверенности), дающую право присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам. Муниципальным заказчиком осуществляется аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в порядке их поступления по Журналу регистрации заявок на участие в открытом конкурсе. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать ранее поданные заявки. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, указанные заявки комиссией не рассматриваются и возвращаются такому участнику. В случае если подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в открытом конкурсе открытый конкурс признается несостоявшимся. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и представителем муниципального заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе размещается на официальном сайте в течение одного дня, следующего после дня подписания такого протокола. |

| ## РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Срок рассмотрения заявок | Не более 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. |
| 2. | Порядок рассмотрения заявок | Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. В случае установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. #### В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, муниципальный контракт заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. |
| 3. | Основания для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе | Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае: 1) непредставления документов об участнике размещения заказа, определенных разделом 5 Информационной карты, за исключением документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике или о товарах, работах, услугах, на которые размещается заказ; 2) несоответствия требованиям, установленным к участникам размещения заказа разделом 3 Информационной карты; 3) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта. Наличие арифметических ошибок, описок, опечаток в расчете, которые могут привести после проверки расчета к изменению стоимости, указанной в расчете, не допускается и заявки на участие в конкурсе с такими расчетами к участию в конкурсе не допускаются. На основании результатов рассмотрения заявок, конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на сайте www.gorodperm.ru. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, муниципальный контракт заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. |

| ## РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ И ПОРЯДКЕ ИХ ОЦЕНКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Срок оценки и сопоставления заявок | Не более 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе |
| ### 2. | ### Критерии оценки заявок | Указаны в Главе 3 «Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе и Порядок их оценки» |
| ### 3. | ### Порядок оценки заявок | Указан в Главе 3 «Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе и Порядок их оценки». |

| ## РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Срок заключения муниципального контракта | Не ранее чем через 10 дней и не более чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурса (в случае признания конкурса несостоявшимся). |
| 2. | Случаи признания участника размещения заказа уклонившимся от заключения контракта | Непредставление муниципальному заказчику в установленный срок подписанного муниципального контракта. |
| 3. | Последствия уклонения от заключения контракта | В случае если участник размещения заказа (участник открытого конкурса), с которым заключается контракт, уклонился от его заключения, сведения о таком участнике размещения заказа (участнике открытого конкурса) включаются в реестр недобросовестных поставщиков. |

| ## РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Размер обеспечения исполнения контракта и порядок | Обеспечение исполнения контракта составляет 30 % начальной (максимальной) цены контракта. - Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 1) При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на соответствующий муниципальный контракт, - указание в качестве Бенефициара заказчика, - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом), - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен не менее чем на 15 рабочих дней превышать срок действия муниципального контракта. - срок уплаты денежных средств не должен превышать 15 рабочих дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банковская гарантия должна быть выдана банком без нарушения им нормативов и (или) иных требований, установленных Банком России. Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта. 2) В случае передачи заказчику в залог денежных средств, перечисление, участником конкурса признанным победителем, производится по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми (комитет социальной защиты населения администрации г. Перми) л/с 049 550 102 61) РКЦ Пермь г. Пермь р/с 40302810000005000009 БИК 045 744 000 ИНН 5902291999 КПП 590201001 Назначение платежа:; «По договору залога от «__» ______ № ___».. В качестве подтверждения внесения обеспечения Заказчику представляется платежное поручение с оригинальной отметкой банка о списании денежных средств. В платежном документе обязательно указывается назначение платежа «Обеспечение исполнения муниципального контракта (указать название контракта)». В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение ___ (____) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |
| 2. | Срок обеспечения исполнения контракта | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на весь срок действия контракта (в том числе гарантийных обязательств, если такие предусмотрены). Обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Исполнителю после выполнения им всех условий контракта (в том числе гарантийных обязательств, если такие предусмотрены). |
| Раздел 14. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов. |  |  |
|  |  | Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |

# ГЛАВА 3

# Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе и Порядок их оценки

Для определения лучших условий исполнения муниципального контракта, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок с использованием следующих критериев:

- «Цена контракта» (значимость критерия-35 %).

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»), определяется по формуле:

| Rai = | Amax - Ai | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Amax |  |  |

где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации);

Ai – цена контракта (сумма цен за единицу товара, работы, услуги), предложенная в i-ой заявке.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»), определяется по формуле:

| FRai = | Rai х | Kai |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRai – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Kai – значимость указанного критерия.

При оценке заявок по критерию Цена контракта лучшим условием исполнения муниципального контракта признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

- «Сроки выполнения  работ»  (значимость критерия-45 %).

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Сроки выполнения работ» определяется по формуле:

Оценка заявок по данному критерию осуществляется исходя из оценки сроков выполнения                              работ по этапам с даты заключения контракта (в календарных днях):

Максимальный срок выполнения работ по первому этапу (F1max) составляет 10 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Минимальный срок выполнения работ по первому этапу (F1min) составляет 3  календарных дня  с момента заключения муниципального контракта.

Максимальный срок выполнения работ по второму этапу (F2max) составляет 25 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Минимальный срок выполнения работ по второму этапу (F2min) составляет 20  календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Сроки выполнения работ», определяется по формуле:

| Rfi = | F1max – F1i + F2max – F2i | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1max - F1min + F2max - F2min |  |  |

где:

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Fkmax – максимальный срок выполнения работ по k-му этапу, установленный в конкурсной документации, в календарных днях с даты заключения муниципального контракта;

Fkmin – минимальный срок выполнения работ по k-му этапу, установленный в конкурсной документации, в календарных днях с даты заключения муниципального контракта;

Fki – предложение по сроку выполнения работ по k-му этапу в i-ой заявке в календарных днях с даты заключения муниципального контракта;

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Сроки выполнения работ», определяется по формуле:

| FRfi = | Rfi х | Kfi |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRfi – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Kfi – значимость указанного критерия.

- «Качество выполнения работ и квалификация участника конкурса»                                                       (значимость критерия- 20 %).

подкритерии:

К 1 опыт проведения работ по разработке и внедрению аналогичных программных продуктов,

К 2 наличие трудовых ресурсов

Для критерия «Качество выполнения работ и квалификация участника конкурса» используются следующие подкритерии:

«Опыт проведения работ по разработке и внедрению аналогичных программных продуктов» (указывается количество исполненных контрактов, заключенных с Заказчиками, носящих статус государственных, муниципальных);

«Наличие трудовых ресурсов».

| Опыт работы |  | Баллы |
| --- | --- | --- |
| нет отзывов и контрактов |  | 0 |
| 1-2 отзыва (с приложением копий соответствующих контрактов и актов сдачи- приемки работ по ним) |  | 15 |
| 3-4 отзыва (с приложением копий соответствующих контрактов и актов сдачи- приемки по ним) |  | 25 |
| 5 и более отзывов (с приложением копий соответствующих контрактов и актов сдачи- приемки работ по ним) |  | 60 |
| Наличие трудовых ресурсов |  |  |
| Сведения о наличии квалифицированных специалистов участника размещения заказа представляются по форме Приложения № 6 к конкурсной документации с приложениями: - копии документов о наличии высшего технического образования (специальность - «Компьютерные системы и коммуникации» и/или «Прикладная математика» и/или «Прикладная математика и информатика» и/или «Автоматизированные системы обработки информации и управления» и/или «Автоматизированные системы управления»); - копии трудовых договоров (или копий приказов о найме, или выписок из трудовых книжек). | нет специалистов | 0 |
|  | 4-7 специалиста включительно | 10 |
|  | 8-14 специалистов включительно | 20 |
|  | 15 и более специалистов | 40 |

Для получения значения в баллах по каждому показателю заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по каждому показателю.

При оценке заявок по критерию «Качество выполнения работ и квалификация участника конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ и квалификации участника размещения заказа.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество выполнения работ и квалификация участника конкурса», определяется по формуле:

i      i              i

Rс  = С  + С  + ... + С , где

i      1      2              k

Rс i -рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию,

i

С

k - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов  конкурсной  комиссии),  присуждаемое  комиссией i-й заявке по каждому показателю, где  k - количество показателей.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый каждой заявке по данному критерию, умножается на 0,20 (коэффициент значимости, равный значению критерия «Качество выполнения работ и квалификация участника конкурса» в процентах, деленному на 100).

При оценке заявок по критерию «Качество выполнения работ и квалификация участника конкурса», наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ и квалификация.

Если при расчете итогового рейтинга по двум и более заявкам получено одинаковое значение, первое место (и последующие) присваивается заявке (заявкам), полученной ранее других, что определяется по регистрационному номеру конверта.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен первый номер

Баллы по критерию «Качество выполнения работ и квалификация участника конкурса»                          присваиваются только за документально подтвержденную информацию в соответствии с Приложением № 7  (на основании представленных документов, подтверждающих квалификацию). Представленные положительные отзывы по подкритериям К1 и К2 должны быть оформлены на бланке организации, выдавшей отзыв, и заверены подписью ее должностных лиц (руководителя, исполняющего обязанности руководителя, иными должностными лицами, принимающими участие в обеспечении исполнения представленного в качестве подтверждения к отзыву контракта (договора). Оформленные ненадлежащим образом отзывы и отзывы, не подтвержденные соответствующими им копиями контрактов (договоров), актов приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг и т.д.)  по ним, подтверждающие состав, стоимость работ участника, при расчете значений по критерию не учитываются.

Сведения, представленные по подкритерию «Опыт проведения работ по разработке и внедрению аналогичных программных продуктов» будут учитываться при расчете баллов только при наличии копий подтверждающих документов. Бал по критерию «Качество выполнения работ и квалификация участника конкурса» представляет собой сумму баллов подкритериев К1, К2.

Совокупная значимость критериев – 100 %.

Каждой заявке по каждому критерию оценки присуждается рейтинг. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется по математическим правилам  округления до двух десятичных знаков после запятой.

Оценка осуществляется по присужденному заявке итоговому рейтингу. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки, установленному в конкурсной документации.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

В случае если несколько заявок на участие в открытом конкурсе набрали одинаковую итоговую оценку, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на сайте www.gorodperm.ru и опубликовывается в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования города Пермь» заказчиком соответственно в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

Приложение № 1

к конкурсной документации

(Приложение № 1 к проекту муниципального контракта)

Техническое задание на выполнение работ по разработке 
автоматизированной информационной системы ведения реестра доступности объектов                                              социальной и транспортной инфраструктур на территории города Перми

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Полное название системы: Автоматизированная информационная система ведения реестра доступности объектов социальной и транспортной инфраструктур на территории города Перми.

- Краткое название системы: АИС Реестр паспортов доступности или Система.

- Муниципальный заказчик: комитет социальной защиты населения администрации города Перми.

- Исполнитель работ определяется по результатам открытого конкурса.

- Сроки выполнения работ:

- Источник финансирования:

- Условные обозначения:

  - БД - База Данных

  - Реестр – реестр объектов социальной, транспортной инфраструктуры на территории города Перми, хранимый в системе.

  - ФО – функциональные органы администрации города Перми

  - ТО – территориальные органы администрации города Перми

  - КСЗН - комитет социальной защиты населения администрации города Перми

  - СИ – социальная инфраструктура (система объектов образования, дошкольного воспитания, здравоохранения, социального обеспечения, бытового обслуживания, торговли, культуры, спорта, досуга и иных социально значимых объектов обслуживания населения)

  - ТИ – транспортная инфраструктура (система коммуникаций и объектов городского пассажирского транспорта, включающая улично-дорожную сеть, объекты обслуживания пассажиров, постоянного и временного хранения транспортных средств)

  - Приказ №116 – приказ комитета социальной защиты населения от 25.12.2009 №116 «Об утверждении Порядка ведения реестра объектов социальной, транспортной инфраструктур на территории города Перми»

  - Регламент №1075 - постановление администрации города Перми от 31.12.2009 №1075 «Об утверждении регламента взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми по вопросам создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения»

  - Корпоративная сервисная шина (ESB) – основной элемент сервисно-ориентированной архитектуры (SOA) - универсальное средство интеграции систем, предназначенное для управления, организации, временного хранения и передачи сообщений между интегрируемыми сервисами.

- НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

Назначение системы: система предназначена для автоматизации и информационной поддержки работы функциональных и территориальных органов  администрации города Перми по ведению реестра объектов социальной и транспортной инфраструктур на территории города Перми в части информации, касающейся обеспечения беспрепятственного доступа к объектам для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

Цель разработки: создание комплексной системы учета и анализа доступности объектов социальной и транспортной инфраструктур города Перми.

Система предназначена для решения задач:

- Ведения реестра паспортов доступности и информационных сведений об объектах социальной и транспортной инфраструктур специалистами ФО и ТО (создание и заполнение паспортов,                информационных сведений, внесение изменений).

- Ведения и поддержания в актуальном состоянии атрибутивного состава реестра по различным видам объектов и нормативно-справочной информации, используемых для заполнения паспортов.

- Получения специалистами ФО, ТО и КСЗН отчетных данных на основании введенной информации; возможность выборки и анализа данных реестра по различным параметрам.

- Картографического отображения информации об объектах реестра, анализа доступности для той или иной территории г. Перми, построения отчетов с использованием карт.

- Доступа населения через глобальную сеть Интернет к части информации об  объектах СИ и ТИ, касающейся беспрепятственного доступа для инвалидов и иных маломобильных групп (информация должна предоставляться как в текстовом, так и в картографическом виде).

- ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

Объектами автоматизации являются функциональные и территориальные органы администрации города Перми:

- Комитет социальной защиты населения (КСЗН)

- Департамент дорог и транспорта (ДДиТ)

- Управление внешнего благоустройства (УВБ)

- Департамент планирования и развития территории (ДПиРТ)

- Управление по развитию потребительского рынка (УРПР)

- Департамент образования (ДО)

- Управление здравоохранения (УЗ)

- Комитет по физической культуре и спорту (КФКиС)

- Комитет по культуре (КК)

- Комитет по молодежной политике (КМП)

- Территориальные органы администрации города Перми

Функции координатора деятельности функциональных и территориальных органов по созданию безбарьерной среды в соответствии Регламентом №1075 возложены на КСЗН.

Функциональные и территориальные органы осуществляют деятельность по созданию безбарьерной среды в рамках полномочий, относящихся к деятельности функциональных и территориальных органов, закрепленных нормативными правовыми актами:

- ДДиТ - по обеспечению транспортной доступности, в том числе по обеспечению доступности остановочных павильонов.

- УВБ - по обеспечению доступности улично-дорожной сети (тротуаров, пешеходных переходов, перекрестков).

- УРПР, территориальные органы - по обеспечению доступности автостоянок.

- территориальные органы – по обеспечению доступности при согласовании перевода помещений из жилого в нежилое, в отношении объектов потребительского рынка (торговли, услуг, общественного питания и т.д.)

- ДПиРТ - по обеспечению доступности объектов градостроительства (зданий, сооружений).

- Иные функциональные и территориальные органы - по обеспечению доступности в подведомственных учреждениях при проведении реконструкций, капитальных ремонтов.

Указанные ФО и ТО предоставляют паспорта доступности и информационные сведения для объектов, являющихся зоной ответственности данных органов, а также поддерживают  актуальность данных этих объектов в Реестре. Работа ФО и ТО с реестром происходит через локальную сеть администрации г. Перми.

- ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

  - Требования к системе в целом

    - Требования к структуре и функционированию

Система должна быть реализована как настольное windows-приложение, для информирования населения должно быть разработано отдельное web-приложение. Windows-приложение и web-приложение должны иметь отдельные базы данных. Должен быть разработан сервис автоматической загрузки и обновления информации из базы данных windows-приложения в базу данных web-приложения.

В Windows-приложении должен быть реализован следующий функционал:

Для пользователей ФО и ТО, осуществляющих ввод данных:

- авторизация и идентификация пользователей Системы

- разграничение доступа пользователей к данным Системы на основе прав доступа

- просмотр и редактирование данных Реестра в зависимости от прав доступа

- просмотр картографической информации Системы

- получение отчетной информации

Для ответственного специалиста КСЗН (обладающего административными правами) кроме перечисленных должны быть доступны функции:

- редактирование нормативно-справочной информации Системы

- настройка отображения объектов подсистемы картографического отображения данных

- добавление новых слоев картографической информации и привязка географических объектов новых слоев к данным Системы

- получение сложных выборок данных Системы

- настройка прав доступа пользователей Системы

- импорт картографических данных по объектам транспортной инфраструктуры, в формате согласно Приложению № 2.

Windows-приложение должно быть построено по принципу двухуровневой «клиент - сервер БД» или трехуровневой «клиент - сервер приложений - сервер БД»  архитектуры и обеспечивать работу с Системой в локальной вычислительной сети администрации г. Перми.

В Web-приложении для информирования граждан должен быть реализован следующий функционал:

- доступ к Системе осуществляется через сеть Интернет;

- любой пользователь имеет доступ к размещенной в сети Интернет информации, содержащейся в реестре, включая отображение картографической информации.

Web-приложение должно быть построено по принципу трехуровневой архитектуры «клиент - сервер приложений (Web-сервер) - сервер БД».

      - Требования к информационному содержанию системы

База данных системы должна содержать:

- информацию об объектах социальной инфраструктуры (здания, сооружения и т.д.)

- информацию об объектах транспортной инфраструктуры (транспорт, остановочные пункты, дороги, автостоянки)

- справочную и нормативную информацию по элементам доступности зданий

- справочную информацию по улицам районов г.Перми

Объекты социальной и транспортной инфраструктур должны быть представлены  в реестре в виде паспортов доступности и информационных сведений (см. Приложение № 1). Состав необходимой информация о доступности транспортной инфраструктуры,  об элементах дорожно-транспортной сети,                             о доступности объектов, введенных  в эксплуатацию,  о доступности объектов, переведенных из жилого помещения в нежилое приведен в (Приложение № 1 к Техническому заданию).

      - Функции системы

В настольном windows-приложении должны быть реализованы функции:

- ввод данных (всего информационного наполнения Системы) хранение и отображение информации об изменениях – даты создания и редактирования и ФИО создателя/редактора

- хранение и отображение предыдущих версий каждого объекта учета с возможностью просмотра и возврата к указанной версии в данных

- оценка степени доступности объекта на основании паспорта доступности

- разделение полномочий пользователей Системы на основании принадлежности к ФО или ТО с возможностью ограничения прав на создание и редактирование информации в Системе

- установка срока проверки актуальности информации в Системе с предупреждением окончания этого срока

- получение отчетной информации об объектах СИ и ТИ

- возможность определять атрибутивный состав элементов объектов СИ и ТИ, хранящихся в Системе

- импорт картографических данных согласно формату, приведенному в Приложении № 2 к Техническому заданию

- настройка отображения данных на карте (пользовательских слоёв)

Web-приложение должно обеспечивать доступ населения к информации о доступности и иной информации об объектах СИ и ТИ на карте города через глобальную сеть Интернет с выделением степени приспособленности объекта по цвету по общей оценке и для указанной категории инвалидов. Объем и содержание информации, размещенной в сети Интернет, определяется Заказчиком.

      - Порядок формирования реестра и работы с ним

До начала эксплуатации Реестра Исполнитель должен выполнить работы по первоначальному вводу в БД Реестра информации об объектах социальной и транспортной инфраструктур, существующей на данный момент. Данная информация предоставлена функциональными и территориальными органами администрации города Перми в комитет социальной защиты населения города Перми.

Существующие исходные данные для первичного заполнения реестра представляют собой заполненные формы в бумажном виде:

- паспорта доступности – форма описана в Регламенте №1075

- информация о доступности автостоянок  – форма описана в Приложении № 2 к Регламенту №1075

- информация о доступности остановочных пунктов – форма описана в Приложении № 3 к Регламенту №1075

- информация о доступности объектов дорожно-транспортной сети - форма описана в Приложении 1

- информация о доступности объектов, введенных в эксплуатацию (см. Приложение № 1)

- информация о доступности объектов, переведенных из жилого помещения в нежилое                  (см. Приложение № 1)

Общее количество паспортов доступности, информационных сведений, которые Исполнитель обязан ввести в БД - не более 1000 шт.

Кроме этого, на этапе ввода Системы в эксплуатацию Исполнитель должен провести импорт сведений о доступности объектов ТИ. Информацию об объектах ТИ предоставляется ДДиТ                                          (либо Муниципальным учреждением  «Горпасссажиртранс») в электронном виде для загрузки в Реестр данных: о виде транспорта, о номерах маршрутов, о начальной/конечной и промежуточных пунктах остановки маршрута, о количестве низкопольных единиц транспорта на маршруте, о количестве единиц транспорта на маршруте. Формат обмена данными описан в Приложении № 2.

В дальнейшем актуальность информации в Реестре поддерживается ФО и ТО, относительно объектов, подведомственных им. Работа с Реестром осуществляется уполномоченными специалистами соответствующих организаций через windows-приложение.

Специалисты ФО и ТО должны иметь возможность:

- вводить, редактировать данные относительно объектов, подведомственных им.

- просматривать массив введенной информации с целью контроля корректности и актуальности данных,

- получать отчетную информацию по объектам социальной и транспортной инфраструктурам, содержащуюся в Реестре.

Специалист отдела разработки и мониторинга программ КСЗН выполняет функции:

- проверки корректности и актуальности данных, введенных ФО и ТО

- получения статистической и аналитической отчетной информации по данным Реестра

- ведения и актуализации справочной информации Реестра, атрибутивного состава реестра по каждому из видов объектов

- настройки доступа пользователей к данным Реестра

    - Требования к надежности

Система должна обладать надежностью для обеспечения круглосуточной работы пользователей, средств связи и обеспечивать оперативное восстановление работоспособности при сбоях.

Система должна обеспечивать отсутствие отказов в работе общесистемного и специального программного обеспечения, развернутого в составе Системы, приводящих к длительной остановке процесса эксплуатации программных средств.

Поддержание Системы в работоспособном состоянии в условиях временного отсутствия связи с другими подсистемами и внешними объектами, временного отключения рабочих мест пользователей, отказов аппаратных средств, появления ошибок в программном и информационном обеспечении должно базироваться на использовании средств общего программного обеспечения.

Технологии, применяемые при разработке Системы должны обеспечивать:

- возможность использования отказоустойчивых многопроцессорных платформ для серверов;

- резервирование наиболее важных информационных ресурсов Системы, включая применение процедур создания «горячих» копий и процедур архивации;

- восстановление информации из долговременного архива данных при «разрушении» магнитных носителей;

- диагностика и исправление ошибок с помощью программных средств контроля;

- обеспечение процедур остановки компонентов Системы в случае отказа электропитания (оборудования).

- контроль за целостностью данных на уровне СУБД.

- сохранение целостности данных при нештатном завершении программы (отказ рабочей станции и т.п.).

- сохранение работоспособности программного обеспечения при некорректных действиях пользователя.

- возможность переустановки программ с дистрибутивных носителей

Надежное функционирование программного комплекса должно быть обеспечено при условии выполнения совокупности организационно-технических мероприятий, в том числе:

- организации бесперебойного электропитания технических средств.

- использования лицензионного программного обеспечения.

- регулярного резервного копирования базы данных на внешних носителях (как по заданному периоду архивации данных, так и директивная архивация в случае необходимости).

Исполнитель производит первичную настройку технических и программных средств. Заказчик предоставляет необходимое оборудование и ПО для выполнения мероприятий по функционированию                  windows-приложения, а так же выполняет работы по обеспечению мероприятий во время промышленной эксплуатации Системы.

Площадку для размещения и функционирования Web-приложения, а так же организацию мероприятий по бесперебойному функционированию Web-приложения должен обеспечивать Исполнитель.

  - Требования к функциям системы

    - Требования к пользовательскому интерфейсу

Пользовательский интерфейс необходимо выстраивать в едином стиле, используя списковые формы и формы редактирования со стандартизированным набором функций и элементов управления. Для ввода полей определенных типов данных (целые числа, вещественные числа, строковые значения, дата-время, загружаемые файлы и т.д.) должны применяться унифицированные элементы управления. Должна быть унифицирована реакция на ошибочные действия пользователей: единообразный интерфейс сообщений об ошибках и предупреждениях. Нестандартные формы могут быть использованы для специфических задач.

Внешний вид пользовательского интерфейса web-приложения и windows-приложения должны быть согласованы с Заказчиком на этапе разработки Системы.

Пользовательский интерфейс windows-приложения должен позволять:

- создавать, редактировать и удалять данные Реестра по объектам СИ и ТИ и необходимую нормативно-справочную информацию;

- просматривать списки данных Реестра с возможностью их фильтрации;

- накладывать многоуровневую сортировку на списки;

- отмечать несколько записей объектов Реестра для проведения с ними групповых операций (удаление, редактирование и т.п.);

- сохранять настройки каждой формы с целью применения их при повторном открытии формы;

- выполнять экспорт списков в файл формата Excel;

- запускать отчеты из подсистемы отчетов и сохранять результаты в формате Excel

- просматривать данные на карте с помощью картографической подсистемы, осуществлять настройку отображения пользовательских слоёв;

- просматривать информацию об аудите данных, предыдущие версии данных и выполнять операцию возврата к предыдущей версии;

- производить импорт картографической информации о маршрутах транспорта, предоставленной в форматах, описанных в Приложении № 2 к Техническому заданию;

- настраивать атрибутивный состав паспортов доступности и информации по объектам ТИ и поддерживать в актуальном состоянии нормативно-справочную информацию, используемую для заполнения реестра;

- рассчитывать степень доступности объекта СИ и ТИ на основании значений указанных в реестре, алгоритм расчета должен различаться для каждого из видов объектов.

Пользовательский интерфейс web-приложения должен позволять:

- Просматривать опубликованные сведения об объектах реестра в списковых формах и формах просмотра: атрибутивный состав форм по каждому виду объекта должен настраиваться отдельно. Исполнитель должен согласовать атрибутивный состав и внешний вид форм на этапе опытной эксплуатации;

- Просматривать карту с помощью картографической подсистемы web-приложения, получая детальную информацию по объектам, изображенным на карте;

- Осуществлять поиск объектов по любому из опубликованных атрибутов;

- Просматривать показатели доступности по различным территориям.

    - Требования к подсистеме полномочий

Подсистема полномочий предназначена для обеспечения разделения доступа к операциям работы с Реестром.

Подсистема полномочий для windows-приложения предусматривает вход с авторизацией (по логину и паролю). Для авторизированных пользователей определяется принадлежность их к тому или иному ФО/ТО и, соответственно этому – права доступа к данным. В windows-приложении должны быть настроены следующие роли пользователей:

- Специалисты функциональных и территориальных органов администрации города Перми имеют право вводить данные по объектам СИ и ТИ определенных видов, закрепленных за данным органом и редактировать данные введенные специалистом того же ФО/ТО.

- Специалист КСЗН имеет права на ввод и редактирование всех данных по объектам СИ и ТИ.

- Администратор Системы имеет права на ввод и редактирование всех данных Реестра, и, в том числе, нормативно-справочной информации и атрибутивного состава реестра по видам объектов.

Все специалисты ФО и ТО имеют права на получение отчетной информации по объектам, которые закреплены за их функциональным или территориальным органом.

В web-приложении должен обеспечиваться свободный вход без авторизации. Граждане должны иметь доступ на просмотр данных картографической подсистемы отображения информации, выполненной в виде web-приложения.

    - Требования к подсистеме отчетов

Windows-приложение должно содержать подсистему отчетов, пользователями подсистемы отчетов являются специалисты ФО и ТО администрации города Перми, в том числе и специалисты КСЗН.

В функционале подсистемы отчетов должно быть реализовано:

- получение отчетных данных и сохранение в офисный формат (MS Excel или MS Word)

- возможность пользователю Системы задавать параметры отчета (условия выборки данных)

С помощью подсистемы отчетов должна быть реализована возможность получить информацию

по объектам социальной инфраструктуры:

- перечень объектов по видам собственности объекта;

- перечень объектов по видам по месту расположения: по районам, микрорайонам, улицам;

- перечень объектов по степени доступности (доступно, частично доступно, не доступно), дополнительно, по категориям инвалидов (К, ОДА, С, Г);

- перечень объектов по направлению деятельности объекта (значениям из справочника);

- перечень объектов по наличию или отсутствию элементов доступности (пандусы, подъемники, поручни и т.д.)

- перечень объектов по видам размещений объекта (отдельно стоящее здание, пристрой, этаж в здании)

по объектам транспортной инфраструктуры:

- перечень маршрутов по видам транспорта

- количество единиц транспорта по видам транспорта

- перечень маршрутов с указанием количества единиц транспорта и количество единиц низкопольного и специально оборудованного транспорта

- перечень остановочных пунктов по месту расположения: по районам, микрорайонам, улицам;

- перечень остановочных пунктов, оборудованных средствами беспрепятственного доступа по основаниям: доступность площадки, доступность павильона, доступность средств информирования

- перечень автостоянок

- перечень автостоянок в разрезе по районам

- перечень автостоянок имеющих места для инвалидов

- количество объектов дорожно-транспортной сети по видам

- количество объектов дорожно-транспортной сети по месту расположения: по районам

- количество объектов дорожно-транспортной сети по видам объектов и степеням доступности

    - Требования к подсистеме хранения изменений

Подсистема хранения изменений выполняет функции:

- аудита изменений – хранения ФИО пользователя (создателя и редактора информации об объекте СИ и ТИ) и даты создания/изменения;

- хранения и просмотра истории предыдущих сохранений информации об объекте СИ и ТИ, для каждой версии должны указываться: редактор, измененные поля;

- сравнения версий по атрибутивному  составу;

- возврата к предыдущей версии изменений.

    - Требования к подсистеме картографического отображения информации

Подсистема картографического отображения информации должна быть реализована как в windows-приложении так и в web-приложении, однако набор функций для двух видов приложений должен различаться.

Картографическая подсистема windows-приложения должна представлять собой редактор проектов карт, обеспечивающий отображение и настройку пользовательских слоёв, а также импорт картографических данных в форматах, описанных в Приложении № 2. Картографическая подсистема web-приложения должна обеспечивать просмотр настроенных слоёв карты, получение детализированной информации по объектам и поиск объектов на карте.

Требования к картографической подсистеме windows-приложения

Редактор проектов карт должен быть включен в windows-приложение и представлять собой геоинформационную подсистему (ГИС-компонент), позволяющую отображать, управлять, создавать и анализировать географическую информацию.

ГИС-компонент должен предоставлять следующие основные возможности:

- Создание и настройка интерактивных карт на основе имеющихся геоинформационных данных о районах края и города, водных ресурсах, кварталах, улицах, зданиях, территориях предприятий, автодорогах, железнодорожных и трамвайных путях и т.д.

- Просмотр, навигация, поиск объектов и получение информации о них, печать карты.

- Пространственный анализ данных в привязке к географическим объектам.

Редактор проектов карт должен обеспечивать создание и редактирование проектов карт, используемых в дальнейшем для отображения учетных данных.

В пользовательском интерфейсе должен быть доступен список проектов карт.

Для каждого проекта должна быть доступна настройка основных параметров его отображения.

Должна быть реализована универсальная настройка привязки определенных типов данных для отображения на определенных картографических слоях, из которых состоят проекты карт.

Должна быть реализована возможность сохранения проектов в файл.

Функции отображения данных на карте:

- Отображение картографических данных в любом составе слоев.

- Управление функциями отображения данных:

  - отображение карты при любом размере видимой области;

  - перемещение видимой области карты;

  - произвольное и пошаговое изменение масштаба карты;

  - использование «мини-карты» (уменьшенный фрагмент карты) для быстрой навигации;

  - центрирование изображения;

  - изменение порядка и видимости слоев в отдельном списке;

  - слои должны быть организованы в виде дерева для логического объединения слоев в группы;

  - задание выражения на основе значений полей слоя для формирования подписей;

  - выбор способа размещения подписей на карте для разрешения конфликтов в случае их наложения друг на друга;

  - отображение подсказок при выборе объектов;

  - обеспечение выделения любого из объектов на видимых слоях. Выделение должно быть применимо как к одному, так и к группе объектов. Выделенные объекты должны четко выделяться на общем фоне карты посредством мигания или отображения инверсным по цвету контуром, повторяющим их границы;

  - изменение масштаба карты по размерам одного или группы выделенных объектов;

  - инструмент для измерения расстояний на карте;

  - инструмент для подсчета значений различных функций (количество, сумма, среднее значение) над атрибутами объектов по задаваемой пользователем области;

  - задание условия отображения объектов слоя на карте.

  - задание закладок, хранящих информацию о фрагментах карты, и перехода к этим фрагментам при помощи меню

- Осуществление поиска и отображение результатов поиска.

- Добавление простых и составных слоев.

- Редактирование параметров слоя.

- Импорт и экспорт параметров отображения слоев для применения в других проектах карт.

- Вывод дополнительной информации для пояснения отображаемых данных (легенд, подписей).

- Печать и сохранение в файл видимой области карты.

- Поиск и выделение определенных объектов.

Визуализация данных на карте должна обеспечивать возможность простого анализа пространственных закономерностей различного характера. Способы анализа должны задаваться в стилях отображения слоя, участвующего в анализе.

Настройка параметров отображения слоя должна обеспечивать:

- Настройку единого стиля символов.

- Анализ по категориям заливки.

- Анализ по категориям символов.

- Количественный анализ заливкой.

- Количественный анализ символами.

- Анализ с помощью диаграмм.

- Настройка подписей слоя.

- Настройка полей слоя.

- Соединения с внешними источниками данных.

- Создание и редактирование соединений.

- Настройка фильтров-соединений.

  - Показ объектов Фильтр-соединения.

  - DBF-соединение.

  - OleDb-соединение.

  - Привязка соединений к слоям.

Через интерфейс пользователя должно быть реализовано создание OleDb-соединения, при использовании которого возможно получение данных из любого OleDb-источника посредством выполнения заданного запроса на языке SQL. Пользователь должен иметь возможность выполнить набранный запрос и посмотреть его результат или же список ошибок, если запрос был построен неправильно.

Для задания фильтров необходимо использовать возможности дизайнера стандартных ограничений, используемого для фильтрации данных в списковых формах.

При интеграции с подсистемами отображения и регистрации данных картографический компонент должен предоставлять следующие возможности:

- Отображение на карте объектов со списковых форм. При этом осуществляется поиск адреса, по которому зарегистрирован объект системы, смещение центра карты, изменение масштаба и отображение адреса, граница которого выделена заданным в настройках проекта цветом.

- Отображение списковой формы объектов из контекстного меню географического объекта. Пользователь, щелкнув по какому-либо объекту правой кнопкой мыши, выбирает пункт меню «Показать объекты». После этого выводится соответствующая списковая форма объектов, зарегистрированных по указанному адресу.

- Мастер построения и изменения отчетов, формируемых на основе сразу нескольких слоев карты.

- Автоматизация построения отчетов на карте, включающего автоматическое создание слоя карты, фильтр-соединения, показателей и их ограничений, задание параметров связи слоя и фильтр-соединения, настройку параметров отображения слоя

- Дизайнер форм построения ограничений для настроенных отчетов для упрощения процесса изменения параметров оперативных отчетов разработать.

- Отображение отдельных объектов на одном из нескольких слоев карты в зависимости от атрибутов объектов.

Подсистема визуализация данных на карте должна обеспечивать поиск объектов карты. Поиск объектов карты должен заключаться в задании значений определенных полей слоя карты, по которым будут определяться искомые объекты.

Также требуется реализовать поддержку баз геоданных, в которых частично будет храниться картографическая информация.

Должна быть реализована возможность отображения данных, задаваемых набором координат.

Кроме того, windows-приложение должно обладать расширенным функционалом для работы с картой и позволять импортировать новые слои картографических данных из shape-файла и ставить в соответствие объекты слоя объектам СИ и ТИ Реестра.

Требования к картографической подсистеме web-приложения

Для пользователя web-приложения должен предоставляться следующий набор функций:

- отображение карты города Перми, содержащей наименования улиц, номера домов

- отображение информации по объектам СИ на карте города Перми: местоположение, детализированное описание, пиктограмма-обозначение приспособленности объекта (доступен, частично доступен, не доступен) для различных категорий инвалидов

- отображение информации по указанному объекту карты города Перми, если существуют данные по соответствующему объекту СИ в Реестре

- отображение выбранных по условию объектов СИ на карте города Перми

- отображение остановочных пунктов на карте города Перми: местоположение, детализированное описание, пиктограмма-обозначение приспособленности объекта (доступен, частично доступен, не доступен) для различных категорий инвалидов, перечень номеров маршрутов транспорта

- отображение пути выбранного маршрута транспорта на карте города Перми и обозначение цветом приспособленности маршрута (доступен, частично доступен, не доступен)

- получение информации о приспособленности маршрута, количестве низкопольных единиц транспорта и общем количестве единиц транспорта на маршруте

Вид пользовательских слоёв, отображаемых в web-интерфейсе должен настраиваться в картографической подсистеме windows-приложения.

Web-интерфейс отображения проектов карт должен быть реализовать в виде специализированного компонента с применением технологии Microsoft Silverlight (Silverlight-приложение) для кэширования загруженных фрагментов карт, поддержки высокой интерактивности при работе с картой, возможности печати карты и т.д.

Web-интерфейс должен обеспечивать следующие основные возможности работы с картой:

- отображение карты при любом размере видимой области;

- перемещение видимой области карты;

- произвольное и пошаговое изменение масштаба карты;

- изменение видимости слоев в отдельном списке;

- отображение подсказок при выборе объектов;

- инструмент для измерения расстояний на карте;

- осуществление поиска и отображение результатов поиска.

- печать и сохранение в файл видимой области карты.

Загрузка фрагментов карт, получение подсказок и результатов поиска должны выполняться в фоновом режиме при помощи асинхронной передачи данных. Обслуживание данных запросов от Silverlight-приложения должны осуществлять специальные Web-сервисы, развернутые на Web-сервере организации.

Для оптимизации скорости загрузки данных в Silverlight-приложении, снижения загрузки Web-сервера и обеспечения поддержки большого количества пользователей формируемые фрагменты карт должны кэшироваться при помощи специального промежуточного Web-сервиса. При последующих обращениях Web-сервис должен загружать данные фрагменты из кэша, а не прорисовывать заново.

Также должна присутствовать возможность просмотра данных популярных картографических Internet-сервисов Google Maps и Bing Maps.

    - Требования к сервису обмена данными

Для поддержания в актуальном состоянии базы данных web-приложения Исполнитель должен реализовать обмен данными на основе технологии корпоративной сервисной шины. Обмен данными должен происходить без участия пользователя по заданному расписанию, но не реже чем 1 раз в неделю.

Требования к обмену данными приведены в приложении 3.

  - Требования к видам обеспечения системы

    - Требования к программному обеспечению

Серверная часть Системы должна функционировать на программных средствах Заказчика, включающих:

- операционную систему Windows Server 2003/2008.

- СУБД MS SQL Server 2005

Программное обеспечение windows-приложения системы для рабочих станций должно функционировать в операционной среде Windows 2000 Professional, Windows XP HOME/Professional, или более поздних версий операционных систем Microsoft.

Площадку для размещения и функционирования Web-приложения должен обеспечивать Исполнитель.

Для функционирования web-приложения на  рабочем месте необходимо:

- Браузер: Internet Explorer версии не ниже 6.0 или Mozilla Firefox версии не ниже 2.0, с установленным плагином Microsoft Silverlight;

- Для работы с выгружаемыми отчетами Microsoft Office версии не ниже 2003 или любая версия OpenOffice;

- Постоянное подключение к интернету, скорость загрузки должна быть не ниже 128 КБит/с (рекомендуется 256 КБит/с)

    - Требования к лингвистическому обеспечению

Для создания программных модулей Системы должны использоваться следующие языки программирования и технологии:

- Web-приложения и сервисы должны быть разработаны на технологии Microsoft ASP.Net с использованием языка программирования C#;

- Windows-приложения должны быть разработаны на технологии Microsoft.Net с использованием языка программирования C#;

- Для хранения настроек системы необходимо использовать язык XML;

- Для верстки шаблонов дизайна должны использоваться языки XSLT, HTML 4.0, CSS;

- Для написания клиентских скриптов должен использоваться язык JavaScript.

    - Требования к методическому обеспечению

Перечень применяемых при разработке стандартов, нормативов, методик, положений и т.д.:

- ГОСТ 34.201-89 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ 34.601-90 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.602-89 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ 34.603-92 – Виды испытаний автоматизированных систем.

В составе Системы должны быть разработаны следующие документы:

- Руководство пользователя;

- Руководство администратора;

- Описание организации информационной базы.

Вся документация должна быть подготовлена в формате PDF и в виде печатных, переплетенных документов. Состав разрабатываемой документации может быть уточнен по соглашению между Заказчиком и Исполнителем.

# СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СТОИМОСТЬ КАЖДОГО ЭТАПА РАБОТ В % ОТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА.

| № этапа | Наименование этапа/задачи | Срок исполнения (кол-во календарных дней) | Стоимость этапа в % от цены контракта | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Системы | не более 10 дней со дня заключения контракта | 40 % | Дистрибутив ПО, комплект документов. Акт сдачи-приемки работ по этапу. |
| 1.1 | Разработка Системы в соответствии с требованиями Технического задания. |  |  | Разработанная Система, удовлетворяющая требованиям технического задания |
| 1.2 | Разработка документации пользователя и администратора Системы |  |  | Пакет документации пользователя и администратора Системы. |
| 2. | Ввод Системы в эксплуатацию | не более 25 дней со дня заключения контракта | 60 % | БД Системы заполнена нормативно-справочной информацией, проведен импорт и ввод данных реестра. Система развернута на вычислительных ресурсах заказчика, настроена для работы всех участников. Акт сдачи-приемки работ |
| 2.1 | Заполнение нормативно-справочной информации Системы |  |  | Заполнена нормативно-справочная информация Системы |
| 2.2 | Заполнение базы данных Системы информацией об объектах социальной инфраструктуры с электронных и бумажных носителей |  |  | Заполнена база данных Системы информацией об объектах социальной инфраструктуры с электронных и бумажных носителей |
| 2.3 | Импорт данных об объектах транспортной инфраструктуры, импорт картографических данных об объектах транспортной инфраструктуры, предоставленных в электронном формате МУ «ГорПассажирТранс» |  |  | Проведен импорт данных об объектах транспортной инфраструктуры, импорт картографических данных об объектах транспортной инфраструктуры, предоставленных в электронном формате «МУ ГорПассажирТранс» |
| 2.4 | Развертывание и настройка Системы для работы в локальной сети на технических ресурсах Заказчика |  |  | Web и настольное приложение Системы, настроены для работы специалистов ГКСЗН в локальной сети комитета. |
| 2.5 | Настройка Системы для работы в сети Интернет на технических ресурсах Исполнителя |  |  | Web приложение Системы, настроено для доступа граждан в сети Интернет. |
| 2.6 | Настройка имен входа и паролей, а так же полномочий для специалистов функциональных и территориальных органов |  |  | Выполнена настройка имен входа и паролей, а так же полномочий для специалистов функциональных и территориальных органов |
| 2.7 | Обучение пользователей |  |  | Выполнено обучение специалистов (не более 1 специалиста от функционального или территориального органа) |
| 2.8 | Опытная эксплуатация Системы |  |  | Проведена опытная эксплуатация Системы |
| 2.9 | Доработка Системы по результатам опытной эксплуатации |  |  | Выполнена доработка Системы, устранены замечания, полученные в ходе опытной эксплуатации |
| 2.10 | Консультации пользователей по вопросам эксплуатации Системы |  |  | Проведены консультации пользователей по вопросам работы с Системой |

- 6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

Контроль и приемка результатов выполнения этапов работ по разработке Системы осуществляется комиссией в составе представителей Исполнителя и Заказчика в соответствии с порядком, определяемым Заказчиком.

Комиссии предъявляются:

система;

документация на систему,

демонстрация системы

Комиссия осуществляет проверку работоспособности, комплектность документации, необходимой для ввода Системы в эксплуатацию, степень подготовленности эксплуатационного персонала, проводит приемо-сдаточные испытания на реальной информации.

Результаты работы комиссии оформляются в акте сдачи- приемки выполненных работ по разработке Системы по второму этапу.

Ежемесячно в срок до 5 –числа месяца, следующего за отчетным,  Исполнитель предоставляет Заказчику отчет по технической и методической поддержке  пользователей Системы в соответствии с Приложением № 3 к проекту муниципального контракта.

- Техническая и методическая поддержка пользователей. Предоставление гарантий качества работ

После введения Системы в эксплуатацию Исполнитель в течение 7 месяцев осуществляет                     техническую и методическую поддержку пользователей Системы.

Перечень работ по технической и методической поддержке:

      - Консультирование пользователей (не более 1 ответственного специалиста от ФО и ТО) по вопросам эксплуатации Системы по телефону и электронной почте.

      - Ведение справочников Системы, включая добавление новых элементов, изменение и удаление существующих.

      - Обновление версии ПО.

      - Проверка на логическую целостность и непротиворечивость информации, хранимой в базе данных Системы. Восстановление логической целостности и непротиворечивости  информации,  хранимой в базе данных Системы, нарушенной вследствие ошибочных действий пользователей или ошибочной работы программ. Обеспечение работы сайта для граждан: хостинг на средствах Исполнителя и оплата Интернет-каналов. Поддержка механизма синхронизации базы данных Системы и сайта для граждан.

Для выполнения данных функций  Исполнитель обязан организовать службу поддержки, которая должна функционировать по следующему регламенту:

Регламент работы службы поддержки.

Обращение в службу поддержки должно производиться по телефону или электронной почте, для этого Исполнитель должен указать телефонный номер и адрес электронной почты.

Рабочее время службы поддержки  с 9.00 до 18.00 (Уральского времени GMT +05:00) без перерыва на обед. Выходные дни - суббота, воскресенье. Консультирование осуществляется в рабочее время по телефону и электронной почте.

Необходимо обеспечить своевременность реакции на обращения: срок ответа должен быть не более 72 часов с момента предоставления информации. В срок ответа не входят выходные и праздничные дни.

  - Требования к предоставлению гарантий качества работ

Исполнитель должен обеспечить бесплатное гарантийное обслуживание Системы в течение 1 года с момента сдачи-приемки Системы в эксплуатацию.

В гарантийное обслуживание включаются работы, связанные с исправлением ошибок, устранением замечаний, не обнаруженных при приемке Системы и выявленных в процессе ее эксплуатации. Исправление ошибок, устранение замечаний производится в течение одного месяца с момента поступления заявки от Заказчика.

- Приложение № 1 к техническому заданию:

- Формы паспортА доступности, ИНФОРМАЦИОННЫХ СВЕДЕНИЙ                                           ПО СИ и ТИ

- ФОРМА ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ИНЫХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

N ____ / ____

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                    (полное юридическое наименование объекта)                     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                     (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)                      │

├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤

│  район города Перми  │                                                           │

├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                  │

├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤

│1. Форма собственности│                                                           │

│объекта               │                                                           │

├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                (государственная, муниципальная, частная)         │

├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤

│2. Вид деятельности   │                                                           │

│                      │                                                           │

├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                  │

├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤

│3. Пользователь       │                                                           │

│объекта               │                                                           │

│                      ├───────────────────────────────────────────────────────────┤

│основание пользования │                                                           │

├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│4. Размещение объекта                                                             │

├──────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤

│   отдельно стоящее   │       пристроенное        │     _______ этаж в здании     │

│здание _______ этажей │      _______ этажей       │                               │

├──────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤

│                                                                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5. Год постройки объекта/последнего капитального ремонта                          │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                  │

├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤

│6. Объем              │                                                           │

│предоставляемых услуг │                                                           │

├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤

│                        (количество обслуживаемых посетителей/день, проходимость) │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│7. Доступность услуги для инвалидов: по типу А - полностью доступно, Б -          │

│частично доступно, В - доступно на дому, "-" - полностью недоступно)              │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                  │

├──────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│                          │      А      │     Б       │      В      │      -      │

├──────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│на кресле-коляске (К)     │             │             │             │             │

├──────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│с поражением опорно-      │             │             │             │             │

│двигательного аппарата    │             │             │             │             │

│(ОДА)                     │             │             │             │             │

├──────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│с поражением зрения (С)   │             │             │             │             │

├──────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│с поражением слуха (Г)    │             │             │             │             │

├──────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│8. Доступность элементов здания для различных категорий инвалидов                 │

│(заполняется на основании натурного обследования)                                 │

├───────────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬──────────────┤

│   наименование    │категории │ единица  │ норматив по │фактическое│рекомендуемые │

│ элементов объекта │инвалидов,│измерения │доступности, │состояние, │мероприятия по│

│                   │   для    │          │установленный│  наличие  │адаптации при │

│                   │ которых  │          │для инвалидов│           │несоответствии│

│                   │установлен│          │             │           │  нормативу   │

│                   │ норматив │          │             │           │ (установка,  │

│                   │          │          │             │           │  создание,   │

│                   │          │          │             │           │ремонт, замена│

│                   │          │          │             │           │     или      │

│                   │          │          │             │           │реконструкция)│

├───────────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴──────────────┤

│8.1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)                          │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│8.1.1. Крыльцо или входная площадка                                               │

├───────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┤

│высота площадки    │          │    см    │ норматив не  │          │              │

│                   │          │          │  установлен  │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│габариты площадки: │    К     │    см    │   не менее   │          │              │

│ширина x глубина   │          │          │  220 x 220   │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│поручни            │К, ОДА, С │          │   наличие    │          │              │

│(ограждение) при   │          │          │              │          │              │

│высоте площадки    │          │          │              │          │              │

│более 45 см        │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│нескользкое        │К, ОДА, С │          │   наличие    │          │              │

│покрытие           │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│навес              │  К, ОДА  │          │   наличие    │          │              │

├───────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┤

│лестница наружная                                                                 │

├───────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┤

│нескользкое        │ОДА, С, Г │          │   наличие    │          │              │

│покрытие           │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│рельефная          │    С     │    см    │      60      │          │              │

│(тактильная) полоса│          │          │              │          │              │

│перед маршем вверху│          │          │              │          │              │

│и внизу (ширина)   │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│контрастная окраска│    С     │          │   наличие    │          │              │

│первой и последней │          │          │              │          │              │

│ступеней           │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│поручни с двух     │   ОДА    │          │   наличие    │          │              │

│сторон             │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│на высоте          │  ОДА, С  │    см    │    70, 90    │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│горизонтальные     │  ОДА, С  │    см    │ не менее 30  │          │              │

│завершения поручня │          │          │              │          │              │

│вверху и внизу с   │          │          │              │          │              │

│нетравмирующим     │          │          │              │          │              │

│окончанием         │          │          │              │          │              │

├───────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┤

│пандус наружный                                                                   │

├───────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┤

│ширина марша       │    К     │    см    │ не менее 100 │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│уклон (угол        │    К     │    %     │ не более 8%  │          │              │

│наклона)           │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│высота одного      │    К     │    см    │ не более 80  │          │              │

│подъема            │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│разворотные        │    К     │          │              │          │              │

│площадки:          │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│внизу              │    К     │    см    │   не менее   │          │              │

│                   │          │          │  150 x 150   │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│промежуточная с    │          │          │   не менее   │          │              │

│поворотом          │          │          │  150 x 150   │          │              │

│направления        │          │          │              │          │              │

│движения           │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│поручни у пандуса с│          │          │              │          │              │

│двух сторон:       │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│на высоте          │    К     │          │      70      │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│на высоте          │   ОДА    │    см    │      90      │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│горизонтальные     │  К, ОДА  │    см    │ не менее 30  │          │              │

│завершения вверху  │          │          │              │          │              │

│и внизу с          │          │          │              │          │              │

│нетравмирующим     │          │          │              │          │              │

│окончанием         │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│нескользкое        │  К, ОДА  │    -     │   наличие    │          │              │

│покрытие           │          │          │              │          │              │

├───────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┤

│8.1.2. Тамбур                                                                     │

├───────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┤

│габариты: глубина  │    К     │    см    │   не менее   │          │              │

│x ширина           │          │          │  220 x 180   │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│двери распашные    │          │          │              │          │              │

│(Р),               │          │          │              │          │              │

│автоматические     │          │          │              │          │              │

│раздвижные (А)     │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│ширина проема в    │    К     │    см    │ не менее 90  │          │              │

│свету              │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│высота порога      │    К     │    см    │ не более 2,5 │          │              │

│наружного,         │          │          │              │          │              │

│внутреннего        │          │          │              │          │              │

├───────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┤

│8.2. Пути движения                                                                │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│8.2.1. Коридоры/холлы                                                             │

├───────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┤

│ширина полосы      │    К     │    см    │ не менее 120 │          │              │

│движения при       │          │          │              │          │              │

│открытых дверях    │          │          │              │          │              │

│кабинетов          │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│разворотные        │    К     │    см    │   не менее   │          │              │

│площадки           │          │          │  150 x 150   │          │              │

├───────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┤

│8.2.2. Лестничные марши (в зону оказания услуги)                                  │

├───────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┤

│рельефная          │    С     │    см    │      60      │          │              │

│(тактильная) полоса│          │          │              │          │              │

│перед маршем вверху│          │          │              │          │              │

│и внизу (ширина)   │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│контрастная        │    С     │    -     │   наличие    │          │              │

│окраска крайних    │          │          │              │          │              │

│ступеней           │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│поручни с двух     │  ОДА, С  │    -     │   наличие    │          │              │

│сторон:            │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│на высоте          │  ОДА, С  │    см    │      70      │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│горизонтальные     │  ОДА, С  │    см    │      30      │          │              │

│завершения вверху  │          │          │              │          │              │

│и внизу с          │          │          │              │          │              │

│нетравмирующим     │          │          │              │          │              │

│окончанием         │          │          │              │          │              │

├───────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┤

│8.2.3. Лифт пассажирский к зоне оказания услуги                                   │

├───────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┤

│кабина:            │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│габариты (глубина  │    К     │    см    │   не менее   │          │              │

│x ширина)          │          │          │  140 x 110   │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│ширина дверного    │    К     │    см    │ не менее 90  │          │              │

│проема             │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│поручни            │   ОДА    │          │   наличие    │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│световая и звуковая│    С     │    -     │   наличие    │          │              │

│информация в кабине│          │          │              │          │              │

│о движении лифта   │          │          │              │          │              │

├───────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┤

│8.3. Зона обслуживания                                                            │

├───────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┤

│8.3.1. Обслуживание│          │   ед.    │              │          │              │

│через окно/прилавок│          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│высота рабочей     │    К     │    см    │    80-110    │          │              │

│поверхности        │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│габариты зоны      │    К     │    см    │   не менее   │          │              │

│обслуживания       │          │          │   90 x 150   │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│8.3.2. Обслуживание│          │   ед.    │              │          │              │

│в кабинетах        │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│ширина проема      │  К, ОДА  │    см    │ не менее 90  │          │              │

│двери в свету      │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│зона для кресла-   │    К     │    см    │   не менее   │          │              │

│коляски            │          │          │  150 x 150   │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│8.3.3. Обслуживание│          │          │              │          │              │

│в зале             │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│ширина проходов    │    К     │    см    │не менее 120  │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│высота оборудования│    К     │    см    │    80-110    │          │              │

│(стеллаж, прилавок)│          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│8.3.4. Зал         │  К, ОДА  │   ед.    │              │          │              │

│(зрительный,       │          │          │              │          │              │

│читальный, ожидания│          │          │              │          │              │

│и пр.)             │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│доля мест для      │    К     │    %     │  не менее 2  │          │              │

│колясочников       │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│ширина прохода к   │    К     │    см    │не менее 120  │          │              │

│месту для          │          │          │              │          │              │

│колясочника        │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│доля мест для лиц  │    Г     │   шт.    │  не менее 1  │          │              │

│с нарушением слуха │          │          │              │          │              │

│(кресла с          │          │          │              │          │              │

│подключением       │          │          │              │          │              │

│слухового аппарата)│          │          │              │          │              │

├───────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┤

│8.4. Санитарно-бытовые помещения                                                  │

├───────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┤

│8.4.1. Санузел     │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│знак доступности   │  К, ОДА  │          │   наличие    │          │              │

│помещения          │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│ширина дверного    │    К     │    см    │ не менее 90  │          │              │

│проема             │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│тактильная         │    С     │    см    │      30      │          │              │

│направляющая полоса│          │          │              │          │              │

│к кабине, ощущаемая│          │          │              │          │              │

│ногой или тростью  │          │          │              │          │              │

│(ширина)           │          │          │              │          │              │

├───────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┤

│8.4.2. Раковина                                                                   │

├───────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┤

│зона у раковины для│    К     │    см    │   не менее   │          │              │

│кресла-коляски     │          │          │   130 x 85   │          │              │

│(минимальные       │          │          │              │          │              │

│глубина x ширина)  │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│высота раковины    │    К     │    см    │    75-85     │          │              │

├───────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┤

│8.4.3. Кабины                                                                     │

├───────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┤

│количество кабин   │  К, ОДА  │   ед.    │  не менее 1  │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│ширина дверного    │    К     │    см    │ не менее 90  │          │              │

│проема             │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│габариты           │    К     │    см    │   не менее   │          │              │

│(минимальные       │          │          │  180 x 165   │          │              │

│глубина x ширина)  │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│опорные поручни    │  К, ОДА  │          │   наличие    │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│зона для кресла-   │    К     │    см    │   не менее   │          │              │

│коляски рядом с    │          │          │   80 x 120   │          │              │

│унитазом (ширина x │          │          │              │          │              │

│глубина)           │          │          │              │          │              │

├───────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┤

│8.5. Средства информации и телекоммуникации                                       │

├───────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┤

│8.5.1. Визуальные  │    С     │          │   наличие    │          │              │

│средства информации│          │          │              │          │              │

│о предоставлении   │          │          │              │          │              │

│услуги             │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│надписи            │   С, Г   │          │   наличие    │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│размещение на      │ К, С, Г  │    см    │не более 160  │          │              │

│высоте             │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│высота прописных   │    С     │    см    │не менее 7,5  │          │              │

│букв               │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│освещенность       │    С     │          │   наличие    │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│указатели,         │    С     │          │              │          │              │

│пиктограммы:       │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│размещение на      │   К, С   │    см    │ не более 200 │          │              │

│высоте             │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│высота прописных   │    С     │    см    │ не менее 7,5 │          │              │

│букв               │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│освещенность       │    С     │          │   наличие    │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│8.5.2. Тактильные  │    С     │   шт.    │   наличие    │          │              │

│средства информации│          │          │              │          │              │

│о предоставлении   │          │          │              │          │              │

│услуги             │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│высота размещения  │    С     │    см    │    60-110    │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│маркировка         │    С     │          │   наличие    │          │              │

│кабинетов приема   │          │          │              │          │              │

│со стороны ручки   │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│на кнопках         │    С     │          │   наличие    │          │              │

│управления лифта   │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│на поручнях        │    С     │          │   наличие    │          │              │

│лестниц            │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│на кабинах         │          │          │   наличие    │          │              │

│санитарно-бытовых  │          │          │              │          │              │

│помещений          │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│8.5.3. Таксофон с  │    К     │   шт.    │   наличие    │          │              │

│автоматическим     │          │          │              │          │              │

│перемещением       │          │          │              │          │              │

│аппарата по высоте │          │          │              │          │              │

│(АВ) или на высоте │          │          │              │          │              │

│80 см (В)          │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│8.5.4. Световые    │   Г, С   │   шт.    │   наличие    │          │              │

│текстовые табло для│          │          │              │          │              │

│вывода оперативной │          │          │              │          │              │

│информации         │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│8.5.5. Речевые     │    С     │   шт.    │   наличие    │          │              │

│информаторы и маяки│          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│8.5.6. Иные        │К, ОДА, С,│   шт.    │   наличие    │          │              │

│средства           │    Г     │          │              │          │              │

│информирования     │          │          │              │          │              │

├───────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┤

│8.6. Прилегающая территория объекта                                               │

├───────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┤

│8.6.1. Вход на     │    К     │    см    │ не менее 90  │          │              │

│территорию         │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│ширина прохода,    │К, ОДА, С │          │   наличие    │          │              │

│калитки, проема в  │          │          │              │          │              │

│ограждении         │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│знак доступности   │К, ОДА, С,│          │   наличие    │          │              │

│учреждения         │    Г     │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│8.6.2. Парковка    │          │          │              │          │              │

│для посетителей    │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│расстояние до входа│  К, ОДА  │    м     │ не более 50  │          │              │

│в здание           │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│доля машино-мест   │  К, ОДА  │    %     │   не менее   │          │              │

│для инвалидов      │          │          │     10%,     │          │              │

│                   │          │          │ но не менее  │          │              │

│                   │          │          │   1 места    │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│размер места со    │    К     │    см    │  350 x 500   │          │              │

│специальным знаком │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│8.6.3. Путь к      │          │          │              │          │              │

│главному (специа-  │          │          │              │          │              │

│лизированному)     │          │          │              │          │              │

│входу в здание     │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│ширина полосы      │  К, ОДА  │    см    │ не менее 180 │          │              │

│движения           │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│указатели          │К, ОДА, Г │          │   наличие    │          │              │

│направления        │          │          │              │          │              │

│движения           │          │          │              │          │              │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│высота бордюрного  │  К, ОДА  │    см    │      4       │          │              │

│камня в местах     │          │          │              │          │              │

│пересечения        │          │          │              │          │              │

│тротуара с проезжей│          │          │              │          │              │

│частью             │          │          │              │          │              │

├───────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┤

│Дата составления паспорта "_____" __________________ 20____ г.                    │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Лицо, производившее заполнение паспорта (руководитель рабочей группы)             │

│______________________ ________________ (___________________________)             │

│       должность           подпись           расшифровка подписи                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Руководитель объекта                                                              │

│______________________ ________________ (___________________________)             │

│       должность           подпись           расшифровка подписи                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│9. Заключение о доступности (заполняется специалистом КСЗН)                       │

│доступный элемент отметить знаком "x"                                             │

├─────┬─────────────────────────┬─────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┤

│  1  │Входная группа           │         │              │          │              │

├─────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│  2  │Пути движения            │         │              │          │              │

├─────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│  3  │Зона обслуживания        │         │              │          │              │

├─────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│  4  │Санитарно-бытовые        │         │              │          │              │

│     │помещения                │         │              │          │              │

├─────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│  5  │Средства информации и    │         │              │          │              │

│     │телекоммуникации         │         │              │          │              │

├─────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤

│  6  │Прилегающая территория   │         │              │          │              │

│     │объекта                  │         │              │          │              │

├─────┴─────────────────────────┴─────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┤

│                                                                                  │

├────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤

│Степень доступности социально значимого     │Фактическая доступность для инвалидов│

│объекта                                     ├───────┬──────────┬────────┬─────────┤

│                                            │   К   │   ОДА    │   С    │    Г    │

├────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┤

│Объект полностью доступен                   │       │          │        │         │

├────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┤

│Объект частично доступен, требуется         │       │          │        │         │

│частичная адаптация                         │       │          │        │         │

├────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┤

│Объект недоступен, требуется адаптация      │       │          │        │         │

├────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴────────┴─────────┤

│Здание доступно для инвалидов - , недоступно для инвалидов - К , ОДА , С , Г      │

│(нужное отметить знаком "х")                                                      │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, ОДА - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПНОСТИ территорий автостоянок по наличию парковочных мест для инвалидов

по __________________________ району города Перми

за ________ квартал _______ года

| N | Адрес автостоянки | N, дата договора о выделении земельного участка | Ф.И.О. владельца автостоянки | Общее количество мест | Количество мест для инвалидов | Отметка о направлении уведомления <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*>   Заполняется   в   случае   отсутствия  на  автостоянке  мест  для

специализированных транспортных средств для инвалидов.

Глава администрации

__________________________ района               ___________________________

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПНОСТИ остановочных пунктов для инвалидов и иных маломобильных групп населения

| Информация об остановочном пункте |  |  |  | Доступность остановочного павильона |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район | Название остановки | Улица | Адрес | Доступность площадки <*> | Доступность павильона <**> | Доступность средств информирования <***> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

--------------------------------

<*> Указывается доступность площадки, на которой расположен павильон: по типу А - полностью доступно (для всех категорий инвалидов), Б - частично доступно (с указанием категории инвалидов, для которой недоступно), "-" - полностью недоступно.

<**> Указывается доступность остановочного павильона: по типу А - полностью доступно (для всех категорий инвалидов), Б - частично доступно (с указанием категории инвалидов, для которой недоступно), "-" - полностью недоступно, О - павильон отсутствует.

<***> Указывается доступность средств информирования о передвижении транспорта: по типу А - полностью доступно (для всех категорий инвалидов), Б - частично доступно (с указанием категории инвалидов, для которой недоступно), "-" - полностью недоступно, О - информация отсутствует.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Информация о доступности подвижного состава,

действующего на маршрутах регулярных перевозок города Перми

за _______полугодие ______года

| № | Номер маршрута | Наименование маршрута | Количество транспортных средств на маршруте (ед.) | Из них количество низкопольных транспортных средств на маршруте (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автобус |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 2. | Троллейбус |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 3. | Трамвай |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ

Информация

о доступности улично-дорожной сети на территории города Перми

на ____________________года

| № | Наименование объекта (с указанием протяженности) | от | до | Срок выполнения (план) | Срок выполнения (факт) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ, ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Информация

о выданных разрешениях на строительство

и разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию

за _______полугодие ______года

| № | Наименование объекта | Наименование застройщика | Адрес расположения объекта | Номер, дата выдачи разрешения на строительство | Отметка о поднадзорности объекта | Номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию | Соблюдение требований доступности | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* указывается информация о направлении уведомления в случае несоблюдении условий доступности (дата, номер письма) в адрес собственника по объектам, не подлежащим государственному строительному надзору

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ, ПЕРЕВЕДЕННЫХ ИЗ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ

Информация

о выполнении требований доступности

при переводе помещения из жилого в нежилое

по___________________________________району

за _______полугодие ______года

| № | Наименование объекта | Адрес расположения объекта | Собственник объекта | Работы по обеспечению доступности, предусмотренные в проекте переустройства/ перепланировки | Решение о переводе (дата, номер) | Решение об отказе в переводе (дата, номер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение № 2 к техническому заданию

Форматы обмена картографическими данными

Информация по маршрутам

- Вариант. Маршруты транспорта в формате shape-файла

Набор файлов: ИмяСлоя.shp, ИмяСлоя.dbf, ИмяСлоя.prj, ИмяСлоя.sbn, ИмяСлоя.sbx, ИмяСлоя.shx

Для каждого маршрута в shape-файле должно содержаться:

- Один маршрут – одна фигура. Фигура представляет собой полилинию (непрерывная  ломаная с изгибами, совпадающими с изгибами маршрута)

- Для каждой такой фигуры в файле атрибутов фигур (ИмяСлоя.dbf) должно содержаться:

  - номер маршрута (строковое (5))

  - вид маршрута (строковое(10): автобус, трамвай, троллейбус)

  - наименование маршрута (строковое (100), например Ипподром – Пермь 2 )

  - количество единиц транспорта на маршруте

  - количество единиц низкопольного транспорта на маршруте

- Вариант. Треки маршрутов в текстовом файле

Текстовый файл, реляционного формата, кодировка 1251, разделители Tab, первая строка содержит имена полей. Каждая строчка файла – информация о маршруте.

Поля:

- Номер маршрута

- Вид маршрута (автобус, трамвай, троллейбус)

- Наименование маршрута

- количество единиц транспорта на маршруте

- количество единиц низкопольного транспорта на маршруте

- Описание «фигуры» маршрута в формате (YY.YYYYY, XX.XXXXX), (YY.YYYYY, XX.XXXXX), …. Где YY.YYYYY – gps координата широты (в десятичных градусах), XX.XXXXX – gps-координата долготы точки изгиба маршрута. Весь маршрут – последовательность точек изгиба, первая точка маршрута – начальная остановка, последняя – конечная)

Пример:

14           автобус               Садовый – Юбилейный             10           3               (11.21212,22.12112),(11.22222,22.12121),(11.1111,12.22222)

Информация об остановочных пунктах маршрутов

- Вариант. В формате shape-файла

Набор файлов: ИмяСлоя.shp, ИмяСлоя.dbf, ИмяСлоя.prj, ИмяСлоя.sbn, ИмяСлоя.sbx, ИмяСлоя.shx

Для каждой остановки в shape-файле должно содержаться:

Одна остановка – одна точка.

Для каждой такой точки в файле атрибутов фигур (ИмяСлоя.dbf) должно содержаться:

- Название остановки (строковое (100))

- Номер маршрута (строковое(5) -  номер маршрута который останавливается на остановке, т.е. для каждой остановки несколько записей)

- вид маршрута (строковое(10): автобус, трамвай, троллейбус)

- Вариант. Координаты остановок в текстовом файле

Текстовый файл, реляционного формата, кодировка 1251, разделители Tab, первая строка содержит имена полей. Каждая строчка файла – информация об остановке.

Поля:

- Название остановки

- Номер маршрута

- Вид маршрута (автобус, трамвай, троллейбус)

- широта (gps-координата остановки в формате YY.YYYYY)

- долгота (gps-координата остановки в формате XX.XXXX)

Пример:

Садовый            14           автобус               57.10111              83.10111

Садовый            19           автобус               57.10111              83.10111

Садовый            18           автобус               57. 10111             83.10111

Парковый          14           автобус               57.14122              83.11211

Парковый          23           автобус               57.14122              83.11211

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ КОРПОРАТИВНОЙ                  СЕРВИСНОЙ ШИНЫ

В основу синхронизации данных различных информационных систем и баз данных в Системе должна быть положена сервисно-ориентированная архитектура (SOA) и ее основной компонент  - корпоративная сервисная шина (ESB).

Обмен данными должен происходить по технологии ESB посредством XML-сообщений и обеспечивать:

  - автоматизацию процессов передачи и загрузки данных: обмен должен происходить без вмешательства человека, в заданные регламентом промежутки времени;

  - минимизацию времени прохождения сообщений между отправителем и получателем;

  - изоляцию взаимодействующих компонентов от сложностей транспортной среды

Кроме того, в рамках доработки Системы необходимо реализовать специальный программный модуль - приложение управления сервисной шиной. Модуль служит, в первую очередь, для подключения систем (клиентов) к сервисной шине и отключения от неё, а также для организации подписки на события и сообщения. Доступ к приложению должен осуществлять только Администратор Системы.

Требования к схемам обмена

Механизм синхронизации с помощью сервисной шины должен поддерживать две схемы взаимодействия:

  - Опрос сервисной шины;

  - Схема обратного вызова («Callback»).

Требования к реализации и интерфейсам

В Системе корпоративная сервисная шина должна являться универсальным средством интеграции систем посредством обмена сообщениями. Для реализации сервисной шины должна быть использована технология WCF (Windows Communication Foundation).

Для интеграции шина должна предоставлять контракт, представляющий собой интерфейс, в котором описываются методы для взаимодействия с сервисной шиной. Сервисы клиентов должны реализовывать свой интерфейс контрактов.

Приложение № 2

к конкурсной документации

## Опись документов,

## входящих в состав заявки на участие в ОТКРЫТОМ КОНКУРСе

| Наименование предмета открытого конкурса | Выполнение работ по разработке автоматизированной информационной системы ведения реестра доступности объектов социальной и транспортной инфраструктур на территории города Перми |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование документа | Количество листов | Количество экземпляров | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Примечание: В данной форме указывается полный перечень документов, которые представлены участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе.

Приложение № 3

к конкурсной документации

Сведения об участнике размещения заказа.

Для юридических лиц

|  | Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Место нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |

Для индивидуальных предпринимателей

|  | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Паспортные данные |  |
|  | Место жительства |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |

Приложение № 4

к конкурсной документации

Предложение

о качестве работ, об условиях исполнения муниципального контракта на выполнение работ,                               о цене муниципального контракта

Изучив конкурсную документацию на право заключения  муниципального контракта на выполнение работ по разработке автоматизированной информационной системы ведения реестра доступности объектов социальной и транспортной инфраструктур на территории города Перми,  в том числе требования к предмету настоящего конкурса, условия и порядок проведения конкурса, мы

____________________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя Участника размещения заказа - юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

обязуемся заключить прилагаемый к конкурсной документации муниципальный контракт в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005
№ 94-ФЗ, на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и конкурсной документации:

- Предложение О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

Описание функциональных, технических и технологических характеристик Системы, в том                   числе описание реализации всех функций (характеристик), приведено в таблице 1.

Таблица 1.

| № п./п. | Наименование показателя | Требуемое значение | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация требований к структуре и функционированию | в соответствии с разделом 4.1.1. Технического задания (далее-ТЗ) |  |
| 2 | Реализация требований к надежности, | в соответствии с разделом 4.1.2. ТЗ |  |
| 3 | Реализация требований к пользовательскому интерфейсу | в соответствии с разделом 4.2.1. ТЗ |  |
| 4 | Реализация требований к системе полномочий | в соответствии с разделом 4.2.2. ТЗ |  |
| 5 | Реализация требований к подсистеме отчетов | в соответствии с разделом 4.2.3. ТЗ |  |
| 6 | Реализация требований к подсистеме хранения изменений | в соответствии с разделом 4.2.4. ТЗ |  |
| 7 | Реализация требований к подсистеме картографического отображения информации | в соответствии с разделом 4.2.5. ТЗ |  |
| 8 | Реализация требований к сервису обмена данными | в соответствии. с разделом 4.2.6. ТЗ |  |

Сроки выполнения работ

По 1 этапу – не более ______календарных дней с момента заключения контракта

По 2 этапу - не более ______календарных дней с момента заключения контракта

-

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА

ЦЕНА КОНТРАКТА

3. В случае если настоящее предложение будет признано лучшим, обязуемся подписать муниципальный контракт с комитетом социальной защиты населения администрации города Перми  по истечении 10 (десяти) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок.

4. В случае если настоящее предложение будет лучшим после предложений победителя конкурса (настоящей заявке будет присвоен второй номер), а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, обязуемся подписать указанный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями настоящего предложения.

5. Подтверждаем, что в случае уклонения от заключения муниципального контракта извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков.

6. Гарантируем достоверность представленных в настоящей заявке сведений и подтверждаем право заказчика запрашивать уточняющую информацию в отношении ________________________________________________________________________________.

(наименование участника размещения заказа)

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к конкурсной документации

Декларирование соответствия участника размещения заказа

требованиям, предусмотренным пунктами 2-4 части 1

статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ

Настоящим декларирую, что ______________________________________________:

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица – и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя – банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ) |  |
| Место нахождения (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ) |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

к конкурсной документации

Сведения о квалификации участника размещения заказа

1. Сведения об опыте выполнения аналогичных работ

| Период | Заказчик, для которого выполнялись работы | Наименование предмета контракта, № и дата контракта | Краткое описание работ | №, дата акта выполненных работ | Объем выполненных работ (тыс. руб.) | Наличие отзыва о реализованной работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 |  |  |  |  |  |  |
| 2007 |  |  |  |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |

Приложения:

1. Отзывы по каждому реализованному проекту на ___ л.

2. Копии контрактов (договоров), актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг и т.д.)                    по ним, подтверждающие состав, стоимость работ Исполнителя, роль Исполнителя в выполнении работ  на ___ л.

2. Сведения о наличии трудовых ресурсов,  их квалификация

В данной таблице указывается информация о квалификации специалистов, имеющихся в штате Участника конкурса (соисполнителей), привлекаемых к выполнению работ:

| № п/п | ФИО, должность | Образование с указанием специальности | Подтверждающие документы | №, дата приказа о назначении, трудового договора (соглашения и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение:

1. Копии документов о высшем техническом образовании, копии сертификатов и т.п. на ___ л.

2. Копии трудовых договоров (соглашений) (или копии приказов о найме, или выписок из трудовых книжек и т.п. ) специалистов на ___л.

Приложение № 7

к конкурсной документации

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

г. Пермь                                                                                                                      «____»_________2010 год

Комитет социальной защиты населения администрации города Перми от имени администрации города Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице председателя комитета Канзепаровой Ирины Вакилевны, действующей на основании Положения о комитете, с одной стороны, и  _______________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице ____________________________________________________, действующий на основании ______________________, с другой Стороны, совместно именуемые стороны, на основании решения конкурсной комиссии (протокол от _______ № ____2010 года) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы (далее – работы) по разработке 
автоматизированной информационной системы ведения реестра доступности объектов социальной и транспортной инфраструктур на территории города Перми (далее- Система), а Заказчик принять и оплатить работы Исполнителя в соответствии с условиями контракта.

1.2. Перечень работ, их содержание определяются Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 1 к контракту).

1.3. Сроки выполнения работ определяются Сроками выполнения работ и стоимостью каждого этапа работ в % от цены контракта, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 2 к контракту).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Приступить к выполнению работ в первый рабочий день, следующий за днем подписания сторонами контракта.

2.1.2. Выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.1 контракта собственными силами в сроки и объеме, установленные Приложениями №1-№ 2 к контракту.

2.1.3. Согласовать с Заказчиком на этапе разработки Системы внешний вид пользовательского интерфейса web-приложения и windows-приложения.

2.1.4. Незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика об обнаруженной невозможности продолжения выполнения работ.

2.1.5. Предоставлять Заказчику по требованию документы, относящиеся к предмету контракта.

2.1.6. При необходимости направлять специалиста в адрес Заказчика с целью устранения ошибок, выявленных в ходе эксплуатации Системы.

2.1.7. Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства при выполнении работ.

2.1.8. Осуществлять техническое и методическое сопровождение Системы после ее введения в эксплуатацию в течение 7 месяцев в соответствии с Приложением № 1 к контракту.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию.

2.2.2. При отсутствии собственных замечаний принимать и оплачивать оказываемые в соответствии с условиями контракта работы.

2.3. Исполнитель вправе:

2.3.1. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию.

2.3.2. Требовать от Заказчика своевременного перечисления денежных средств в соответствии с условиями контракта.

2.4. Исполнитель не имеет права распространять и предоставлять информацию о персональных данных граждан, полученных от Заказчика.

2.5. Заказчик вправе:

2.5.1. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий контракта без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.5.2. При наличии замечаний при приемке выполненных работ направлять мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнителю в порядке, установленном разделом 4 контракта.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Цена контракта составляет ____________________ рублей ____ копеек, является твердой и изменению не подлежит. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта. Денежные средства на реализацию контракта предусмотрены решением Пермской городской Думы от 22.12.2009 № 315 «О бюджете города Перми на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов».

3.2. Цена контракта включает в себя расходы на оплату труда специалистов, все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, страхование и прочие расходы Исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в таких работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанных с такими работами.

3.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству изменения  объема работ, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3.5. Заказчик производит оплату выполненных Исполнителем работ поэтапно на основании счета-фактуры и акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по безналичному расчету платежными поручениями. Стоимость каждого этапа работ определяется в процентном отношении, указанном в Приложении № 2 к контракту («Сроки выполнения работ и стоимость каждого этапа работ  в % от цены контракта»).

3.6. В случае изменения расчетного счета Исполнителя, Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

3.7. В случае изменения банковских реквизитов поставщика (исполнителя, подрядчика) стороны подписывают дополнительное соглашение к муниципальному контракту, отражающее указанные изменения. Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

4. Порядок выполнения, сдачи - приемки работ

4.1. Выполнение работ должно обеспечить достижение результатов, предусмотренных условиями настоящего контракта. Выполняемые работы должны соответствовать и отвечать требованиям действующих нормативно-правовых актов, методических документов и стандартов. Техническая документация (техническое описание) согласовывается с Заказчиком и должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам».

4.2. Разработанная документация предоставляется:

- на бумажном носителе в переплетенном виде;

- на оптическом носителе.

Переговоры и консультации в ходе выполнения и сдачи-приемки выполненных работ проводятся на территории Заказчика.

4.3.При завершении выполнения работ по первому этапу  Исполнитель обеспечивает инсталляцию рабочей версии Системы, предоставляет Заказчику дистрибутивы, документацию и т.д. в соответствии с Приложением № 2 к контракту.

  - При завершении выполнения работ по второму этапу  Исполнитель предоставляет Заказчику               дистрибутивы, документацию и т.д. в соответствии с Приложением № 2 к контракту.

4.5. При завершении выполнения работы (этапа работы) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работы к сдаче.

4.6. Выполнение работ должно обеспечить достижение результатов, предусмотренных условиями контракта, и должно быть завершено не позднее 24 декабря 2010 года.

4.7. По окончании каждого этапа работы Исполнитель представляет Заказчику двухсторонний акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа работы) с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной условиями контракта, счет-фактуру.

4.8. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры, комплекта документации направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) или мотивированный отказ от приемки работ.

4.9. Ежемесячно в срок до 5 числа, следующего за отчетным, Исполнитель предоставляет Заказчику                      отчет о выполнении работ по техническому и методическому сопровождению Системы в соответствии с Приложением № 3 к контракту.

4.10. В случае мотивированного отказа Заказчик в письменной форме уведомляет Исполнителя об отказе в приемке выполненных работ  (этапа работы, работ по техническому и методическому  сопровождению Системы) и составляет акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Факт исправления Исполнителем указанных в разногласиях недостатков удостоверяется Сторонами в повторном акте сдачи-приемки выполненных работ.

4.11. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность или невозможность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок после приостановления работ. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос и принять решение о целесообразности и/или возможных направлениях продолжения работ.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Работы выполняются в сроки, установленные в Приложении № 2 к контракту.

5.2. Датой выполнения  обязательств в целом по контракту считается дата подписания Сторонами                           последнего отчета по  выполнению работ по техническому и методическому сопровождению Системы при условии выполнения обязательств по всем работам (этапам работ), указанным в Приложениях № 1-2 к контракту.

- Гарантийные обязательства

  - Исполнитель должен обеспечить бесплатное гарантийное обслуживание Системы в течение 1 года с момента сдачи-приемки Системы в эксплуатацию. В гарантийное обслуживание включаются работы, связанные с исправлением ошибок, устранением замечаний, не обнаруженных при приемке Системы и выявленных в процессе ее эксплуатации. Исправление ошибок, устранение замечаний производится в течение одного месяца с момента поступления заявки от Заказчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

7.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (этапов работ), Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока выполнения работ (этапов работ). Размер неустойки устанавливается в размере 1 % от цены контракта за каждый день просрочки обязательств. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по контракту или устранения нарушений.

7.4. Исполнитель несет ответственность за действия своих сотрудников, выполняющих работы, связанные с исполнением настоящего контракта.

7.5. В случае нарушения Исполнителем качества выполненных работ, Исполнитель уплачивает штраф в размере 10% от цены  контракта, и освобождается от уплаты штрафа, если нарушение  произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Величина пеней устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств

8. Обеспечение исполнения муниципального контракта

8.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией;

- договор поручительства;

- залог денежных средств в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

8.2. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.8.1. контракта выбирается                            Исполнителем самостоятельно.

8.3. В случае выбора Исполнителем в качестве обеспечения контракта залог денежных средств Заказчик возвращает сумму, перечисленную Исполнителем в следующем порядке:

- Заказчик возвращает перечисленную сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем конкурса или участником конкурса с которым заключается контракт вместе с окончательной оплатой за выполненный объем работ по второму этапу в течение 15 банковских дней после окончания выполнения работ (включая устранение  замечаний Заказчика  и выявленных в процессе работы недостатков).

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Исполнителя, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Исполнителю не возвращается.

- Имущественные права Сторон

9.1.Разработанная Система является муниципальной собственностью администрации г.Перми, от имени которой выступает Заказчик.

9.2. Исключительное право на использование Системы и создаваемых при реализации муниципального контракта иных программ для электронных вычислительных машин, баз данных (объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий) и право на конфиденциальную информацию о полученных результатах научно-технической деятельности, принадлежит муниципальному образованию г.Пермь, от имени которого выступает Заказчик.

9.3. Заказчик использует принадлежащее ему право в полном объеме и всеми законными способами по- своему усмотрению.

10. Действие непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, а именно: объявленную и фактическую войну, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия (форс-мажорные обстоятельства).

10.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по контракту, Стороны обязаны письменно не позднее 7 дней после их возникновения представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении двух последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, контракт, может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем направления уведомления другой Стороне.

11. Порядок рассмотрения споров

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края в установленном законом порядке.

12. Порядок изменения, дополнения и расторжения контракта

12.1. Любые изменения и дополнения к контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми Сторонами. Исправления в тексте контракта считаются недействительными.

12.2. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, условиями контракта.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного и фактического исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

13.2. Контракт составлен в 3 экземплярах – 2 экз. Заказчику, 1 экз. - Исполнителю, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.3. Неотъемлемой частью контракта являются:

Приложение № 1: «Техническое задание»;

Приложение № 2: «Сроки выполнения работ и стоимость каждого этапа работ в % от цены контракта».

Приложение № 3 «Отчет по выполнению работ по техническому и методическому сопровождению Системы»

13.4. Во всем, не предусмотренном контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: Комитет социальной защиты населения администрации города Перми 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 60 ИНН 5902291999 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с 02563000380, комитет социальной защиты населения администрации г. Перми, л/с 02955010261) ГРКЦ ГУ БР по Пермскому краю г. Перми р/с 40204810300000000006 Банка России по Пермскому краю г.Перми БИК 045773001 | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Председатель комитета _________________/И.В.Канзепарова/ «___» ____________ 2010 год МП | ________________/____________________/ «___» ____________ 2010 год МП |

Приложение № 2

к муниципальному  контракту

# СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СТОИМОСТЬ КАЖДОГО ЭТАПА      РАБОТ В % ОТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА.

| № этапа | Наименование этапа/задачи | Срок исполнения (кол-во календарных дней) | Стоимость этапа в % от цены контракта | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Системы | ____дней со дня заключения контракта | % | Дистрибутив ПО, комплект документов. Акт сдачи-приемки работ по этапу. |
| 1.1 | Разработка Системы в соответствии с требованиями Технического задания. |  |  | Разработанная Система, удовлетворяющая требованиям технического задания |
| 1.2 | Разработка документации пользователя и администратора Системы |  |  | Пакет документации пользователя и администратора Системы. |
| 2. | Ввод Системы в эксплуатацию | ___ дней со дня заключения контракта | % | БД Системы заполнена нормативно-справочной информацией, проведен импорт и ввод данных реестра. Система развернута на вычислительных ресурсах заказчика, настроена для работы всех участников. Акт сдачи-приемки работ |
| 2.1 | Заполнение нормативно-справочной информации Системы |  |  | Заполнена нормативно-справочная информация Системы |
| 2.2 | Заполнение базы данных Системы информацией об объектах социальной инфраструктуры с электронных и бумажных носителей |  |  | Заполнена база данных Системы информацией об объектах социальной инфраструктуры с электронных и бумажных носителей |
| 2.3 | Импорт данных об объектах транспортной инфраструктуры, импорт картографических данных об объектах транспортной инфраструктуры, предоставленных в электронном формате МУ ГорПассажирТранс |  |  | Проведен импорт данных об объектах транспортной инфраструктуры, импорт картографических данных об объектах транспортной инфраструктуры, предоставленных в электронном формате МУ ГорПассажирТранс |
| 2.4 | Развертывание и настройка Системы для работы в локальной сети на технических ресурсах Заказчика |  |  | Web и настольное приложение Системы, настроены для работы специалистов ГКСЗН в локальной сети комитета. |
| 2.5 | Настройка Системы для работы в сети Интернет на технических ресурсах Исполнителя |  |  | Web приложение Системы, настроено для доступа граждан в сети Интернет. |
| 2.6 | Настройка имен входа и паролей, а так же полномочий для специалистов функциональных и территориальных органов |  |  | Выполнена настройка имен входа и паролей, а так же полномочий для специалистов функциональных и территориальных органов |
| 2.7 | Обучение пользователей |  |  | Выполнено обучение специалистов (не более 1 специалиста от функционального или территориального органа) |
| 2.8 | Опытная эксплуатация Системы |  |  | Проведена опытная эксплуатация Системы |
| 2.9 | Доработка Системы по результатам опытной эксплуатации |  |  | Выполнена доработка Системы, устранены замечания, полученные в ходе опытной эксплуатации |
| 2.10 | Консультации пользователей по вопросам эксплуатации Системы |  |  | Проведены консультации пользователей по вопросам работы с Системой |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Председатель комитета _________________/ И.В.Канзепарова «___» ____________ 2010 год МП | ________________/. «___» ____________ 2010 год МП |

Приложение № 3

к муниципальному  контракту

Отчет по выполнению работ по техническому и методическому сопровождению Системы

| № п/п | Контрольные показатели | Количество обращений специалистов из них: |  | Время разрешения обращений | Дата и место выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Специалистов КСЗН | Специалистов ФО и ТО (по каждому органу) |  |  |
| 1 | Общее количество обращений |  |  |  |  |
| 2 | Среднее время разрешения обращений |  |  |  |  |
| 4 | Количество неразрешенных обращений, из них: – по уважительной причине (с указанием причины) |  |  |  |  |
|  | – по неуважительной причине |  |  |  |  |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Председатель комитета _________________/ И.В.Канзепарова «___» ____________ 2010 год МП | ________________/. «___» ____________ 2010 год МП |