ИЗВЕЩЕНИЕ от «01» октября 2010 года № 25

о проведении запроса котировок

на выполнение работ  по текущему ремонту бесхозяйной сети ГВС от ЦТП-28 до жилого дома по ул. Революции, 3, (транзит по подвалу) до ТК-1, Свердловского района, г.Перми

- для Муниципального  учреждения «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

| Наименование муниципального заказчика | МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63 |
| Адрес электронной почты | E-mail:soii@perm.ru |
| Контактный телефон | (342)212-24-34 |
| Контактное лицо | Ширинкина Ксения Валерьевна |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Перми |
| Наименование, характеристики выполняемых работ | Выполнение работ по текущему ремонту бесхозяйной сети ГВС от ЦТП-28 до жилого дома по ул. Революции, 3, (транзит по подвалу) до ТК-1, Свердловского района, г. Перми |
| Объем выполняемых работ | 1). Земляные работы - 65 м3 2).Демонтаж трубопроводов Д159 – 81 м Д108 – 81 м 3).Прокладка трубопроводов из стали. Д159 – 81 м Д108 – 81 м 4).Установка стальной запорной арматуры Д 150 мм – 1 шт. Д 100 мм – 1 шт. 5). Гидравлическое испытание трубопровода (сталь) до Д 150 мм – 81 м до Д 108 мм – 81 м 6).Изоляция трубопроводов «Aeroflex» или эквивалент – 162 п.м. 7).Благоустройство территории – 57 м2 8).Вывоз мусора – 2,3 т (выполнение работ в соответствии с техническим заданием - приложение №2 и дефектной ведомостью - приложение №3 к извещению) |
| Место выполнения работ | от ЦТП-28 до жилого дома по ул. Революции, 3, (транзит по подвалу) до ТК-1, Свердловского района, г.Перми |
| Сроки выполнения работ | начало работ: с момента заключения контракта окончание работ: в течение 17 календарных дней |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах | Цена контракта включает стоимость расходных материалов и расходы по использованию необходимого оборудования, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Максимальная цена контракта | 495 000,00 руб. (Четыреста девяносто пять тысяч рублей 00 коп.) |
| Место подачи котировочных заявок | г. Пермь, ул. Большевистская, 63, каб. №8 |
| Срок подачи котировочных заявок, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | до 17 часов 00 минут «13» октября 2010г. прием заявок: с 08.30 до 17.30 в рабочие дни с понедельника по четверг, пятница с 08.30 до 16.30 (обед с 12-30 час. до 13-30 час.) |
| Способ подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте) по форме Приложение № 1 |
| Срок подписания победителем муниципального контракта | Муниципальный контракт должен быть подписан Победителем и представлен в МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» на восьмой день с момента размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
| Срок и условия оплаты выполнения работ | Оплата результатов выполненных работ производится Заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения счета-фактуры, выставленного Подрядчиком на основании акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных сторонами за отчетный период времени выполнения работ (календарный месяц). |
| Требования к участникам размещения заказа | 1.Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ |
|  | 2.Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков |

Приложения:

- приложение №1 – форма котировочной заявки

- приложение №2 – техническое задание

- приложение №3 – дефектная ведомость

- приложение №4 – проект муниципального контракта

Директор                                                                      К.В. Нецветаев