Приложение № 4

к Извещению о проведении запроса  котировок  № 09/10/10 от 01.10.2010г.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                                                       ____ ______ 2010 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________ действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением котировочной комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами (без привлечения субподрядных организаций) по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по текущему  ремонту остановочных пунктов Кировского района г.Перми.

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 4 – образец акта обследования гарантийного объекта;

- Приложение № 5 – образец акта приемки выполненных работ по устранению дефектов;

- Приложение № 6 – образец акта приемки объекта по истечению сроков гарантийных обязательств;

- Приложение № 7 – образец  предписания;

- Приложение № 8 – образец  акта контрольной проверки.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.

2.1.  Обязанности и права  Заказчика

2.1.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1.1. В течение 2 (двух) рабочих  дней с даты заключения муниципального контракта  довести до Подрядчика объектный перечень работ.

2.1.1.2. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку  журнала производства работ и журнала укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.1.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного извещения, осуществлять приёмку выполненных работ.

Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.1.1.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.1.5. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, составлять акты  контрольных  проверок.

Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

Данные  журналов производства работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.1.1.6. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.1.2. Права Заказчика

2.1.2.1. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.1.2.2. Выдавать предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.1.2.3. Организовать  выборочно в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика отбор проб для проведения лабораторных испытаний соответствия выполненных работ  требованиям настоящего контракта.

Лабораторные испытания должны быть выполнены независимой лабораторией (МУ «Пермблагоустройство»).

2.2. Обязанности и права  Подрядчика:

2.2.1. Обязанности Подрядчика

2.2.1.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.2.1.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок,  фотодокументов  и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.2.1.3. Вести  журнал производства  работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, составлять  акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.2.1.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.2.1.5. Обеспечить на объекте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.2.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.2.1.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки  скрытых работ по мере их готовности.

2.2.1.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.2.1.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.2.1.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.2.1.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.2.1.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.2.1.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.2.1.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.2.1.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование  Подрядчика.

2.2.1.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)	.

2.2.1.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.2.1.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.2.1.19. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.2.2. Права Подрядчика:

2.2.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского  района г. Перми

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

3.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего контракта устанавливается на основании итогов запроса котировок и составляет ______________________________________.

3.2. Стоимость работ включает в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению, за исключением случаев:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтверждённого и принятого Заказчиком, объёма работ, но не более полной стоимости работ, указанной  в п.3.1 настоящего контракта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт о применении санкций при выполнении работ на объектах (приложение № 9);

- акт приёмки выполненных работ  по форме КС -2 (приложение № 10);

- справка стоимости работ по форме КС-3 (приложение № 11);

- счета-фактуры.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.6. Сроки оплаты:

-  в  течение 10 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС -2, справки стоимости работ по форме КС -3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.7. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ Заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ Заказчика, составляет ________.

3.8. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц,  занимающихся частной практикой.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

4.1. Срок выполнения работ: 10 календарных дней с даты заключения муниципального контракта

4.2. Начало выполнения работ:

4.3.  Окончание выполнения  работ:

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.     Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др. -  приложение № 1)

5.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по текущему ремонту остановочных пунктов Кировского района г. Перми составляет 24 календарных месяца с момента подписания сторонами актов приёмки выполненных работ.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

5.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные  меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложением № 2 настоящего контракта, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

5.4.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др. – приложение № 1).

6.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика:

6.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.4.2. За каждое неисполненное в срок предписание Заказчик удерживает с Подрядчика штраф 50000 руб.

6.4.3. За нарушение сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

6.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения объекта имущества до сдачи его Заказчику.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                                       Подрядчик:

| МБУ «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р/с № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю г.Пермь УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Перми МБУ «Благоустройство Кировского района», л/с 02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________/Т. В. Гнатюк/ «__» октября 2010 года. м.п. | _______________/____________ / «__» октября 2010 года. м.п. |

Приложение № 1

к МК № ___ от __.10.2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов

Кировского района г.Перми

| № п/п | Перечень, состав работ: | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Устройство площадки для ожидания |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см, 2 шт. Состав работ: - Вырубка кустарника и подроста мешающего валке; - Уборка сухостойных и зависших деревьев; - Валка деревьев – 2 шт. | 100 деревьев | 0,02 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (отбойными молотками). Состав работ: - Разборка покрытия и основания. - Сгребание материала, полученного от разборки. - Оправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 конструк-ций | 0,108 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Состав работ: - Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. - Зачистка дна и поверхности стенок. - Откидка грунта от бровки. | 100 м3 грунта | 0,253 |
| 4 | Перевозка строительного мусора на свалку автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 31 км: класс груза 1 | 1 т | 56,26 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. Состав работ: - Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. - Россыпь и разравнивание материалов. - Уплотнение россыпей с поливкой водой. - Смесь песчано-гравийная природная – 35,014 м3. - Вода – 2,009 м3 | 100 м3 мате- риала основа-ния (в плотном теле) | 0,287 |
| 6 | Устройство основания толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных. Состав работ: - Россыпь и разравнивание щебня. - Профилирование и планировка щебня. - Укатка и поливка водой. - Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 5-10 мм – 5,291 м3 - Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 20-40 мм - 53,33 м3 | 1000 м2 основа-ния | 0,3527 |
| 7 | Устройство основания толщиной 25 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных. Состав работ: - Россыпь и разравнивание щебня. - Профилирование и планировка щебня. - Укатка и поливка водой. - Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 5-10 мм –0,194 м3 - Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 20-40 мм – 4,098 м3 | 1000 м2 основа-ния | 0,013 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов 0,5 кг/м2 - Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт - 0,1863 т | 1 т | 0,18085 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Состав работ: - Очистка основания. - Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке. - Укатка. - Вырубка образцов и заделка вырубок. - Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В – 43,693 т | 1000 м2 покрытия | 0,3617 |
| Раздел 2. Установка борта |  |  |  |
| 10 | Разборка бортовых камней на бетонном основании. Состав работ: - Разборка бортовых камней вручную. - Сгребание материала, полученного при разборке. - Оправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м | 0,626 |
| 11 | Перевозка строительного мусора на свалку автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 31 км: класс груза 1 | 1 т | 4,5072 |
| 12 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Состав работ: - Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. - Зачистка дна и поверхности стенок. - Откидка грунта от бровки. | 100 м3 грунта | 0,09522 |
| 13 | Устройство основания щебеночного (10 см). Состав работ: - Разравнивание и трамбование основания - Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 20-40 мм - 4,126 м3 | 1 м3 основа-ния | 3,174 |
| 14 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий. Состав работ: - Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. - Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. - Очистка гранитных бортов. - Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) - 211,6 шт. | 100 м бортового камня | 2,116 |

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 |  | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 6 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 7 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 8 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 9 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 10 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 11 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 12 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 15 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 16 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 17 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 19 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 20 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 21 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 22 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 23 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 24 | ВСН 62-91 |  | Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения. |
| 25 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 26 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 28 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 31 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 32 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 33 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 34 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 35 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 36 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 37 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 40 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 41 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 42 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 43 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 44 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 46 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 48 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 49 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 50 | МДС 35-1.2000- МДС 35-10.2000 |  | Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения |

Условия выполнения работ

1. Наименование работ по каждому объекту по текущему ремонту остановочных пунктов выдается Заказчиком в письменном виде Подрядчику.

2. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно вышеназванного Перечня нормативных документов.

3. В течение одних суток после появления отходов, появившихся при производстве работ, их необходимо вывезти.

4. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

5. При выполнении работ учесть обустройство пандусов для маломобильных граждан.

6.  Гарантийный срок на работы по текущему ремонту остановочных пунктов –  24 месяца со дня подписания акта выполненных работ.

7. При сдаче выполненных работ подрядчик предоставляет Заказчику подлинник документов, подтверждающего утилизацию мусора на полигоне ТБО г. Краснокамск.

Заказчик:                                                                                        Подрядчик:

_________________/Т.В. Гнатюк/                                               ________________/___________/

Приложение № 2

к МК № ___ от __.10.2010 г.

| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - _________________ |  |  |  |  |
| - " _____ " октября 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - "____" октября 2010 г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на | Текущий ремонт остановочных пунктов Кировского района г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ ________________________________406 403,02 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ____________________________________________31571,13 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Устройство площадки для ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 | ТЕР01-02-099-01 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 100 деревьев | 0,02 2/100 | 80,92 | 69,71 | 11,21 |  | 1,62 | 1,4 | 0,22 |  | 5,21 | 0,1 |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных Автомобильные дороги | 100 м3 конструкций | 0,108 10,8/100 | 9353,97 | 2127,03 | 7226,94 | 627,38 | 1010,23 | 229,72 | 780,51 | 67,76 | 179,8 | 19,42 | 45,63 | 4,93 |
| 1,1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом | 100 м3 грунта | 0,253 25,3/100 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 431,7 | 431,7 |  |  | 154 | 38,96 |  |  |
| 4 | СЦП3-3-31-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 31 км: класс груза 1 Перевозка грузов автомобильным транспортом | 1 т | 56,26 | 25,66 |  |  |  | 1443,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы Автомобильные дороги | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,287 287*0,1/100 | 2481,37 | 179,21 | 2263,66 | 239,81 | 712,15 | 51,43 | 649,67 | 68,83 | 15,72 | 4,51 | 14,81 | 4,25 |
| 6 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная Автомобильные дороги | м3 | 35,014 | 49,09 |  |  |  | 1718,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-04-007-01 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных Автомобильные дороги | 1000 м2 основания | 0,3657 365,7/1000 | 4553,56 | 429,11 | 3959,45 | 564,15 | 1665,24 | 156,93 | 1447,97 | 206,31 | 36,96 | 13,52 | 36,24 | 13,25 |
| 8 | ТЕР27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)Автомобильные дороги | 1000 м2 основания | -0,3527-352,7/1000 | 759 |  | 759 | 113,28 | -267,7 |  | -267,7 | -39,95 |  |  | 7,53 | -2,65 |
| 9 | ТЕР27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) Автомобильные дороги | 1000 м2 основания | 0,013 13/1000 | 2530 |  | 2530 | 377,6 | 32,89 |  | 32,89 | 4,91 |  |  | 25,1 | 0,33 |
| 10 | СЦМ-408-0017 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 5-10 мм Автомобильные дороги | м3 | 5,485 | 139,96 |  |  |  | 767,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-408-0019 | Щебень из природного камня для строитель-ных работ марка М600, фракция 20-40 мм Автомобильные дороги | м3 | 57,428 | 126,94 |  |  |  | 7289,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов Автомобильные дороги | 1 т | 0,18085 0,5*361,7/1000 | 48,44 |  | 48,44 | 10,38 | 8,76 |  | 8,76 | 1,88 |  |  | 0,66 | 0,12 |
| 13 | СЦМ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт Автомобильные дороги | т | 0,1863 | 1928,19 |  |  |  | 359,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-06-020-19 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Автомобильные дороги | 1000 м2 покрытия | 0,3617 361,7/1000 | 3184,59 | 523,94 | 2445,24 | 307,63 | 1151,87 | 189,51 | 884,44 | 111,27 | 38,3 | 13,85 | 19,12 | 6,92 |
| 15 | ТЕР27-06-021-19 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-19 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Автомобильные дороги | 1000 м2 покрытия | 0,3617 361,7/1000 | 7,82 | 2,46 | 0,48 |  | 2,83 | 0,89 | 0,17 |  | 0,18 | 0,07 |  |  |
| 16 | СЦМ-410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В Автомобильные дороги | т | 43,693 | 491,6 |  |  |  | 21479,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Установка борта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании Автомобильные дороги | 100 м | 0,626 62,6/100 | 874,38 | 874,38 |  |  | 547,36 | 547,36 |  |  | 76,7 | 48,01 |  |  |
| 17 | СЦП3-3-31-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 31 км: класс груза 1 Перевозка грузов автомобильным транспортом | 1 т | 4,5072 | 25,66 |  |  |  | 115,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом | 100 м3 грунта | 0,09522 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 162,48 | 162,48 |  |  | 154 | 14,66 |  |  |
| 19 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания щебеночного Конструкции из кирпича и блоков | 1 м3 основания | 3,174 | 75,54 | 27,86 | 46,86 | 7,76 | 239,76 | 88,43 | 148,73 | 24,63 | 2,4 | 7,62 | 0,54 | 1,71 |
| 20 | СЦМ-408-0019 | Щебень из природного камня для строи-тельных работ марка М600, фракция 20-40 ммБлагоустройство (ремонтно-строительные) | м3 | 4,126 | 126,94 |  |  |  | 523,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Автомобильные дороги | 100 м бортового камня | 2,116 211,6/100 | 3718 | 916 | 78,84 | 10,69 | 7867,29 | 1938,26 | 166,83 | 22,62 | 76,08 | 160,99 | 0,72 | 1,52 |
| 22 | СЦМ-446-6500-21 | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) Автомобильные дороги | шт. | 211,6 | 85,21 |  |  |  | 18030,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 65295,08 | 3798,11 | 3852,49 | 468,26 |  | 321,71 |  | 30,38 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 295935,95 | 28106,01 | 16155,99 | 3465,12 |  | 2380,66 |  | 224,81 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в ценах 3 кв 2010г ОЗП=7,4; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,4; МАТ=4,34; ТЗ=7,4; ТЗМ=7,4 (Поз. 0.2, 1, 5-17, 21-22, 1.1, 18-20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 223935,97 | 24307,9 | 12303,5 | 2996,86 |  | 2058,944 |  | 194,432 |
| перевозка ПЗ=5,3 (ОЗП=5,3; ЭМ=5,3; МАТ=5,3) (Поз. 4, 17.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6704,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28193,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 31571,13) (Поз. 0.2, 1, 5-17, 21-22, 1.1, 18-19) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28193,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15785,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 31571,13) (Поз. 0.2, 1, 5-17, 21-22, 1.1, 18-19) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15785,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,62 |  |  |  |  | 0,74 |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 316351,06 |  |  |  |  | 1926,74 |  | 212,16 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 10521,86 |  |  |  |  | 396,79 |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 8264,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  |  |  | 2478,74 |  |  |  |  | 56,39 |  | 12,65 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2273,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 339914,54 |  |  |  |  | 2380,66 |  | 224,81 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 243409,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16155,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 31571,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28193,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15785,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание свалки: 112,37 руб/м3*40 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4494,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 344409,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 61993,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 406 403,02 |  |  |  |  | 2380,66 |  | 224,81 |

Составил ____________/Суетина Е.Л./

Проверил ___________/Беленко Т.В./

Понижающий коэффициент -______________________________________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента - _________________________________________________________________

Приложение № 3

к МК № ___ от __.10.2010 г.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| Контролируемый параметр | Размер снижения стоимости работ |
| --- | --- |
| Невыполнение предписаний по следующим пунктам: |  |
| - нарушение технологии ведения работ | 50000 руб. за каждое предписание |
| - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 50000 руб. за каждое предписание |
| - производство работ без разрешения технического надзора Заказчика (не подписанные скрытые работы) | 50000 руб. за каждое предписание |
| - несвоевременное ведение исполнительной документации | 50000 руб. за каждое предписание |
| - неисполнение прочих предписаний Заказчика в срок | 50000 руб. за каждое предписание |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 % |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100 % |
| Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания карт вяжущими материалами | -100 % |
| Укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия, за каждые сутки | - 20 % |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании Заказчика | -100 % |
| Зерновой состав асфальтобетонной смеси не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 более, чем на 2-х ситах из ниже перечисленных: 15, 10, 2.5, 1.25, 0,315, 0.16 | - 100 % |
| Зерновой состав асфальтобетонной смеси не соответствует требова-ниям ГОСТ 9128-97 на одном и более ниже перечисленных сит: – 20,5, 0.63, 0.071 | - 100 % |
| Коэффициент уплотнения ниже требуемого СНиП 3.06.03 – 85 на 0,01 | - 30 % |
| Коэффициент уплотнения ниже требуемого СНиП 3.06.03 – 85 на 0,02 | - 100 % |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 на 0,5 % | - 20 % |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покры-тия не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 более, чем на 0,5 % | - 100 % |
| Ровность покрытия (просвет под рейкой длинной 3м) – до 5% резуль-татов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм., ос-тальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | -20 % |
| Ровность покрытия (просвет под рейкой длинной 3м) – свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм., или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | -100 % |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным. | -20 % |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 5 мм | -20 % |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | -100 % |
| Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течении периода большего чем одни сутки, за каждые сутки | - 20 % |

Заказчик:                                                                                                     Подрядчик:

________________/Т.В. Гнатюк/                                                              ______________/_________/

Приложение № 4

к МК № ___ от __.10.2010 г.

А К Т

обследования гарантийного объекта (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________2010 г.

  - Комиссия произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ___________________________________ _______________________________________________. Работы выполнялись_________________ _______________ на основании муниципального контракта №____ от «____»___________2010 г.

2. Основанием для обследования гарантийного объекта является акт приемки выполненных работ от «___»___________2010 г. по муниципальному контракту №____ от «___»___________2010 г.

3. При осмотре участка в натуре и рассмотрении представленной документации комиссия выявила следующее:

| № п/п | Виды дефектов | Мероприятия по устранению дефектов |
| --- | --- | --- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |

4. Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет следующие дефекты:________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Качество гарантийного объекта после устранения дефектов Подрядчиком должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также условиям муниципального контракта №____ от «___»_______________2010 г.

5. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в срок до _____________.

6. Сдачу-приемку выполненных гарантийных работ оформить соответствующим актом.

Представитель Заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 5

к МК № ___ от __.10.2010 г.

А К Т

приемки выполненных работ по устранению дефектов (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________2010 г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта __________________________________ _________________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись____________________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________2010 г.

- Дата обследования гарантийного объекта_____________________________________________

- Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов, согласно акту обследования гарантийного объекта от «__»_________201__г.

_____________________________________________________________________________________

- Фактический срок устранения выявленных дефектов___________________________________

- Срок окончания гарантийных обязательств по договору________________________________

Представитель Заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 6

к МК № ______от __10.2010г.

А К Т

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                   «___»_______________2010 г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ____________________________ ______________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись_____________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________2010 г.

- Срок окончания гарантийных обязательств по контракту_______________________________

- Фактический срок окончания гарантийных обязательств________________________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Представитель Заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 7

к МК № ______от __10.2010г.

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2010 г.

Кому_____________________________________________________

Копия____________________________________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 8

к МК № ______от __10.2010г.

А К Т

контрольной проверки (ОБРАЗЕЦ)

________________________________________

(Наименование подрядного предприятия)

г. Пермь                                                                                                           «___»_______________2010 г.

Проверка произведена _____________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

______________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество Подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания |
| --- | --- | --- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |

Все работы, предусмотренные приложением №______ и муниципальным контрактом № ____ от «___»____________2010 г., проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте. Срок устранения замечаний _______ часа.

Представитель Заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 9

к МК № ______от __10.2010г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «Благоустройство Кировского района»»

_________________ Т. В. Гнатюк

«___»_____________200__ г.

Акт №

о применение санкций при  выполнении работ на объектах

текущего ремонта  остановочных пунктов  Кировского района г. Перми

за отчетный период  c ___ по ___ 200__г.

1. Представитель Заказчика

____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

_____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

_____________________________________________________________________________

| Перечень видов работ по которым применены санкции | Ед. изм. | Коли- чество | Расчётная стоимость, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила             руб.

С начала производства работ                                                         руб.

Представитель Заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 10

к МК №_________ от___.10.2010г.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 11

к МК № ______от __10.2010г.

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |