Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «05» октября 2010 года № 16/10/10

Техническое задание на выполнение работ по сносу (демонтажу) бесхозных деревянных строений некапитального типа (сараев)

Начальная цена: 151 900 (Сто пятьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек.

Место выполнения работ (перечень, характеристика, объемы работ)

- г. Пермь, ул. Яранская, 2,4,6,7,8,10,11,17 (общая площадь составляет-200 кв.м., количество бесхозных деревянных строений некапитального типа (сараев) - 35;

- г. Пермь, ул. Рощинская, 4,6,8 (общая площадь-составляет-200 кв.м., количество бесхозных деревянных строений некапитального типа (сараев) –30.

## Сроки выполнения работ

Начало работ: С момента подписания муниципального контракта

Окончание работ: в течение 14 дней с момента заключения муниципального контракта

Требования к выполняемым работам

- Выполнить снос (демонтаж) бесхозных деревянных строений некапитального типа (сараев).

- Для подтверждения выполненных работ необходимо представить фотоматериалы по каждому объекту, справку на вывоз твердо-бытовых отходов.

3.	Снос (демонтаж) бесхозных деревянных строений некапитального типа (сараев) производиться однократно в период действия муниципального контракта

# Характеристика перечня работ

| Наименование работ | 1. Произвести (при необходимости) вскрытие бесхозного деревянного строения некапитального типа (сарая), предназначенного к сносу (демонтажу); 2. Подписать в составе комиссии акт вскрытия бесхозных деревянных строений некапитального типа (сараев) с указанием содержания в нем вещей, обеспечить хранение вещей (при необходимости); 3. Обеспечить уборку мусора на месте снесенных (демонтированных) бесхозных деревянных строений некапитального типа (сараев) с учетом прилегающей территории до пяти метров по периметру |
| --- | --- |
| Характеристики сносимых (демонтируемых) объектов | Бесхозные деревянные строения некапитального типа (сараи) |
| Количество | 65 |
| Требования к производству работ | При производстве погрузочно-разгрузочных и демонтажных работ соблюдать технику безопасности. Соблюсти требования: Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности; Средства индивидуальной защиты; Особое внимание уделить ограждению опасной зоны при производстве погрузочно - разгрузочных и демонтажных работ; Выполнение работ осуществляется с соблюдением всех требований техники безопасности и охраны труда, дорожного движения, при выполнении работ, связанных со сносом, включая электробезопасность и пожаробезопасность, сохранность зеленных насаждений, объектов городской собственности. |
| Требования к качеству производства работ | 1.Обеспечить качественную уборку мусора на месте снесенных (демонтируемых) бесхозных деревянных строений некапитального типа (сараев) с учетом прилегающей территории в размере пяти метров по периметру. 2.Обеспечить информирование граждан о сносе (демонтаже) бесхозных деревянных строений некапитального типа (сараев). |