Приложение №3

к Извещению № 12 от «07» октября 2010г.

о проведении запроса котировок

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   № ___

на выполнение работ по капитальному ремонту в поликлинике №1

по адресу г.Пермь, ул.Лебедева ,42

г. Пермь                                                                                                                                                                                        «__» _____ 2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника №1», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава, одной стороны, _____________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения Котировочной комиссии от ________  2010г. (протокол №___) по результату проведения запроса котировок заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика на объекте,  по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, 42 , (далее – объект), весь комплекс работ, предусмотренных локальными сметными расчетами (Приложение №1 ), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, и сдать ее результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить произведенные работы по цене, указанной в п.3 настоящего контракта.

2.СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

2.1.Контракт действует с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

### 3.ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

3.1.Цена работ составляет  ________  (___________________________________) рублей.

Цена контракта определена на основании запроса котировок и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя  все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, страховые и прочие платежи.

3.2.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

4.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. При выполнении настоящего контракта Подрядчик обязан:

4.1.1Выполнить своими силами и средствами работы, предусмотренные настоящим контрактом в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов, ППБ-03, ПУЭ и сдать их результат Заказчику;

4.1.2.Выполнить работы в сроки, установленные настоящим контактом;

4.1.3.За свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

4.1.4.Обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности при работе на высоте, пожарной безопасности, охране окружающей среды, во время проведения работ;

4.1.5.Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

4.1.6.Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта;

4.1.6.Извещать Заказчика и «Краевой научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Пермского края (КЦОП)» в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номера телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом;

4.1.7.В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта;

4.1.8.В   срок, установленный Заказчиком, устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

4.1.9.Предоставлять лицензию на право осуществления деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

4.1.10. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель Подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель Подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица доверенности  или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

# 5.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязан:

5.1.1.Совместно с представителем «Краевого научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Пермского края (КЦОП)» оценивать и проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ на соответствие требованиям  локального сметного расчета (приложение №1), ГОСТов, СНиПов, СанПиНов, ППБ-03;

5.1.2. Передать Подрядчику в течение 2-х дней   с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объект в работу;

    - Обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

    - Принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего контракта в трехдневный срок с момента уведомления Подрядчика;

    - Оплатить или обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим  контрактом.

6.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Сроки выполнения работ:

6.1.1.начало выполнения работ:      «_____» ____________ 20__г.;

6.1.2.окончание выполнения работ: «____» ____________ 20 __г.

### 7.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Оплата за выполненные работы  производится следующим образом: расчет за выполненные работы производится перечислением денежных средств на расчетный счёт Подрядчика в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня предоставления актов приема выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы.

8.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Заказчик назначает своего представителя для оформления актов, предусмотренных настоящим  контрактом на выполняемые работы;

  - Представитель «Краевого научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Пермского края (КЦОП)», осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов;

8.2.Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика;

8.3.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик;

8.4. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество;

8.5. Подрядчик письменно информирует заказчика и представителя «Краевой научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Пермского края (КЦОП)» о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика и представителя «Краевой научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Пермского края (КЦОП)»или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет;

8.6. В случае, если Заказчиком  будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, ППБ-03, действующих государственных и отраслевых стандартов  и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в 7-дневный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.7. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

9.ПРИЕМКА   РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом;

9.3. Приемка результата работ производится в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем  получения  Заказчиком и представителем «Краевого научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Пермского края (КЦОП)» письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ.

9.4.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

10.ГАРАНТИИ

10.1.Подрядчик гарантирует:

качество выполнения всех работ в соответствии с локальным сметным расчетом и  действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, ППБ-03, ПУЭ;

10.2.Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ;

10.3.В семидневный срок устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование).

12.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

12.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены муниципального контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

12.3.Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

12.4.Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

12.5.За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.6.Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

13.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  КОНТРАКТА

13.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо: ___________________________ контактный тел.: _______________.

14.6. К настоящему контракту прилагаются:

Приложение № 1 «Локальный сметный расчет».

16.ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                                      ПОСТАВЩИК:

_________________ А.Н. Сенюшкин                                                                               __________________

«___»______________2010 года                                                                                        «___»______________2010 года

Приложение 1

к муниципальному контракту

№___ от _________ 2010 г.

Ведомость объемов работ.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. По проекту |  |  |  |  |
| Стены перегородки |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж перегородок деревянных | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,15 |  |
| 2 | Разборка облицовки из пластиковых панелей: стен и перегородок. | 100 м2 облицовки | 0,43 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,13 |  |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,13 |  |
| 5 | Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и обшивкой гипсокартонными листами, пластиковыми панелями: с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,18 |  |
| 6 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | -79,2 |  |
| 7 | Листы гипсокартонные огнестойкие | м2 | 39,6 |  |
| 8 | Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной | м2 | 17,64 |  |
| 9 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 1,76 |  |
| 10 | Шпатлевка по сборным конструкциям под окраску: стен (перегородок) | 100 м2 окрашиаемой поверхности | 0,18 |  |
| 11 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,18 |  |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |  |
| 13 | Облицовка стен (перегородки с одной стороны) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом | 100 м2 стен за вычетом проемов | 0,43 |  |
| 14 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | -97,11 |  |
| 15 | Листы гипсокартонные огнестойкие | м2 | 48,56 |  |
| 16 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 4,32 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 17 | Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,16 |  |
| 18 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,06 |  |
| 19 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 6,28 |  |
| 20 | Разборка облицовки из пластиковых панелей: потолков | 100 м2 облицовки | 0,14 |  |
| 21 | Устройство потолков из пластиковых панелей | 100 м2 потолка | 0,24 |  |
| 22 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | -26,25 |  |
| 23 | Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной | м2 | 26,25 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 24 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,1 |  |
| 25 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2 (б/у) | 100 шт | 0,04 |  |
| 26 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 (б/у) | 100 шт | 0,06 |  |
| Проемы |  |  |  |  |
| 27 | Установка деревянных дверных блоков (б/у) | 100 м2 проемов | 0,04 |  |
| 28 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -3,78 |  |
| Устройство новых проемов |  |  |  |  |
| 29 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см | 10 м2 ниш | 0,09 |  |
| 30 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,01 |  |
| 31 | Изготовление балок | 1 т конструкций | 0,06 |  |
| 32 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 33 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 34 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0,08 |  |
| 35 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 отверстий | 0,08 |  |
| 36 | Установка балок | 1 т | 0,06 |  |
| 37 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,04 |  |
| 38 | Шпилька резьбовая | шт | 8 |  |
| 39 | Шайба | шт | 16 |  |
| 40 | Гайка | шт | 16 |  |
| 41 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 1,2 |  |
| 42 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 отверстий | 1,2 |  |
| 43 | Пробивка проемов в конструкциях | 1 м3 | 2,53 |  |
| 44 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте: более 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,06 |  |
| 45 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт | -0,29 |  |
| 46 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт | 0,29 |  |
| 47 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,06 |  |
| 48 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 49 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 50 | Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05 |  |
| 51 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1 |  |
| 52 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,16 |  |
| 53 | Установка перфорированного уголка | 100 м коробок блоков | 0,21 |  |
| 54 | Hаличники из древесины тип H-1, H-2 размером 13х54мм | м | -23,03 |  |
| 55 | Профили углозащитные перфорированные алюминиевые 25 х 25 мм | м | 23,03 |  |
| 56 | Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05 |  |
| 57 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (откосы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 58 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,39 |  |
| 59 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,49 |  |
| 60 | Устройство плинтусов из керамического гранита | 100 м плинтусов | 0,55 |  |
| 61 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,37 |  |
| 62 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,1 |  |
| 63 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (б/у) | 100 м2 покрытия | 0,25 |  |
| 64 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -25,74 |  |
| 65 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,3 |  |
| Раздел 2. По предписаниям Госпожнадзора |  |  |  |  |
| Регистратура |  |  |  |  |
| 66 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,13 |  |
| 67 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,4 |  |
| 68 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,04 |  |
| 69 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,19 |  |
| 70 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,02 |  |
| 71 | Разборка облицовки из пластиковых панелей: потолков | 100 м2 облицовки | 0,17 |  |
| 72 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,06 |  |
| 73 | Демонтаж перегородок | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,21 |  |
| 74 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |  |
| 75 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,01 |  |
| 76 | Устройство потолков из пластиковых панелей | 100 м2 потолка | 0,17 |  |
| 77 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | -19,34 |  |
| 78 | Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной | м2 | 19,34 |  |
| 79 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2 (б/у) | 100 шт | 0,02 |  |
| 80 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 (б/у) | 100 шт | 0,04 |  |
| 81 | Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и обшивкой гипсокартонными листами, пластиковыми панелями: с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,21 |  |
| 82 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | -94,65 |  |
| 83 | Листы гипсокартонные огнестойкие | м2 | 47,33 |  |
| 84 | Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной | м2 | 47,33 |  |
| 85 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 2,11 |  |
| 86 | Шпатлевка по сборным конструкциям под окраску: стен (перегородок) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |  |
| 87 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |  |
| 88 | Установка блоков во внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2 (б/у) | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 89 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -1,89 |  |
| 90 | Установка швеллера | 1 т стальных элементов | 0,03 |  |
| 91 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| 92 | Монтаж: конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,1 |  |
| 93 | Дверь противопожарная | т | 0,1 |  |
| 94 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 1 |  |
| 95 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 1 |  |
| 96 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,01 |  |
| 97 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2 | м2 | 0,6 |  |
| 98 | Установка подоконных досок из ПВХ в перегородках | 100 п.м. | 0,01 |  |
| 99 | Плиты подоконные из ПВХ, длина 6 метров, толщиной 25 мм, ширина 250 мм | п.м | 1,2 |  |
| 100 | Устройство багета | 100 м плинтусов | 0,17 |  |
| 101 | Плинтусы для полов из пластиката | м | -16,97 |  |
| 102 | Багет | м | 16,97 |  |
| 103 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,4 |  |
| 104 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -40,73 |  |
| 105 | Линолеум противопожарный | м2 | 40,73 |  |
| 106 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,13 |  |
| Стол справок |  |  |  |  |
| 107 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,05 |  |
| 108 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,02 |  |
| 109 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,09 |  |
| 110 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,01 |  |
| 111 | Разборка обшивки : неоштукатуренной | 100 м2 стен | 0,09 |  |
| 112 | Облицовка стен (перегородки с одной стороны) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом | 100 м2 стен за вычетом проемов | 0,14 |  |
| 113 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | -31,84 |  |
| 114 | Листы гипсокартонные огнестойкие | м2 | 31,84 |  |
| 115 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 1,42 |  |
| 116 | Шпатлевка по сборным конструкциям под окраску: стен (перегородок) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |  |
| 117 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |  |
| 118 | Установка блоков во внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2 (б/у) | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 119 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -1,89 |  |
| 120 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных К=2,7 тех.часть | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
| 121 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 122 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью до 2м2 | м2 | 1,53 |  |
| 123 | Установка подоконных досок из ПВХ в перегородках | 100 п.м. | 0,02 |  |
| 124 | Плиты подоконные из ПВХ, длина 6 метров, толщиной 25 мм, ширина 250 мм | п.м | 1,7 |  |
| 125 | Устройство багета | 100 м плинтусов | 0,05 |  |
| 126 | Плинтусы для полов из пластиката | м | -4,95 |  |
| 127 | Багет | м | 4,95 |  |
| 128 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,05 |  |
| Гардероб |  |  |  |  |
| 129 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,03 |  |
| 130 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,02 |  |
| 131 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,09 |  |
| 132 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,01 |  |
| 133 | Разборка обшивки : неоштукатуренной | 100 м2 стен | 0,07 |  |
| 134 | Облицовка стен (перегородки с одной стороны) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом | 100 м2 стен за вычетом проемов | 0,07 |  |
| 135 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | -16,22 |  |
| 136 | Листы гипсокартонные огнестойкие | м2 | 16,22 |  |
| 137 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 0,72 |  |
| 138 | Шпатлевка по сборным конструкциям под окраску: стен (перегородок) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |
| 139 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |
| 140 | Установка блоков во внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2 (б/у) | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 141 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -1,89 |  |
| 142 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных К=2,7 тех.часть | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
| 143 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,01 |  |
| 144 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2 | м2 | 0,56 |  |
| 145 | Установка подоконных досок из ПВХ в перегородках | 100 п.м. | 0,01 |  |
| 146 | Плиты подоконные из ПВХ, длина 6 метров, толщиной 25 мм, ширина 250 мм | п.м. | 0,8 |  |
| 147 | Устройство багета | 100 м плинтусов | 0,03 |  |
| 148 | Плинтусы для полов из пластиката | м | -3,03 |  |
| 149 | Багет | м | 3,03 |  |
| 150 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,03 |  |
| Помещение №49 |  |  |  |  |
| 151 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |  |
| 152 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,01 |  |
| 153 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 0,11 |  |
| 154 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| 155 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |  |
| 156 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| Двери |  |  |  |  |
| 157 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 158 | Монтаж: конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,08 |  |
| 159 | Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза | т | 0,08 |  |
| 160 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в здание однопольных | комплект | 1 |  |
| 161 | Щеколды | шт | 1 |  |
| 162 | Установка и крепление перфорированного уголка | 100 м коробок блоков | 0,05 |  |
| 163 | Профили углозащитные перфорированные алюминиевые 25 х 25 мм | м | 5,2 |  |
| 164 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05 |  |
| 165 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,05 |  |
| 166 | Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05 |  |
| 167 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
| Раздел 3. Леса |  |  |  |  |
| 168 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,42 |  |
| Раздел 4. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 169 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 5 |  |
| 170 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 5 |  |

ЗАКАЗЧИК                                                                                                                                                  ПОСТАВЩИК

_________________ А.Н. Сенюшкин                                                                               _________________

«___»______________2009 года                                                                                      «___»______________2009 года