Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

№70 от 13 октября 2010 г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов

на территории Орджоникидзевского района г. Перми.

Объем выполняемых работ: согласно прилагаемому локальному сметному расчету.

Муниципальный заказ включает в себя ремонт заездных карманов, посадочных площадок и площадок ожидания 4-х остановочных пунктов.

Состав работ:

1. Перемещение 2-х существующих металлических павильонов на 7м в сторону;

2. Установка бортового камня БР100.30.15 – 201п.м.;

Условия выполнения работ:

1.Началом производства работ считается день подписания муниципального контракта.

2.Окончание производства работ: 19 ноября 2010г.

3.Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать нормативным документам (СНиП 3.06.03-85, ГОСТ 91228-97, ГОСТ 8267-93 и ГОСТ 6665-91).

4.Выполненные работы предъявляются Заказчику с предъявлением исполнительной документации, включающей общий журнал работ, исполнительные схемы, фотодокументы, документы, подтверждающие качество используемых материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком, устанавливается не менее 24 месяцев.

Перечень остановочных пунктов для выполнения работ по текущему ремонту

на территории Орджоникидзевского района г. Перми.

| № п/п | Наименование улицы | Направление движения |  | Наименование остановки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От | До |  |
| 1 | ул.Соликамская | Границы района | ул.Первомайская | Чапаева |
| 2 | ул.Вильямса | ул.Гайвинская | ул.Писарева | 5-й м/р |
| 3 | ул.Вильямса | ул.Писарева | ул.Гайвинская | 5-й м/р |
| 4 | ул.Трясолобова | Дорога на Заозерье | ул.Портовая | М/р Заозерье |