Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок

№70 от 13 октября 2010 г.

Муниципальный контракт №_____

(проект)

г. Пермь 								 «___» _________ 2010 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Некрасова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением котировочной комиссии (протокол № ___ от _______2010 года) заключили настоящий муниципальный  контракт (далее – контракт) о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик за установленную плату принимает на себя обязательства выполнить работу по текущему ремонту остановочных пунктов на территории    Орджоникидзевского района города Перми и сдать ее результат Заказчику.

1.2.  Подрядчик обеспечит выполнение работ,  указанных в п. 1.1. контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

– техническим заданием (приложение № 1),

- локальным сметным расчетом (приложение № 2);

б) требованиями действующего законодательства, технической документации.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Работы проводятся со дня заключения муниципального контракта по 19 ноября 2010 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта составляет: __________(_______) рублей, включая НДС, без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации.

3.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приемки законченного ремонтом объекта, подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата  выполненных Подрядчиком  работ являются: акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику по выполнении работ.

3.6. Оплата результата выполненных Подрядчиком  работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика   в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.7.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. Финансирование работ по контракту  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта.

4.2. В случае обнаружения  недостатков  работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

4.3. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать представленный Заказчиком локальный сметный расчет и представить его Заказчику на утверждение.

5.1.2. В соответствии с условиями контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать их результат Заказчику в установленный срок.

5.1.3. Вести Общий журнал работ (форма КС-6)  с  начала производства работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченных представителей, имеющих право производства работ и ведения журналов формы КС-6 . Копию соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объектах производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  сертификаты на применяемые материалы.

5.1.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.9. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.10. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта производства работ с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях, с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку  журнала  формы КС-6 и  делать в нм письменные замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

6.2.3. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.4. Своевременно осуществить  приемку результата выполненных  работ, подписать акты на выполненные объемы работ.

6.2.5. Осуществить рассмотрение документации по сдаче и оплате результата выполненных Подрядчиком работ в течение 5-и рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.6. Произвести оплату  принятого от Подрядчика результата работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  настоящего контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение  или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения дефектов и недоделок  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от стоимости ненадлежаще выполненных работ за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания вынесенного в соответствии с п. 4.2 Подрядчик уплачивает Заказчику штраф 5000 рублей.

7.7. За несвоевременную оплату контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.8. Сторона  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение контракта.

8.1.  Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Соглашения сторон об изменении и расторжении контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к контракту.

8.4. Сторона, желающая расторгнуть контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего контракта другой Стороне. Предложение о расторжении контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.5. Требование об изменении или расторжении настоящего контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении контракта, либо неполучении ответа в  20- дневный срок с момента направления предложения о расторжении контракта.

8.6. Если основанием для расторжения контракта послужило существенное нарушение контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

### 10. Разрешение споров.

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия.

11.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К контракту прилагается: приложения, указанные в п. 1.2 контракта

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т. / ф. 284-35-35 ИНН/КПП 5907038291/590701001 р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02937018397, ОГРН 1085907001949 ОКПО 88061156 | «______________________» Юрид.адрес:614___,г.Пермь, ул.___________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. _____________ Офис____,тел. __________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ г. Перми к/с ____________________________________________ БИК _________________________ ОГРН ________________________ ОКПО _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________Н.И.Некрасов м.п. | Директор_____________ (___________________) м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ _____  от  «___»  _____________ 2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов

на территории Орджоникидзевского района г. Перми.

Объем выполняемых работ: согласно прилагаемому локальному сметному расчету.

Муниципальный заказ включает в себя ремонт заездных карманов, посадочных площадок и площадок ожидания 4-х остановочных пунктов.

Состав работ:

1. Перемещение 2-х существующих металлических павильонов на 7м в сторону;

2. Установка бортового камня БР100.30.15 – 201п.м.;

Условия выполнения работ:

1.Началом производства работ считается день подписания муниципального контракта.

2.Окончание производства работ: 19 ноября 2010г.

3.Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать нормативным документам (СНиП 3.06.03-85, ГОСТ 91228-97, ГОСТ 8267-93 и ГОСТ 6665-91).

4.Выполненные работы предъявляются Заказчику с предъявлением исполнительной документации, включающей общий журнал работ, исполнительные схемы, фотодокументы, документы, подтверждающие качество используемых материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком, устанавливается не менее 24 месяцев.

Перечень остановочных пунктов для выполнения работ по текущему ремонту

на территории Орджоникидзевского района г. Перми.

| № п/п | Наименование улицы | Направление движения |  | Наименование остановки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От | До |  |
| 1 | ул.Соликамская | Границы района | ул.Первомайская | Чапаева |
| 2 | ул.Вильямса | ул.Гайвинская | ул.Писарева | 5-й м/р |
| 3 | ул.Вильямса | ул.Писарева | ул.Гайвинская | 5-й м/р |
| 4 | ул.Трясолобова | Дорога на Заозерье | ул.Портовая | М/р Заозерье |

Заказчик:                                                                                                      Подрядчик:

_________________ Н.И.Некрасов                                                            ____________ ______

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ _____  от  «___»  _____________ 2010г.

Согласовано                                                                                                          Утверждаю

_____________                                                                                                               _____________ Н.И.Некрасов

«____»  ____________ 2010 года                                                                                  «____» ____________ 2010 года

Текущий ремонт остановочных пунктов

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на текущий ремонт остановочных пунктов на территории Орджоникидзевского района г. Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: техническое задание

Сметная стоимость 192478,46 руб.

- Средства  на оплату труда 20484,85 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2010 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм40-01-001-01прим | Горизонтальное перемещение металлических павильонов на расстояние, м, до: 200 | 10 т | 0,2 | 94,24 | 74,90 | 19,34 5,92 | 18,85 | 14,98 | 3,87 1,18 | 6,76 1,35 | 0,33 0,07 |
| 2 | ТЕРр68-14-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 0,085 | 2835,23 | 1007,52 | 1827,71 154,31 | 240,99 | 85,64 | 155,35 13,12 | 81,912 6,96 | 11,28 0,96 |
| 3 | ТЕРр68-13-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 | 0,043 | 1244,11 | 1244,11 |  | 53,50 | 53,50 |  | 112,284 4,83 |  |
| 4 | ТЕР01-02-057-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м3 грунта | 0,065 | 1568,93 | 1568,93 |  | 101,98 | 101,98 |  | 141,6 9,2 |  |
| 4.1 | ТЕР01-02-057-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м3 грунта | 0,0756 | 2047,58 | 2047,58 |  | 154,80 | 154,80 |  | 184,8 13,97 |  |
| 5 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 17,92 | 1,78 |  |  | 31,90 |  |  |  |  |
| 6 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1(борт) | 1 т | 0,85 | 27,95 |  |  | 23,76 |  |  |  |  |
| 7 | СЦП3-3-15-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1(а/б ) | 1 т | 17,07 | 14,41 |  |  | 245,98 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-02-010-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м бортового камня | 2,01 | 10989,97 | 1099,20 | 94,61 12,83 | 22089,84 | 2209,39 | 190,16 25,78 | 91,296 183,51 | 0,864 1,74 |
| 9 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | -201 | 70,73 |  |  | -14216,73 |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 201 | 81,61 |  |  | 16403,61 |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | -11,86 | 445,44 |  |  | -5282,92 |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 11,86 | 666,59 |  |  | 7905,76 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 27771,32 | 2620,29 | 349,38 40,08 | 219,82 | 2,77 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 127147,27 | 20176,23 | 1604,58 308,62 | 219,82 | 2,77 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перевод в цены 3кв.2010г. ОЗП=7,7; ЭМ-ЗПМ=4,19; ЗПМ=7,7; МАТ=4,23 (Поз. 1-4.1, 8-12) |  |  |  |  |  |  |  | 97946,17 | 17555,94 | 1255,20 268,54 |  |  |
| перевозка ПЗ=5,74; ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74 (Поз. 5-7) |  |  |  |  |  |  |  | 1429,78 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 25727,63 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 1977,21) (Поз. 4-4.1) |  |  |  |  |  |  |  | 1486,86 |  |  |  |  |
| 104%*0,94 ФОТ (от 1296,83) (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  | 1267,78 |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 17210,81) (Поз. 8-12) |  |  |  |  |  |  |  | 22972,99 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 10242,44 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 20484,85) (Поз. 1-4.1, 8-12) |  |  |  |  |  |  |  | 10242,44 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 3820,24 |  |  | 13,14 | 1,03 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 4452,68 |  |  | 23,17 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 183,11 |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 1548,31 |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 153113,00 |  |  | 183,51 | 1,74 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 163117,34 |  |  | 219,82 | 2,77 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 103635,04 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1604,58 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 20484,85 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 25727,63 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 10242,44 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 29361,12 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 192478,46 |  |  | 219,82 | 2,77 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)