Приложение № 1                                                                                                                                                                                 к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 34 от «14» октября 2010 года

Техническое задание

на выполнение работ по срезке грунта с придорожных газонов

Состав работ:

- Срезка грунта с газонов механизированным способом с погрузкой в автосамосвалы.

- Вывозка в отвал.

- Планировка и разравнивание газона.

Объем работ:  1676 м3

Место выполнения работ: до начала производства работ подрядная организация обязана получить письменное задание с указанием конкретного места выполнения работ. Заказчик оставляет за собой право изменения места выполнения работ без изменения общей стоимости.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 15.11.2010

Условия выполнения работ:

До начала производства работ подрядная организация обязана установить аншлаги с реквизитами, контактными телефонами, ответственными лицами за производством работ.

Во время производства работ постоянно содержать территорию в нормативном состоянии, не допускать выноса грязи на прилегающие улицы. Запрещается складировать грунт в месте производства работ.

Работы производить в соответствии:

- решение Пермской городской Думы № 4 от 29.01.2008 г. «Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми»;

- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- прочие нормативные документы.

До начала производства работ представитель подрядной организации самостоятельно согласовывает с владельцами подземных инженерных коммуникаций схему производства работ.

Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Работы по срезке грунта с газонов производить без повреждения древесно-кустарниковой растительности.

Вывоз грунта производится в указанное заказчиком место.

После производства работ проезжая часть должна быть чистой без грунтовых отложений.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с  предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы и сертификатов, подтверждающих качество применяемых материалов.

Работы считаются выполненными в срок после устранения замечаний заказчика (если имеются) и подписания акта проверки выполненных объемов работ сторонами заказчика и подрядчика.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 12 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 13 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 14 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 15 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 16 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 17 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 18 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 19 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 20 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 21 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |