Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    №36  от 18.10.2010 года

Техническое задание

на содержание прочих объектов в области благоустройства: приведение в нормативное состояние пустошей

- Срок выполнения работ:

с момента заключения муниципального контракта по 12 ноября 2010 г.

- Стоимость выполняемых работ: 414  960 рублей 00коп.

3. Состав работ:

| Состав работ | Объем работ |
| --- | --- |
| - Зачистка территорий от очагов скопления твердых коммунальных отходов (отходов несортированных, мусора строительного и др.) и прочих коммунальных отходов. | 10000 м2 |
| - Механизированная погрузка и вывозка мусора на полигон ТБО для захоронения. | Не менее 913,1 т (1304,4 м3). |
| Примечание: работа будет считаться выполненной при достижении заявленного минимума обоих показателей. |  |

Условия выполнения работ:

Вывозка мусора производится на городской полигон ТБО. Места очистки и проведения работ определяются комиссией в составе представителя Заказчика работ и администрации района, и оформляются актом комиссионного обследования. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и документов, подтверждающих размещение отходов на полигоне ТБО. Все работы должны производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации (ГОСТы, СНиПы и др.), правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации. Кроме того подрядной организации необходимо иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I – IV класса опасности.

.