Приложение № 3

к извещению  о проведении

запроса котировок

№ 33 от 18.10.2010

Проект Муниципального контракта № _____

на выполнение работ по очистке береговых полос реки Егошиха на территории Свердловского района города Перми в рамках реализации городской целевой программы «Комплексная экологическая программа города Перми на 2008-2010 гг.»

г. Пермь                                                                                                                        «___» ________ 2010 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение Решения Пермской городской Думы от 27.11.2007 № 285 «Об утверждении городской целевой программы «Комплексная экологическая программа города Перми на 2008-2010 гг.», согласно Приложению к решению Пермской городской Думы от 27.11.2007 № 285, номер мероприятия 3.4.1.1 (Очистка малых рек (Егошиха, Данилиха, М.Ива, Б.Ива, Мотовилиха, Мулянка)), в соответствии с приказом  директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ____________ № ___ о размещении муниципального заказа путем проведения запроса котировок на выполнение работ по очистке береговых полос реки Егошиха на территории Свердловского района города Перми в рамках реализации городской целевой программы «Комплексная экологическая программа города Перми на 2008-2010 гг.»,  решение котировочной комиссии (протокол № __ от ____________).

По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по очистке береговых полос реки Егошиха на территории  Свердловского района города Перми в рамках реализации городской целевой программы «Комплексная экологическая программа города Перми на 2008-2010 гг.», сдать результат выполненных работ Заказчику  по акту о приемке выполненных работ (приложение № 3 к муниципальному контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Объемы работ указаны в приложении № 1  к муниципальному контракту (Требование на выполнение работ по очистке береговых полос реки Егошиха на территории Свердловского района города Перми в рамках реализации городской целевой программы «Комплексная экологическая программа города Перми на 2008-2010 гг.».

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Требование на выполнение работ по очистке береговых полос реки Егошиха на территории Свердловского района города Перми в рамках реализации городской целевой программы «Комплексная экологическая программа города Перми на 2008-2010 гг.»

Приложение № 2 – Расчет стоимости по очистке береговых полос р. Егошиха – 2010 г.»;

Приложение № 3 – Формы отчетности  (акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

Приложение №  4 – Форма акта контрольной проверки и  акта оценки работы подрядчика;

Приложение № 5 –  Критерии оценки качества выполняемых работ по очистке береговых полос реки Егошиха на территории Свердловского района города Перми и условия снижения стоимости работ;

Приложение №  6 – Приказ о назначении уполномоченного представителя.

Заказчик ____________                                                                                                                 Подрядчик _____________

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе, рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения  работ: в течение 10 календарных дней с момента подписания муниципального контракта

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в  течение 10 календарных дней с момента подписания муниципального контракта, устанавливается на основании проведения запроса котировок,  предложена  Подрядчиком и   составляет _________ ( ____________________ ) рублей ___ коп., без дальнейшей индексации. Понижающий коэффициент составляет  _______. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.

3.2.	Стоимость работ по настоящему контракту может быть изменена в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций в соответствии с п.4.2. настоящего контракта.

3.3 Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4.	Оплата за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком после полного выполнения работ, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня  подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (приложение № 3 к муниципальному контракту), актов контрольных проверок, акта оценки работы подрядчика, и предоставления Подрядчиком журнала производства работ, справки с полигона ТБО, подтверждающей  количество вывезенного мусора и отходов на полигон ТБО, счета-фактуры, фотографий до начала производства работ и после окончания производства работ.

Приемка работ по настоящему контракту проводится по акту о приемке выполненных работ. Акт о приемке выполненных работ составляется на основании актов контрольных проверок (приложение № 4 к муниципальному контракту). Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества  работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

Акты контрольных проверок составляются представителями Заказчика и Подрядчика. Контрольные проверки проводятся Заказчиком с периодичностью – не реже одного раза в 10 (Десять) дней. По итогам каждой проверки составляется акт контрольной проверки (приложение № 4 к муниципальному контракту) в котором фиксируются выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ.

3.7. Акт о приемке выполненных работ (приложение № 3 к муниципальному контракту) составляются в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии, согласно рекомендаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (приложение № 4 к муниципальному контракту), являющимися основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение одних суток устранить дефекты и недостатки, указанные в актах контрольных проверок (приложение № 4 к муниципальному контракту).

Заказчик ___________                                                                                                                              Подрядчик ____________

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  (приложение № 4 к муниципальному контракту).

- Вести журнал производства работ от их начала до завершения.

- Предоставить Заказчику справку с полигона ТБО, подтверждающую  количество вывезенного мусора и отходов на полигон ТБО.

-  Производить фотофиксаж до начала производства работ и после окончания производства работ.

- Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя, сертификаты, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

-Осуществить проверку и подписание представленного Подрядчиком акта о приемке выполненных работ  (приложение № 3 к муниципальному контракту).

7.2. Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических  проверок. По итогам каждой  проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующем акте (приложение № 4 к муниципальному контракту) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

Заказчик ____________                                                                                                                             Подрядчик ___________

- В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ указанной в п. 3.1. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере 1% (одного процента) от стоимости работ указанной в п. 3.1. настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, но не позднее 25.12.2010 г.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Заказчик ____________                                                                                                                Подрядчик ____________

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

ИНН/КПП 5904194542 / 590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г.Пермь, ул.Куйбышева,94	                            	                                                                        К/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

л/с 2932018384)

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка

России по Пермскому краю .г.Пермь.

БИК 045773001

В.В. Криницын _____________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

Требование

на выполнение работ по очистке береговых полос реки Егошиха на территории Свердловского района города Перми  в рамках реализации городской целевой программы «Комплексная экологическая программа города Перми на 2008-2010 гг.»

1.Срок  выполняемых работ: 10 календарных дней с момента подписания муниципального контракта

2.Стоимость выполняемых работ:

3. Виды выполняемых работ:

1) Комплексная уборка (сгребание граблями мусора, листвы, сучьев и др. в кучи и переноска на 50 метров);

2) Уборка крупного мусора;

3) частичная очистка береговых полос от поросли кустарника (применяется в случае невозможности подхода с последующей уборкой территории). Порослью являются побеги древесных  и кустарниковых растений с диаметром ствола до 5 см.

4. Объемы работ:

- Объем вывозимого мусора – не менее 342 т  (697,95 м³)

(работа будет считаться выполненной при достижении заявленного минимума обоих показателей);

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная уборка отходов | м2 | 23400 |
| 2 | Уборка крупного мусора | м2 | 1280 |
| 3 | Расчистка от поросли (35 % площади) | м 2 | 3772,3 |
| 4 | Кошение травы косой (30 % площади) | м2 | 3233,4 |
| 5 | Переноска мусора на носилках на расстояние 100 м | т | 19,5 |
| 6 | Переноска несподручного мусора на расстояние 100 м | т | 37 |
| 7 | Погрузка, вывозка мусора на полигон ТБО, содержание свалки (объемный вес -0,7 т) | т | 342 |

5. Место выполнения работ:

г. Пермь, Свердловский район. Конкретные места очистки определяются комиссией в составе представителя заказчика работ, администрации района и представителя управления по экологии и природопользованию и оформляются актом комиссионного обследования. Критерием качества очистки является отсутствие на убираемой территории вышеуказанных отходов.

Заказчик ____________                                                                                             Подрядчик______________

Приложение № 2 к МК № ___ от ___________

Согласовано:

Утверждаю:

___________________

Директор МБУ

___________________

"Благоустройство Свердловского района"

в руб. с НДС

1

2

3

4

5

7

8

9

ТНВ 87,1.2.1,п.1а

сильн.засорён. 23,4

чел/час/тыс.м2

Комплексная уборка- (сгрести граблями

мусор,листья,сучья и др.в кучи и

переноска на расстояние до 50 м)

1000 м 2

23,4

10,778

83,84

21 144,88

Нормы вр.и норм обслуж.на

работы по санит. содерж.

домовлад. М-2002,2.2.1.20

табл.11

Уборка крупного мусора

1000 м 2

1,28

10,778

83,84

1 156,64

ЛСР № 1/01-(ТЕР01-02-119-

03)

Расчистка от поросли  (35 % от площ.)

100 м2

37,723

1965,80

74 155,87

ЛСР 2/01 -(ТЕРр 68-04-01)

Кошение травы косой (30 % от

площади)

100 м2

32,334

191,56

6 193,90

Кальк.МБУ №10

Переноска мусора на носилках на

расстояние 100м

т

19,50

291,04

5 675,28

Кальк.МБУ № 10

Переноска несподручного мусора  на

расстояние 100м

т

37,00

438,57

16 227,09

Калькуляция № 16 МБУ

Погрузка,вывозка на полигон ТБО

мусора  (объёмный вес-0,7 т ).

т

342,00

252,10

86 218,20

Итого:

210 771,87

Составил:

Проверил:

___________________

Криницын В.В.

Расчёт стоимости по очистке береговых полос р.Егошиха -2010 г.

Обоснование

Наименование работ

Ед.изм.

Стоимость в ценах 2008 г с индексом дефлятора-1,095 на 2009 г.-1,137 на 2010 г.

Норма времени

на ед.изм.,час

объём

стоимость в руб.

чел/час

м/час (т)

Итого за период

Понижающий коэффициент составляет:

Сумма с учетом понижающего коэффициента:

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ____ от ___________

| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о приемке выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед. изм. |  | Объем |  | Стоимость по договору всего с НДС, руб. |  |  | Процент снижения среднемесячный |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
|  |  | ----- |  | ------ |  | -------------- |  |  | ----------------- |  | --------------- |
| 1 |  | ----- |  | ------ |  | --------------- |  |  | ----------------- |  | --------------- |
| 2 |  | ----- |  | ------- |  | -------------- |  |  | ---------------- |  | --------------- |
| … |  | ----- |  | ------ |  | --------------- |  |  | ----------------- |  | ---------- |
|  | Всего по акту с НДС | ----- |  | ------ |  | --------------- |  |  | ----------------- |  | ------------ |
|  | в том числе без НДС | ----- |  | -------- |  | -------------- |  |  | ---------------- |  | --------------- |
|  | НДС | ----- |  | ------ |  | -------------- |  |  | ---------------- |  | --------------- |
| Общий процент снижения ------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате -------------------------_______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |
|  | должность подпись |  | расшифровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |

Заказчик _________________                                                                             Подрядчик ___________________

| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда (контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп.заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Заказчик ______________                                                                                                  Подрядчик ______________

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ____ от __________

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2010 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2010 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик _______________			                        		Подрядчик _______________

А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________2010 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ (декада) | 2 объезд ________ (декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение  может достигать до 100%.

Заказчик ______________                            		                                       	Подрядчик _______________

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ ____ от __________

Критерии оценки качества выполняемых работ по

очистке береговых полос реки Егошиха на территории

Свердловского района города Перми и условия снижения стоимости работ.

| Критерии оценки | Оценка качества | % снижения |
| --- | --- | --- |
| Произведен сбор коммунальных отходов, (отходов несортированных, мусора строительного) и прочих коммунальных отходов на всей площади, произведена частичная очистка береговых полос от поросли кустарника. Мусор вывезен на полигон ТБО в полном объеме. | Отлично | 0 |
| Требования те же, срезана не вся поросль, встречаются отдельные скопления мусора. | Удовлетворительно | 40 |
| Мусор не убран и не вывезен на полигон ТБО. | Неудовлетворительно | 100 |

Заказчик _______________                                                                                                       Подрядчик________________

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ ____ от ________

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

Заказчик ______________                                                                       	            	Подрядчик ______________