УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель начальника департамента – начальник управления муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми

_______________ / Р.Ю.Чепкасов/

«____» _________ 2010 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по содержанию инженерных сооружений

на 2011-2013 г.г.

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения об уполномоченном органе |  |  |
| Наименование |  | Управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми |
| Место нахождения |  | 614000 г.Пермь, ул.Ленина,23 |
| Почтовый адрес |  | 614000 г.Пермь, ул.Кирова,82 |
| Адрес электронной почты |  | ueigorod@perm.permregion.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 212 57 73, 212 68 29 (факс) |
| Контактное лицо |  | Трофимов Дмитрий Алексеевич |
| Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» |
| Место нахождения |  | 614000 г.Пермь, ул.Ленина,25 |
| Почтовый адрес |  | 614000 г.Пермь, ул.Ленина,25 |
| Адрес электронной почты |  | permblag@permregion.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 212 26 26 |
| Контактное лицо |  | Буклакова Ольга Ивановна |
| II. Сведения о предмете открытого конкурса |  |  |
| Предмет конкурса |  | выполнение работ по содержанию инженерных сооружений на 2011-2013 г.г. |
| Предмет муниципального контракта |  | выполнение работ по содержанию инженерных сооружений на 2011-2013 г.г. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 62 570 868,88 (шестьдесят два миллиона пятьсот семьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 88 копеек, в том числе: в 2011 году – 19 453 020,99 (девятнадцать миллионов четыреста пятьдесят три тысячи двадцать) рублей 99 копеек, в 2012 году – 20 909 979,02 (двадцать миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 02 копейки, в 2013 году – 22 207 868,87 (двадцать два миллиона двести семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 87 копеек. |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием (приложение №1 к конкурсной документации) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы, должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями конкурсной документации (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к конкурсной документации. |
| Срок предоставления гарантий качества работ |  | Не требуется. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место и условия выполнения работ указаны в техническом задании. Срок начала выполнения работ – 21.12.2010. Срок окончания выполнения работ – 20.12.2013 включительно. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов выполненных работ и формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в контракте. Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс в размере 10 % от годовой стоимости работ по содержанию текущего года с последующим зачетом данной суммы при расчетах за принятые заказчиком работы; Аванс в размере 10 % от годовой стоимости текущего года погашается в соответствии с графиком погашения аванса. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных конкурсной документацией и муниципальным контрактом. Цена контракта должна включать в себя все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи и являться фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема и сроков выполнения работ. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль Российской Федерации |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ (услуг) |  | Не предусмотрено. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе: |  |  |
| Заявка на участие в конкурсе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: (представление указанных сведений будет учитываться на этапе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) -Копии государственных и муниципальных контрактов (договоров) с актами приемки-передачи выполненных аналогичных работ |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг. являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Предложение о качестве работ в соответствии с Приложением № 4. |  |
|  | Предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта в соответствии с Приложением № 5 |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в конкурсе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого конкурса: «извещение № 91К от 15.10.2010» и номер лота: «лот №_», по которому вносится обеспечение. В случае если конкурс не разделен на лоты, в графе платежного поручения «Назначение платежа» номер лота не указывается. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению. |  | Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме (в соответствии с приложениями), которые установлены конкурсной документацией Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте в отношении каждого предмета конкурса (лота) отдельно. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, номер лота (при наличии), надпись «Не вскрывать до 10 часов 30 минут «16» ноября 2010 года». Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). В целях повышения эффективности работы конкурсной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в конкурсе документы, не указанные в конкурсной документации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса (лота). Подавать заявку на поставку части товара, выполнение части работ, оказание части услуг не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Участник размещения заказа должен представить предложение о качестве работ с Приложением № 4. |
| V. Обеспечение заявки на участие в конкурсе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | 5 %, что составляет 3128543,44 рублей. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно быть представлено с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в размере, указанном в конкурсной документации, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «23» ноября 2010. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Администрация г. Перми, л/с 04975012791). ИНН; 5902290635. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в конкурсе, извещение №91К от 15.10.2010. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в конкурсе |  | Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, указанных в п. IV настоящей конкурсной документации, не позднее 10.30 часов местного времени «16» ноября 2010 года по адресу 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82, каб. 22. Не успевшие подать заявку в указанный срок, могут подать заявку непосредственно на процедуре вскрытия конвертов на участие в конкурсе. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. |
| Место подачи заявок на участие в конкурсе |  | г.Пермь, ул.Кирова,82 каб.22 |
| Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе |  | 16 октября 2010 г. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе |  | 16 ноября 2010 г. |
| VII. Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки |  |  |
| Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 6). Получив уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, заказчик незамедлительно возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе при условии возврата участником размещения заказа расписки в получении конверта с такой заявкой (в случае если на внешнем конверте указано наименование участника размещения заказа заявка на участие в конкурсе возвращается без предъявления расписки). В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе участника размещения заказа, направившего в адрес заказчика уведомление об отзыве заявки. - Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, номер извещения, номер лота)». - Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке. Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| Срок отзыва заявок на участие в конкурсе |  | - В любое время до «16» ноября 2010г. непосредственно до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| - VIII. Предоставление участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 7) заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «15» октября 2010г. |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - «11» ноября 2010 г. |
| - IX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - г.Пермь, ул.Кирова,82, зал заседаний |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - «16» ноября 2010 г. |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - 10:30 (время местное) |
| Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании соответствующей доверенности (для уполномоченного представителя участника размещения заказа) и/или документа, удостоверяющего личность. При этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников размещения заказа. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе (лоте) при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. - Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника размещения заказа), и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. |
| - X. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. В случае установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. - В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, муниципальный контракт заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. |
| - XI. Оценка заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе |  | Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям: а) цена контракта; б) квалификация участника конкурса; - Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации, в порядке, установленном в Приложении № 8. |
| - XII. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. - 2) В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. |
| Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта |  | Не менее чем 10 дней и не более чем 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок или протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса). - В случае, если участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт (победитель конкурса), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта такой участник конкурса (победитель конкурса) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| - XIII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 30% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 18771260,66 рублей. - В случае если победителем открытого конкурса или участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик должен в течение 3 (трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. - В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта, в том числе в форме вклада (депозита), не может быть заменён на другие. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта Банковской гарантии необходимо представить оригинал Банковской гарантии, которая должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МУ «Пермблагоустройство»; 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и муниципальный Контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контракту; 5. Сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта (30% от начальной (максимальной) цены контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. 6. Срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. 7. банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, 8. банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, 9. в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком поставки (выполнения работ, оказания услуг), поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в полном объеме, поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) надлежащего качества, своевременное устранение дефектов товара (выполнения работ, оказания услуг), своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. 10. в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - акт о передаче объекта в работу подрядчику (в случае если указанный документ предусмотрен муниципальным контрактом), - акт о передаче подрядчику (исполнителю) документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по контракту (с указанием конкретных документов в случае, если муниципальным контрактом предусмотрены такие документы). - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. К банковской гарантии должны быть приложены документы: - нотариально удостоверенная копия банковской лицензии - выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня выдачи банковской гарантии - положение о филиале* - свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала* - доверенность руководителя филиала*. * - документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка. Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным пп. 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пп. 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником конкурса, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г.Перми (МУ «Пермблагоустройство», л/с 04944018111). ИНН; 5902293435. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 10 к конкурсной документации. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 10 к конкурсной документации. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 10 к конкурсной документации. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 10 к конкурсной документации. |

Приложение № 1

к конкурсной документации

Техническое задание.

- Цель: направлена на обеспечение бесперебойного движения транспортных средств с массой, соответствующей расчетным нагрузкам, без снижения, установленных Правилами дорожного движения, скоростей при сохранении комфортных условий для пассажиров и обеспечения безопасности движения; обеспечение безопасного пропуска судов под мостами и транспортных средств под путепроводами, обеспечение безопасности движения пешеходов, предупреждение появления неисправностей в конструкциях искусственных сооружений, своевременное выявление и устранение их. Сохранение несущей способности в течение нормативных сроков службы сооружения. Поддержания в надлежащем состоянии внешнего вида сооружения.

- Основные требования:

  - надзор за сооружениями;

    - постоянный надзор за сооружениями

    - периодические осмотры

    - специальные наблюдения

  - результаты осмотров фиксируются в рабочем журнале. В случае обнаружения крупных, серьёзных повреждений, мастер информирует руководство  и заказчика.

  - подготовка сооружений к работе в зимних условиях, пропуск паводка;

  - пропуск сверхнормативных нагрузок

  - летнее и зимнее содержание искусственных сооружений заключается в своевременной уборке проезжей части, тротуаров от мусора, грязи, снега, льда обеспечивающей безопасный пропуск автотранспорта и пешеходов, а также содержание в чистоте мостового полотна, подмостовой зоны и всех элементов сооружения.

  - содержание судовой сигнализации и габаритов приближения строений с учетом требований ГОСТ 26600-85 и ГОСТ 23457-86.

  - на все искусственные сооружения составляют книгу, паспорт объекта  (Приказ ФДС России от 23.04.1999 г. № 109)

  - При выполнении работ по содержанию инженерных сооружений следует руководствоваться Решением Пермской городской Думы №251 от 27.10.2009 и № 38 от 26.02.2008 г.

| ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ на 2011-2013 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование сооружений |  |  |  | параметры |  | габарит | площадь |
| 1 | Мостовой переход через р. Кама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мост: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проезжая часть |  |  |  | 1023,44 м |  | 16,25 м | 16 631 |
|  | тротуары |  |  |  | 1023,44 м |  | 2м+2,35м | 4 810,2 |
|  | перила, Н=1,10 |  |  |  | 1019,2+1018,5м |  |  | 2 037,70 |
|  | металлическое барьерное ограждение Н=1,1 |  |  |  | 1017,2+1013,5м |  |  | 2 030,7 |
|  | подходы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Окулова до ул. Б.Революции |  |  |  | 410м |  | 16 | 6 560 |
|  | перила от моста до поста ГИБДД Н=1,10 |  |  |  | 410м |  |  | 410 |
|  | металлическое барьерное ограждение Н=0,75 |  |  |  | 2х746м |  |  | 1 492 |
|  | тротуары |  |  |  | 410м |  | 2м | 820 |
|  | левобережный конус |  |  |  |  |  |  | 210 |
|  | правоб. Струенаправл.дамба |  |  |  |  |  |  | 3 500 |
|  | подходная насыпь |  |  |  | 430м |  | 5м | 2 150 |
|  | от Окулова до Орджоникидзе |  |  |  | 145м |  | 14м | 2 030 |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  | 1 303,4 |
|  | лестничные спуски с двумя подз.перех. |  |  |  |  |  |  | 990 |
|  | судоходная сигнализация |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | плотовый ход(пролет 8). Материалы |  |  |  |  |  | 1щит, 2огня |  |
|  | судовой ход сверху(пролет7) |  |  |  |  |  | 1щит, 2огня |  |
|  | судовой ход снизу( пролет6) |  |  |  |  |  | 1щит, 2огня |  |
|  | габаритные огни на опорах 6,7,8,9 |  |  |  |  |  | 7огней |  |
|  | две кабельные линии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эл. Щитовая совместно с Горсветом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | освещение ригелей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 опор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 береговые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 русловые рамно-консольные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 стоечных эстакадной части |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение подсветки судовой сигнализации моста |  |  |  |  |  | 3796час | 167 024,0 |
|  | в том числе | лето |  |  | 44кВт |  | 1288,6 | 56 698,4 |
|  |  | зима |  |  | 44кВт |  | 2507,4 | 110 326 |
|  | Пролетные строения 20 деформационных швов |  |  | 20 | 21,2 |  | 0,5 | 212 |
|  | очистка внутри коробов русловых пролетных строений 1раз/год |  |  |  | м3 |  |  | 45 |
|  | водоотовод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр, мелкие тек.работы по содержанию мостов |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Обследование, очистка опор, ревизия, подтяжка болтов, прочистка лотков у швов 2 раза на мосту за сезон |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Комплексная очистка 3 раза |  |  |  |  | кв.м |  | 18 191 |
|  | Вывозка снега на 4 км |  |  |  |  | т |  | 7 043 |

|  | Вывозка смета, мусора,грязи на 27 км |  |  |  | т |  | 212 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подпорная стенка набережной р. Кама |  |  |  |  |  |  |
|  | от порта Пермь до Перми 1 |  |  |  | 1960м |  | 11 760 |
| 3 | Путепровод ст. Блочная (Сосн. бор) |  |  |  | 86,3м | 18,5м | 1 597 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 86,3м | 15,5м | 1 338 |
|  | тротуар |  |  |  | 2х86,27м | 2х1,5м | 517,6 |
|  | перила Н=1,10 |  |  |  | 2х86,27м |  | 172,54 |
|  | ж.б.парапет Н=0,75 |  |  |  | 2х90,3 |  | 180,6 |
|  | барьерное ограждение Н=0,75 |  |  |  | 816м |  | 816 |
|  | подходы от подъема до ул. Докучаева |  |  |  | 408м | 15,5м | 6 324 |
|  | подходная насыпь |  |  |  | 400м | 5м | 2 000 |
|  | опоры |  |  |  | 6шт |  |  |
|  | пролеты балочно-разрезной системы |  |  |  | 5шт |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  | 636 |
| 4 | Путепровод ст. Блочная (ПГТУ) |  |  |  | 131,3м | 13м | 1 706,9 |
|  | проезжая часть | часть |  |  | 131,3м | 11,5м | 1 510 |
|  | тротуар |  |  |  | 131,3м | 1,75м | 230 |
|  | перила Н=1,10 |  |  |  | 2х131,3м |  | 262,6 |
|  | парапетное ограждение Н=0,75 |  |  |  | 131,3м |  | 131,3 |
|  | подходы |  |  |  | 446м | 11,5м | 5 129 |
|  | подходная насыпь |  |  |  | 446м | 5м | 2 230 |
|  | барьерное ограждение |  |  |  | 941м |  | 941 |
|  | опоры |  |  |  | 6шт |  |  |
|  | пролеты |  |  |  | 5шт |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  | 504 |
| 5 | Мост через р. Гайва |  |  |  |  |  |  |
|  | на автодороге " Дружба" |  |  |  | 59,8м | 19,5м | 1 166,1 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 59,8м | 16,5м | 986,7 |
|  | тротуары |  |  |  | 2х59,8м | 2х1,5м | 358,8 |
|  | перила Н=1,10 |  |  |  | 2х59,8м |  | 119,6 |
|  | парапет Н=0,75 |  |  |  | 2х59,8м |  | 119,6 |
|  | перила на подходах Н=1,10 |  |  |  | 4х15м |  | 60 |
|  | опоры береговые, русловые |  |  |  | 4шт |  |  |
|  | пролеты |  |  |  | 3х18,0м |  |  |
|  | берегоукрепление |  |  |  |  |  | 4 050 |
| 6 | Мост через р. Егошиха пешеходный |  |  |  | 58,3м | 1,9м | 110,77 |
|  | однопролетный металлический |  |  |  |  |  |  |
|  | пролетное строение |  |  |  | 51м |  |  |
|  | тротуар (по техн. лестниц) |  |  |  | 58,3м | 1,6м | 93,3 |
|  | перила Н=1,1м |  |  |  | 58,3м |  | 58,3 |
|  | опоры ( устои) |  |  |  | 2шт |  |  |
| 7 | Водопропускная труба р. Егошиха |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Северная дамба |  |  |  | 4х1,5м |  | 0 |
|  | порталы |  |  |  |  |  | 24 |
|  | решетки-ловушки |  |  |  |  |  | 0 |
|  | укрепленный откос |  |  |  |  |  | 400 |
|  | подъездная дорога |  |  |  | 320 |  | 640 |
| 8 | Водопропускная труба р.Стикс |  | труба р. Стикс |  |  |  |  |
|  | дамба к воинскому кладбищу |  |  |  | 2х1,0м |  |  |
| 9 | Водопропускная труба р. Стикс |  | труба р. Стикс |  |  |  |  |
|  | дорога к Успенской церкви |  |  |  | 2х1,0м |  |  |

| 10 | Водопропускная труба р. Егошиха |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | южная дамба |  |  |  | 3х1,0м |  |  |
| 11 | Водопропускная труба р. Егошиха |  |  |  |  |  |  |
|  | на ул. Ижевская |  |  |  | 3х1,0м |  |  |
| 12 | Мост через р.Б. Мотовилиха |  |  |  |  |  |  |
|  | на пл. Восстания |  | однопролетный |  | 19,0м | 13,2м | 250,8 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 19,0м | 10,2м | 193,8 |
|  | тротуар |  |  |  | 2х19м | 2х1.5м | 114 |
|  | перила Н=1,2м |  |  |  | 2х19,0м |  | 38 |
|  | парапет Н=0,67м |  |  |  | 2х19,0м |  | 38 |
|  | пролет |  |  |  | 16,0м |  |  |
|  | берегоые опоры |  |  |  | 2шт |  |  |
|  | русло |  |  |  |  |  | 247 |
|  | конуса |  |  |  | 136м2 |  | 136 |
| 13 | Мост через р.М.Мотовилиха |  |  |  |  |  |  |
|  | на ул. Фокинская |  |  |  | 21,1м | 14,5м | 306 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 21,1м | 10,0м | 211 |
|  | тротуары |  |  |  | 21,1м | 2х2,25м | 94,95 |
|  | перила Н=1,10м |  |  |  | 2х21,1м |  | 42,2 |
|  | пролет |  |  |  | 18м |  |  |
|  | береговые опоры |  |  |  | 2шт |  |  |
|  | русло |  |  |  |  |  | 294 |
|  | конуса |  |  |  |  |  | 220 |
| 14 | Мост ручья М.Язовая |  |  |  |  |  |  |
|  | по ул.Соликамская |  |  |  | 18,0м | 14,5м | 261 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 18,0м | 11,5м | 207 |
|  | тротуары |  |  |  | 18,0м | 2х1,5м | 54 |
|  | перила Н=1,10м |  |  |  | 2х18,0м |  | 36 |
|  | парапет Н=0,75м |  |  |  | 2х18,0м |  | 36 |
|  | пролет |  |  |  | 18,0м |  |  |
|  | береговые опоры |  |  |  |  |  |  |
|  | русло |  |  |  |  |  | 261 |
|  | ж.б.лотки русла |  |  |  | 300м |  |  |
| 15 | Мост р.Язовая |  |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Соликамская |  |  |  | 27,9м | 12,0м | 334,8 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 27,9м | 9,0м | 251,1 |
|  | тротуары |  |  |  | 27,9м | 2х1,5м | 83,7 |
|  | перила Н=1,10м |  |  |  | 2х32м |  | 64 |
|  | барьерное ограждение Н=0,75м |  |  |  | 164,64 |  | 164,64 |
|  | пролет |  |  |  | 3х8,6 |  |  |
|  | опоры |  |  |  |  |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  | 96 |
| 16 | Мост через р. Ива по ул. Лифанова |  |  |  | 8,0м | 11м2 | 88 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 8,0м | 8,0м | 64 |
|  | тротуары |  |  |  | 8,0м | 2х1,5м | 24 |
|  | перила Н=1,10м |  |  |  | 2х8,0м |  | 16 |
|  | парапет Н=0,75м |  |  |  | 2х8,0м |  | 16 |
|  | пролет |  |  |  | 8м |  |  |
|  | русло |  |  |  |  |  | 88 |
| 17 | Водопропускная труба ручья |  |  |  |  |  |  |
|  | по ул. К. Либкнехта |  |  |  | 1х1,0м |  |  |

| 18 | Водопропускная труба р. Ива |  |  |  | 2х2м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на ул. 1905года |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Водопропускная труба р. Ива |  |  |  | 4х2,5м |  |  |
|  | на ул.Славянова |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Мост через ручей Грязный |  |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Первомайская |  |  |  | 22,76м | 15,0м | 341,4 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 22,76м | 12,0м | 273,12 |
|  | тротуары |  |  |  | 2х22,76м | 2х1,5м | 136,56 |
|  | перила Н=1,10м |  |  |  | 2х23,2м |  | 46,4 |
|  | пролет |  |  |  | 10,66м |  |  |
|  | барьерное ограждение Н=0,9м |  |  |  | 2х22,6м |  | 45,2 |
|  | опоры береговые |  |  |  | 2шт |  |  |
|  | русло |  |  |  |  |  | 339 |
|  | конуса |  |  |  |  |  | 740 |
| 21 | Путепровод по ул. Целинная |  |  |  |  |  |  |
|  | на ул. Целинная |  |  |  | 60,0м | 15,0м | 900 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 60.0м | 11,0м | 660 |
|  | тротуары |  |  |  | 2х60,0м | 2,0м | 240 |
|  | перила Н=1,10м |  |  |  | 2х60,0м |  | 120 |
|  | барьерное ограждение Н=0,75м |  |  |  | 300,0м |  | 300 |
|  | пролеты |  |  |  | 3х18,0м |  |  |
|  | опоры |  |  |  |  |  |  |
|  | укрепление конусов |  |  |  |  |  | 460 |
| 22 | Водопропускная труба р.Язовая |  |  |  | 3х1,35 |  |  |
|  | на ул. Целинная |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Водопропускная труба р Резвянка |  |  |  | 200м | 1,5х2м |  |
|  | ливнесброс |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Путепровод ст. Курья через грузовые пути |  |  |  |  |  |  |
|  | на ул. Светлогорская |  |  |  | 58,0м | 18,0м | 1 044 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 58,0м | 14,0м | 812 |
|  | тротуары |  |  |  | 2х58,0м | 2,0м | 232 |
|  | перила Н=1,10м |  |  |  | 2х58,0м |  | 116 |
|  | парапет Н=0,67м |  |  |  | 2х58,м |  | 116 |
|  | пролеты |  |  |  | 16,7+21,59+16,7 |  |  |
|  | опоры |  |  |  | 4шт |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  | 1 040 |
| 25 | Путепровод ст. Курья через главные пути |  |  |  |  |  |  |
|  | на ул. Светлогорская |  |  |  | 81,0м | 18,0м | 1 458 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 81,0м | 14,0м | 1 134 |
|  | тротуары |  |  |  | 81,0м | 2х2,0м | 324 |
|  | перила Н=1,10м |  |  |  | 2х81,0м |  | 162 |
|  | парапет Н=0,67м |  |  |  | 2х81,0м |  | 162 |
|  | пролеты |  |  |  | 24+33+24 |  |  |
|  | опоры |  |  |  | 4шт |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  | 1 040 |
|  | вставка между путепроводами |  |  |  | 80,0м | 18,0м | 1 440 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 80,0м | 14,0м | 1 120 |
|  | тротуары |  |  |  | 2х80м | 2,0м | 320 |
|  | парапет Н=0,67м |  |  |  | 2х80м |  | 160 |
|  | перила Н=1,0м |  |  |  | 2х80м |  | 160 |

| 26 | Пешеходно-транспортный переход |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | через ш.Космонавтов около рынка |  |  |  | 36,0м | 9,8м | 352,8 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 36,0м | 8,0м | 288 |
|  | тротуар |  |  |  | 36,0м | 1,84м | 66,2 |
|  | пролет |  |  |  | 3х24,0м |  |  |
|  | перила Н=1,1м |  |  |  | 2х36,0м |  | 72 |
|  | парапетН=0,75м |  |  |  | 2х36,0м |  | 72 |
|  | опоры |  |  |  | 4шт |  |  |
|  | подход Ленинского района |  |  | эстакада | 49,0м | 9,8м | 480,2 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 49,0м | 8,0м | 392 |
|  | тротуары |  |  |  | 49,0м | 1,84м | 90,2 |
|  | пролет |  |  |  | 6х6+7 |  |  |
|  | перила Н=1,1м |  |  |  | 2х49,0м |  | 98 |
|  | парапет Н=0,75м |  |  |  | 2х49,0м |  | 98 |
|  | опоры |  |  |  | 7шт |  |  |
|  | ливневая канализация |  |  |  | м3 |  | 3 |
|  | лестничный сход |  |  |  |  |  | 22,5 |
|  | подход Свердловского района насыпь |  |  |  | 122,3м | 9,8м | 1 198,5 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 122,3м | 8,0м | 978,4 |
|  | тротуары |  |  |  | 122,3м | 1,84м | 225 |
|  | перила |  |  |  | нет |  |  |
|  | парапет Н=0,75м |  |  |  | 2х122,3м |  | 244,6 |
|  | ливневая канализация |  |  |  | м3 |  | 3 |
|  | лестничный сход |  |  |  |  |  | 22,5 |
|  | Вывозка снега на 4 км |  |  |  | т |  | 469 |
| 27 | Тоннель на ул. Локомотивной |  |  |  | 60,8м | 11,9м |  |
|  | высота |  |  |  |  | 5,75м |  |
| 28 | Водопропускная труба р. Данилиха |  |  |  | 2,7х4,2м |  |  |
|  | на ул.Плеханова |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Входной оголовок коллектора |  |  |  |  |  |  |
|  | р. Данилиха на ул. Хохрякова |  |  |  | 2.7 х 4 |  |  |
| 30 | Путепровод через ж.д. Пути (Гознак) |  |  |  |  |  |  |
|  | на шоссе Космонавтов |  |  |  | 183,3м | 20м | 3 666 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 183,3м | 16,5м | 3 024,5 |
|  | тротуар |  |  |  | 183,3м | 2х1.75м | 641,5 |
|  | перила Н=1,1м |  |  |  | 2х183,3м |  | 366,6 |
|  | парапет Н=0,5м |  |  |  | 2х183,3м |  | 366,6 |
|  | пролет |  |  |  | 8х22,6м |  |  |
|  | опоры |  |  |  | 9шт |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  | 330 |
| 31 | Путепровод на ул. Карпинского |  |  |  | 33,2м | 17,38м | 577 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 33.2м | 14,88м | 494 |
|  | тротуары |  |  |  | 33,2м | 1,5м+1,0м | 83 |
|  | перила Н=1,1м |  |  |  | 2х33,2м |  | 66,4 |
|  | пролет |  |  |  |  |  |  |
|  | барьерное ограждение Н=0,75м |  |  |  | 555м |  | 555 |
|  | опоры |  |  |  | 4шт |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  | 498 |
|  | тротуар на подходах |  |  |  | 1667,23м |  | 1 477,5 |
| 32 | Мост р. Мулянка по ш. Космонавтов |  |  |  | 2х65,8м | 30,0м | 3 948,0 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 65,8м | 2х13,25м | 1 744 |
|  | тротуары |  |  |  | 65,8м | 2х1,5м | 197,4 |

|  | перила Н=1,1м |  |  |  | 2х65,8м |  | 131,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | парапет Н=0,5м |  |  |  | 4х65,8м |  | 263,2 |
|  | пролет |  |  |  | 18+24+18 |  |  |
|  | опоры |  |  |  | 2х4шт |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  | 456 |
|  | русло |  |  |  |  |  | 1 974 |
| 33 | Мост р. Мулянка по ул. Промышленная |  |  |  | 35,3м | 9,5м | 335,4 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 35,3м | 8,0м | 282,4 |
|  | тротуары |  |  |  | 35,3м | 1,5м | 53 |
|  | перила Н=1,0м |  |  |  | 35,3м |  | 35,3 |
|  | парапет Н=0,7м |  |  |  | 35,3м |  | 35,3 |
|  | пролет |  |  |  | 6,3+22,3+6,3 |  |  |
|  | опоры |  |  |  | 4шт |  |  |
|  | конуса |  |  |  | 41м2 |  | 41 |
|  | русло |  |  |  |  |  | 335 |
| 34 | Мост р. Мулянка по ул. Леонова |  |  |  | 114,65м | 22,0м | 2 522,3 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 114,65м | 19м | 2 178,4 |
|  | тротуары |  |  |  | 114,65м | 2х1,5м | 344 |
|  | пролет |  |  |  | 18+24+18 |  |  |
|  | перила Н=1,1м |  |  |  | 2х114,65м |  | 229,3 |
|  | парапет Н=0,6м |  |  |  | 2х114,65м |  | 229,3 |
|  | барьерное ограждение на мосту Н=0,75м |  |  |  | 2х114,65м |  | 229,3 |
|  | барьерное ограждение на подходах Н=0,75м |  |  |  | 160 м |  | 160 |
|  | опоры |  |  |  | 4шт |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  | 312 |
|  | русло |  |  |  |  |  | 528 |
| 35 | Мост р. Мулянка по ул. Красина |  |  |  | 53,14м | 11,5м | 611,1 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 53,14м | 8,5 | 451,7 |
|  | тротуары |  |  |  | 2х53,14м | 2х1,5м | 318,84 |
|  | перила Н=1,0м |  |  |  | 2х53,14м |  | 106,28 |
|  | барьерное ограждение Н=0,75м |  |  |  | 113м |  | 113 |
|  | пролет |  |  |  | 3х16,8м |  |  |
|  | опоры |  |  |  | 4шт |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  | 124 |
|  | русло |  |  |  |  |  | 610 |
| 36 | Мост р. Амбарка по ул. Верхоянской |  |  |  | 18,5 м | 11,5м | 212,75 |
|  | проезжая часть |  |  |  | 18,5 м | 7,5 м | 138,75 |
|  | тротуары |  |  |  | 18,5 м | 1,5м | 27,75 |
|  | перила Н=1,1м |  |  |  | 9,4 м |  | 9,4 |
|  | барьерное ограждение Н=0,75м |  |  |  | 108м |  | 108 |
|  | пролет |  |  |  | 9 м |  |  |
|  | опоры |  |  |  | 2шт |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  | 345 |
|  | русло |  |  |  |  |  | 270 |
| 37 | Мост через Васильевский залив пос. Голованово |  |  |  |  |  |  |
|  | пешеходный |  |  |  | 182,35м | 1,6м | 291,8 |
|  | перила Н=1,1м |  |  |  | 2х182,35м |  | 364,7 |
| 38 | Мост за ППАТП-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | подвесной пешеходный |  |  |  | 48м | 1.5м | 72 |
| 39 | Мост пешеходный на ул. Веденеева |  |  |  |  |  | 60 |
| 40 | ГТС Мотовилихинского пруда |  |  |  |  |  |  |

| 41 | Мост через шлюзы Камской ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бетонное барьерное ограждение Н=0,32м |  |  |  |  | 1х201,44м |  |  | 201,4 |  |
|  | металлическое барьерное оргаждение Н=0,73м |  |  |  |  | 1х354м |  |  | 354,0 |  |
|  | пролетные строения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 деформационных швов |  |  |  | 5 | 8х0,5м |  |  | 20,0 |  |
|  | Обследование, очистка опор, ревизия, подтяжка болтов, прочистка лотков у швов 2 раза на мосту за сезон |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| 42 | Мост через р.Заборная на ул.Заборная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  | 21м | 8,8м |  | 184,8 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перила Н=1,0м |  |  |  |  | 2х21м |  |  | 42 |  |
|  | пролет |  |  |  |  | 13 м |  |  |  |  |
|  | береговые опоры |  |  |  |  | 2 шт |  |  |  |  |
|  | русло |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 43 | Подземный пешеходный переход на ул. Уральская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пешеходный тоннель |  |  |  |  |  |  |  | 166 |  |
|  | лестничная клетка (сход) |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |
|  | коридор |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |
|  | Вывозка снега |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |
|  | Осмотр, мелкие тек.работы по содержанию мостов, путепроводов, труб, очистка труб, удаление наледи с труб, подготовка канав и др. |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |
|  | Обследование, очистка опор, прочистка русел и оголовков труб от ила до 5% засоренности (свыше 5% по доп.заданию заказчика) и мусора на объектах 2 раза за сезон |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  | ВСЕГО ПО содержанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покраска ограждений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | метал. Барьерные |  |  |  |  | м2 |  |  | 6 053,41 |  |
|  | ж/бетонные |  |  |  |  | м2 |  |  | 2 145,23 |  |
|  | металлические перила |  |  |  |  | м2 |  |  | 5 909,66 |  |
|  | ВСЕГОпо покраске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Вывозка снега и смета принимаются и оплачиваются "Заказчиком" по фактическим объемам работ по цене, предложенной "Подрядчиком" в заявке на участие в конкурсе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. В состав затрат по вывозке снега входят: формирование вала, погрузка, подметание после погрузки, вывоз снега на свалку и содержание снежной свалки с охраной ее в летний период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. В состав затрат по вывозке смета входит: погрузка, вывозка на городскую свалку, содержание свалки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Непредвиденные расходы 2% учитывать при выполнении дополнительных работ по обслуживанию судовой сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчёт стоимости

| № п/п |  | период | 2011 | 2012 | 2013 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лето | 15.04-14.10 | 7 085 361,55 | 7 609 516,13 | 8 088 918,51 | 22 783 796,19 |
| 2 | Зима | 21.12-14.04 и 15.10-20.12 | 12 367 659,44 | 13 300 462,89 | 14 118 950,36 | 39 787 072,69 |
|  | Всего |  | 19 453 020,99 | 20 909 979,02 | 22 207 868,87 | 62 570 868,88 |

Приложение № 2

к конкурсной документации

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к конкурсной документации

Декларирование соответствия участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством.

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к конкурсной документации

Предложение о качестве работ

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и в конкурсной документации.

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям конкурсной документации.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к конкурсной документации

Предложения об условиях исполнения муниципального контракта,

в том числе предложение о цене контракта

___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

ознакомившись с конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт _______________________________________________,

(предмет контракта)

обязуется заключить прилагаемый к конкурсной документации муниципальный контракт в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации:

| Условия исполнения муниципального контракта, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе | Предложения участника размещения заказа |
| --- | --- |
| Цена контракта | Указать рублей |

Сведения о квалификации участника

| Наименование показателя | Подтверждающие документы | Количество |
| --- | --- | --- |
| Наличие у участника опыта выполнения работ | Контракты (договоры), аналогичные предмету конкурса, заключенные участником конкурса | Указать количество копий |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

- к конкурсной документации

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в конкурсе.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование | Данные |
| Место нахождения | Сведения |
| Почтовый адрес | Указываются |
| Адрес электронной почты (при наличии) | по желанию |
| Контактный телефон | участника размещения заказа |
| Контактное лицо | (при наличии расписки) |
| Сведения о заявке на участие в открытом конкурсе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

- к конкурсной документации

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения конкурсной документации.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения конкурсной документации, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

к конкурсной документации

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в разделе XI конкурсной документации, в следующем порядке.

Каждой заявке по каждому критерию оценки, установленному в разделе XI конкурсной документации, присуждается рейтинг. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

1.Оценка заявок по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»)

Значимость критерия «цена контракта» составляет 80 % (Kai).

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле:

| Rai = | Amax - Ai | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Amax |  |  |

где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена контракта»;

Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации;

Ai – цена контракта, предложенная в i-ой заявке.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле:

| FRai = | Rai х | Kai |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRai – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена контракта»;

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена контракта»;

Kai – значимость критерия «цена контракта».

2. Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг и  квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг»

Значимость критерия «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» составляет 20%. (Kci )

Оценка квалификации Участника конкурса по данному критерию будет осуществляться на основании заполненной формы, указанной в приложении № 5 (Предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта) и подтверждающих указанные сведения документов:

копий договоров, государственных и муниципальных контрактов, соглашений на выполнение аналогичных работ с техническими заданиями (сметами) и актами выполненных работ, подписанными со стороны исполнителя и заказчика (оценка осуществляется только на основании документально подтвержденной информации).

Оценка по данному критерию осуществляется по следующему показателю – «Наличие у участника опыта выполнения работ».

Максимальное значение указанного показателя равно 100 баллам.

Значение в баллах по данному критерию определяется по формуле:

| Ci = | Ci | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cmax |  |  |

где:

Ci – значение в баллах, присуждаемое i-ой заявке по указанному критерию;

Cmax – максимальное (лучшее) предложение по указанному показателю (критерию), содержащееся в заявках участников конкурса;

Ci – значение указанного показателя (критерия), предложенное в i-ой заявке;

100 – максимальное значение указанного показателя (критерия) в баллах.

Каждый член комиссии выставляет каждой заявке оценку в баллах по данному показателю (критерию) по вышеуказанной формуле.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» (Rci), определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», определяется по формуле:

| FRci = | Rci х | Kci |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRci – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rci – рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию;

Kci – значимость указанного критерия.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке) конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта (заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг), присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Приложение № 9

- к конкурсной документации

- ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Приложение № 10

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________201__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |